Проект

ВОЛГОГРАДСКая городская дума

РЕШЕНИЕ

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 30.01.2024 № 7/111 «Об утверждении Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года»

В целях обеспечения решения актуальных вопросов перспективного развития города-героя Волгограда, реализации поручений Губернатора Волгоградской области, руководствуясь статьей 24 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Комплексную программу перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года, утвержденную решением Волгоградской городской Думы от 30.01.2024 № 7/111 «Об утверждении Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года», следующие изменения:

1.1. Паспорт Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года изложить в следующей редакции:

«Паспорт

## Комплексной программы перспективного развития

## города-героя Волгограда до 2034 года

| ## Наименование Программы | ## – | ## Комплексная программа перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Цель Программы | ## – | ## повышение уровня и качества жизни населения Волгограда |  |
| ## Задачи Программы | ## – | развитие Волгограда как промышленного и экономического центра юга России; формирование транспортно-логистических центров в Волгограде; стимулирование развития в Волгограде инноваций, технологий и новой экономики; развитие Волгограда как международного образовательного центра; расширение возможностей для самореализации молодежи; организация современной системы здравоохранения в Волгограде; обеспечение комфортных условий проживания горожан; ## развитие туризма международного уровня |  |
| ## Исполнители Программы | ## – | администрация Волгограда при содействии и участии исполнительных органов Волгоградской области; ## организации, осуществляющие деятельность на территории Волгограда |  |
| ## Срок реализации Программы | ## – | 2024–2034 годы |  |
| ## Ожидаемые результаты реализации Программы | ## – |  | по направлениям реализации Программы: 1. Волгоград – промышленный и экономический центр юга России: увеличение объема инвестиций в основной капитал на 410 млрд рублей; создание 3180 новых рабочих мест. 2. Волгоград – транспортно-логистический центр: преобразование транспортной структуры города из линейной в линейно-кольцевую; увеличение скорости перемещения грузов и пассажиров в 2 раза; создание 6080 новых рабочих мест; 100% обновление подвижного состава городского общественного транспорта; строительство не менее 30 и реконструкция не менее 22 автомобильных дорог и путепроводов. 3. Волгоград – город инноваций, технологий и новой экономики: увеличение доли инноваций и научных разработок в структуре экономики Волгограда в 1,5 раза; увеличение численности работающих в IT-отрасли в 2 раза; создание 2230 новых рабочих мест. 4. Волгоград – международный образовательный центр: строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня, создание образовательно-производственных центров (кластеров); создание не менее 400 новых рабочих мест. 5. Волгоград – город возможностей для самореализации молодежи: обновление и развитие муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок»; ежегодное проведение масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре; открытие молодежных центров и не менее 13 объектов спорта; создание 1110 новых рабочих мест. 6. Волгоград – город с современной системой здравоохранения: увеличение продолжительности жизни и активного возраста населения; строительство 31 объекта здравоохранения; ремонт, реконструкция, модернизация и оснащение новым оборудованием 14 объектов здравоохранения; создание 2870 новых рабочих мест. 7. Волгоград – комфортный город для жизни населения: строительство не менее 5,62 млн кв. м комфортабельного жилья; улучшение жилищных условий 34,2 тыс. жителей Волгограда за счет расселения 660 аварийных домов общей площадью 538 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда; обеспечение возможности обучения всех обучающихся в одну смену благодаря строительству 11 общеобразовательных организаций; обеспечение местами в детских дошкольных образовательных учреждениях всех детей в возрасте от 2 лет благодаря строительству 14 дошкольных учреждений; благоустройство не менее 70 общественных территорий; создание 1840 новых рабочих мест. 8. Волгоград – международный туристический центр: увеличение туристического потока до 3,5 млн человек в год; создание туристической зоны на островной системе Голодный – Сарпинский; создание условий для развития всех видов туризма – экологического, круизного, событийного, гастрономического, медицинского; создание 5090 новых рабочих мест». |

1.2. В разделе 1:

1.2.1. Подраздел 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Основы разработки Программы

Программа разработана в целях реализации поручений Губернатора Волгоградской области.

Программа учитывает основные тенденции развития Российской Федерации, основные направления социально-экономического развития Волгоградской области и взаимоувязана со стратегическими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г.
№ 1315-р;

распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2024 г. № 4146-р;

национальными проектами Российской Федерации;

Законом Волгоградской области от 28 декабря 2021 г. № 134-ОД
«О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2030 года»;

решением Волгоградской городской Думы от 25.01.2017 № 53/1539
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда
до 2030 года».

Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения Волгограда, который является центром Волгоградско-Волжской агломерации.

В основу Программы положены 15 приоритетов стратегического развития Волгоградской области до 2030 года и приоритеты развития Волгоградской области, озвученные Губернатором Волгоградской области на встрече с представителями ключевых отраслей (экономики Волгограда), промышленниками и предпринимателями, депутатами, общественными деятелями, молодежным сообществом, экспертами в апреле 2023 г., которыми планируется руководствоваться в ходе реализации 8 перспективных направлений развития Волгограда:

промышленность и экономика;

транспорт и логистика;

инновации и технологии;

образование;

самореализация молодежи;

здравоохранение;

комфортный город;

туризм.».

1.2.2. Абзац второй подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:

«Волгоград – центр водного транспорта и международного транспортного коридора «Север – Юг», ворота в Казахстан и Китай. Через территорию Волгограда проходят Приволжская железная дорога, европейский маршрут Е40, федеральная трасса М-6 «Каспий». Для обслуживания межрегиональных и международных потоков служат Волгоградский речной порт, международный аэропорт Сталинград, мощный железнодорожный узел, Волго-Донской судоходный канал им. В.И.Ленина (далее – Волго-Донской судоходный канал), входящий в международный транспортный коридор. В Волгограде действует развитая система общественного транспорта, соответствующая требованиям крупного мегаполиса. Гибрид трамвая и метро (метротрам) является одним
из 12 уникальных трамвайных маршрутов в мире.».

1.3. В разделе 2:

1.3.1. Подраздел 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Волгоград - промышленный и экономический центр юга России

Промышленность Волгограда во многом определяет промышленный и экономический потенциал Волгоградской области. Доля объема промышленного производства Волгограда в общем объеме производства Волгоградской области составляет 42,8%.

В 2024 году объем промышленного производства в Волгограде составил 449,0 млрд рублей, что выше уровня 2023 года на 16,6%; индекс промышленного производства в 2024 году – 101,5%.

Ведущий сектор промышленности - обрабатывающие производства, обеспечивающие 82,9% от объема всего промышленного производства. Среди отраслей обрабатывающих производств наибольшую долю имеют:

производство нефтепродуктов - 29,5% (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»);

металлургическое производство – 17,7% и производство готовых металлических изделий – 12,9% (АО «Корпорация Красный октябрь», филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты», филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод»);

химическое производство – 13,1% (АО «Каустик», ООО «Зиракс», Волгоградский филиал ООО «Омский завод технического углерода», ООО «Праксайр Волгоград»);

производство строительной продукции – 4,2% (ООО «Корпорация «Волма», АО «Промстройконструкция», ЗАО «Производственное объединение «Завод силикатного кирпича», ОАО «Волгоградский керамический завод»);

производство пищевых продуктов – 6,1% (ООО «Царицынский комбинат», ООО «Царицынский поставщик», АО «Волгомясомолторг», АО работников «Народное предприятие «Конфил», ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта», ООО «Волгоградская мельница», ООО «Сарептская мельница», ООО «МегаМикс», АО «Хлебозавод № 5», АО «Красноармейский хлеб»);

производство машин и оборудования - 2,6% (ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Производственный комплекс «Ахтуба»).

В России Волгоград занимает лидирующие позиции:

по производству:

каустической соды - 2 место;

углерода технического - 3 место;

канатов и тросов - 4 место;

керамической плитки и легированной стали - 5 место;

по объему нефти, поступившей на переработку, - 10 место.

Экспортная продукция представлена крупными предприятиями Волгограда, среди которых:

филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод»;

ООО «НИКОХИМ»;

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»;

филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты»;

Волгоградский филиал ООО «Омский завод технического углерода»;

АО «Силд Эйр Каустик» и др.

Волгоград обладает значительным потенциалом в сфере развития промышленности:

действуют более 1,5 тыс. предприятий;

производство является многоотраслевым - более 30 отраслей, в том числе уникальные производства;

существуют избыточные энергомощности ГЭС и богатые природные ресурсы Волгоградской области (нефть, газ, натриевые и калийные соли, бишофит, вода);

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2022 г. № 1976 «О создании на территории городского округа город-герой Волгоград Волгоградской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Химпром» (для размещения высокотехнологических производств);

имеются неиспользуемые производственные площади с готовой инфраструктурой.

Стратегическим ориентиром развития Волгограда как промышленного и экономического центра юга России до 2034 года является реализация ведущими промышленными предприятиями Волгограда инвестиционных проектов.

В числе основных направлений развития промышленного комплекса - последовательная переработка продукции, производимой предприятиями Волгограда, которая позволит повысить добавленную стоимость и перейти к инновационно-инвестиционной модели производства и обеспечить синергетический эффект за счет кооперации с уже существующими предприятиями промышленного сектора Волгоградской области и наукой.

В связи с этим необходимо:

проведение диверсификации экономики с учетом внедрения принципа кластерного развития производств и технологических холдингов, с использованием сырья, производимого предприятиями промышленного комплекса;

освоение промышленными предприятиями новых видов производств;

развитие технологических инноваций;

интеграция научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности.

Приоритетными направлениями развития промышленности и экономики Волгограда до 2034 года являются:

развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Химпром» на площадке площадью 146,8 га с общим объемом инвестиций 210 млрд рублей и участием 4 резидентов:

ООО «ВОЛГБЕРГ» (производство подшипников);

ООО «ЗТИ Волгоград» (производство высококачественной полиэтиленовой тары);

ООО ПК «ВОЛГОГРАД ПОЛИМЕР» (производство аммиака и гранулированного карбамида – азотного минерального удобрения);

ООО «ПТК «МИКСХИМ» (инновационное производство в сегменте малотоннажной химии);

реализация инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий Волгограда с общим объемом инвестиций 200 млрд рублей в сфере:

химической промышленности - путем:

строительства комплекса по производству масел, модернизации Волгоградской ТЭЦ-2, строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»);

создания нефтехимического производства по производству поливинилхлорида (ООО «НИКОХИМ»);

плановое обновление производственных фондов; замена диафрагменного производства хлора и каустической соды на производство, использующее мембранную технологию; создание производства по выпуску бромида натрия (АО «Каустик»);

металлургического производства – путем развития производства многопрядных канатов (ф8-20мм) и канатов закрытой конструкции (филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты»);

создания современного кузнечно-прессового комплекса по производству широкого сортамента специальных сталей и сплавов» АО «Корпорация «Красный октябрь»);

машиностроения - путем формирования промышленного технопарка (ООО «Технопарк Метизный»);

пищевой промышленности – путем развития производства импортозамещающей продукции (ООО «Волгоградтрубопласт»);

агропромышленного комплекса - путем развития инновационного агрокомплекса «Бекетовка» (ООО «Волгоагрохимия»).

Развитие промышленности окажет влияние на рост уровня благосостояния жителей Волгограда, что скажется на развитии потребительского рынка (торговли и общественного питания), который в структуре экономики Волгограда занимает второе место (35%) по объемам оборота.

По итогам 2024 года:

оборот розничной торговли составил 448,4 млрд рублей (рост к 2023 году на 6,9% в сопоставимых ценах), за 9 месяцев 2025 г. – 344,9 млрд рублей (снижение на 0,3% в сопоставимых ценах);

оборот общественного питания составил 21,4 млрд рублей (рост к 2023 году на 7,1% в сопоставимых ценах), за 9 месяцев 2025 г. – 22,8 млрд рублей (рост на 15,2% в сопоставимых ценах).

Потребительский рынок Волгограда имеет развитую инфраструктуру. В сфере розничной торговли в Волгограде осуществляют деятельность более 5,5 тысяч хозяйствующих субъектов, из них торговые объекты (гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты, универсальные специализированные магазины) составляют порядка 4,8 тыс. субъектов, аптеки и аптечные пункты – порядка 800 субъектов, более 1 тыс. торговых объектов являются предприятиями розничных сетевых компаний, таких как «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «МЕТРО Кэш энд Керри», «АШАН», «Магнит», «Светофор», «Чижик», «Победа», «Красное и белое», «Бристоль», «ОБИ», «Южный двор»,  «М.Видео», «Эльдорадо», «Лэтуаль», «Хищник» и другие.

В сфере общественного питания осуществляют деятельность 923 предприятия, из них 430 ресторанов, баров и кафе, 493 общедоступных столовых и закусочных.

В целях поддержки местных товаропроизводителей развивается ярмарочная торговля: предусмотрена 71 площадка и организованы 5 розничных рынков для организации универсальных, сельскохозяйственных, разовых и непродовольственных ярмарок на территории Волгограда.

На территории Волгограда действуют 3 схемы размещения нестационарных объектов (торговых объектов на 2 198 мест; для оказания бытовых услуг на 80 мест; для оказания услуг общественного питания (сезонных (летних) кафе предприятий общественного питания) на 83 места).

Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, нестационарных торговых объектов, торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, соответствует утвержденным для Волгограда нормативам минимальной обеспеченности населения площадью (количеством).

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в процессе формирования благоприятной предпринимательской среды в Волгограде. Произошло не только насыщение потребительского рынка разнообразными услугами, но и значительное повышение уровня обслуживания, качества работ и услуг.

Приоритетными направлениями при формировании благоприятной предпринимательской среды в Волгограде до 2034 года являются:

обновление внешнего облика существующих торговых объектов;

проведение сельскохозяйственных ярмарок;

организация ярмарок нового формата: постоянно действующих с дополнительными элементами благоустройства территорий.

Реализация указанных проектов позволит обеспечить переход к инвестиционно-инновационной модели производств, привлечь 410 млрд рублей инвестиций в основной капитал создать более 3180 новых рабочих мест, обеспечить технологический суверенитет, активное импортозамещение и повышение доходов населения, улучшение качества услуг и внешнего облика элементов потребительского рынка.»

1.3.2. В подразделе 2.2:

1.3.2.1. Абзац четвертый пункта 1 признать утратившим силу.

1.3.2.2. В пункте 2:

1) Абзац второй изложить в следующей редакции:

«строительства автомобильной дороги «Обход Волгограда»;».

2) Абзац шестой признать утратившим силу.

3) Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«строительства не менее 30 и реконструкции не менее 22 автомобильных дорог и путепроводов;».

4) Абзац тринадцатый признать утратившим силу.

1.3.2.3. Абзац второй подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«обновления троллейбусов, электробусов, трамваев, автобусов на сжиженном и компримированном природном газе;».

1.3.2.4. В пункте 4:

1) Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Создания и обустройства 5 транспортно-пересадочных узлов
(далее – ТПУ) для организации пересадки с межмуниципальных маршрутов на муниципальные маршруты:

ТПУ в Тракторозаводском районе - на пересечении ул. им. Михайлова и ул. Тракторостроителей - для пересадки на маршруты городского пассажирского транспорта пассажиров, двигающихся со стороны Волжского, Ерзовки, Дубовки и других населенных пунктов Саратовского направления;

ТПУ в Дзержинском районе - вблизи территории Мамаева кургана, ограниченной ул. Космонавтов и ул. им. Землячки;

ТПУ в Дзержинском районе – на пересечении ул. им. Землячки и пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и ул. Исторической – для пересадки пассажиров, двигающихся со стороны международного аэропорта Сталинград, р.п. Городище и других населенных пунктов Московского направления;

ТПУ в Центральном районе - по ул. им. Михаила Балонина;

ТПУ в Красноармейском районе - на ст. Заканальная - для пересадки пассажиров, двигающихся со стороны Светлого Яра, Чапурников и других населенных пунктов Южного направления.»

2) Абзац второй подпункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит создать 6080 новых рабочих мест, привлечь 271 млрд рублей инвестиций в основной капитал, полностью обновить общественный транспорт, повысить комфортность передвижения населения, обеспечить жителей Волгоградско-Волжской агломерации более эффективной транспортной системой, изменить транспортную структуру города из линейной в линейно-кольцевую и тем самым сократить среднее время в пути в 2 раза, привести в нормативное состояние автомобильные дороги и значительно увеличить площадь экономически привлекательных для развития территорий, обеспечить оптимальный, безопасный, экологически чистый режим дорожной ситуации для всех участников, а также оптимизировать существующие и привлечь дополнительные грузопотоки.».

1.3.3. Абзац двадцать второй подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит увеличить долю инноваций и научных разработок в структуре экономики Волгограда в 1,5 раза, увеличить численность работающих в IT-отрасли в 2 раза, создать новые возможности цифровых решений и навыков для населения, обеспечить развитие электронных услуг и интернет-технологий, создать 2230 новых рабочих мест, привлечь 
15,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал.».

1.3.4. Абзац второй пункта 7 подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит сформировать консорциум вузов для проведения научных исследований, создать научную базу в целях подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий Волгограда, условия и мотивацию для подготовки специалистов для экономики Волгограда, повысить уровень читательской и математической грамотности школьников, систематизировать работу по развитию талантов, создать не менее 400 новых рабочих мест, привлечь 40 млрд рублей инвестиций в основной капитал.».

1.3.5. В подразделе 2.5:

1.3.5.1. Абзац тридцатый признать утратившим силу.

1.3.5.2. Абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«участие во всероссийских патриотических движениях молодежи («Юнармия»);».

1.3.5.3. Абзацы тридцать седьмой, тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

«строительство не менее 13 спортивных объектов.

Реализация указанных проектов позволит создать 1110 новых рабочих мест, развить интеллектуальный и творческий потенциал молодежи, повысить ее социальную активность в Волгограде, реализовать программы по организации досуга, отдыха, оздоровления, по формированию здорового образа жизни, оказать поддержку талантам, прогрессивным идеям и инициативам, предпринимательству, молодым семьям в жилищной сфере.».

1.3.6. В подразделе 2.6:

1.3.6.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«строительство 31 объекта здравоохранения (новых поликлиник в «Комарово» и «Родниковая долина», новой областной детской клинической больницы, родильного дома на территории ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», нового здания противотуберкулезного диспансера);».

1.3.6.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит обеспечить население современными клиниками и гарантированным перечнем качественных медицинских услуг – от профильной диагностики до сложных операций и реабилитации, создать предпосылки для перевода учреждений здравоохранения на новый технологический уровень, предупреждать, своевременно диагностировать заболевания, оказывать квалифицированную медицинскую помощь, что в итоге увеличит продолжительность жизни и активный возраст населения Волгограда, а также позволит привлечь 165,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, создать 2870 новых рабочих мест.».

1.3.7. В подразделе 2.7:

1.3.7.1. Абзац шестой пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:

«В рамках заключенных инвестиционных соглашений в 10-летней перспективе планируется построить порядка 3,6 млн кв. м. жилья, из которых 167 тыс. кв. м. подлежат передаче в муниципальную собственность Волгограда.».

1.3.7.2. Абзац пятый пункта 2.7.3 признать утратившим силу.

1.3.7.3. В пункте 2.7.4:

1) Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В Тракторозаводском районе планируется благоустройство склонов поймы р. Мокрая Мечетка (создание современной парковой зоны с малыми архитектурными формами, объектами физической культуры и спорта, досуга, активного отдыха).».

2) Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В Краснооктябрьском районе располагается уникальный 
водно-спортивный центр Виктора Авдиенко, знаменитого тренера, подготовившего несколько олимпийских чемпионов по плаванию. 
Водно-спортивный центр мирового уровня полностью оснащен медицинским и диагностическим оборудованием, в месяц его посещают 4000 детей. На базе водно-спортивного центра ведет подготовку сборная России по плаванию. Планируется развивать Краснооктябрьский район как спортивный кластер, учитывая наличие в нем спортивных объектов – стадионов «Зенит», «Монолит», Дворца спорта, которые после реконструкции создадут дополнительные условия для развития в Волгограде олимпийских и неолимпийских видов спорта, в том числе современных.».

3) Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«В Советском районе – географическом центре Волгограда, в определенном периоде сформированном в части территории района за счет небольших поселков, планируются мероприятия, направленные на создание элемента инновационной инфраструктуры – межуниверситетского кампуса мирового уровня, и обеспечение новыми элементами благоустройства и комфорта территорий в части комплексного строительства (многоэтажные жилые комплексы с обеспечением транспортной и социальной инфраструктур). Комплексный подход получат как крупные застройки (по примеру ЖК «Родниковая долина»), так и компактные поселки (пос. Максимка и др.), имеющие реальный потенциал экономического роста.».

4) Абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«Тракторозаводском районе – комплексное освоение территории с социальной инфраструктурой (строительство школы, детского сада), созданием объектов культурно-бытового обслуживания;».

5) Абзац шестой подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«Советском районе – комплексная жилая застройка с социально-бытовой инфраструктурой (строительство школы и детского сада с бассейном), межуниверситетского кампуса мирового уровня с культурным обслуживанием и спортивными площадками;».

6) Абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:

«строительство 14 дошкольных учреждений.».

7) Абзац пятый подпункта 4.2 подпункта 4 признать утратившим силу.

8) Абзац пятый подпункта 5 признать утратившим силу.

9) Подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Развитие топливно-энергетического комплекса:

строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;

подведение газопроводов к частным домовладениям в рамках догазификации;

развитие электросетевой инфраструктуры Волгограда;

развитие сети объектов заправки транспортных средств, использующих электрическую энергию в качестве моторного топлива;

создание СПГ-инфраструктуры для обеспечения топливом транспорта в Волгограде.

Реализация указанных проектов позволит улучшить качество городской среды Волгограда посредством создания комфортного и доступного жилья с развитой социальной инфраструктурой и надежным коммунальным хозяйством, а именно:

построить 5,62 млн кв. м нового комфортабельного жилья;

расселить 538,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда;

построить 11 общеобразовательных организаций, обеспечив обучение всех обучающихся в одну смену, и 14 дошкольных учреждений, обеспечив местами в детских дошкольных образовательных учреждениях всех детей в возрасте от 2 лет;

благоустроить не менее 70 общественных пространств и 430 дворовых территорий, что составляет 100% дворов с ненормативным техническим состоянием;

высадить более 320 тыс. деревьев и кустарников, увеличив показатель обеспеченности населения зелеными насаждениями до 20 кв. м/чел.».

1.3.8. Абзац двадцать восьмой подраздела 2.8 изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит обеспечить рост туристического потока до 3,5 млн человек в год и создать более 5090 новых рабочих мест.».

1.4. Абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем потребности для финансирования мероприятий Программы прогнозируется в объеме 1,64 трлн рублей, из которых 52,4 % – внебюджетные источники (собственные средства промышленных предприятий, планирующих реализовывать инвестиционные проекты, средства частных инвесторов в сфере строительства транспортно-логистических центров, жилых комплексов, спортивных и туристических объектов).».

1.5. Абзацы седьмой-одиннадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:

«создание не менее 22,8 тыс. новых рабочих мест;

увеличение валового регионального продукта на 1,3 трлн рублей;

увеличение объема инвестиций в основной капитал на 1,64 трлн рублей;

строительство не менее 5,62 млн кв. м нового комфортабельного жилья;

увеличение туристического потока до 3,5 млн человек.».

1.6. Приложение 1 к Комплексной программе перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.7. Приложение 2 к Комплексной программе перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Председатель Волгоградской городской Думы В.В.Колесников | Глава Волгограда В.В.Марченко |
| --- | --- |

Приложение 1

к решению

Волгоградской городской Думы

от _____.2025 № ____

«Приложение 1

к Комплексной программе перспективного развития

города-героя Волгограда до 2034 года,

утвержденной решением

Волгоградской городской Думы

от 30.01.2024 № 7/111

Экономические эффекты

от реализации мероприятий Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года

| Наименование направления реализации Программы | Период реализации | Общая потреб-ность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб | Внебюд-жетные источники, млн руб. | Экономические эффекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | валовый региональ-ный продукт за период | инвестиции, млн руб. | рабочие места, тыс. ед. | ввод жилья, млн кв. м. | иные эффекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Волгоград – промышленный и экономический центр юга России, в том числе: | 2024-2034 | 410120,20 | 0,00 | 410120,20 | 878859,20 | 410120,20 | 3,18 | 0,00 |  |
| 1. Реализация инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий Волгограда | 2024-2034 | 409337,60 | 0,00 | 409337,60 | 878844,20 | 409337,60 | 3,18 | 0,00 | обеспечение технологического суверенитета, активного импортозамещения |
| 2. Развитие потребительского рынка и сферы услуг (в части развития ярмарочной торговли) | 2024-2034 | 782,60 | 0,00 | 782,60 | 15,00 | 782,60 | 0,00 | 0,00 | обеспечение населения товарами местных производителей |
| II. Волгоград – транспортно-логистический центр, в том числе: | 2024-2034 | 270964,82 | 258221,66 | 12743,16 | 85303,25 | 270964,82 | 6,08 | 0,00 |  |
| 3. Модернизация и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | 2024-2034 | 242575,41 | 241991,61 | 583,80 | 46070,75 | 242575,41 | 0,00 | 0,00 | 30% снижение аварийности на автодорогах, в 2 раза сокращение времени в пути населения |
| 4. Обеспечение транспортной мобильности населения | 2024-2034 | 3126,03 | 2641,83 | 484,20 | 1831,50 | 3126,03 | 0,70 | 0,00 | в 2 раза увеличение пассажиропотока |
| 5. Модернизация городского транспорта и спецтехники | 2024-2034 | 14363,38 | 13588,22 | 775,16 | 3751,00 | 14363,38 | 0,00 | 0,00 | 100% обновление общественного транспорта |
| 6. Развитие транспортно-логистического потенциала | 2024-2034 | 10900,00 | 0,00 | 10900,00 | 33650,00 | 10900,00 | 5,38 | 0,00 | в 9,6 раза рост грузооборота транспорта |
| III. Волгоград – город инноваций, технологий и новой экономики, в том числе: | 2024-2034 | 15143,96 | 8978,96 | 6165,00 | 16170,50 | 15143,96 | 2,23 | 0,00 |  |
| 7. Инновации для городской среды | 2024-2034 | 15143,96 | 8978,96 | 6165,00 | 16170,50 | 15143,96 | 2,23 | 0,00 | в 1,5 раза увеличение доли ин-новаций и научных разработок в структуре экономики Волгограда |
| IV. Волгоград – международный образовательный центр, в том числе: | 2024-2034 | 40046,20 | 39858,20 | 188,00 | 158,80 | 40046,20 | 0,40 | 0,00 |  |
| 8. Создание научной базы для подготовки высококвалифицированных кадров | 2024-2034 | 40046,20 | 39858,20 | 188,00 | 158,80 | 40046,20 | 0,40 | 0,00 | формирование консорциума вузов для проведения научных исследований, обеспечение условий и мотивации для подготовки специалистов для экономики Волгограда |
| V. Волгоград – город возможностей для самореализации молодежи, в том числе: | 2024-2034 | 41338,87 | 38563,23 | 2775,64 | 2296,00 | 41338,87 | 1,11 | 0,00 |  |
| 9. Создание условий для формирования культурной среды и организации досуга, создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 2024-2034 | 41338,87 | 38563,23 | 2775,64 | 2296,00 | 41338,87 | 1,11 | 0,00 | реализация программ по организации досуга, отдыха, оздоровления, формирование здорового образа жизни, поддержка талантов, прогрессивных идей и инициатив, предпринимательства, открытие молодежных центров и 13 объектов спорта |
| VI. Волгоград – город с современной системой здравоохранения, в том числе: | 2024-2034 | 165841,40 | 165815,47 | 25,93 | 3451,00 | 165841,40 | 2,87 | 0,00 |  |
| 10. Создание условий для сохранения здоровья населения | 2024-2034 | 165841,40 | 165815,47 | 25,93 | 3451,00 | 165841,40 | 2,87 | 0,00 | увеличение продолжительности жизни и активного возраста населения, доступность ранней диагностики для выявления заболеваний |
| VII. Волгоград – город, комфортный для жизни населения, в том числе: | 2024-2034 | 557897,69 | 221022,09 | 336875,60 | 61932,81 | 557897,69 | 1,84 | 5,62 |  |
| 11. Создание новых дошкольных и общеобразовательных организаций | 2024-2034 | 32166,40 | 31894,10 | 272,30 | 5390,00 | 32166,40 | 1,84 | 0,00 | обеспечение шаговой доступности получения услуг образования: строительство 11 образовательных организаций и 14 дошкольных учреждений |
| 12. Благоустройство территории Волгограда и создание современных общественных пространств | 2024-2034 | 23785,49 | 23177,49 | 608,00 | 3219,00 | 23785,49 | 0,00 | 0,00 | благоустройство более 70 общественных пространств, высадка более 320 тыс. зеленых насаждений |
| 13. Обеспечение экологического благополучия | 2024-2034 | 40464,15 | 40464,15 | 0,00 | 1960,50 | 40464,15 | 0,00 | 0,00 | ликвидация объектов накопленного вреда на территории Волгограда |
| 14. Модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктур | 2024-2034 | 94048,01 | 79015,07 | 15032,94 | 4592,00 | 94048,01 | 0,00 | 0,00 | создание новых инженерных сетей, повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| 15. Развитие топливно-энергетического комплекса | 2024-2034 | 7731,10 | 200,00 | 7531,10 | 4620,00 | 7731,10 | 0,00 | 0,00 | создание условий для обеспечения населения энергетическими услугами |
| 16. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищного обеспечения | 2024-2034 | 359702,54 | 46271,28 | 313431,26 | 42151,31 | 359702,54 | 0,00 | 5,62 | строительство не менее 5,62 млн кв. м нового комфортабельного жилья, расселение 34,2 тыс. жителей из аварийного жилищного фонда |
| VIII. Волгоград – международный туристический центр, в том числе: | 2024-2034 | 140719,16 | 48996,94 | 91722,22 | 254495,00 | 140719,16 | 5,09 | 0,00 |  |
| 17. Волгоград – город для отдыха и путешествий | 2024-2034 | 140719,16 | 48996,94 | 91722,22 | 254495,00 | 140719,16 | 5,09 | 0,00 | рост туристического потока до 3,5 млн человек в год, реновация существующей и создание новой инфраструктуры гостеприимства |
| Итого по направлениям реализации Программы | 2024-2034 | 1642072,30 | 781456,55 | 860615,75 | 1302666,56 | 1642072,30 | 22,80 | 5,62 |  |

Департамент экономического развития и инвестиций

администрации Волгограда

Приложение 2

к решению

Волгоградской городской Думы

от _____.2025 № ____

«Приложение 2

к Комплексной программе перспективного развития

города-героя Волгограда до 2034 года,

утвержденной решением

Волгоградской городской Думы

от 30.01.2024 № 7/111

## Мероприятия

## Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года

1. Волгоград - промышленный и экономический центр юга России

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. |  | Бюджетные источники, млн руб | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 - 2034 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | 1. Волгоград-промышленный и экономический центр юга России | 2024-2034 | 410120,20 |  | 0,00 | 410120,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Цель 1. Реализация инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Химическое производство, в том числе: | 2024-2034 |  | 392000,00 | 0,00 | 392000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Строительство комплекса по производству масел | 2024-2029 |  | 23300,00 | 0,00 | 23300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.2. | Модернизация Волгоградской ТЭЦ-2 | 2024-2028 |  | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.3. | Строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей | 2024-2026 |  | 23700,00 | 0,00 | 23700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.4. | Развитие ОЭЗ "ППТ "Химпром" в Кировском районе | 2024-2032 |  | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО «ВОЛГБЕРГ», ООО «ЗТИ Волгоград», ООО «ПТК «МИКСХИМ», ООО ПК «ВОЛГОГРАД ПОЛИМЕР», комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.5. | Создание нефтехимического производства по производству поливинилхлорида | 2028-2034 |  | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО "НИКОХИМ", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.6. | Плановое обновление производственных фондов АО "Каустик"; замена диафрагменного производства хлора и каустической соды на производство, использующее мембранную технологию; создание производства по выпуску бромида натрия | 2024-2028 |  | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | АО "Каустик", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.2. | Металлургическое производство, в том числе: | 2024-2030 |  | 16250,40 | 0,00 | 16250,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | Развитие производства многопрядных (ф8-20мм) канатов и канатов закрытой конструкции | 2024-2030 |  | 1250,40 | 0,00 | 1250,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | филиал "Волгоградский" АО "Северсталь канаты", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.2.2. | Создание современного кузнечно-прессового комплекса по производству широкого сортамента специальных сталей и сплавов | 2024-2026 |  | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | АО "Корпорация "Красный октябрь", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.3. | Машиностроение, в том числе: | 2025 |  | 492,60 | 0,00 | 492,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Формирование промышленного технопарка | 2027 |  | 492,60 | 0,00 | 492,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО "Технопарк Метизный", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.4. | Пищевая промышленность, в том числе: | 2025-2030 |  | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.4.1. | Развитие производства импортозамещающей продукции ООО "Волгоградтрубопласт" | 2025-2032 |  | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО "Волгоградтрубопласт", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгоград |
| 1.5. | Агропромышленный комплекс, в том числе: | 2024-2034 |  | 344,60 | 0,00 | 344,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.5.1. | Развитие инновационного агрокомплекса "Бекетовка" | 2024-2034 |  | 344,60 | 0,00 | 344,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ООО "Волгоагрохимия", комитет сельского хозяйства Волгоградской области |
|  | Итого |  |  | 409337,60 | 0,00 | 409337,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Цель 2. Формирование благоприятной предпринимательской среды в Волгограде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие инструментов поддержки и форм нестационарных торговых объектов | 2024-2028 |  | 325,00 | 0,00 | 325,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 2.2. | Расширение новых форм и форматов ярмарок, в т.ч. с дополнительными элементами благоустройства территорий ярмарок | 2024-2034 |  | 457,60 | 0,00 | 457,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  |  | 782,60 | 0,00 | 782,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

2. Волгоград - транспортно-логистический центр

| № п/п | Наименование мероприятия Программы |  | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источник, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2034 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 2. Волгоград-транспортно-логистический центр |  | 2024-2034 | 270964,82 | 258221,66 | 12743,16 | 26858,41 | 9140,71 | 6862,37 | 215360,17 |  |
| Цель 3. Модернизация и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство дорог, в том числе: | 2024-2034 | 201486,97 | 201329,97 | 157,00 | 18545,96 | 5175,55 | 2578,95 | 175029,51 |  |
| 3.1.1. |  | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон"-Тамбов-Волгоград-Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон"-Тамбов-Волгоград-Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область" (1-й-3-й этапы) (автомобильная дорога "Обход Волгограда") | 2024-2034 | 56969,96 | 56969,96 | 0,00 | 10414,26 | 5047,13 | 0,00 | 41508,57 | ФКУ "УПРДОР Москва-Волгоград", комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.2. |  | Строительство 0-й Продольной магистрали от стадиона "Волгоград Арена" до ул. Матевосяна в Тракторозаводском районе | 2030-2034 | 17700,00 | 17700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17700,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.3. |  | Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде (третий пусковой комплекс, 1 этап) | 2024 | 6450,05 | 6450,05 | 0,00 | 6450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.4. |  | Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде (третий пусковой комплекс, 2 этап) | 2026-2032 | 15260,70 | 15260,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,45 | 12968,25 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.5. |  | Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через р. Волга в Центральном районе | 2024-2029 | 8130,00 | 8130,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 91,00 | 8000,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.6. |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к административному зданию Арбитражного суда Волгоградской области в границах от ул. им. Калинина до ул. Одесской в Ворошиловском районе | 2026-2030 | 8394,69 | 8394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8394,69 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.7. |  | Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе | 2024 | 67,48 | 67,48 | 0,00 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет строительства Волгоградской области |
| 3.1.8. |  | Строительство автодороги по ул. им. Константина Симонова в границах от пересечения с б-ром 30-летия Победы до пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Дзержинском районе | 2024 | 81,69 | 81,69 | 0,00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.9. |  | Строительство дороги по ул. Космонавтов от ул. 51-й Гвардейской до ул. им. Землячки в Дзержинском районе | 2027-2028 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.10. |  | Строительство дороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе | 2024-2025 | 1254,60 | 1254,60 | 0,00 | 1215,45 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.1.11. |  | Строительство подъездных путей и пешеходных лестниц к пойме р. Царицы со стороны Центрального района, с обустройством парковочных мест | 2027-2034 | 783,00 | 626,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.12. |  | Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе | 2024 | 87,64 | 87,64 | 0,00 | 87,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, |
| 3.1.13. |  | Подъездная дорога к общеобразовательной школе по ул. им. Кортоева в Дзержинском районе | 2024 | 68,82 | 68,82 | 0,00 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.1.14. |  | Строительство улиц № 6,№ 7,№ 9 в микрорайоне "Родниковая долина" в Советском районе | 2028-2034 | 1344,88 | 1344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1344,88 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.15. |  | Строительство внутренних проездов ТП Сколково в рамках нового инвестиционного проекта "Строительство технопарка, филиал "Сколково" в Ворошиловском районе | 2024 | 121,57 | 121,57 | 0,00 | 121,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.16. |  | Строительство мостовых переходов на о. Сарпинский (соединение с Красноармейским и Кировским районами), в том числе: | 2027-2034 | 67320,00 | 67320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67320,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.16.1. |  | Строительство мостового перехода через реку Волга на островную систему о. Голодный - о. Сарпинский (соединение с Кировским районом) | 2027-2030 | 35965,00 | 35965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35965,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.16.2. |  | Строительство мостового перехода через реку Волга на островную систему о. Голодный - о. Сарпинский (соединение с Красноармейским районом) | 2030-2034 | 31355,00 | 31355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31355,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.17. |  | Капитальный ремонт объекта: "Мост через Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина с подходами" в Красноармейском районе | 2026-2027 | 521,90 | 521,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 326,40 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.18. |  | Строительство дороги по ул. Летней в п. Солнечный в Краснооктябрьском районе | 2024-2027 | 470,20 | 470,20 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 467,67 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.19. |  | Строительство дорог в ЖК на Матросова в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 1591,76 | 1591,76 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 1570,77 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.20. |  | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги от грузового речного порта "Татьянка" до автомобильной дороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Красноармейском районе | 2028-2031 | 923,40 | 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,40 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.21. |  | Строительство автодорожного путепровода на участке Горнополянский-Канальная в Кировском районе | 2027-2028 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.22. |  | Организация подъездных путей к ООО «Красноармейский судоремонтный завод» в Красноармейском районе, в том числе: | 2027-2030 | 1555,50 | 1555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555,50 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.22.1. |  | Строительство моста на полуостров Сарептский в Красноармейском районе | 2027-2034 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.22.2. |  | Строительство подъездной автомобильной дороги от моста до проходной ООО "Красноармейский судоремонтный завод" в Красноармейском районе | 2027-2030 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.23. |  | Строительство ул.Космонавтов от пересечения с ул.им.Константина Симонова до пересечения с ул.им.Хорошева и ул.им.Хорошева (дублер) от Дворца водных видов спорта до ул.Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда | 2027-2028 | 534,73 | 534,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,73 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.24. |  | Строительство дорог в ЖК "Новый" в Тракторозаводском районе | 2026-2028 | 449,41 | 449,41 | 0 | 0 | 18,95 | 0 | 430,46 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25. |  | Строительство дорог в ЖК "Герои" в Дзержинском районе | 2025 - 2030 | 2286,00 | 2286,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 2262,60 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.1 |  | Строительство дорог в ЖК "Герои" (1 этап) | 2025-2027 | 311,44 | 311,44 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 288,04 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.2 |  | Строительство дорог в ЖК "Герои" (2 этап) | 2027-2028 | 646,26 | 646,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,26 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.3 |  | Строительство дорог в ЖК "Герои" (3 этап) | 2027-2029 | 954,50 | 954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,50 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.4 |  | Строительство дорог в ЖК "Герои" (4 этап) | 2028-2030 | 373,80 | 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,80 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.26. |  | Проведение транспортных мероприятий на о. Сарпинский (создание улично-дорожной сети, транспортно-пешеходной инфраструктуры, обеспечение общественным транспортом) в Кировском районе | 2027-2034 | 5951,00 | 5951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5951,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.2. |  | Реконструкция дорог, в том числе: | 2024-2034 | 30576,34 | 30576,34 | 0,00 | 1667,09 | 2707,59 | 1601,52 | 24600,14 |  |
| 3.2.1. |  | Реконструкция автомобильной дороги "3-я Продольная магистраль" на участках км 4 + 800 - км 7 + 000 | 2024-2025 | 923,24 | 923,24 | 0,00 | 820,46 | 102,78 | 0,00 | 0,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.2. |  | Реконструкция 2-й Продольной магистрали в границах от ул. Рокоссовского до ул. им. Германа Титова в том числе: | 2027-2034 | 2912,33 | 2912,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2912,33 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.1. |  | Реконструкция кругового движения по ул. им. Рокоссовского от ул. им. Покрышкина до ул. Кубинской | 2027-2029 | 487,40 | 487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,40 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.2. |  | Реконструкция ул. им. маршала Еременко от ул. 39 Гвардейской до ул. им. генерала Штеменко | 2028-2030 | 1017,03 | 1017,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017,03 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.3. |  | Реконструкция ул. им. Лермонтова от ул. Кубинской до ул. 39 Гвардейской | 2030-2033 | 759,10 | 759,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,10 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.4. |  | Реконструкция ул. им. маршала Еременко от ул. им. генерала Штеменко до ул. им. Германа Титова | 2031-2034 | 648,80 | 648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,80 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.3. |  | Реконструкция автодороги по ул. Никитина от примыкания к ул. им. Рогова до ул. им. Кирова в Кировском районе | 2027-2028 | 100,29 | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,29 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.4. |  | Реконструкция пр. Университетского в границах ул. Казахская и ул.Кабардинская в Советском районе | 2027-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.5. |  | Реконструкция автомобильной дороги по пер. Зеленоградскому в Кировском районе со строительством путепровода над железнодорожными путями в рамках нового инвестиционного проекта "Организация производства биопротеинов" | 2024-2034 | 1307,87 | 1307,87 | 0,00 | 12,57 | 195,30 | 0,00 | 1100,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.6. |  | Реконструкция автомобильной дороги "3-я Продольная магистраль" на участках км 0 + 000 - км 3 + 751 | 2027-2029 | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.7. |  | Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на 3-ю Продольную магистраль) в Тракторозаводском районе | 2024-2028 | 2044,05 | 2044,05 | 0,00 | 301,28 | 148,47 | 50,51 | 1543,79 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.7.1. |  | Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль). 1 этап | 2024-2025 | 441,31 | 441,31 | 0,00 | 301,28 | 140,03 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.7.2. |  | Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль). 2 этап | 2025-2028 | 1 602,74 | 1 602,74 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 50,51 | 1 543,79 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.8. |  | Реконструкция автомобильной дороги на р.п. Горьковский и ул.им. Неждановой от автомобильной дороги А-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной" до ул. Автозаводская с устройством транспортной развязки в разных уровнях с автомобильной дорогой "3-я Продольная магистраль в г. Волгограде" | 2024-2029 | 5060,00 | 5060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 5000,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.9. |  | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. им. Менделеева в Краснооктябрьском районе | 2027-2028 | 1488,70 | 1488,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488,70 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10. |  | Реконструкция ул. Ангарской в Дзержинском районе в рамках нового инвестиционного проекта "Строительство складского комплекса ООО "Вайлдберриз" в г. Волгоград" | 2024-2034 | 4188,50 | 4188,50 | 0,00 | 0,88 | 1001,68 | 635,25 | 2550,69 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.10.1 |  | Реконструкция ул.Ангарская в Дзержинском райне г.Волгограда Этап № 1 - ул.Ангарская от ул.Рокоссовского до ул.Волчанская | 2028-2030 | 1202,14 | 1202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202,14 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10.2 |  | Реконструкция ул.Ангарская в Дзержинском райне г.Волгограда Этап № 2 - ул.Ангарская от ул.Волчанская до ул.Римского-Корсакова | 2030-2033 | 864,91 | 864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,91 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10.3 |  | Реконструкция ул.Ангарская в Дзержинском райне г.Волгограда Этап №3 - от автозаправочной станции, по адресу ул.Ангарская, 162а до ул.Ангарская,178, | 2024-2025 | 851,04 | 851,04 | 0,00 | 0,88 | 850,16 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10.4 |  | Реконструкция ул.Ангарская в Дзержинском райне г.Волгограда Этап №4 - от ул.Ангарская 178 до примыкания к шоссе Авиаторов | 2025-2027 | 1270,41 | 1270,41 | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 635,25 | 483,64 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.11. |  | Реконструкция пр. Бузулукский и ул. Авторемонтной в границах от ш. Авиаторов до ул. Дубовая Балка в Дзержинском районе в рамках нового инвестиционного проекта "Строительство складского комплекса ООО "Вайлдберриз" в г. Волгоград" | 2024-2028 | 459,35 | 459,35 | 0,00 | 229,74 | 46,54 | 0,00 | 183,07 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.12. |  | Реконструкция автодорог по ул. Латвийской, по ул. Хабаровской и по ул. им Плеханова от пересечения пр-кта Героев Сталинграда с ул. Лазоревой в Красноармейском районе | 2025-2026 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 170,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.2.13. |  | Реконструкция автомобильной дороги "3-я продольная магистраль" в границах от ул. им. Костюченко до ул. Автомагистральной в Тракорозаводском и Краснооктябрьском районах | 2027-2034 | 151,20 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.2.14. |  | Реконструкция ул. Тракторостроителей с уширением до четырех полос в Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 1128,60 | 1128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128,60 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.2.15. |  | Реконструкция дороги по ул. Санаторной с устройством тротуаров в границах ЖК "Парк Европейский" в Кировском районе | 2024-2028 | 1101,66 | 1101,66 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 1096,99 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.3. |  | Капитальный ремонт дорог, в том числе: | 2024-2034 | 3625,31 | 3625,31 | 0,00 | 692,84 | 0,00 | 382,47 | 2550,00 |  |
| 3.3.1. |  | Ремонт путепровода через железнодорожные пути у ст. Сарепта в Красноармейском районе | 2024 | 270,29 | 270,29 | 0,00 | 270,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.2. |  | Ремонт путепровода № 6 по 3-й Продольной магистрали в Дзержинском районе | 2024 | 378,82 | 378,82 | 0,00 | 378,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.3. |  | Ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. 40 лет ВЛКСМ (Марийский) в Красноармейском районе | 2024 | 43,73 | 43,73 | 0,00 | 43,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.4. |  | Устройство покрытия переходного типа (щебеночное покрытие) на грунтовых дорогах в зоне индивидуальной жилой застройки во всех районах Волгограда | 2030-2034 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.5. |  | Ремонт дороги через старую дамбу, соединяющую ул. им. Михайлова в Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.6. |  | Организация подъездных путей к ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи №15" по ул. Изобильной с выездом на пр.им. Героев Сталининграда в Красноармейском районе | 2026 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.3.7. |  | Ремонт пр-кта Героев Сталинграда (за исключением Сарепсткого путепровода и моста ВДСК) в Красноармейском районе | 2026-2034 | 346,47 | 346,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,47 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.4. |  | Создание парковочных пространств, в том числе: | 2024-2034 | 5830,99 | 5720,66 | 110,33 | 28,52 | 172,80 | 306,87 | 5212,47 |  |
| 3.4.1. |  | Организация платного парковочного пространства, а также перехватывающих парковок в районах города | 2024-2034 | 1416,39 | 1306,06 | 110,33 | 28,52 | 172,80 | 306,87 | 797,87 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.4.2. |  | Строительство парковочного пространства на Набережной 62-й Армии в границах от ул. 7-й Гвардейской до ул.им.Землянского в Центральном районе | 2027-2034 | 4051,40 | 4051,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4051,40 | администрация Центрального района Волгограда, департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.4.3. |  | Организация перехватывающей парковки по ул. Глубокоовражной, ул. им. Пархоменко в Центральном районе, у разворотного кольца ВГТЗ в Тракторозаводском районе, на ст. Ельшанка в Советском районе | 2027 | 363,20 | 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,20 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.5. |  | Обустройство остановок общественного транспорта на территории Волгограда | 2024-2034 | 1055,80 | 739,33 | 316,47 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 738,43 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
|  |  | Итого |  | 242575,41 | 241991,61 | 583,80 | 20934,41 | 8056,84 | 4869,81 | 208130,55 |  |
| Цель 4. Обеспечение транспортной мобильности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Строительство транспортно-пересадочных узлов, организованных площадок посадки-высадки пассажиров в местах стыковки нескольких видов общественного транспорта в Красноармейском, Центральном, Дзержинском, Тракторозаводском районах | 2025-2030 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 4.2. |  | Создание парковочного пространства, модернизация существующего транспортно-пересадочного узла, комплексное благоустройство территорий, прилегающих к ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоградскому филиалу ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25", ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" | 2027-2034 | 314,60 | 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,60 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 4.3. |  | Организация площадок для размещения придорожного сервиса, в том числе площадок для отдыха, парковок и установка на них электронных информационных табло (оборудование 10 парковок с зонами отдыха и информационными табло) | 2027-2030 | 603,90 | 603,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,90 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 4.4. |  | Продление трамвайной линии от ООТ "Обувная фабрика" до ТРЦ "Акварель" в Советском районе | 2027-2030 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 4.5. |  | Развитие региональных воздушных перевозок | 2024-2034 | 1098,33 | 1098,33 | 0,00 | 79,10 | 83,63 | 135,60 | 800,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
|  |  | Итого |  | 3126,03 | 2641,83 | 484,20 | 79,10 | 83,63 | 135,60 | 2343,50 |  |
| Цель 5. Модернизация городского транспорта и спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Модернизация электротранспорта Волгограда | 2024-2034 | 7231,20 | 6456,04 | 775,16 | 5161,30 | 319,64 | 378,10 | 597,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.2. |  | Обновление автобусов большого и среднего класса, работающих на сжиженном природном газе (145 ед.) | 2024-2026 | 1494,68 | 1494,68 | 0,00 | 339,50 | 277,78 | 877,40 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.3. |  | Обновление подвижного состава на магистральных маршрутах Волгограда (136 автобусов на компримированном природном газе) | 2027-2034 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.4. |  | Капитально-восстановительный ремонт 50 трамвайных вагонов | 2027-2034 | 1245,00 | 1245,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 250,00 | 975,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.5. |  | Модернизация и развитие речного пассажирского транспорта и речной инфраструктуры Волгограда | 2027-2034 | 189,20 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.6. |  | Обновление дорожной техники (не менее 150 ед.) | 2024-2028 | 1603,30 | 1603,30 | 0,00 | 344,10 | 382,82 | 351,46 | 524,92 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
|  |  | Итого |  | 14363,38 | 13588,22 | 775,16 | 5844,90 | 1000,24 | 1856,96 | 4886,12 | 344,1 |
| Цель 6. Развитие транспортно-логистического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Создание транспортно-логистических комплексов, в том числе: | 2024-2034 | 10900,00 | 0,00 | 10900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.1. |  | Строительство складского комплекса ООО "Вайлдберриз" в Дзержинском районе | 2024-2025 | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.2. |  | Строительство транспортно-логистического центра "ОЗОН" | 2024-2026 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.3. |  | Создание логистического центра на базе грузового речного порта "Татьянка" (ж/д пути) в Красноармейском районе | 2027-2034 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.4. |  | Строительство распределительного центра компании X5 Групп для торговой сети "Чижик" в рамках реализации проекта по созданию регионального логистического комплекса "Солнечный" в Краснооктябрьском районе | 2024 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.5. |  | Строительство складского комплекса "А" для хранения и распределения фармацевтической продукции | 2027-2029 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.6. |  | Создание транспортно-логистических центров в районе пос. Максимка в Советском районе | 2027-2034 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
|  |  | Итого |  | 10900,00 | 0,00 | 10900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

3. Волгоград - город инноваций, технологий и новой экономики

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. |  | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 3. Волгоград-город инноваций, технологий и новой экономики | 2024-2034 | 15143,96 |  | 8978,96 | 6165,00 | 734,07 | 790,11 | 753,12 | 6701,66 |  |
| Цель 7. Инновации для городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Модернизация систем наружного освещения в Волгограде | 2024-2034 |  | 1456,21 | 1456,21 | 0,00 | 4,91 | 46,42 | 30,00 | 1374,88 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 7.2. | Создание и развитие Карты жителя Волгоградской области | 2024-2027 |  | 180,24 | 180,24 | 0,00 | 42,33 | 22,25 | 43,95 | 71,71 | комитет информационных технологий Волгоградской области |
| 7.3. | Разработка и утверждение нового Генерального плана Волгограда | 2024-2025 |  | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| 7.4. | Создание совместно с ПАО Сбербанк инновационного образовательно проекта "Школа 21" для ускоренного обучения молодых людей IT-специальностям | 2024-2026 |  | 955,20 | 275,20 | 680,00 | 0,00 | 275,20 | 0,00 | 0,00 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области, ПАО "Сбербанк России" |
| 7.5. | Создание технопарка, филиал "Сколково" (на территории поймы р. Царицы) в Ворошиловском районе | 2024-2026 |  | 3702,90 | 0,00 | 3702,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Технопарк Сталинград", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 7.6. | Создание Модульного центра обработки данных в Южном федеральном округе | 2024-2034 |  | 1782,10 | 0,00 | 1782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ПАО "МТС" |
| 7.7. | Создание и обеспечение функционирования специализированного ИТ-центра Волгоградской области | 2026-2030 |  | 2110,64 | 2110,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,67 | 1901,97 | комитет информационных технологий Волгоградской области |
| 7.8. | Развитие и обеспечение функционирования системы фотовидеофиксации нарушений ПДД | 2024-2030 |  | 4004,31 | 4004,31 | 0,00 | 305,61 | 323,16 | 375,06 | 3000,48 | комитет информационных технологий Волгоградской области |
| 7.9. | Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента видеонаблюдения | 2024-2034 |  | 358,18 | 358,18 | 0,00 | 97,42 | 41,00 | 52,44 | 167,32 | комитет информационных технологий Волгоградской области, МКУ ГИЦ |
| 7.10. | Внедрение, развитие и обеспечение функционирования интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и прикладных автоматизированных информационных систем в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры | 2024-2034 |  | 402,93 | 402,93 | 0,00 | 92,55 | 82,08 | 43,00 | 185,30 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет информационных технологий Волгоградской области |
| 7.11. | Расширение охвата муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | 2024 |  | 117,25 | 117,25 | 0,00 | 117,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда |
|  | Итого |  |  | 15143,96 | 8978,96 | 6165,00 | 734,07 | 790,11 | 753,12 | 6701,66 |  |

4. Волгоград - международный образовательный центр

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 4. Волгоград-международный образовательный центр | 2024-2034 | 40046,20 | 39858,20 | 188,00 | 195,80 | 454,90 | 665,50 | 38542,00 |  |
| Цель 8. Создание научной базы для подготовки высококвалифицированных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня "Волга" | 2024-2032 | 38500,00 | 38500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 38100,00 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области, комитет образования и науки Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 8.2. | Оснащение общеобразовательных организаций компьютерной и демонстрационной техникой в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | 2024 | 97,40 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.3. | Создание детских технопарков "Кванториум" на базе 2 общеобразовательных организаций | 2024 | 63,40 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.4. | Создание новых мест дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 2024 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.5. | Создание условий для поддержки и развития талантливой и одаренной молодежи, в том числе: | 2024-2034 | 179,40 | 179,40 | 0,00 | 8,00 | 9,40 | 10,00 | 152,00 |  |
| 8.5.1. | Оборудование "Городской лаборатории" на базе общеобразовательных организаций (предметные кабинеты с современным демонстрационным и лабораторным оборудованием по физике, химии, биологии, информатике и ИКТ) для профильного обучения учащихся | 2027-2034 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.5.2. | Проведение ежегодных профориентационных форумов (слетов) для школьников и их родителей | 2024-2034 | 107,40 | 107,40 | 0,00 | 8,00 | 9,40 | 10,00 | 80,00 | комитет образования и науки Волгоградской области, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.6. | Создание образовательно-производственных центров (кластеров) и кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» | 2025-2034 | 1179,00 | 991,00 | 188,00 | 0,00 | 445,50 | 255,50 | 290,00 | комитет образования и науки Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |
|  | Итого |  | 40046,20 | 39858,20 | 188,00 | 195,80 | 454,90 | 665,50 | 38542,00 |  |

5. Волгоград - город возможностей для самореализации молодежи

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 5. Волгоград-город возможностей для самореализации молодежи | 2024-2034 | 41338,87 | 38563,23 | 2775,64 | 888,95 | 621,75 | 1269,68 | 35782,85 |  |
| Цель 9. Создание условий для формирования культурной среды и организации досуга, создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение масштабного ежегодного молодежного фестиваля #ТриЧетыре | 2024-2034 | 834,29 | 677,24 | 157,05 | 57,50 | 59,74 | 60,00 | 500,00 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, комитет молодежной политики Волгоградской области |
| 9.2. | Проведение Всероссийского кинофестиваля "Волгоградский факел" | 2024-2034 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 66,50 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.3. | Реализация программы развития муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" | 2026-2028 | 2437,70 | 2437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,10 | 1920,60 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.4. | Реализация проекта «Культурный код Волгограда» - проведение международных и всероссийских конкурсов и фестивалей | 2027-2034 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | комитет по культуре администрации Волгограда |
| 9.5. | Восстановление детского оздоровительного лагеря им. 81-й Гвардейской Дивизии, расположенного по ул. им. Костюшко, д. 134 в Красноармейском районе | 2027-2034 | 353,30 | 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,30 | комитет образования и науки Волгоградской области |
| 9.6. | Создание "Дома торжеств" в Центральном районе и реконструкция (ремонт) отделов ЗАГС Волгограда | 2027-2034 | 1148,72 | 1148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1148,72 | комитет юстиции Волгоградской области |
| 9.7. | Создание "Школы креативных индустрий" на базе МБУ ДО "Воскресение" в Кировском районе | 2024 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по культуре администрации Волгограда, комитет культуры Волгоградской области |
| 9.8. | Создание государственного казенного учреждения "Дом народного единства Волгоградской области" | 2028-2034 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области |
| 9.9. | Сохранение духовно-нравственной идентичности на основе проведения мероприятий по модернизации библиотечных систем Волгограда и создания библиотек нового поколения | 2024-2034 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 12,73 | 2,83 | 2,19 | 302,25 | комитет по культуре администрации Волгограда |
| 9.10. | Капитальный ремонт нежилых помещений с кадастровым №34:34:040032:635 площадью 711,3 кв.м., находящихся в муниципальной собственности ("Пост № 1") | 2025-2026 | 24,63 | 24,63 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 19,20 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.11. | Создание молодежных центров в Волгограде | 2028-2034 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.12. | Проведение капитального ремонта и оснащение внутренних помещений молодежного патриотического центра «Родина» на базе объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина» в Центральном районе | 2025-2027 | 52,74 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.13. | Капитальный ремонт (реставрационно-восстановительные работы) зданий муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и образования Волгограда | 2024-2034 | 5438,84 | 5147,64 | 291,20 | 2,69 | 17,53 | 16,92 | 5110,50 | комитет по культуре администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.14. | Торжественный прием в ряды участников Юнармии | 2024-2034 | 2,55 | 2,55 | 0,00 | 0,29 | 1,06 | 0,00 | 1,20 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.15. | Капитальный ремонт зданий государственных учреждений культуры, в том числе: | 2024-2034 | 15751,60 | 15567,21 | 184,39 | 587,35 | 442,34 | 638,76 | 13898,76 |  |
| 9.15.1. | Ремонтно-реставрационные работы здания ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр", расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Мира, 5 | 2024-2026 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 9.15.2. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Здание Центрального Универмага, в подвале которого 38 мотострелковая бригада полковника Бурмакова взяла в плен штаб вражеской группировки войск в 1943 г.", расположенного по адресу: г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 2 | 2024-2029 | 3500,60 | 3500,60 | 0,00 | 341,20 | 287,73 | 609,29 | 2262,38 | комитет строительства Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.3. | Реконструкция ГБУК "Волгоградская филармония" (Центральный концертный зал), расположенного по адресу: г. Волгоград, Набережная 62-й Армии, 4 | 2027-2030 | 2204,50 | 2204,50 | 0,00 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 2178,62 | комитет строительства Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.4. | Сохранение и приспособление для современного использования объекта культурного наследия: "Ансамбль застройки планетария", расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Гагарина, 14 | 2027-2031 | 3141,40 | 3141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3141,40 | комитет строительства Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.5. | Капитальный ремонт здания театра и вспомогательного корпуса ГБУК "Волгоградский театр юного зрителя", расположенных по ул. Рабоче-Крестьянской, д. 42 в Ворошиловском районе | 2024-2025 | 303,20 | 303,20 | 0,00 | 205,60 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.6. | Ремонтно-реставрационные работы ГБУК "Волгоградский государственный театр "Царицынская опера" (объект культурного наследия регионального значения "ДК им. Ленина") в Краснооктябрьском районе | 2025-2034 | 129,20 | 127,81 | 1,39 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 117,65 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.7. | Ремонтно-реставрационные работы ГБУК "Волгоградский музыкально-драматический казачий театр" (объект культурного наследия регионального значения "4-я женская гимназия (кинотеатр "Гвардеец")") в Ворошиловском районе | 2026-2034 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.8. | Ремонтно-реставрационные работы ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького" в Центральном районе | 2028-2034 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.9. | Ремонтно-реставрационные работы ГОБУК ВО "Волгоградский государственный институт искусств и культуры" в Ворошиловском районе | 2028-2034 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.10. | Создание культурно-образовательного центра, расположенного по адресу: г.Волгоград, пр.Ленина, 38 | 2024-2031 | 3515,30 | 3515,30 | 0,00 | 14,67 | 34,22 | 0,00 | 3466,41 | комитет строительства Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.11. | ГБОУ ВО "Волгоградская государственная консерватория имени П.А. Серебрякова" (объект культурного наследия регионального значения "Музыкальное училище, Училище искусств") в Центральном районе | 2025-2034 | 364,40 | 364,40 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 29,47 | 322,30 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.12. | Ремонтно-реставрационные работы ГБУК "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта" в Красноармейском районе | 2026-2034 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.15.13. | Капитальный ремонт (в т.ч. оснащение зрительного зала) Волгоградского областного центра народного творчества ДК «Химик» в Красноармейском районе | 2028-2034 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.16. | Строительство, реконструкция и ремонт объектов физической культуры и спорта, в том числе: | 2024-2034 | 13508,90 | 11365,90 | 2143,00 | 165,09 | 40,08 | 6,01 | 11154,72 |  |
| 9.16.1. | Строительство объектов физической культуры и спорта, в том числе: | 2024-2034 | 4393,55 | 3750,55 | 643,00 | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 3622,00 |  |
| 9.16.1.1. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Таращанцев, 72 в Краснооктябрьском районе | 2027-2034 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 в п. Горьковском по ул. им. Голубятникова в Советском районе | 2027-2034 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным спортивным залом в пос. Спартановка в Тракторозаводском районе | 2029-2034 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 9.16.1.4. | Проектирование и строительство плавательного бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса для МБУ ДО СШ № 18 в Красноармейском районе | 2028-2034 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.5. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта по ул. Восточно-Казахстанской (земельный участок № 34:34:030030:594) в Дзержинском районе | 2026-2027 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 9.16.1.6. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта в Советском районе | 2027-2034 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.7. | Строительство конно-спортивного клуба по ул. им. Джека Лондона, 1 в Красноармейском районе | 2028-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.16.1.8. | Строительство на территории стадиона "Зенит" в Краснооктябрьском районе физкультурно-оздоровительного и тренировочного центра спортивных единоборств | 2024 | 128,55 | 128,55 | 0,00 | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
| 9.16.1.9. | Вторая очередь крытого ледового катка на земельном участке по ул. им. Хорошева, юго-восточнее МР-126 (новое строительство второго крытого ледового катка) в Дзержинском районе | 2027-2034 | 622,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 9.16.1.10. | Строительство физкультурно-оздоровительного и тренировочного центра по спортивным единоборствам в пойме р. Царицы в Ворошиловском районе | 2027-2029 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 9.16.1.11. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для МБУ ДО СШОР № 16 в Кировском районе | 2027-2034 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
| 9.16.1.12. | Ввод в эксплуатацию игровых видов спорта на площадке завода "Красный Октябрь в Краснооктябрьском районе | 2026-2034 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 9.16.1.13. | Строительство Центра дзюдо по ул. Ивановского в Советском районе | 2026-2028 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Лига дзюдо» |
| 9.16.2. | Реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: | 2024-2034 | 9115,35 | 7615,35 | 1500,00 | 36,54 | 40,08 | 6,01 | 7532,72 |  |
| 9.16.2.1. | Реконструкция стадиона "Трактор" по ул. им. Могилевича, 2а в Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 9.16.2.2. | Ремонт, капитальный ремонт, модернизация объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории Волгограда | 2024-2034 | 215,35 | 215,35 | 0,00 | 36,54 | 40,08 | 6,01 | 132,72 | комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
| 9.16.2.3. | Реконструкция здания Дворца спорта по пр-кту им. В.И. Ленина, 65 в Краснооктябрьском районе | 2026-2034 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 9.16.2.4. | Реконструкция стадиона "Монолит" под региональный спортивный центр по легкой атлетике по ул. им. капитана Тряскина, 51 в Краснооктябрьском районе | 2027-2034 | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
|  | Итого |  | 41338,87 | 38563,23 | 2775,64 | 888,95 | 621,75 | 1269,68 | 35782,85 |  |

6. Волгоград - город с современной системой здравоохранения

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2034 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | 6. Волгоград-город с современной системой здравоохранения | 2024-2034 | 165841,40 | 165815,47 | 25,93 | 2495,85 | 1669,04 | 2774,47 | 158876,11 |  |  |
| Цель 10. Создание условий для сохранения здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, в том числе: | 2024-2027 | 4241,98 | 4241,30 | 0,68 | 2,45 | 117,05 | 526,10 | 3595,70 |  |  |
| 10.1.1. | Строительство многопрофильного центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, по пр-кту им. В.И. Ленина, 63г в Краснооктябрьском районе | 2024-2027 | 3259,90 | 3259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2959,90 | комитет строительства Волгоградской области, комитет социальной защиты населения Волгоградской области |  |
| 10.1.2. | Создание реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Ергенинский" (в ГБССУ СО "Ергенинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов") в Кировском районе | 2024-2027 | 982,08 | 981,40 | 0,68 | 2,45 | 117,05 | 226,10 | 635,80 | комитет социальной защиты населения Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |  |
| 10.2. | Создание центра социальной адаптации граждан с ментальными нарушениями (Волгоградское обособленное структурное подразделение ГБССУ СО ГПВИ "Волжский ПНИ") (переданное в оперативное управление комитета социальной защиты населения Волгоградской области здание Волгоградского роддома № 1 в Тракторозаводском районе) | 2024-2026 | 326,59 | 325,63 | 0,96 | 69,32 | 147,71 | 108,60 | 0,00 | комитет социальной защиты населения Волгоградской области |  |
| 10.3. | Создание центра травматологии, ортопедии и протезирования на базе ГУЗ "Клиническая больница № 12" в Краснооктябрьском районе | 2027-2030 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4. | Строительство объектов здравоохранения, в том числе: | 2024-2034 | 152485,16 | 152485,16 | 0,00 | 1431,32 | 1134,43 | 917,57 | 149001,84 |  |  |
| 10.4.1. | Подстанции скорой медицинской помощи на территории ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15" в Красноармейском районе | 2024-2026 | 167,69 | 167,69 | 0,00 | 35,71 | 71,76 | 60,22 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.2. | Волгоградской областной детской клинической больницы (на 880 коек с отдельно стоящим инфекционным корпусом и консультативно-диагностическим отделением и перевод ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" в новое здание) в Советском районе | 2025-2032 | 50636,10 | 50636,10 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 50604,50 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.3. | Поликлиники на территории жилого массива "Родниковая долина" (многоэтажное отдельно стоящее здание мощностью не менее 400 посещений в смену), в которой будет размещено основное подразделение ГУЗ "Клиническая больница № 11", в Советском районе | 2028-2030 | 982,00 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.4. | Поликлиники ГУЗ "Больница № 16" на 1000 посещений в смену с отделением медицинской реабилитации 3 этапа в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Красноармейском районе | 2024-2025 | 1436,16 | 1436,16 | 0,00 | 1308,57 | 127,59 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.5. | Учебно-спортивного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по ул. Казахской, 12 в Советском районе (завершение строительства) | 2024-2026 | 150,03 | 150,03 | 0,00 | 73,25 | 10,63 | 66,15 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.6. | Поликлиники на территории жилого массива "ЖК "Комарово" мощностью 300 посещений в смену, в том числе 150 посещений в смену в детском отделении, в Советском районе | 2031-2034 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.7. | Многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи №7" в Советском районе | 2024-2026 | 224,64 | 224,64 | 0,00 | 13,79 | 139,65 | 71,20 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.8. | Родильного дома ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25" в Дзержинском районе | 2027-2031 | 17060,80 | 17060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17060,80 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.9. | Отделения радионуклидной терапии и диагностики ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в Дзержинском районе | 2025-2028 | 5022,50 | 5022,50 | 0,00 | 0,00 | 753,20 | 720,00 | 3549,30 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.10. | Подстанции скорой медицинской помощи в Краснооктябрьском районе | 2030-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.11. | Лечебно-диагностического корпуса ГУЗ "Клиническая больница № 4" (размещение офтальмологического, оториноларингологического и гинекологического отделений на территории ГУЗ "Клиническая больница № 4" по ул. Ополченской, 40) в Тракторозаводском районе | 2027-2030 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.12. | Инфекционной больницы на 160 взрослых коек и 20 посещений в смену (строительство нового здания ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1" по ул. им. Николая Отрады, 29 в Тракторозаводском районе) | 2027-2031 | 10860,00 | 10860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10860,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.13. | Здания поликлиники в Кировском районе | 2028-2030 | 1629,47 | 1629,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1629,47 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.14. | Здания ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28" для размещения детского отделения по ул. им. Константина Симонова, 21 в Дзержинском районе | 2027-2030 | 2489,03 | 2489,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,03 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.15. | Поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (в районе ЖК "Бейкер Стрит") в Дзержинском районе | 2032-2034 | 2489,07 | 2489,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,07 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.16. | Поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (в районе ТРК "Мармелад") в Дзержинском районе | 2032-2034 | 2489,07 | 2489,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,07 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.17. | Поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (в микрорайоне Нижний Тракторный) в Тракторозаводском районе | 2031-2034 | 3155,11 | 3155,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155,11 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.18. | Лечебно-консультационного Центра по борьбе с туберкулезом в Тракторозаводском районе | 2027-2032 | 17623,30 | 17623,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17623,30 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.19. | Хирургического корпуса ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница" в Дзержинском районе | 2029-2032 | 7100,00 | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7100,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.20. | Инфекционного стационара ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" в Дзержинском районе | 2027-2030 | 3049,70 | 3049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3049,70 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.21. | Подстанции скорой медицинской помощи в Ворошиловском районе | 2030-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.22. | Подстанции скорой медицинской помощи в Советском районе | 2030-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.23. | Подстанции скорой медицинской помощи в Кировском районе | 2030-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.24. | ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31" по ул. Юрьевской, 2 в Советском районе (завершение реконструкции здания) | 2027-2028 | 288,10 | 288,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,10 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.25. | Поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения в Тракторозаводском районе (поселок ГЭС) | 2031-2034 | 1254,96 | 1254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254,96 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.26. | Поликлиника для обслуживания детского и взрослого населения, (район Жилгородка) в Дзержинском районе | 2032-2034 | 2489,07 | 2489,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,07 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.27. | Нового корпуса ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 3" в Ворошиловском районе | 2027-2031 | 3807,50 | 3807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3807,50 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.28. | Учебного корпуса ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1" в Дзержинском районе | 2027-2032 | 294,31 | 294,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,31 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.29. | Административно-хозяйственного корпуса ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1" в Дзержинском районе | 2027-2032 | 335,62 | 335,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,62 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.30. | Корпуса Многопрофильного Центра реабилитации и восстановительной медицины ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1" в Дзержинском районе | 2027-2032 | 7215,67 | 7215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7215,67 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.4.31. | Нового здания основного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в Дзержинском районе | 2027-2031 | 4395,26 | 4395,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4395,26 | комитет строительства Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5. | Ремонт объектов здравоохранения, в том числе: | 2024-2027 | 1507,23 | 1494,09 | 13,14 | 336,10 | 175,79 | 472,20 | 510,00 |  |  |
| 10.5.1. | Ремонтные работы в женской консультации (2-й филиал) ГУЗ "Родильный дом № 4" по ул. 40 лет ВЛКСМ, 58 на 1547 кв. м в Красноармейском районе | 2027 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.2. | Капитальный ремонт и переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в Дзержинском районе | 2024-2026 | 591,95 | 581,81 | 10,14 | 268,53 | 101,08 | 212,20 | 0,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.3. | Ремонт инфекционной больницы ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1" в Кировском районе | 2024-2027 | 261,34 | 261,34 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 60,00 | 200,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.4. | Ремонт ГУЗ "Детская поликлиника № 3" в Тракторозаводском районе | 2024-2025 | 43,35 | 43,35 | 0,00 | 22,65 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.5. | Ремонтные работы и переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Детская поликлиника № 6" в Ворошиловском районе | 2025 | 21,43 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.6. | Ремонт ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 15" в Дзержинском районе | 2024-2025 | 42,26 | 42,26 | 0,00 | 20,79 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.7. | Ремонтные работы и переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" в Дзержинском районе | 2024-2027 | 272,02 | 269,02 | 3,00 | 11,79 | 7,23 | 100,00 | 150,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.8. | Ремонт ГУЗ "Детская поликлиника № 1" в Краснооктябрьском районе | 2024-2025 | 14,88 | 14,88 | 0,00 | 11,50 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.9. | Ремонт женской консультации ГУЗ "Клиническая больница № 5" по ул. им. Дегтярева, 45 площадью 1274 кв. м в Тракторозаводском районе | 2027 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.5.10. | ГУЗ "Клиническая больница № 5" (ремонтные работы в женской консультации и "Центре охраны здоровья семьи и репродуктологии" по ул. им. маршала Еременко, 56 площадью 1500 кв. м) в Краснооктябрьском районе | 2026-2027 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.6. | Модернизация и оснащение объектов здравоохранения, в том числе: | 2024-2027 | 4280,44 | 4269,29 | 11,15 | 656,66 | 94,06 | 750,00 | 2768,57 |  |  |
| 10.6.1. | Проведение модернизации учреждения ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15" в Красноармейском районе | 2024-2028 | 1066,35 | 1060,44 | 5,91 | 117,87 | 92,57 | 250,00 | 600,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.6.2. | Модернизация ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 3" по ул. им. Циолковского, 1 в Ворошиловском районе | 2024-2028 | 2805,24 | 2800,00 | 5,24 | 129,94 | 1,49 | 500,00 | 2168,57 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.6.3. | Оснащение присоединенного отделения ГУЗ "Детская клиническая больница № 8" дорогостоящим медицинским оборудованием в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Волгоградская область)" (2025 г.) в Ворошиловском районе | 2024 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
| 10.6.4. | Переоснащение регионального сосудистого центра в Дзержинском районе | 2024 | 284,85 | 284,85 | 0,00 | 284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет здравоохранения Волгоградской области |  |
|  | Итого |  | 165841,40 | 165815,47 | 25,93 | 2495,85 | 1669,04 | 2774,47 | 158876,11 |  |  |

7. Волгоград - город, комфортный для жизни населения

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. |  | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 7. Волгоград-город, комфортный для жизни населения | 2024-2034 | 557897,69 | 221022,09 |  | 336875,60 | 8409,69 | 5395,34 | 6823,90 | 200393,17 |  |
| Цель 11. Создание новых и развитие существующих дошкольных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительство детских садов, в том числе: | 2024-2034 | 8124,24 | 7851,94 | 272,30 |  | 70,04 | 15,00 | 0,00 | 7766,90 |  |
| 11.1.1. | Дошкольного учреждения в ЖК "Комарово" в Советском районе (на 245 мест) | 2027-2029 | 544,59 | 408,44 | 136,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,44 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.2. | Дошкольного учреждения в ЖК "Родниковая долина" в Советском районе (на 245 мест) | 2027-2029 | 544,59 | 408,44 | 136,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,44 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.3. | Дошкольного учреждения в районе ул. им. Тулака в Советском районе (на 245 мест) | 2027-2029 | 544,59 | 544,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,59 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.4. | Дошкольного учреждения на территории, включающей кварталы 06_05_020, 06_05_022 в Советском районе (на 245 мест) | 2030-2034 | 713,28 | 713,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,28 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.5. | Дошкольного учреждения на территории в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:060014: 1104 в Советском районе (на 245 мест) | 2028-2034 | 713,28 | 713,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,28 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.6. | Дошкольного учреждения на территории, ограниченной ул. им. Тимирязева, ул. Казахской, ул. им. Ивановского в Советском районе (на 245 мест) | 2028-2034 | 713,28 | 713,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,28 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.7. | Дошкольного учреждения на 140 мест в Тракторозаводском районе в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2024-2025 | 85,04 | 85,04 | 0,00 |  | 70,04 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.8. | Дошкольного учреждения на 140 мест в Тракторозаводском районе | 2028-2034 | 514,41 | 514,41 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,41 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.9. | Дошкольного учреждения на территории по ул. им. Кортоева в Дзержинском районе (на 245 мест) в рамках реализации инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2027-2029 | 544,59 | 544,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,59 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.10. | Дошкольного учреждения на территории по ул. им. Расула Гамзатова в Дзержинском районе (на 245 мест) | 2028-2034 | 713,28 | 713,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,28 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.11. | Дошкольного учреждения в Дзержинском районе (на 300 мест) в квартале 03_03_065 в рамках реализации инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2027-2034 | 609,49 | 609,49 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,49 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.12. | Дошкольного учреждения в Краснооктябрьском районе (на 245 мест) (ЖК на Матросова) в рамках реализации инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2027-2029 | 544,59 | 544,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,59 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.1.13. | Двух дошкольных учреждений на 240, 220 мест на территории по ул. Санаторной, ограниченной земельным участком (кадастровый номер 34:34:07010:23), земельным участком (кадастровый номер 34:34:000000:122), ул. им. Григория Засекина, кварталами 07_01_016, 07_01_189, 07_01_203 в Кировском районе | 2028-2034 | 1339,23 | 1339,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1339,23 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2. | Строительство школ, в том числе: | 2024-2034 | 23853,59 | 23853,59 | 0,00 |  | 2156,92 | 616,65 | 680,47 | 20399,55 |  |
| 11.2.1. | Общеобразовательного учреждения по ул. им. академика Бардина в квартале 01_03_019 пос. ГЭС Тракторозаводского района (на 800 мест) | 2024 | 552,92 | 552,92 | 0,00 |  | 552,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.2. | Общеобразовательного учреждения по ул. им. Расула Гамзатова (ЖК "Герои") в Дзержинском районе (на 1280 мест) | 2026-2028 | 2066,00 | 2066,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2066,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.3. | Общеобразовательного учреждения по ул. Слесарной в створе ул. М.Загорулько в Советском районе (на 1224 места) | 2027-2029 | 2657,76 | 2657,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2657,76 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.4. | Общеобразовательного учреждения в микрорайоне "Родниковая долина" Советский район, г. Волгоград" (на 1280 мест) | 2027-2034 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 257,55 | 620,54 | 821,91 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.5. | Общеобразовательного учреждения на конверсируемой территории Тракторозаводского района по ул. Тракторостроителей (на 1000 мест) | 2029-2034 | 1495,95 | 1495,95 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,95 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.6. | Общеобразовательного учреждения на конверсируемой территории Тракторозаводского района по ул. Тракторостроителей (на 800 мест) | 2028-2034 | 1855,72 | 1855,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1855,72 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.7. | Общеобразовательного учреждения по ул. им. Ивановского в Советском районе (на 1224 места) | 2024 | 1512,50 | 1512,50 | 0,00 |  | 1512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.8. | Общеобразовательного учреждения по пр-кту Университетскому, 34 в Советском районе (на 1200 мест) | 2027-2034 | 3412,75 | 3412,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3412,75 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.9. | Общеобразовательного учреждения (на 800 мест) в Кировском районе | 2029-2034 | 1354,54 | 1354,54 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1354,54 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.10. | Общеобразовательного учреждения (на 800 мест) в Краснооктябрьском районе | 2029-2034 | 1354,54 | 1354,54 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1354,54 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.2.11. | Общеобразовательного учреждения по ул. Майкопской в Ворошиловском районе (на 1000 мест) | 2026-2028 | 1752,00 | 1752,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1752,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.3. | Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях в границах ул.Днестровская и ул.Качинцев Центрального района (реконструкция объектов общеобразовательных учреждений) | 2027-2034 | 1960,01 | 1960,01 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1960,01 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.4. | Капитальный ремонт зданий школ, изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, оснащение, благоустройство территории и иные мероприятия по обеспечению безопасности | 2024-2034 | 1416,03 | 1416,03 | 0,00 |  | 116,05 | 305,73 | 0,00 | 994,25 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 11.5. | Капитальный ремонт зданий детских садов, изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, оснащение, благоустройство территории и иные мероприятия по обеспечению безопасности | 2024-2034 | 951,44 | 951,44 | 0,00 |  | 13,05 | 145,93 | 46,30 | 746,16 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
|  | Итого |  | 32166,40 | 31894,10 | 272,30 |  | 2264,56 | 724,21 | 666,84 | 28238,49 |  |
| Цель 12. Благоустройство территории Волгограда и создание современных общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Благоустройство Волгограда, в том числе: | 2024-2034 | 13634,22 | 13178,72 | 455,50 |  | 742,31 | 918,76 | 565,41 | 10952,24 |  |
| 12.1.1. | Благоустройство нижней террасы Центральной набережной (от памятника "Бронекатер БК-13" до моста через р. Волгу), а также склонов нижней террасы Центральной набережной от ул. Ковентри до мостового перехода через р. Волгу (озеленение, полив, газон, террасирование, малые формы) в Центральном районе | 2026-2028 | 818,40 | 818,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,40 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.2. | Создание пешеходной зоны по ул. им. Дзержинского (от пр-кта им. В.И. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе, включая территорию, прилегающую к МБУК "Дворец культуры Тракторозаводского района" | 2024 | 119,22 | 119,22 | 0,00 |  | 119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.3. | Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической, ул. им. В.И. Ленина в Центральном районе | 2024 | 95,70 | 95,70 | 0,00 |  | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.4. | Комплексное благоустройство территории, прилегающей к музею-заповеднику "Старая Сарепта" в Красноармейском районе, с организацией пешеходно-прогулочных зон | 2024-2025 | 103,66 | 103,66 | 0,00 |  | 32,32 | 71,34 | 0,00 | 0,00 | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.5. | Благоустройство ул. Пугачевской в Ворошиловском районе | 2025 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |  | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.6. | Комплексное благоустройство территории Севастопольской набережной (от автомобильного моста до горчичного завода) с организацией пешеходно-прогулочных зон в Красноармейском районе | 2027-2034 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.7. | Благоустройство объекта озеленения по пр-кту Металлургов (в границах ул. им. маршала Еременко и ул. им. Кузнецова, по обе стороны от трамвайных путей, включая территорию общего пользования напротив дома № 1 по пр-кту Металлургов (четная сторона)) в Краснооктябрьском районе | 2024-2026 | 304,60 | 304,60 | 0,00 |  | 87,00 | 61,20 | 156,40 | 0,00 | администрация Краснооктябрьского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.8. | Комплексное благоустройство зеленой зоны аллеи "Юбилейной" (ул. им. маршала Еременко от 12-й больницы до рынка "Северный") с установкой детской и спортивной площадок в Краснооктябрьском районе | 2027-2034 | 31,20 | 31,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | администрация Краснооктябрьского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.9. | Благоустройство бульвара по восточной стороне ул. 64-й Армии в Кировском районе | 2027-2034 | 251,50 | 251,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,50 | администрация Кировского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.10. | Благоустройство парка "Центр Народной Дипломатии" в границах ул. Даугавская-ул. Электролесовская в Советском районе | 2027-2034 | 59,00 | 59,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.11. | Комплексное благоустройство парковых зон в Красноармейском районе Волгограда (парк "Пионерский", парк по ул.Бахтурова, ДК "Химик") | 2027-2034 | 792,30 | 792,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,30 | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.12. | Выполнение работ по благоустройству территории парка "Русь" в Дзержинском районе | 2027-2034 | 207,30 | 207,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,30 | администрация Дзержинского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.13. | Благоустройство набережной (верхних и нижних террас) в границах ул. им. Калинина-ул. Майкопская в Ворошиловском районе | 2027-2034 | 477,00 | 477,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.14. | Благоустройство территории в границах от пр-кта им. В.И. Ленина до пл. Павших Борцов, включая территорию, прилегающую к Вечному огню в Центральном районе | 2024-2025 | 513,20 | 513,20 | 0,00 |  | 248,90 | 264,30 | 0,00 | 0,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.15. | Благоустройство ул. Мира в Центральном районе (2 этап) | 2025-2027 | 149,60 | 149,60 | 0,00 |  | 0,00 | 52,20 | 22,60 | 74,80 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.16. | Благоустройство верхней террасы Центральной набережной 62-й Армии на участке от ул. Ковентри до ул. 7-й Гвардейской в Центральном районе | 2024-2025 | 272,01 | 272,01 | 0,00 |  | 150,91 | 121,10 | 0,00 | 0,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.17. | Благоустройство скверов по ул. 13-й Гвардейской и ул. им. Наумова в Центральном районе | 2025 | 21,20 | 21,20 | 0,00 |  | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.18. | Благоустройство набережной им. В.С. Высоцкого (протяженностью 2100 м) в Кировском районе | 2027-2034 | 518,00 | 346,50 | 171,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | администрация Кировского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.19. | Благоустройство территории, прилегающей к братской могиле воинов 21, 57, 62 и 64-й армии, расположенной в Советском районе (р.п. Горьковский) | 2027-2034 | 8,10 | 8,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.20. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к ЗАГСу по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе | 2024-2025 | 59,55 | 59,55 | 0,00 |  | 0,59 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.21. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию Арбитражного суда Волгоградской области, расположенному по адресу ул. им. Степана Разина, 29 в Ворошиловском районе | 2024-2026 | 89,77 | 89,77 | 0,00 |  | 7,67 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.22. | Благоустройство территории, прилегающей к "Народному стадиону Трактор", в том числе по ул. им. Шурухина (в границах ул. им. Дзержинского и ул. им. Могилевича) в Тракторозаводском районе | 2026-2028 | 230,90 | 230,90 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 170,30 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.23. | Строительство и благоустройство парков и скверов Ворошиловского района Волгограда (по ул. Профсоюзной, ул. Радомской, пл. Советской, в непосредственной близости с территорией бывшего консервного завода по ул. Майкопской) | 2026-2034 | 291,75 | 291,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 63,80 | 227,95 | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.24. | Благоустройство пешеходных пространств по улицам Ворошиловского района (ул. Академическая до берега р. Волги, ул. им. Калина, ул. Ким, ул. Елецкая, ул. Ростовская) | 2025-2034 | 272,32 | 222,32 | 50,00 |  | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 219,39 | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.25. | Благоустройство общественной территории «Парк героев-летчиков» в Дзержинском районе (2-я очередь) | 2025-2026 | 222,20 | 222,20 | 0,00 |  | 0,00 | 117,20 | 105,00 | 0,00 | администрация Дзержинского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.26. | Благоустройство скверов Кировского района (сквера им. Руднева, по ул. им. Кирова в микрорайоне 503) | 2025-2027 | 132,13 | 132,13 | 0,00 |  | 0,00 | 33,83 | 0,00 | 98,30 | администрация Кировского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.27. | Благоустройство территории, прилегающей к стадиону "Темп" в Красноармейском районе | 2027-2034 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.28. | Благоустройство территорий общего пользования Дзержинского района (ш. Авиаторов возле Волгоградского завода Буровой Техники; территории, ограниченной ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль; территории в границах ул. им. Константина Симонова и ул. 8-й Воздушной Армии) | 2025-2034 | 278,30 | 278,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,30 | администрация Дзержинского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.29. | Благоустройство ул. 7-ой Гвардейской от ул. Коммунистической до путепровода в Центральном районе | 2024 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.30. | Выполнение работ по благоустройству бульварной части пр-кта им. В.И. Ленина от ул. Краснознаменской до ул. им. Гагарина в Центральном районе с восстановлением работоспособности фонтанов | 2027-2034 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.31. | Благоустройство парка 50 лет ВГТЗ, расположенного вдоль пр-кта им. В.И. Ленина, с учетом территории вдоль бывшего Волгоградского тракторного завода (офисное здание "Диалайн") | 2027 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.32. | Благоустройство парков Тракторозаводского района: «Комсомольский», «Пионерский» | 2027 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.33. | Благоустройство парка в пос. Нижний Тракторный, расположенного по ул. им. Ушакова в Тракторозаводском районе | 2028 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.34. | Реконструкция пл. им. Дзержинского в Тракторозаводском районе | 2027-2028 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.35. | Благоустройство территорий общего пользования Тракторозаводского района (по ул. им. Дзержинского, в р.п. Водстрой, по ул. им. Николая Отрады, по ул. им академика Богомольца, пос. ГЭС) | 2027-2034 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.36. | Благоустройство территории набережной в районе пос. Нижний Тракторный до пос. Спартановка в Тракторозаводском районе | 2030-2034 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.37. | Благоустройство склонов поймы р. Мокрая Мечетка со стороны ул. им. Михайлова и пос. Спартановка (создание современной парковой зоны с малыми архитектурными формами, объектами физической культуры и спорта, досуга, активного отдыха) в Тракторозаводском районе | 2030 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.38. | Благоустройство пешеходных пространств Советского района (ул. Туркменская, ул. Автомобилистов, ул. Краснопресненской, ул. Казахской, сквера по ул. им. Ивановского) | 2027-2034 | 450,50 | 450,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,50 | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.39. | Комплексное благоустройство склона по ул. им. академика Комарова в Советском районе | 2025-2026 | 17,40 | 17,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,40 | 17,00 | 0,00 | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.40. | Комплексное благоустройство зеленой зоны по пр-кту Университетскому в Советском районе | 2027-2034 | 2237,20 | 2237,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2237,20 | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.41. | Благоустройство открытого участка дна р. Волги вблизи объекта культурного наследия регионального значения "Пожарный пароход "Гаситель"-памятник речникам Волжского бассейна" в Ворошиловском районе | 2027-2028 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 12.1.42. | Выполнение работ по благоустройству территории Привокзальной площади в Центральном районе | 2026 | 111,11 | 111,11 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 111,11 | 0,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.43. | Создание памятного знака «Бронепоезд войск НКВД» на набережной в районе ул. им. Калинина с последующим благоустройством прилегающей территории в Ворошиловском районе | 2024-2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ворошиловского района Волгограда, ОАО "РЖД" |
| 12.1.44. | Благоустройство ул. Кузнецкая от Казанского собора до ул. Ардатовская в Ворошиловском районе | 2027 | 155,20 | 155,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,20 | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.45. | Благоустройство территории и ремонт МОУ «Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района Волгограда», по ул. им. Вучетича, 15 в Красноармейском районе | 2026 | 28,90 | 28,90 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 12.1.46. | Создание парка отдыха и физической культуры "Сталь" вдоль ул. им. Фадеева в Красноармейском районе | 2027-2034 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области, ООО "СЗ "Сталь" |
| 12.1.47. | Комплексное благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Лазоревой в границах участка от ул. Водников до МОУ СШ № 115 в Красноармейском районе | 2026-2027 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.1.48. | Благоустройство Ельшанской набережной в Советском районе | 2027 - 2034 | 277,00 | 277,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.2. | Благоустройство дворовых территорий (порядка 43 дворовых территорий ежегодно) во всех районах Волгограда | 2027-2034 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.3. | Содержание новых благоустроенных территорий, проведение уходных работ во всех районах Волгограда (ежегодно) | 2024-2034 | 1780,13 | 1780,13 | 0,00 |  | 338,26 | 545,80 | 526,48 | 369,59 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.4. | Озеленение подходов к территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" вдоль ул. им. маршала Крылова в Центральном районе | 2024 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 12.5. | Создание объектов озеленения, проведение уходных работ во всех районах Волгограда в рамках реализации комплексного плана озеленения Волгограда на 2024-2034 годы | 2024-2034 | 3798,94 | 3648,94 | 150,00 |  | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 3388,94 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда |
| 12.6. | Строительство инфраструктуры для животных без владельцев | 2027-2034 | 69,70 | 69,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
|  | Итого |  | 23785,49 | 23177,49 | 608,00 |  | 1140,57 | 1564,56 | 1191,89 | 19280,47 |  |
| Цель 13. Обеспечение экологического благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный (1-й и 2-й этапы) | 2024 | 1036,10 | 1036,10 | 0,00 |  | 1036,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 13.2. | Создание 4 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, обеспеченных автоматическими средствами измерения (в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах) | 2027-2029 | 82,40 | 82,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |
| 13.3. | Создание системы контроля вывоза строительных отходов на территории Волгограда | 2027-2034 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |
| 13.4. | Ликвидация всех объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Волгограда | 2027-2034 | 4160,35 | 4160,35 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4160,35 | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 13.5. | Расчистка малых рек (р. Царица, р. Сухая Мечетка, б. Купоросная, р. Мокрая Мечетка, р. Ельшанка) | 2029-2034 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |
| 13.6. | Строительство и реконструкция ливневых очистных сооружений в количестве 21 ед. | 2027-2034 | 2100,00 | 2100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 13.7. | Проведение мероприятий по созданию дождевой канализации на о.Сарпинский в Кировском районе | 2027-2034 | 6013,00 | 6013,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6013,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 13.8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Волгограда | 2024-2034 | 492,80 | 492,80 | 0,00 |  | 61,94 | 41,51 | 41,51 | 347,84 | территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 13.9. | Проведение берегоукрепительных работ, в том числе: | 2026-2034 | 24395,39 | 24395,39 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24395,39 |  |
| 13.9.1. | Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе жилой застройки ул. им. Циолковского - ул. Самарская - этапы № 2, № 3, № 4, № 5 | 2027-2030 | 10321,79 | 10321,79 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10321,79 | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |
| 13.9.2. | Проведение мероприятий по инженерной защите на о.Сарпинский (подсыпка территории, повышение отметок площадок освоения и основных проектируемых проездов выше уровня 1% затопления) в Кировском районе | 2027-2034 | 14073,60 | 14073,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14073,60 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 13.10. | Расчистка и благоустройство водного объекта – пруда по ул. Городовикова в Красноармейском районе Волгограда | 2027 | 73,08 | 73,08 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 13.11. | Создание и модернизация мест накопления ТКО | 2025-2027 | 911,03 | 911,03 | 0 |  | 3,65 | 14,89 | 58,45 | 834,04 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда |
|  | Итого |  | 40464,15 | 40464,15 | 0,00 |  | 1101,69 | 56,40 | 99,96 | 39206,10 |  |
| Цель 14. Модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Строительство сетей, в том числе: | 2024-2034 | 51318,69 | 48951,49 | 2367,20 |  | 790,57 | 3767,65 | 659,72 | 43733,56 |  |
| 14.1.1. | Водоснабжение/водоотведение, в том числе: | 2024-2034 | 42991,07 | 42323,87 | 667,20 |  | 780,61 | 1465,25 | 659,72 | 39418,30 |  |
| 14.1.1.1. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным застройкам пос. Солнечный центрально-западной части Волгограда в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024-2025 | 334,00 | 334,00 | 0,00 |  | 223,42 | 110,58 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 14.1.1.2. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Дзержинского района в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024-2025 | 297,73 | 297,73 | 0,00 |  | 186,20 | 111,53 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 14.1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности г. Волгограда, в том числе: | 2025-2034 | 26196,72 | 26196,72 | 0,00 |  | 0,00 | 68,55 | 162,18 | 25965,99 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУПП "Горводоканал Волгограда" |
| 14.1.1.3.1. | Проектирование и строительство объекта «Строительство и модернизация сетей и сооружений холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации северной части Волгограда» | 2026-2034 | 8678,06 | 8678,06 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 62,91 | 8615,15 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУПП "Горводоканал Волгограда" |
| 14.1.1.3.2. | Проектирование и строительство объекта «Развитие системы водоотведения Советского, Ворошиловского и Кировского районов г. Волгограда» | 2025-2034 | 9190,21 | 9190,21 | 0,00 |  | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 9173,73 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУПП "Горводоканал Волгограда" |
| 14.1.1.3.3. | Проектирование и строительство объекта «Строительство водопроводных сетей и сооружений для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных объектов жилищного строительства центрально-западной части Волгограда» | 2025-2034 | 6215,32 | 6215,32 | 0,00 |  | 0,00 | 52,07 | 99,27 | 6063,98 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУПП "Горводоканал Волгограда" |
| 14.1.1.3.4. | Проектирование и строительство объекта «Строительство водозаборного сооружения и насосной станции первого подъема в нижнем бьефе плотины Волжской ГЭС на границе Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов» | 2028-2030 | 2113,13 | 2113,13 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2113,13 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУПП "Горводоканал Волгограда" |
| 14.1.1.4. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Краснооктябрьского района в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024-2025 | 240,32 | 240,32 | 0,00 |  | 239,91 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 14.1.1.5. | Строительство блока водопроводных очистных сооружений (далее-ВОС) на месте существующих в настоящее время отстойников второго блока ВОС в Тракторозаводском районе. Производительность 200 тыс. м3/сут | 2027-2034 | 4652,48 | 4652,48 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4652,48 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.6. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям пос. Латошинка в Тракторозаводском районе в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2025 | 112,30 | 112,30 | 0,00 |  | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет строительства Волгоградской области |
| 14.1.1.7. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Ворошиловского района в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Ворошиловского района Волгограда" | 2024-2025 | 184,66 | 184,66 | 0,00 |  | 131,08 | 53,58 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет строительства Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 14.1.1.8. | Строительство сети водоснабжения по ул. им. Неждановой в Ворошиловском районе | 2027 | 145,60 | 0,00 | 145,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 14.1.1.9. | Строительство сети водоотведения (канализационный коллектор с устройством КНС) по ул. им. Неждановой в Ворошиловском районе | 2027-2034 | 521,60 | 0,00 | 521,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.10. | Строительство водопровода в пос. Заря в Красноармейском районе | 2027-2034 | 550,20 | 550,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,20 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 14.1.1.11. | Строительство инженерных сетей водоснабжения до тер. Поселок Водный, тер. Поселок Майский, тер. Поселок им. Гули Королевой, тер. Поселок Горный в Советском районе | 2027-2032 | 3440,00 | 3440,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3440,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.12. | Строительство сетей водоснабжения на территории ТОС "Краснооктябрьский" в границах ул. Аграрной и ул. Окраинной в Краснооктябрьском районе | 2027-2030 | 219,42 | 219,42 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,42 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.13. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства: "Сооружение - напорная хозяйственно-бытовая канализация от р. п. Южный до очистных сооружений цеха № 40 АО "Каустик", "Магистральный водопровод хоз. питьевой воды на р. п. Южный от корпуса 12-88 АО "Каустик" до р. п. Южный в Красноармейском районе | 2025-2027 | 421,29 | 421,29 | 0,00 |  | 0,00 | 101,81 | 237,40 | 82,08 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.14. | Строительство водовода Ду 700 мм протяженностью 230 м под Волго-Донским судоходным каналом в створе ул. Удмуртской в Красноармейском районе | 2025-2027 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8,50 | 30,00 | 46,50 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.15. | Водопроводная сеть 2Ду 200 мм общей протяженностью 914,3 м от водовода Ду 700 мм по ул. им. Вутечича до объекта социально-культурного назначения «Кинотеатр «Юбилейный» по пр-кту им. Героев Сталинграда, 3 в Красноармейском районе | 2025-2026 | 68,50 | 68,50 | 0,00 |  | 0,00 | 34,30 | 34,20 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.16 | Строительство системы водоснабжения Кировского и Советского районов г. Волгограда | 2025-2027 | 1729,90 | 1729,90 | 0,00 |  | 0,00 | 863,69 | 195,94 | 670,28 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.17 | Строительство водопроводных сетей и сооружений для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных объектов жилищного строительства центрально-западной части г. Волгограда | 2027-2034 | 3241,35 | 3241,35 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3241,35 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.1.18. | Строительство водовода хоз-питьевого водоснабжения до п. Соляной в Красноармейском районе | 2028-2034 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.2. | Теплоснабжение, в том числе: | 2024-2034 | 8232,76 | 4762,16 | 3470,60 |  | 446,90 | 0,00 | 0,00 | 4315,26 |  |
| 14.1.2.1. | Строительство новой котельной вместо существующего здания котельной с пристройками, расположенного по ул. им. Глазкова, 15 в Центральном районе | 2024-2025 | 2217,50 | 446,90 | 1770,60 |  | 446,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.2.2. | Строительство двух новых котельных ориентировочной мощностью 100 Гкал/ч и 17 Гкал/ч (по предварительному расчету) в зоне застройки Нижнего Тракторного с сетями в Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.2.3. | Строительство котельной с сетями поймы р. Царицы и переключения нагрузок заполотновской части Ворошиловского района мощностью 90 Гкал/ч | 2027-2029 | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.2.4. | Строительство блочно-модульной котельной в пос. ГЭС Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 318,35 | 318,35 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,35 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУП "Волгоградское коммунальное хозяйства" |
| 14.1.2.5. | Строительство блочно-модульной котельной в пос. Водники в Красноармейском районе | 2027-2034 | 86,32 | 86,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,32 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУП "Волгоградское коммунальное хозяйства" |
| 14.1.2.6. | Строительство блочно-модульной котельной в пос. Водстрой в Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 210,53 | 210,53 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,53 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУП "Волгоградское коммунальное хозяйства" |
| 14.1.2.7. | Строительство блочно-модульной котельной в Ворошиловском районе | 2027-2034 | 172,39 | 172,39 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,39 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, МУП "Волгоградское коммунальное хозяйства" |
| 14.1.2.8. | Строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе циркуляционных трубопроводов ГВС | 2027-2034 | 627,67 | 627,67 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,67 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.1.3. | Газоснабжение, в том числе: | 2024-2034 | 94,86 | 94,86 | 0,00 |  | 9,96 | 84,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.1.3.1. | Строительство сети газоснабжения к перспективным территориям Краснооктябрьского района в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024 | 9,96 | 9,96 | 0,00 |  | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 14.1.3.2. | Строительство сети газоснабжения к перспективным территориям пос. Латошинка Тракторозаводского района в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2024-2025 | 84,90 | 84,90 | 0,00 |  | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области |
| 14.2. | Реконструкция и модернизация сетей, в том числе: | 2024-2034 | 21423,60 | 14388,46 | 7035,14 |  | 86,80 | 56,23 | 365,57 | 13879,86 |  |
| 14.2.1. | Реконструкция трубопроводов централизованного отопления в Красноармейском районе | 2024 | 434,00 | 86,80 | 347,20 |  | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.2. | Напорный канализационный коллектор (модернизация) от КНС ГМЗ в Краснооктябрьском районе 2 x Ду = 500 мм, протяженностью 1330 м, материал - сталь | 2027-2034 | 79,80 | 0,00 | 79,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.3. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в двухтрубном исполнении Д1200 мм, протяженностью 4422 м каждая, на о. Голодном в Кировском районе от камеры переключения КП-2 до канализационных очистных сооружений (КОС) | 2024-2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 14.2.4. | Модернизация канализационного коллектора по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе Ду = 1000 мм, протяженностью 1230 м, материал - железобетон | 2027-2034 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.5. | Участок канализационного коллектора (модернизация) по участку эстакады по пр. Дорожников Ду = 400 мм, протяженностью 185 м, материал - сталь в Дзержинском районе | 2027-2034 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.6. | Канализационный коллектор (модернизация) от пр-кта Университетского, 98г до ул. Автомобилистов, 3 Ду = 500 мм, протяженностью 960 м, материал - железобетон в Советском районе | 2027-2034 | 346,13 | 346,13 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,13 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.7. | Канализационный коллектор (модернизация) по ул. им. Кирова в Кировском районе Ду = 600 мм, протяженностью 590 м, материал-сталь | 2027-2034 | 48,14 | 0,00 | 48,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.8. | Модернизация канализационного коллектора по ул. им. Кирова и ул. им. Писемского в Кировском районе до КНС-1 Ду = 1840, протяженностью 3540 м | 2027-2034 | 1253,16 | 1253,16 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253,16 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.9. | Модернизация дюкерного перехода через р. Волгу от ГКНС 2Ду = 1200 мм, 2Ду = 1400 мм, протяженностью 1252 м и 1220 м | 2027-2034 | 902,57 | 902,57 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,57 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.10. | Реконструкция 1-го блока ВОС Кировского района, предусматривающая устройство системы повторного использования промывных вод | 2027-2034 | 1567,00 | 1567,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1567,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.11. | Реконструкция КНС № 5 по ул. им. Довженко в Красноармейском районе | 2024-2027 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.12. | Реконструкция илопровода транспортировки осадков сточных вод с о. Голодного на иловые площадки в г. Краснослободск (пос. 2-я пятилетка) о. Голодный, Среднеахтубинский район - пос. 2-я пятилетка | 2027-2034 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.13. | Реконструкция главной канализационной насосной станции (рядом с историческим парком "Россия - моя история"), ул. Краснознаменская, 3г в Центральном районе | 2027 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.14. | Реконструкция напорного канализационного коллектора по пр-кту им. В.И. Ленина от ул. Тарифной до пл. Возрождения Ду = 1000-1500 мм | 2027-2030 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.15. | Модернизация дюкерного перехода 2Ду1000 - 1200 мм через р. Царицу в Центральном и Ворошиловском районах от ул. им. Калинина до ул. Краснознаменской | 2024 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.16. | Реконструкция магистральных водоводов питьевой воды Ду = 1000 мм (Чеховский), Ду = 800 мм (Никитинский), Ду = 1000 и 900 мм-в Красноармейском районе, Ду = 700 и Ду = 500 мм-в Советском районе | 2027-2034 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.17. | Реконструкция берегоукрепления насосных станций первого подъема в Тракторозаводском районе по ул. Героев Тулы, 18 | 2027-2034 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.18. | Реконструкция резервного напорного коллектора от КНС № 5 до ОСК Каустик (выведен из работы ввиду аварийного состояния) в Красноармейском районе | 2027-2034 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.19. | Реконструкция 1-го блока канализационных очистных сооружений о. Голодного, о. Голодный | 2027-2034 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.20. | Реконструкция системы водоснабжения пос. XIX Партсъезда и Соляной (скважины, дюкер через ВДСК и т.д.) в Красноармейском районе | 2027-2034 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.21. | Реконструкция блока УФ-обеззараживания о. Голодного, о. Голодный | 2027-2034 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.22. | Модернизация объектов хлорного хозяйства с устройством оборудования по приготовлению из поваренной соли, хранению и дозированию гипохлорита натрия на ВОС Тракторозаводского района, ВОС Кировского района и ВОС Латошинские | 2027-2034 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.23. | Создание системы централизованного водоснабжения (технической, питьевой), водоотведения и теплоснабжения на о. Голодном, о. Сарпинском (1 этап) | 2027-2034 | 5871,00 | 5871,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5871,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.24. | Строительство цеха сжигания осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации в Кировском районе | 2027-2034 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.25. | Капитальный ремонт водовода и напорного канализационного коллектора в рп. Южный в Красноармейском районе | 2025-2026 | 421,80 | 421,80 | 0,00 |  | 0,00 | 56,23 | 365,57 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.2.26. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для перспективных жилых застроек в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах | 2027-2034 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 14.3. | Строительство сетей электроснабжения, в том числе: | 2024-2034 | 21305,72 | 17445,72 | 3860,00 |  | 162,11 | 237,61 | 1258,00 | 15788,00 |  |
| 14.3.1. | Строительство сети электроснабжения к перспективным территориям Краснооктябрьского района в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024-2025 | 114,17 | 114,17 | 0,00 |  | 76,93 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 14.3.2. | Строительство сети электроснабжения к перспективным территориям Тракторозаводского района в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2024-2025 | 208,07 | 208,07 | 0,00 |  | 68,00 | 140,07 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 14.3.3. | Строительство сети электроснабжения к перспективным территориям пос. Латошинка Тракторозаводского района в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2024-2025 | 77,48 | 77,48 | 0,00 |  | 17,18 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 14.3.4. | Строительство сети электроснабжения, кабельная линия 10/6 кВ ЖК "Ангарский" в Дзержинском районе | 2027 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области |
| 14.3.5. | Строительство сети электроснабжения, кабельная линия 10/6 кВ ул. им. Неждановой в Ворошиловском районе | 2027 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области |
| 14.3.6. | Демонтаж сетей электроснабжения на конверсируемой территории в Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | комитет строительства Волгоградской области |
| 14.3.7. | Реализация программы "Чистое небо" (вынос линий электропередач у объектов культурного наследия, с инвестиционных площадок Волгограда) | 2024-2034 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 14.3.8. | Проведение мероприятий по созданию сетей электроснабжения на о.Сарпинский в Кировском районе | 2026-2034 | 16900,00 | 16900,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1258,00 | 15642,00 | комитет строительства Волгоградской области, комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
|  | Итого |  | 94048,01 | 79015,07 | 15032,94 |  | 1486,38 | 1843,99 | 2283,29 | 73401,42 |  |
| Цель 15. Развитие топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Строительство 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) | 2025-2027 | 85,40 | 0,00 | 85,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 15.2. | Подведение газопроводов в рамках догазификации | 2027-2034 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 15.3. | Развитие сети объектов заправки транспортных средств, использующих электрическую энергию в качестве моторного топлива (27 шт. - 2023 год, 16 шт. - 2024 год) | 2024 | 45,70 | 0,00 | 45,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 15.4. | Создание СПГ-инфраструктуры для обеспечения транспорта | 2024-2034 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 15.5. | Развитие электросетевой инфраструктуры (реконструкция подстанции "Волгоградская ГРЭС") | 2024-2027 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО "Волгоградоблэлектро", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
|  | Итого |  | 7731,10 | 200,00 | 7531,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| Цель 16. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Строительство здания Центрального поисково-спасательного подразделения государственного казенного учреждения Волгоградской области "Аварийно-спасательная служба Волгоградской области", расположенного на Центральной набережной, по адресу: наб. 62-й Армии, 60 в границах существующего подразделения, адаптировав к виду и архитектурному ансамблю второй очереди реконструкции набережной в Центральном районе | 2027-2034 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области |
| 16.2. | Проектирование и строительство зданий отдельных постов МУ "Служба спасения Волгограда" с ангарами для хранения техники и катеров на о. Сарпинском в Кировском районе | 2028-2034 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 16.3. | Проектирование и строительство пожарных депо (постов) на 2 автомобиля в р.п. Горьковский, пос. Горный, пос. 19-го Партсъезда в Советском и Красноармейском районах | 2027-2034 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 16.4. | Проектирование и строительство пожарного депо на о. Сарпинском на 2 автомобиля в районе СНТ «Динамо» и СНТ «Аврора» в Кировском районе | 2027-2034 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 16.5. | Переселение граждан из аварийного жилья, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2024 | 1986,85 | 1986,85 | 0,00 |  | 1986,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда |
| 16.6. | Переселение граждан из аварийного жилья, признанного аварийным после 01.01.2017 | 2024-2034 | 39041,46 | 39041,46 | 0,00 |  | 429,64 | 1206,18 | 2401,42 | 35004,22 | департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда |
| 16.7. | Инфраструктурное развитие Волгограда, в том числе: | 2024-2034 | 101664,00 | 0,00 | 101664,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.7.1. | Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктур по микрорайонам "Родниковая Долина-2" и "Радиоцентр" (БК, выход жилья-152 тыс. кв. м) в Советском районе | 2024-2027 | 6285,00 | 0,00 | 6285,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.2. | Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе (ЖК "Колизей", СКК, выход жилья-не менее 134 тыс. кв. м) | 2024-2034 | 7120,00 | 0,00 | 7120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3. | Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда (БК, выход жилья - 1059 тыс. кв. м), в том числе: | 2024-2034 | 66425,50 | 0,00 | 66425,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.7.3.1. | Жилая застройка по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, угол ул. им. Землячки в Дзержинском районе (ЖК "Квартал") (БК, выход жилья - 93,2 тыс. кв. м) | 2024-2029 | 8815,00 | 0,00 | 8815,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.2. | Строительство многоэтажного жилого дома на земельном участке 34:34:050005:1059 по ул. Гомельской в Ворошиловском районе (БК, выход жилья - 9,9 тыс. кв. м) | 2024-2026 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030130:1856 площадью 8201 кв. м, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе (БК, выход жилья - 8,1 тыс. кв. м) | 2024 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.4. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020078:185 площадью 4477 кв. м, расположенном по ул. им. Горишного, 98 в Краснооктябрьском районе (БК, выход жилья - 6,6 тыс. кв. м) | 2024-2026 | 316,00 | 0,00 | 316,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.5. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. генерала Штеменко и ул. им. Клары Цеткин в Краснооктябрьском районе (БК, выход жилья - 9,4 тыс. кв. м) | 2024-2026 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.6. | Жилая застройка "Бейкер Стрит" в Дзержинском районе (БК, выход жилья -65,8 тыс. кв. м) | 2024-2029 | 3150,00 | 0,00 | 3150,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.7. | Строительство жилья на земельном участке в границах части квартала 34:34:040005, расположенном в Центральном районе (Метизный) (БК, выход жилья - 66,2 тыс. кв. м) | 2024-2030 | 4630,50 | 0,00 | 4630,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.8. | Строительство жилья на земельных участках, расположенных по ул. им. Кортоева в Дзержинском районе (ЖК "Бродвей" (БК, выход жилья - 41,7 тыс. кв. м) | 2024-2027 | 2774,00 | 0,00 | 2774,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.9. | Жилая застройка "Герои" в Дзержинском районе (БК, выход жилья -160 тыс. кв. м) | 2024-2034 | 11200,00 | 0,00 | 11200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.10. | Жилая застройка по ул. им. Александра Матросова в Краснооктябрьском районе (БК, выход жилья - 180 тыс. кв. м) | 2024-2034 | 10970,00 | 0,00 | 10970,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.11. | Жилая застройка в границах п. Ангарского в Дзержинском районе (БК, выход жилья -334 тыс. кв. м) | 2024-2034 | 16200,00 | 0,00 | 16200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.3.12. | Жилая Застройка по улице им. Степана Разина в Ворошиловском районе г. Волгограда (БК, выход жилья - 75,6 тыс. кв. м.) | 2024-2034 | 6520,00 | 0,00 | 6520,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.4. | Комплексное развитие территории в Тракторозаводском районе (БК, выход жилья - 437,7 тыс. кв. м), в том числе: | 2024-2034 | 21833,50 | 0,00 | 21833,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.7.4.1. | Строительство жилья на земельных участках с кадастровыми номерами 34:34:010061: 14, 34:34:010061:8, 34:34:010061:940 по ул. Тракторостроителей в Тракторозаводском районе (БК, выход жилья - 261,7 тыс. кв. м) | 2024-2034 | 10330,90 | 0,00 | 10330,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.4.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020069:65 площадью 23787 кв. м, расположенном по пр-кту Волжскому, 32 в Тракторозаводском районе (БК, выход жилья - 30 тыс. кв. м) | 2024-2029 | 1950,00 | 0,00 | 1950,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.4.3. | Строительство жилья на территории бывшего кислородного завода в Тракторозаводском районе (БК, выход жилья - 70 тыс. кв. м) | 2025-2034 | 4607,60 | 0,00 | 4607,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.7.4.4. | Строительство жилья в границах квартала 34:34:010001, Латошинка, расположенного в Тракторозаводском районе (БК, выход жилья - 76 тыс. кв. м) | 2025-2034 | 4945,00 | 0,00 | 4945,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 16.8. | Комплексное развитие территорий, в том числе: | 2024-2034 | 39115,06 | 0,00 | 39115,06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.8.1. | Комплексное развитие территории жилой застройки на территории поселка 4-й участок в квартале 02_03_071 в Краснооктябрьском районе | 2027-2034 | 11352,70 | 0,00 | 11352,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| 16.8.2. | Комплексное развитие территории жилой застройки на территории поселка 5-й участок в квартале 02_03_073 в Краснооктябрьском районе | 2025-2034 | 2129,30 | 0,00 | 2129,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| 16.8.3. | Комплексное развитие территории жалой застройки на территории в границах пр-кта им. Столетова, ул. 2-ой Динамовской, ул. Мачтозаводской, ул. Пятиморской в Красноармейском районе | 2026-2034 | 6211,85 | 0,00 | 6211,85 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| 16.8.4. | Комплексное развитие территории жилой застройки на территории в границах ул. им. Панферова, ул. Мачтозаводской, ул. 2-ой Динамовской в Красноармейском районе | 2026-2034 | 4030,11 | 0,00 | 4030,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| 16.8.3. | Комплексное развитие территории жилой застройки кварталов 08_16_002, 08_16_003, 08_16_004 в границах ул. Саушинской, ул. Шадринской, ул. Светлоярской, ул. им. Панферова в Красноармейском районе | 2025-2034 | 15391,10 | 0,00 | 15391,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| 16.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территориях, сформированных под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей в том числе: | 2024-2034 | 5032,97 | 5032,97 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 180,50 | 4852,47 |  |
| 16.9.1. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территориях, сформированных под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей в том числе: | 2024-2027 | 3001,52 | 3001,52 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 180,50 | 2821,02 |  |
| 16.9.1.1. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной юго-западнее п. Водный в Советском районе | 2027-2028 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.1.2. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной южнее п. Водного, включающей земельный участок (кадастровый номер 34:03:210005:23) в Советском районе | 2027-2028 | 1556,00 | 1556,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1556,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.1.3. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной западнее 1-й очереди жилого района Ергенинский в Кировском районе | 2027-2028 | 310,90 | 310,90 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,90 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.1.4. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка (территория севернее пос. Верхняя Ельшанка-кадастровый квартал 34:34:060002) в Советском районе | 2026-2027 | 280,50 | 280,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 200,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.1.5. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей, на территории западнее п. Верхняя Ельшанка (кадастровый квартал 34:34:060013) в Советском районе | 2026-2027 | 244,50 | 244,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 144,50 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.1.6. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории по ул. Лазоревой в Кировском районе (кадастровый квартал 34:34:070107) | 2027-2028 | 21,62 | 21,62 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территориях, сформированных под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей в том числе: | 2027-2034 | 2031,45 | 2031,45 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,45 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей, на территории юго-восточнее 3-го шлюза Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина, ограниченной автомобильной дорогой по ул. им. Довженко, автомобильной дорогой по ул. им. Романенко, существующими садоводческими товариществами в Красноармейском районе | 2027-2034 | 30,33 | 30,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной юго-западнее п. Горного в Советском районе | 2027-2034 | 476,50 | 476,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,50 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории по ул. им. Джека Лондона западнее квартала 08_17_086 в Красноармейском районе | 2027-2034 | 47,62 | 47,62 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной южнее с. Песчанка в Советском районе | 2027-2034 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной у жилого района "Заря" по ул. им. Куйбышева в Красноармейском районе | 2027-2034 | 47,73 | 47,73 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,73 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (3-й Продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова в Тракторозаводском районе (территория западнее пос. Верхнезареченский Тракторозаводского района Волгограда (кадастровый квартал 34:34:010017) | 2027-2034 | 282,65 | 282,65 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,65 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, ограниченной ул. Звонкой, магистральной дорогой скоростного движения (3-й Продольной магистралью), кварталами 06_04_040, 06_04_043, 06_04_053, пер. им. Алишера Навои в Советском районе | 2027-2034 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной из кварталов 01_08_011, 01_08_010, 01_08_033, 01_08_034 по ул. Сборочной в Тракторозаводском районе | 2027-2034 | 121,20 | 121,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,20 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной южнее п. Горного, включающей земельные участки (кадастровые номера 34:03:220005:2841, 34:03:220005:2842, 34:03:220005:2844) в Советском районе | 2027-2034 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, сформированной в п. им. Гули Королевой в Советском районе | 2027-2034 | 457,80 | 457,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,80 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.9.2.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной западнее квартала 06_05_005 в Советском районе | 2027-2034 | 27,62 | 27,62 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,62 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
| 16.10. | Инвестиционные соглашения, в том числе: | 2024-2034 | 172652,20 | 0,00 | 172652,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.10.1. | Реализация 11 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Тракторозаводском районе, в том числе: | 2024-2034 | 24450,49 | 0,00 | 24450,49 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.1.1. | Строительство жилья на территории части квартала 34:34:010063 в Тракторозаводском районе | 2024-2026 | 262,99 | 0,00 | 262,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.1.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:010045:295, расположенном по пл. им. Дзержинского, 1 в Тракторозаводском районе | 2024-2027 | 10677,00 | 0,00 | 10677,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |
| 16.10.1.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:010001:4, расположенном в пос. Латошинка Тракторозаводского района | 2024-2032 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.1.4. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах территории квартала 01_03_015 в Тракторозаводском районе | 2024-2030 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |
| 16.10.1.5. | Строительство жилья на земельных участках по ул. Жолудева в Тракторозаводском районе | 2024-2028 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Мега-Экспертиза" |
| 16.10.1.6. | Строительство жилья на земельном участке в границах части квартала 34:34:010011 по ул. им. академика Бардина в Тракторозаводском районе | 2024-2032 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |
| 16.10.1.7. | Строительство жилья на земельном участке площадью 2,8 га, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:010011 в Тракторозаводском районе | 2024-2032 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |
| 16.10.1.8. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:010011 по ул. Гидростроителей в Тракторозаводском районе | 2024-2032 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.1.9. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Героев Тулы в Тракторозаводском районе | 2024-2030 | 113,00 | 0,00 | 113,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.1.10. | Строительство жилья на земельных участках с кадастровыми №№34:34:010061:14, 34:34:010061:8, 34:34:010061:940 по ул.Тракторостроителей в Тракторозаводском районе Волгограда | 2024-2034 | 7990,00 | 0,00 | 7990,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |
| 16.10.1.11. | Строительство жилья в границах квартала 34:34:010001, расположенного в Тракторозаводском районе г. Волгограда | 2024-2027 | 1282,50 | 0,00 | 1282,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.2. | Реализация 25 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Краснооктябрьском районе, в том числе: | 2024-2034 | 26814,00 | 0,00 | 26814,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.2.1. | Строительство жилья на земельном участке ориентировочной площадью 3326 кв.м., расположенном на территории части квартала 34:34:020096 по ул. 4-х Связистов в Краснооктябрьском районе | 2024-2034 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |
| 16.10.2.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020082:1 площадью 8 242 кв.м., расположенном по ул. Новоремесленная, 10 в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 450,63 | 0,00 | 450,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "АСТРОН" |
| 16.10.2.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020099:61, расположенном в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 634,37 | 0,00 | 634,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ «ГефестВолга» |
| 16.10.2.4. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020099:69, расположенном по ул. 2-я Горная 20 а в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.5. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:020061 на пересечении ул. Башкирской и ул. им.Туманяна в Краснооктябрьском районе | 2024-2029 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.6. | Строительство жилья на земельном участке в границах территории части квартала 34:34:020043 в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 344,00 | 0,00 | 344,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.7. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:020053 по ул. Качалова в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.8. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:020053 по ул. Качалова, 52 в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.9. | Строительство жилья на земельном участке в границах территории квартала 02_05_163 в п. Сорок домиков в Краснооктябрьском районе | 2024-2033 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.10. | Строительство жилья на земельных участках по ул. Алехина в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.11. | Строительство жилья на земельном участке в границах территории части квартала 34:34:020053 в п. Северный городок в Краснооктябрьском районе | 2024-2033 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.12. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:020009 по ул. Сад Мичурина в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.13. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. маршала Еременко, 5д в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Трейд-Марк" |
| 16.10.2.14. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 34:34:020085 по ул. им. Алехина в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 522,00 | 0,00 | 522,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.15. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по пр-кту Волжский в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.2.16. | Строительство жилья на земельном участке в границах квартала 34:34:020079, ограниченном ул. Богунской, ул. Таращанцев, ул. им. Кузнецова в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 789,00 | 0,00 | 789,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.17. | Строительство жилья на земельных участках, расположенных на территории п. Мирный в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.18. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. 2-я Горная в Краснооктябрьском районе | 2024-2029 | 1056,00 | 0,00 | 1056,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Кристалл» |
| 16.10.2.19. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории квартала 02_06_004 в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "АСТРОН" |
| 16.10.2.20. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном ул. им. Мичурина, ул. им. Репина в Краснооктябрьском районе | 2024-2029 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Стройпрогресс» |
| 16.10.2.21. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по пер. Волочаевский, земельный участок 2 в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.2.22. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Промышленной в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.2.23. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020070:60, расположенном в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.2.24. | Строительство жилья на земельном участке вдоль границ сформированного земельного участка с кадастровым номером 34:34:020025:133 в Краснооктябрьском районе | 2024-2027 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ " Жилбытсервис" |
| 16.10.2.25. | Строительство жилья на земельном участке в границах части квартала 34:34:020009, расположенном в Краснооктябрьском районе | 2024-2034 | 10970,00 | 0,00 | 10970,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.3. | Реализация 3 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Центральном районе, в том числе: | 2024-2034 | 1011,00 | 0,00 | 1011,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.3.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:040011:640, расположенном в Центральном районе | 2024-2028 | 186,00 | 0,00 | 186,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.3.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:040006:160 по ул. им. Рокоссовского в Центральном районе | 2024-2030 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.3.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Хиросимы в квартале жилой застройки 34:34:040014 в Центральном районе | 2024-2028 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-2" |
| 16.10.4. | Реализация 20 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Дзержинском районе, в том числе: | 2024-2034 | 33339,30 | 0,00 | 33339,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.4.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030074: 2320, расположенном по ул. им. Покрышкина в Дзержинском районе | 2024-2028 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-2" |
| 16.10.4.2. | Строительство жилья на земельном участке ориентировочной площадью 0,28 га, расположенном на территории части квартала 34:34:030136 по ул.Васильсурской в Дзержинском районе | 2024-2034 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |
| 16.10.4.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:030134 по ул.Бурейской в Дзержинском районе | 2024-2027 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-1" |
| 16.10.4.4. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:030104 по ул. Новодвинской в Дзержинском районе Волгограда | 2024-2028 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "АБН-СТРОЙ" |
| 16.10.4.5. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:030108 по ул. Джаныбековской в Дзержинском районе | 2024-2030 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.4.6. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030052:6, расположенном по ул. им. Землячки, 31 г в Дзержинском районе | 2024-2028 | 206,00 | 0,00 | 206,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «ЕВРОБИЛД» |
| 16.10.4.7. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории квартала номер 34:34:030130 по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2028 | 331,00 | 0,00 | 331,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-2" |
| 16.10.4.8. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном ул. Джаныбековская, ул. Кирпичная, ул. Новорядская, ул. им. Ползунова в Дзержинском районе | 2024-2032 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.4.9. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030102:17, расположенном по ул. им. Рокоссовского, 129б в Дзержинском районе | 2024-2028 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «ПрофиЛюкс» |
| 16.10.4.10. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Абадиева, 4а в Дзержинском районе | 2024-2028 | 230,30 | 0,00 | 230,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Пересвет-Юг Квартал» |
| 16.10.4.11. | Строительство жилья на земельном участке на пересечении ул. Рощинской и ул. Южно-Украинской в Дзержинском районе | 2024-2029 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Стройальянс» |
| 16.10.4.12. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Бурейской в Дзержинском районе | 2024-2032 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Метры «Специализированный застройщик» |
| 16.10.4.13. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2027 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ СМУ-2" |
| 16.10.4.14. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2028 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |
| 16.10.4.15. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2029 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |
| 16.10.4.16. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Ангарская в Дзержинском районе | 2024-2028 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Структура» |
| 16.10.4.17. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030085:1741, ограниченном ул. Персиковой и 3-ей Продольной магистралью в Дзержинском районе | 2024-2029 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "ТВЦ" Нижняя Волга" |
| 16.10.4.18. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Восточно-Казахстанская и ул. 51-й Гвардейской Дивизии в Дзержинском районе Волгограда | 2025-2033 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Жестебаночная фабрика" |
| 16.10.4.19. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:030074 в Дзержинском районе г. Волгограда | 2024-2034 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Метры «Специализированный застройщик» |
| 16.10.4.20. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:030077 в Дзержинском районе Волгограда | 2025-2033 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО СЗ "СМУ-1" |
| 16.10.5. | Реализация 4 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Ворошиловском районе, в том числе: | 2024-2034 | 6565,07 | 0,00 | 6565,07 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.5.1. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части кадастрового квартала 34:34:050046 в Ворошиловском районе | 2024-2033 | 3552,47 | 0,00 | 3552,47 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Граунд» |
| 16.10.5.2. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Майкопская (северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:34:050062:35 по ул. Майкопской, 5) в Ворошиловском районе | 2024-2031 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Вымпел» |
| 16.10.5.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Майкопская (часть территории кадастрового квартала 34:34:050062) в Ворошиловском районе | 2024-2028 | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Вымпел» |
| 16.10.5.4. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе | 2024-2028 | 212,60 | 0,00 | 212,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |
| 16.10.6. | Реализация 19 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Советском районе, в том числе: | 2024-2034 | 36802,02 | 0,00 | 36802,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.6.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060028:1102 площадью 5 149 кв.м, расположенном по ул. Логовская в Советском районе | 2024-2034 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО СЗ «Сладкий дом» |
| 16.10.6.2. | Строительство жилья на земельном участке площадью 8 440 кв.м с кадастровым номером 34:34:060031:210 в Советском районе | 2024-2034 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "Континенталь" |
| 16.10.6.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:060014 в Советском районе | 2024-2034 | 6946,46 | 0,00 | 6946,46 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "Континенталь" |
| 16.10.6.4. | Строительство жилья по ул. 35-й Гвардейской в Советском районе | 2024-2026 | 334,50 | 0,00 | 334,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.6.5. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:060062 в Советском районе | 2024-2032 | 6834,38 | 0,00 | 6834,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Граунд» |
| 16.10.6.6. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Автомобилистов и ул. Слесарной в границах части квартала 34:34:060056 в Советском районе | 2024-2032 | 1981,91 | 0,00 | 1981,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |
| 16.10.6.7. | Строительство жилья на земельном участке в границах части квартала 34:34:060028 в Советском районе | 2024-2030 | 228,37 | 0,00 | 228,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.6.8. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060031:1615, расположенном по ул. Слесарная в Советском районе | 2024-2030 | 1925,00 | 0,00 | 1925,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |
| 16.10.6.9. | Строительство жилья на земельном участке расположенном на территории части квартала 06_02_088 в р.п. Горьковский в Советском районе | 2024-2032 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СК Сфера" |
| 16.10.6.10. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060028:1071, расположенном по ул. Тормосиновская, 12 в Советском районе | 2024-2028 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "АльянсСтройКом" |
| 16.10.6.11. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по пр-кту Университетский в квартале жилой застройки 34:34:060006 в Советском районе | 2024-2033 | 3300,00 | 0,00 | 3300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "Лига Сити" |
| 16.10.6.12. | Строительство жилья на территории части квартала 34:34:060014 по ул. им. комиссара милиции Бирюкова в Советском районе | 2024-2032 | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.6.13. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:060006 по ул. им.Тимирязева в Советском районе | 2024-2032 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |
| 16.10.6.14. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Новосибирской в Советском районе | 2024-2032 | 455,00 | 0,00 | 455,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.6.15. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060031:219, расположенном по ул. 25-летия Октября, 13а в Советском районе | 2024-2032 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.6.16. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Родниковая в кадастровых кварталах 34:34:060013, 34:34:060014 в Советском районе | 2025-2030 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ Рент-Сервис" |
| 16.10.6.17. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060022:37, расположенном по ул.Армянской в Советском районе | 2024-2030 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |
| 16.10.6.18. | Строительство жилого комплекса из трех 24-этажных домов на земельных участках в границах кадастровых кварталов 34:34:050078, 34:34:060023 в Советском и Ворошиловском районах | 2025-2029 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-1" |
| 16.10.6.19. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Курсекова и выполнение работ по благоустройству территории общего пользования, прилегающей к прудам по ул. Родниковая в Советском районе Волгограда | 2025-2030 | 1970,40 | 0,00 | 1970,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ Рент-Сервис" |
| 16.10.7. | Реализация 12 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Кировском районе, в том числе: | 2024-2034 | 17399,68 | 0,00 | 17399,68 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.7.1. | Строительство трех трехэтажных многоквартирных домов и двух жилых домов блокированной застройки на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070002:798, расположенном по ул. Никитина, 64а в Кировском районе | 2024-2034 | 164,00 | 0,00 | 164,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Жилой комплекс «Лапшин сад» |
| 16.10.7.2. | Строительство жилья на земельном участке ориентировочной площадью 411 500 кв.м., расположенном на территории части квартала 34:34:070058, включая земельные участки с кадастровыми номерами 34:34:070058:48, 34:34:070058:47, 34:34:070058:7 в Кировском районе | 2024-2032 | 11249,38 | 0,00 | 11249,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Граунд» |
| 16.10.7.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:070001 в Кировском районе | 2024-2032 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Метры «Специализированный застройщик» |
| 16.10.7.4. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070098:274, расположенном в п. им.Саши Чекалина в Кировском районе | 2024-2028 | 297,50 | 0,00 | 297,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СМУ-2010" |
| 16.10.7.5. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070096:7 в п. им. Саши Чекалина Кировского района | 2024-2028 | 297,50 | 0,00 | 297,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СМУ-2010" |
| 16.10.7.6. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070088:143, расположенном по ул. им. Розы Люксембург, 23 в Кировском районе | 2024-2028 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Стройальянс» |
| 16.10.7.7. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном ул. Плановая и ул. Параллельная в Кировском районе | 2024-2027 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Акварель» |
| 16.10.7.8. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Кирова в Кировском районе | 2024-2028 | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Акварель» |
| 16.10.7.9. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Лавровая, 23 в Кировском районе | 2024-2027 | 773,40 | 0,00 | 773,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Пересвет-Юг Центральный» |
| 16.10.7.10. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Кирова - ул. им. Писемского в Кировском районе | 2024-2031 | 1090,90 | 0,00 | 1090,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Большой Дом» |
| 16.10.7.11. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном улицами Параллельная-Аврорская-Шекспира в Кировском районе | 2024-2029 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.7.12. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Пятигорская в Кировском районе | 2024-2034 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СК "Свой круг" |
| 16.10.8. | Реализация 30 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Красноармейском районе, в том числе: | 2024-2034 | 26270,64 | 0,00 | 26270,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |
| 16.10.8.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080094:50 площадью 6 244 кв.м., расположенном по ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе | 2024-2026 | 467,50 | 0,00 | 467,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «А-Строй» |
| 16.10.8.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:66 площадью 1 768 кв.м., расположенном по ул. им. Вучетича, д. 2 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 93,70 | 0,00 | 93,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:2056 площадью 1 352 кв.м., расположенном по ул. им. Вучетича, д. 3 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 93,70 | 0,00 | 93,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.4. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:663, расположенном по ул. Гагринской, 18 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.5. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:662, расположенном по ул. Гагринской, д. 20 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.6. | Строительство жилья на земельных участках с кадастровым номером 34:34:080111:667, расположенном по ул. Олимпийской, д. 11, с кадастровым № 34:34:080111:693, расположенном по ул. Олимпийской, д. 13 в Красноармейском районе Волгограда | 2024-2029 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.7. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:664, расположенном по ул. Олимпийской, д. 27, с кадастровым номером 34:34:080111:692, расположенном по ул. Олимпийской, д. 29 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 131,60 | 0,00 | 131,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.8. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:665, расположенном по пер. Олимпийскому, д. 4 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.9. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:16, расположенном по ул. Удмуртская, д. 75 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 321,60 | 0,00 | 321,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.10. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах квартала 08_11_014 по пер. Полевому в Красноармейском районе | 2024-2028 | 59,60 | 0,00 | 59,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.11. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Николаевской и ул. Удыгейской в Красноармейском районе | 2024-2034 | 16460,00 | 0,00 | 16460,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.12. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:671, расположенном по ул. Гагринская д. 8 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 77,04 | 0,00 | 77,04 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.13. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:2060, расположенном по ул. Вучетича, 1 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 113,50 | 0,00 | 113,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.14. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Вучетича, 7 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.15. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:3056 по ул. им. Бахтурова, 3 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.16. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080124:1513 по ул. Удмуртская, 9 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.17. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:65 по ул. им. Бахтурова, 17 в Красноармейском районе | 2024-2025 | 127,00 | 0,00 | 127,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.18. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:2059 по ул. им.Бахтурова, 5 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.19. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Удмуртская, 5 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.20. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080124:1545 по ул. Удмуртская, 1 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 134,00 | 0,00 | 134,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.21. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:59 по ул. Вучетича, 10 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.22. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080127:6 по ул. Николаевской, 9 в Красноармейском районе | 2024-2030 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.23. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080105:16, расположенном по ул. 40 лет ВЛКСМ, 28 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.24. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:63 по ул. им. Вучетича, 4 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 82,70 | 0,00 | 82,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.25. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах территории на пересечении ул. Брестской и Пятиморской в Красноармейском районе | 2024-2028 | 657,00 | 0,00 | 657,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.26. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории квартала 08_11_016, ограниченном ул. Удмуртская, 65, ул. Панферова, 6а в Красноармейском районе | 2024-2028 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Сигма" |
| 16.10.8.27. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Мачтозаводская, 148 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
| 16.10.8.28. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Гагринская, 22 в Красноармейском районе | 2024-2030 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.29. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по пр-кту им. Столетова, 12 в Красноармейском районе | 2024-2031 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |
| 16.10.8.30. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Панферова, 46 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 122,70 | 0,00 | 122,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |
|  | Итого |  | 359702,54 | 46271,28 | 313431,26 |  | 2416,49 | 1206,18 | 2581,92 | 40066,69 |  |

8. Волгоград - международный туристический центр

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 8. Волгоград-международный туристический центр | 2024-2034 | 140719,16 | 48996,94 | 91722,22 | 21,50 | 74,74 | 136,46 | 48764,23 |  |
| Цель 17. Волгоград - город для отдыха и путешествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Формирование историко-культурного туристического комплекса на островной системе о. Голодный - о.Сарпинский в Волгограде (I этап 2025 - 2034 гг.) | 2025-2034 | 130190,00 | 48477,00 | 81713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48477,00 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области, ООО "Сарпинский Развитие" |
| 17.2. | Развитие Центрального парка культуры и отдыха Волгограда и парка "Дружба: Волгоград-Баку" в Центральном районе | 2024-2027 | 2060,00 | 0,00 | 2060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Парк", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.3. | Создание и модернизация коллективных средств размещения | 2024 | 285,00 | 12,00 | 273,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области |
| 17.4. | Создание Центра развития туризма по адресу: пр-кт им. В.И. Ленина, 61 в Краснооктябрьском районе | 2026-2028 | 251,38 | 251,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 244,23 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 17.5. | Строительство парка отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе | 2024-2030 | 11,52 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Инвесттехстрой", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.6. | Строительство круглогодичного аквапарка с гостиничным комплексом в пойме р. Царицы в Центральном районе | 2024-2030 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Посейдон", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.7. | Строительство парковой зоны отдыха с детскими и спортивными площадками в пойме р. Царицы | 2026-2028 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.8. | Создание некапитальной причальной инфраструктуры для эко-отдыха на полуострове Сарептский в Красноармейском районе | 2027-2034 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, администрация Красноармейского района Волгограда |
| 17.9. | Размещение модульных гостиниц и кемпингов для временного пребывания людей на полуострове Сарептский в Красноармейском районе | 2025-2034 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвестор |
| 17.10. | Реновация дендрария (благоустройство территории, устройство освещения, реконструкция поливочного водопровода, ландшафтный дизайн) в Красноармейском районе | 2025-2027 | 36,56 | 36,56 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 12,61 | 1,70 | администрация Красноармейского района Волгограда |
| 17.11. | Создание выставочного центра по ул. им. маршала Чуйкова, 67 в Центральном районе (разработка ПСД) | 2025-2032 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 112,00 | 0,00 | комитет строительства Волгоградской области |
| 17.12. | Создание, оборудование и содержание мест отдыха у воды с купанием (6 мест, общей площадью 48 тыс кв.м.) | 2024-2034 | 98,70 | 60,00 | 38,70 | 9,50 | 4,50 | 4,70 | 41,30 | территориальные структурные подразделения администрации Волгограда |
|  | Итого |  | 140719,16 | 48996,94 | 91722,22 | 21,50 | 74,74 | 136,46 | 48764,23 |  |
|  | Итого по Программе |  | 1642072,30 | 781456,55 | 860615,75 | 39604,27 | 18146,59 | 19285,50 | 704420,18 |  |

Департамент экономического развития и инвестиций

администрации Волгограда