

[image: image60.wmf] 

 


            ПРОЕКТ


ВОЛГОГРАДСКая городская дума

РЕШЕНИЕ

                              400066, Волгоград, пр-кт им. В. И. Ленина, д. 10,  тел. (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru
	от
	
	№
	


Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории городского округа город-герой Волгоград 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда", статьями 

HYPERLINK consultantplus://offline/ref=0F13AB4DA9403AC8754596B85690BA4FA93650FB6D262CE2FF80FC60E51435E5842AB2A0503BBF9E13D832CB1E585109FF1A076E501B11C51EA3200ELEh0I 
24, 26 Устава города-героя Волгограда Волгоградская городская Дума решила:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории городского округа город-герой Волгоград (прилагается).

2. Администрации Волгограда:
2.1. Привести муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие с настоящим решением в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

2.2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Волгоградской городской Думы Дильмана Д.А.
	Председатель

Волгоградской городской Думы

                                В.В.Колесников
	Глава Волгограда    

                                          В.В.Марченко

	
	


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 

НА ПЕРИОД С 2023 ГОДА ПО 2025 ГОД

(и мероприятия для включения в среднесрочный и долгосрочный период реализации с момента изменения Генерального плана Волгограда, разработанного до 2025 года)
Волгоград 2023
Оглавление

6ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ


8ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


151. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации


151.1 Анализ положения Волгоградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Волгоград в структуре пространственной организации Волгоградской области


161.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса


291.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта


341.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог


391.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)


711.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока


931.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения


961.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств


991.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения


1091.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения


1131.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа


1151.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры


1181.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры


1712. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городскоГО округА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД


1712.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития


1752.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории


1752.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта


1782.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа


1852.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения


1872.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения


1882.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения


1933. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта


2234. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры


2234.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта


2264.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов


2654.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства


2724.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения


3314.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб


3384.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов


3534.7 Мероприятия по развитию ИТС Волгограда


3634.8 Мероприятия по развитию парковочного пространства Волгограда


3634.8.1 Мероприятия по развитию перехватывающих парковок в Волгограде


3884.9 Мероприятия по организации дорожного движения на территории Волгограда


3894.10 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Волгограда


3995. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры


4206. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития


4217. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры


4217.1 Влияние Проекта на показатели качества транспортного обслуживания населения


4267.2 Оценка косвенного социально-экономического эффекта реализации Проекта


4267.2.1 Оценка косвенного социально-экономического эффекта реализации Проекта


4277.2.2 Эффекты инвестиционного спроса


4297.2.3 Прямые эффекты от прироста операционной выручки


4307.2.4 Эффекты от экономики времени в пути пассажиров


4317.2.5 Эффекты от повышения безопасности дорожного движения


4337.2.6 Эффекты влияния на окружающую среду


4347.2.7 Результат оценки эффектов


4357.3 Оценка соответствия Проекта национальным целям развития Российской Федерации и целям национального проекта «Безопасные и качественные дороги»


4388. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городской округ разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)




ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АСУДД 
–
Автоматизированная система управления дорожным 

движением;

БДД 

–
Безопасность дорожного движения;

ВИС

–
внешняя информационная система;

ВолгГТУ
–
Волгоградский государственный технический университет;

ВТИ

–
Велотранспортная структура;

Генплан 
–
Генеральный план;

ГИБДД
–
Государственная инспекция безопасности дорожного 



движения;

Г.о.

–
Городской округ;

ГОСТ

–
Государственный стандарт;

Г.р.з. 

–
Государственный регистрационный знак;

ГСК 

–
Гаражно-складской комплекс;

ГУП

–
Государственное унитарное предприятие;

ГЭС

–
Гидроэлектростанция;

ДГУ

–
Дизель-генераторная установка;

ДИТ

–
Дорожное информационное табло;

ДО

–
Дорожные объекты;

ДТП 

–
Дорожно-транспортное происшествие;

ДУПТ

–
Директивное управление транспортными потоками;

ЕПУТС
–
Единая платформа управления транспортной системой;
ЕЦОД

–
Единый центр обработки данных;

ЗПИ

–
Знак переменной информации;

ИБП

–
Источник бесперебойного питания;

ИН

–
Искусственная неровность;

ИПИТ

–
Искусственные препятствия, изменяющие траекторию 




движения транспортных средств;

ИПТС 
–
Изыскания и проектирование транспортных сооружений;

ИТС 

–
Интеллектуальная транспортная система;

КП

–
Кольцевое пересечение;

КСА

–
Комплекс средств автоматизации;

КСОДД
–
Комплексная схема организации дорожного движения;

КСОТ

–
Комплексная схема транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом;

МВД

–
Министерство внутренних дел;

МГН

–
Маломобильные группы населения;

МКП 

–
Муниципальное казенное предприятие;

МТС

–
Маршрутное транспортное средство;

МУП

–
Муниципальное унитарное предприятие;

МЦОД
–
Модульный центр обработки данных;

МЧС

–
Министерство по чрезвычайным ситуациям;

НГПТ

–
Наземный городской пассажирский транспорт;

НТОП

–
Наземный транспорт общего пользования;

ОДД 

–
Организация дорожного движения;

ООО

–
Общество с ограниченной ответственностью;

ПДД

–
Правила дорожного движения;

ПКРТИ
–
Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры;

ПОДД

–
Проект организации дорожного движения;

ПП

–
Пассажиропоток;

РНИС

–
Региональная навигационно-информационная система;

РЦУТ

–
Региональный центр управления транспортом;

СИО

–
Система информационного обеспечения;

СНТ

–
Садовое некоммерческое товарищество;

СО

–
Светофорный объект;

СП

–
Свод правил;

СНиП

–
Строительные нормы и правила;

ТП

–
Транспортный поток;

ТПУ

–
Транспортно-пересадочный узел;

ТС

–
Транспортное средство;

ТСАФ 
–
Технические средства автоматической фотовидеофиксации;

ТСОДД
–
Технические средства организации дорожного движения; 

УГИБДД
–
Управление Государственной инспекции безопасности 



дорожного движения;

УДД
–
Участники дорожного движения;

УДС 

–
Улично-дорожная сеть;

ЦУП

–
Центральный управляющий пункт;

ЧМ-2018
–
Чемпионат мира по футболу 2018 года;

ЧС

–
Чрезвычайная ситуация.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы 
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) на территории городского округа город-герой Волгоград

	Основание для разработки программы 
	1 Градостроительный кодекс РФ ( ст. 26 п.5 и ст.45 п.10) 

2 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 11.1.11 2016 Пр-637

3 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

4 Генеральный план Волгограда (решение Волгоградской городской думы от 29.06.2007 № 47/1112). Развитие территории Волгограда, в том числе улично-дорожной сети, осуществляется в соответствии с Генеральным планом Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда» в действующей редакции.                                                                                                                                                         

5 Распоряжение департамента городского хозяйства администрации города Волгограда от 20.04.2020 № 129-р «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2019-2033 годов». 

6. Распоряжение Департамента городского хозяйства администрации Волгограда от «12» декабря 2019 г № 547-р «Об утверждении Комплексной схемы организации транспортного обслуживания городского округа город-герой Волгоград на период 2019 - 2033 годов».

7. Распоряжение департамента городского хозяйства администрации Волгограда от 12.12.2019 № 548-р «Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения городского округа город-герой Волгоград на период 2019-2033 годов».

	Заказчик программы и его местонахождение 
	Муниципальное казенное предприятие «Городской центр управления пассажирскими перевозками» (г. Волгоград), 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, 13-й Гвардейской ул., д. 13 корп. «а»

	Разработчик программы и его местонахождение 
	ООО «АВТОПАСС», 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 8, стр. 1, эт. 3, пом. II, ком. 2

	Цель и задачи программы
	Целью разработки ПКРТИ городского округа город-герой Волгоград является формирование комплекса мероприятий, направленного на обеспечение:

- эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

- безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения на территории городского округа, 

- доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования,

- развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов;

- условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- создания приоритетных условий для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.

Задачами ПКРТИ являются:

- оценка существующего состояния транспортной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград;

- прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа город-герой Волгоград;

- определение принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта;

- формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередности реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

- оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

-формирование предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа город-герой Волгоград.

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	В части целей ПКРТИ:

1. Общие показатели

· Средняя загруженность всей сети, (%)

· Общая протяженность поездок, (км)

· Время в пути для всех поездок, (мин)
2. Индивидуальный транспорт

· Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч.

· Протяженность участков дорожной сети агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км.

· Средняя задержка транспортных средств, час/км.

· Показатель перегруженности дорог, доли.

· Временной индекс, ед.

3. Общественный транспорт

· Общая длина маршрутов ОТ, км

· Количество пассажиров, тыс. чел.

· Средняя длина поездки ОТ, км

· Среднее время в пути на ОТ, мин

· Средняя скорость движения транспортных средств общего пользования, км/ч

4. Грузовой транспорт

· Объем (количество) груза, млн. т.

5. Обеспечение безопасности дорожного движения Количество ДТП, ед.

· Число раненных при ДТП (по уровню тяжести согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел).

· Число погибших при ДТП, чел.

· Социальный риск, чел. на 100 тыс. населения.

· Транспортный риск, чел. на 10 тыс. ТС.

6. Экология

· Объем выбросов загрязняющих веществ CO2, прив. г/км

В части задач ПКРТИ:

1. Перечень мероприятий к реализации

2. Общая стоимость мероприятий по периодам

3. Стоимость с разбивкой по источникам финансирования

4. Эффект от реализации мероприятий: Прирост внутреннего валового продукта РФ, руб. 

	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации:

краткосрочная перспектива – 2023 – 2025 гг.

среднесрочная перспектива – 2026 – 2030 гг.

долгосрочная перспектива – 2031 – 2035 гг.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)
	Краткосрочный период

1. Развитие улично-дорожной сети

· Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс 6,5 км

· Строительство нулевой продольной магистрали от ул. Маршала Крылова до ул. Михайлова 6 км

· Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда 2,195 км

· Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль) 4,235 км

· Реконструкция автомобильной дороги "З-я продольная магистраль" км 4+800 - км 7+000 2,1 км

· Строительство автомобильной дороги III Продольная магистраль в границах от ул. Нежданова до 40 лет ВЛКСМ г. Волгограда (IV этап) 6,1 км

· Строительство автомобильной дороги "Обход города Волгограда. Южная часть" 46,8 км

· Строительство дороги по ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда 0,573 км

· Внутренние проезды ТП Сколково 1,815 км

· Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей 1,275 км

· Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе г. Волгограда 6,425 км

· Реконструкция пр. Бузулукский и ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда 1,85 км

· Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап» 1,441 км

· Строительство ул. Родниковая от улицы № 10 до границы земельного участка № 34:34:060014:1104 в Советском р-не г. Волгограда 0,517 км

· Строительство улицы № 10 от ул. им. Добрушина до улицы № 2 в Советском 0,26 км р-не г. Волгограда 

· Строительство автодороги по ул. им. К.Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К.Жукова в Дзер­жинском районе Волгограда 0,621 км

· Строительство автодороги по улицам № 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе Волгограда 0,86 км

· Строительство улицы № 3 от автомобильной дороги по улице № 10 (согласно ППиМТ) до границ земельного участка № 34:34:060014:8253 в Советском р-не г. Волгограда 0,3975 км

· Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе г. Волгограда 0,47775 км

· Строительство автодороги по ул. Космонавтов, от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском районе 0,836 кмг. Волгограда 

· Строительство ул. им. Абадиева от ул. им. Кортоева до границы участка № 34:34:030070:6288 и от границы участка № 34:34:030070:6299 до Бульвара 30-летия Победы в Дзержинском районе гор. Волгограда 0,275 км

· Строительство ул. им. Кортоева от ул. им. Землячки до границ участка № 34:34:030070:6299 и от ул. им. Абадиева до ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе гор. Волгограда 0,445 км

· Пешеходная эстакада через III Продольную магистраль в районе ул. Космонавтов в Дзержинском районе г. Волгограда 0,036 км

· Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе 0,815 км г. Волгограда 

· Строительство улицы № 9 от автомобильной дороги по ул. им. Степанищева до границ кадастрового квартала № 34:34:060013 в Советском районе 1,44505 км г. Волгограда  

· Строительство улицы № 1 от улицы им. Владимира Петровского до границы земельного участка 34:34:000000:122 в Советском районе 0,3975 км г. Волгограда 

· Строительство улицы № 7 от ул. № 6 до границы земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда 0,8 км

· Строительство улицы № 6 от ул. № 9 в границах земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда 1 км

· Участок улицы Майкопская от улицы Базисная до угла поворота вдоль р. Волга в сторону центральной части города в Ворошиловском районе города Волгограда 0,25 км

· Строительство автомобильной дороги по ул. Мирная в Ворошиловском районе Волгограда 0,22 км

· Строительство участка дороги по ул. 8-й Воздушной Армии от здания торгового центра (по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 28а) до ул. им. комиссара Хорошева 0,33835 км

· Строительство автомобильной дороги по ул. Тормосиновская, 1,95 км ул. Криворожская и ул. Комиссара Бирюкова  

· Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда 1,05 км

· Реконструкция ул. Грибанова в границах от ул. им. Шумского до ул. им. Курсекова в Советском р-не 0,40014 кмг. Волгограда  

· Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бакинская в границах от  0,57 км пр. им. В.И.Ленина до железной дороги в Центральном районе Волгограда 

· Реконструкция ул. Тракторостроителей в Тракторозаводском районе города Волгограда  2,55 км

· Реконструкция ул. Чистоозерной 4,1 км

· Строительство ул. Дегтярева в Тракторозаводском районе города Волгограда 0,8 кмОрганизация парковочного пространства

2. Внедрение платного парковочного пространства на территории Центрального района г. Волгограда.

· Внедрение платного парковочного пространства на территории Центрального района г. Волгограда

· Оборудование площадок для размещения бесплатных перехватывающих парковок 

3. Мероприятия по интеллектуальной транспортной системе (ИТС).

· Приобретение дорожной лаборатории(1 ед.)

· Расширение подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков (18 пересечений, 62 детектора)

4. Локально-реконструкционные мероприятия

· Устранение угроз безопасности и повышению безопасности дорожного движения
5. Мероприятия по общественному транспорту:

· Реконструкция объекта «Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова» 

· Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова – 10-й Дивизии НКВД (маршрут № 2)»

· Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская – проспект Ленина (маршрут № 13)»

· Реконструкция подземных станций (замена 4 эскалаторов)

· Реконструкция тяговых подстанций (для СТ не менее 4 ед. – ТП-12, ТП-13, ТП-2, ТП-4; для трамваев – не менее 7 ед. ТП-20, ТП-14, ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-11, ТП-9)

· Реконструкция объекта «Депо № 3»

· Приобретение подвижного состава не менее 12 ед. 3-секционных трамваев: 

· Приобретение подвижного состава не менее 50 ед. 1-секционных трамваев

· Приобретение троллейбусов: 

· Приобретение автобусов

· Приобретение нового подвижного состава: автобусы большого класса (по программе БКД)

· Приобретение электробусов 

· Приобретение зарядных станций

· Разработка проекта создания унифицированной тарифно-билетной системы на территории Волгоградской агломерации

· Повышение доли безналичной оплаты до 90%

· Создание единой системы контроля и управления системой общественного транспорта Волгоградской агломерации

· Строительство ТПУ «Северный» в районе пересечения ул. Тракторостроителей и ул. Михайлова

· Строительство ТПУ «Мамаев Курган»

Среднесрочный период

1. Введение светофорного регулирования

· 
Установка светофорных объектов 20 ед.

2. Организация велосипедного движения

· Комплекс мероприятий по организации велодорожек.

· Комплекс мероприятий по организации велопарковок.


3. Обустройство пешеходной инфраструктуры

· Развитие инфраструктуры пешеходного движения.


· Обустройство путей движения маломобильных групп граждан.

· Организация подходов к остановочным платформам (Заканальная, Красноармейская, Тракторная Пасс., Руднева, Судоверфь, завод им. Ермана, Бекетовская, Сарепта, Ельшанка, Бакинская).

· Комплекс мероприятий по организации дорожного движения, требуемый на подходах к образовательным учреждениям.

4. Развитие улично-дорожной сети.

· Строительство автомобильной дороги III Продольная магистраль в границах от ул. Нежданова до 40 лет ВЛКСМ г. Волгограда (II и III этап) 30 км.

· Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Четвертый пусковой комплекс 3,4 км.


5. Мероприятия по общественному транспорту.

· Реконструкция остановочных пунктов 1 311 ед.

· Реконструкция трамвайных путей с учетом остановочных пунктов 21 км.

6. Организация движения грузового транспорта

·  Комплекс мероприятий по формированию грузового каркаса городского округа город-герой Волгоград
.

· Комплекс мероприятий по организации весового контроля.

7.  Мероприятия по развитию системы автоматизированного управления дорожным движением 

· Модернизация АСУДД.

Долгосрочный период

1. Развитие улично-дорожной сети

· Строительство автомобильной дороги III Продольная магистраль в границах от ул. Нежданова до 40 лет ВЛКСМ г. Волгограда (II и III этап) 30 км.

2.  Обустройство пешеходной инфраструктуры

· Обустройство путей движения маломобильных групп граждан.

· Комплекс мероприятий по организации дорожного движения, требуемый на подходах к образовательным учреждениям.



	Объемы и источники финансирования
	Периоды реализации

Краткосрочный период
Всего, в том числе:

113 533 856,28346
Бюджет Волгограда

150 866,28660
Бюджет Волгоградской области

24 994 381,72572
Федеральный бюджет

84 978 167,27114
Внебюджетные источники

3 410 441,00000



1. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации 

1.1 Анализ положения Волгоградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Волгоград в структуре пространственной организации Волгоградской области

Волгоградская область – субъект Российской Федерации, входящий в Южный федеральный округ. Административный центр области – городской округ город-герой Волгоград. Городской округ город-герой Волгоград располагается в юго-восточной части Волгоградской области и граничит на севере и северо-западе с Городищенским муниципальным районом, на северо-востоке с городским округом город Волжский, на востоке – со Среднеахтубинским муниципальным районом, на юго-востоке – с Ленинским муниципальным районом, на юге и юго-западе – со Светлоярским муниципальным районом.

Общая площадь городского округа город-герой Волгоград составляет 0,86 тыс. км2.

Городской округ город-герой Волгоград является центром Волгоградской области и одноименной агломерации. В состав городского округа входит 1 город, состоящий из 8 административных районов.

Обзорная карта расположения г.о. Волгоград в границах Волгоградской области показана на Рисунке 1.1.1.

[image: image1.jpg]



Рисунок 1.1.1 – Обзорная карта расположения г. о. Волгоград в границах Волгоградской области

1.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Социально-экономическая характеристика

Волгоград – город на юго-востоке европейской части России. Благодаря географическому положению, Волгоград занимает выгодные стратегические позиции в социально-экономическом развитии Юга России. Волгоград – центр водного транспорта и транспортного коридора «Север-Юг», ворота в Казахстан и Китай. Через него проходит Приволжская железная дорога, европейский маршрут E40, а также федеральная трасса «Каспий» М6. Для обслуживания межрегиональных и международных потоков служит Волгоградский речной порт, международный аэропорт «Волгоград», мощный железнодорожный узел, Волго-Донской судоходный канал, входящий в международный транспортный коридор. В Волгограде развитая система общественного транспорта, соответствующая крупному мегаполису. 

Основой экономической базы Волгограда является многоотраслевая промышленность. Ключевыми отраслями являются производство нефтепродуктов, химическое производство, металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, производство неметаллической минеральной продукции. 

Промышленность

Доля промышленности в структуре экономики Волгограда - 47%. Среди 42,8 тыс. хозяйствующих субъектов на территории города - 2,9 тысячи субъектов заняты в промышленном производстве. Доля занятого на промышленных предприятиях населения Волгограда – более 11% от занятых в экономике, это 53,1 тыс. человек. Заработная плата в промышленности, являясь одной из самых высоких в городе, составляет от 60,9 тыс. рублей в перерабатывающей промышленности до 113,8 тыс. рублей – в добыче полезных ископаемых.

Ведущий сектор промышленности – обрабатывающие производства, обеспечившие 77,4% от объема всей промышленной продукции. Среди отраслей обрабатывающих производств наибольшую долю имеет производство нефтепродуктов – 27,9%. Химическое производство обеспечивает 16,1% производства, металлургическое производство – 18,3%, производство готовых металлических изделий – 11,3%, производство пищевых продуктов – 6,1%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 7,1%, машиностроительный комплекс – 1,8% производства обрабатывающих видов деятельности.

Потребительский рынок

Потребительский рынок Волгограда (торговля и общественное питание) в структуре экономики Волгограда занимает 35%.

В торговле и индустрии питания осуществляют деятельность 15,4 тыс. хозяйствующих субъектов (это третья часть от всех хозяйствующих субъектов, действующих на территории города). В отрасли занято 174,9 тыс. человек, что составляет 36,8% от численности всех занятых в экономике города. Заработная плата на работников торговли и индустрии питания – 49,9 тыс. руб. и 35,9 тыс. руб. соответственно.

В Волгограде представлено 27 из 94 торговых сетей РФ, реализующих продовольственные и непродовольственные товары. В городе работает более 1000 организаций общественного питания. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1,0 тыс. жителей достигла 866,5 м2 и превысила утвержденный для городского округа норматив (546,9 м2 на 1,0 тыс. человек).

Транспортная отрасль

Транспортная отрасль занимает в структуре экономики города 4,9%.

В ней осуществляют деятельность 3,8 тысяч хозяйствующих субъектов с количеством работающих в 39,8 тыс. человек (8,4% от численности занятых в экономике города). Заработная плата на работников транспорта составляет 51,8 тыс. руб.

Наука и социальная сфера

Занимает в структуре экономики 4,8%, в ней заняты 89,0 тыс. человек, что составляет 18,8% от общего числа занятых в экономике города человек. Средняя заработная плата в науке составляет 73,6 тыс. руб., в социальной сфере – от 46,2 тыс. рублей, в образовании –40,4 тыс. рублей. Волгоградский государственный технический университет, являясь опорным вузом России, имеет постоянный контакт с ведущими предприятиями региона, собственный исследовательский центр с опытным производством, в котором решаются сложные наукоемкие технические задачи в области создания новых материалов, востребованных ведущими предприятиями оборонной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.

Строительная отрасль

Занимает 2,2% в структуре экономики, в которой действует 3,6 тыс. хозяйствующих субъектов с численностью 29,9 тыс. человек (6,3% от численности занятых в экономике города. Заработная плата в отрасли составляет 55,1 тыс. руб.

Население города, рабочая сила и хозяйствующие субъекты  

С учетом данных Всероссийской переписи населения 2020 года, численность населения на 01.01.2023 составляет 1025,7 тыс. человек.

Общее количество трудовых ресурсов Волгограда – 596,7 тыс. человек, из них:

-количество занятых в экономике – 474,4 тыс. человек, 

-незанятых в экономике (военные, обучающие на очном отделении, женщины, находящиеся в декрете, безработные, отбывающие срок наказания и пр.) – 122,2 тыс. чел. 

Таблица 1.2.1 – Численность населения и разбивка по возрасту

	Наименование показателя
	2022 год

	Численность населения
	1 025 662

	Моложе трудоспособного возраста
	169 696

	Трудоспособного возраста
	606 357

	Старше трудоспособного возраста
	252 409


Согласно прогнозу социально-экономического развития Волгограда на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. численность населения Волгограда ежегодно будет уменьшаться на 2,5-3,0 тыс. человек и составит к началу 2027 года1013,7 тыс. человек.

Численность хозяйствующих субъектов Волгограда составляет на 01.04.2023– 42,8 тыс. ед., из них:

-18,0 тыс. ед. – юридических лиц,

-24,8 тыс. ед. – индивидуальных предпринимателей.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 37,2 тыс. ед. (рост на 4% с начала 2023 г.).

Ежегодно увеличивается количество самозанятых на территории Волгограда. Их число на 01.06.2023 составило 37,8 тысяч человек (увеличение с начала 2023г на 11,78%). Наибольшей популярностью у самозанятых пользуются такие виды предпринимательской деятельности, как перевозка пассажиров, перевозка грузов, репетиторство, услуги ногтевого сервиса, парикмахерские услуги, услуги программирования, рекламные услуги.

Характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта
Градостроительную деятельности на территории городского округа определяет Генеральный план, утвержденный 29 июня 2007 Решением Волгоградской городской Думы № 47/1112 (далее – Генплан). Последние изменения в Генплан были внесены 22.03.2023.

В Генеральном плане городского округа город-герой Волгоград определены:

· функциональные зоны с выделением жилой, общественно-деловой, производственной и коммунальной зон, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных зон, зон специального назначения и других зон;

· основные параметры развития Волгограда: перспективная численность населения, объемы строительства и реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания населения;

· предложения по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, озеленения и благоустройства территории.

Основные технико-экономические показатели Генерального плана приведены в Таблице 1.2.2.*

Таблица 1.2.2 – Основные технико-экономические показатели

	Показатель
	Единица измерения
	Исходный год - 2005
	Расчетный срок - 2025 год

	1
	2
	3
	4

	1. Территория

	1.1. Общая площадь земель городского округа
	га
	85935 на 

2014 год
	85935

	
	%
	100
	100

	общественно-деловая зона
	га
	2700
	7354,1

	
	%
	3,1
	8,5

	зона специализированной общественной застройки
	га
	-
	68,9

	
	%
	-
	0,1

	жилая зона
	га
	8870
	14507,6

	
	%
	10,3
	16,9

	зона рекреационного назначения
	га
	17417
	38603,6

	
	%
	20,3
	44,9

	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	1142
	3839,5

	
	%
	1,3
	4,5

	производственная и коммунальная зона
	га
	5633
	6476,4

	
	%
	6,6
	7,5

	зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	3680
	2723,6

	
	%
	4,3
	3,2

	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
	га
	3540
	4114,8

	
	%
	4,1
	4,8

	зона объектов специального назначения
	га
	639
	1259,5

	
	%
	0,7
	1,5

	иные (территории акваторий)

	2.1. Численность населения
	%
	49,2
	8,1

	2. Население
	
	
	

	2.1. Численность населения
	тыс. чел.
	1033
	1019,1

	2.2. Возрастная структура населения:
	
	
	

	дети 0 - 15 лет
	%
	16
	17

	население в трудоспособном возрасте (м 16/64 лет, ж 16/59 лет)
население старше трудоспособного возраста
	%
	60
	54

	
	%
	24
	30

	2.3. Численность занятого населения, всего

	3.1. Жилищный фонд, всего
	%
	100
	100

	3. Жилищный фонд
	
	
	

	3.1. Жилищный фонд, всего

	3.2. Новое жилищное строительство
	млн. кв. м
	
	8,7

	4. Магистральные улицы и дороги

	Протяженность магистральных улиц и дорог, всего
	км
	366
	770

	в том числе:
	
	
	

	магистральных дорог скоростного движения
	км
	-
	60

	магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения
	км
	20
	85


* В разделе 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития таблица 2.1.2 имеет аналогичные данные.

Волгоград представляет собой сложное многофункциональное территориально-планировочное образование. Происходит трансформация традиционной линейной структуры Волгограда в более сложную линейно-дисперсную и, в отдельных частях – линейно-компактную структуру агломерационного типа, что связано с увеличением площади городских земель, развитием новых транспортных связей, строительством автомобильного обхода Волгограда и завершение строительства моста через р. Волгу, формированием новых районов Волгограда.

Строительство нового жилья будет осуществляться в основном на свободных территориях, а также на участках ветхого и аварийного жилищного фонда с его заменой и за счет замены малоценной нежилой застройки на жилую застройку. Предусматривается освоение территорий, присоединенных к Волгограду Законом Волгоградской области от 21 марта 2005 г. № 1031-ОД «О наделении города-героя Волгограда статусом городского округа и установлении его границ». Здесь предполагается разместить микрорайоны и кварталы многоэтажной и малоэтажной застройки с сетью учреждений культурно-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения.

Существующий жилищный фонд Волгограда составляет около 21 млн. кв. м общей площади. Большая часть жилищного фонда представлена многоэтажными домами (5-9-этажности) с высокой долей зданий повышенной этажности (12 и выше этажей). Доля индивидуальных жилых домов составляет около 15%. 

Наиболее крупные районы нового массового жилищного строительства в Волгограде на свободных территориях:

Краснооктябрьский район – жилой район «Солнечный»;

Советский район – жилые районы «Радиоцентр-1», «Радиоцентр-2», «Родниковая долина», «Комарово», «Горная Поляна», по ул. Горнополянской, «Песчанка», «Гули Королевой», «Горный», «Водный», «Майский»;

Кировский район – жилые районы «Ергенинский», «Санаторный»;

Красноармейский район – жилые районы «3-й шлюз», «Заря», по ул. им. Джека Лондона;

Объемы жилищного строительства по районам Волгограда представлены в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3– Объемы жилищного строительства по районам Волгограда

	№ п/п
	Район Волгограда
	Всего 

(тыс. кв. м)

	1
	Тракторозаводский
	507

	2
	Краснооктябрьский
	929

	3
	Центральный
	857

	4
	Ворошиловский
	768

	5
	Советский
	2 259

	6
	Кировский
	757

	7
	Красноармейский
	593

	8
	Дзержинский
	2 059

	
	Итого
	8 729


Сопоставляя данные, указанные в технико-экономических показателях Генплана, с фактической застройкой, можно утверждать, что намеченные показатели Генплана по новому жилищному строительству будут достигнуты.

Согласно предоставленным исходным данным, был проведенный анализ Генплана в части развития транспорта, который показал, что большинство запланированных мероприятий уже реализовано, в большей части при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года (далее – ЧМ-2018).

Волгоград является хозяйственно-экономическим и организационным центром Волгоградской области, поэтому состав предусмотренных Генеральным планом Волгограда к строительству объектов шире стандартного набора учреждений культурно-бытового обслуживания и включает в себя уникальные или специализированные объекты и комплексы, что может рассматриваться как принципиальная программа на достаточно длительный период. Многие объекты, предусмотренные Генеральным планом Волгограда, предназначаются для обслуживания не только собственно городского населения, но также и жителей Волгоградской области. Так, в таблице 1.2.4 представлены сведения об объектах капитального строительства местного значения, планируемых для размещения на территории Волгограда.
Таблица 1.2.4 – Сведения об объектах капитального строительства местного значения, планируемых для размещения на территории Волгограда

	№ п/п
	Наименование объекта

	1
	Строительство автомобильной дороги по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап, протяженность объекта - 1,441 км

	2
	Строительство ул. Родниковая от улицы N 10 до границы земельного участка N 34:34:060014:1104  в Советском р-не Волгограда, протяженность объекта - 0,517 км, 

	3
	Строительство улицы N 10 от ул. им. Добрушина до ул. N 2 в Советском районе Волгограда, протяженность объекта - 0,260 км

	4
	Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда, протяженность объекта - 2,195 км

	5
	Строительство автодороги по ул. им. К.Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда, протяженность объекта - 0,750 км

	6
	Строительство автодороги по улицам N 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе Волгограда, протяженность объекта - 0,850 км

	7
	Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царица в Ворошиловском районе Волгограда, протяженность объекта - 1,375 км

	8
	Строительство автодороги N 2, ограниченной ул. Джаныбековской, ул. Новорядской, пр-том маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда, протяженность объекта - 1,350 км

	9
	Строительство автодороги N 3, ограниченной ул. Джаныбековская, ул. Новорядская, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда, протяженность объекта - 1,300 км

	10
	Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III Продольную магистраль), протяженность объекта - 4,235 км

	11
	Реконструкция дороги ул. Джаныбековская в границах от ул. Новорядская до пр-та им. м. Г.К.Жукова в Дзержинском районе Волгограда, протяженность объекта - 1,400 км 

	12
	Реконструкция дороги по ул. Фонтанная в границах от ул. Ангарская до ул. Новорядская в Дзержинском районе г. Волгограда, протяженность объекта - 6,425 км

	13
	Строительство участка скоростного трамвая от станции "Тракторный завод" до жилого района Спартановка в Тракторозаводском районе

	14
	Реконструкция участка трамвайных путей между остановками "Монолит" и "улица им. Александра Матросова" в Краснооктябрьском районе

	15
	Строительство участка трамвайных путей от остановки "Обувная фабрика" до ТРЦ "Акварель" в Советском районе

	16
	Продление маршрута троллейбусной сети за счет автономного хода от площади Куйбышева до оптово-строительного рынка в Советском районе

	17
	Продление маршрута троллейбусной сети за счет автономного хода от жилого района Спартановка до пос. ГЭС в Тракторозаводском районе

	18
	Продление маршрута троллейбусной сети за счет автономного хода по ул. им. Михайлова в Тракторозаводском районе

	19
	Продление маршрута троллейбусной сети за счет автономного хода от ул. Землячки до жилого района Жилгородка в Дзержинском районе

	20
	Реконструкция существующей контактной сети троллейбусной линии от пр-та им. В.И. Ленина по ул. Комсомольской, по пр-ту им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова до ул. Землячки и до Больничного комплекса в Дзержинском районе

	21
	Реконструкция существующей контактной сети троллейбусной линии от пр-та им. В.И. Ленина по пр-ту Металлургов, по ул. им. Лермонтова, ул. маршала Еременко, ул. Ополченской до жилого района Спартановка

	22
	Формирование границ магистральной улицы районного значения ул.им. Хорошева в границах от пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова до ул. им. Расула Гамзатова, протяженность объекта – 19 км.

	23
	Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – ул. им. гвардии красноармейца Химина (от ул. им. Иссы Плиева до конца земельного участка с кадастровым номером 34:34:060013:27) – Улица 9, протяженность объекта – 1,952 км.

	24
	Формирование границ магистральной улицы районного значения (ул. Космонавтов) в границах от ул.им. Константина Симонова до ул. им. Расула Гамзатова в Дзержинском районе, протяженность объекта – 0,634 км.

	25
	Строительство части линейного объекта – ул. им. Зины Маресевой, в границах от пересечения с ул. Электролесовской и ул.им. Кирова в Кировском районе, протяженность объекта – 334,9 м.

	26
	Строительство магистральной улицы районного значения, в границах от ул. им. Константина Симонова до ул. Покрышкина, планируемой – улица №2, протяженность – 1,197 км

	27
	Строительство магистральной улицы районного значения, в границах от ул. им. Расула Гамзатова до ул. им. Землячки, планируемая – улица №6, протяженность – 712 м

	28
	Строительство магистральной улицы районного значения ул. №1 в Тракторозаводском районе, протяженность – 0,7 км

	29
	Строительство магистральной улицы районного значения ул. №2 в Тракторозаводском районе, протяженность – 0,7 км

	30
	Строительство ТПУ «Северный» в районе пересечения ул. Тракторостроителей и ул. Михайлова Тракторозаводского района

	31
	Строительство ТПУ «Мамаев Курган» Дзержинского района

	32
	Строительство ТПУ «Южный» Красноармейского района


В таблице 1.2.5 представлены сведения об объектах капитального строительства регионального значения, планируемых для размещения на территории Волгограда, предусмотренных Схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 г. № 337-п.

Таблица 1.2.5 – Сведения об объектах капитального строительства регионального значения, планируемых для размещения на территории Волгограда.

	№ п/п
	Наименование объекта

	1
	Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности

	2
	Реконструкция автомобильной дороги 3-я Продольная магистраль км 0+000 - км 3+750

	3
	Строительство подъездной автомобильной дороги к административному зданию арбитражного суда Волгоградской области (в границах от ул. Калинина до ул. Одесская в Ворошиловском районе г. Волгограда) 

	4
	Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде 

	5
	Реконструкция автомобильной дороги "3-я Продольная магистраль" на участке км 4+800 - км 7+000 в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области

	6
	Строительство автомобильной дороги "III-я Продольная магистраль в границах от ул. им. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Волгограде" (III этап)

	7
	Строительство автомобильной дороги "III-я Продольная магистраль в границах от ул. им. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Волгограде" (IV этап)

	8
	Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 18 ОП МЗ 18Н-8 "Новый Рогачик - Волгоград" (пос. Горнополянский) и железной дороги Горнополянский - Канальная (км 9+348)

	9
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Рославльская (от ул. Тополевой до ул. Фиалковой) (проектирование) 

	10
	Автодорожный путепровод на участке Горнополянский - Канальная (ПК121+62,00)

	11
	Строительство автомобильной дороги "III-я Продольная магистраль в границах от ул. им. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Волгограде" (I этап)

	12
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Рабоче-Крестьянская

	13
	Сооружение - автомобильная дорога - пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (реконструкция)

	14
	Дорога по ул. Кубинской (идентификационный номер 18401380 ОП МГН 011) (реконструкция)

	15
	Дорога по ул. Кубинской (идентификационный номер 18401380 ОП МГН 004) (реконструкция)

	16
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Невская (от ул. им. Рокоссовского до ул. им. Пархоменко) (реконструкция) 

	17
	Дорога по ул. Комсомольской (от пр-кта им. В.И. Ленина до наб. 62-й Армии) (реконструкция) 

	18
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. им. Льва Толстого (проектирование)

	19
	Сооружение - автомобильная дорога на г. Волжский (от ул. им. Николая Отрады до городской черты) (реконструкция) 

	20
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. им. Николая Отрады (от пр-кта им. В.И. Ленина до дороги на г. Волжский) (реконструкция) 

	21
	Сооружение - автомобильная дорога - пр-кт им. В.И. Ленина (от границы Краснооктябрьского р-на до ул. им. Академика Павлова) (реконструкция) 

	22
	Сооружение - автомобильная дорога - пр-кт им. В.И. Ленина (от границ Центрального р-на до границ Тракторозаводского р-на) (реконструкция) 

	23
	Сооружение - автомобильная дорога - пр-кт им. В.И. Ленина (от ул. Рабоче-Крестьянской до границы Краснооктябрьского р-на) (реконструкция) 

	24
	Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде. Четвертый пусковой комплекс 

	25
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Садовая (от 2-го железнодорожного переезда до ул. Электролесовской) (проектирование) 

	26
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Садовая (от ул. им. Льва Толстого до 2-го железнодорожного переезда) (проектирование) 

	27
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Электролесовская (проектирование) 

	28
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Автомобилистов (от ул. Электролесовской до пр-кта Университетского) (проектирование) 

	29
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Ополченская (от границы Краснооктябрьского р-на до пр-кта им. В.И.Ленина) (проектирование) 

	30
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. им. Рокоссовского (реконструкция) 

	31
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. им. Лермонтова (от ул. им. Маршала Еременко до границы Центрального р-на) (проектирование) 

	32
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. им. Маршала Еременко (от ул. Ополченской до ул. им. Лермонтова) (проектирование) 

	33
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Ополченская (от границы Тракторозаводского района до ул. им. Маршала Еременко) (проектирование) 

	34
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Череповецкая (проектирование) 

	35
	Сооружение - автомобильная дорога - пр-кт Университетский (от границы Ворошиловского р-на до границы Кировского р-на) (проектирование) 

	36
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. 64-й Армии (от границы Советского р-на до ул. Изоляторной) (проектирование) 

	37
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Колосовая (от ул. Изоляторной до ул. Лавровой) (проектирование) 

	38
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Лазоревая (от ул. им. Саши Чекалина до границы Красноармейского р-на) (реконструкция) 

	39
	Сооружение - автомобильная дорога - ул. Песчаная (от ул. Фиалковой до ул. им. Саши Чекалина) (проектирование) 

	40
	Сооружение - автомобильная дорога - пр-кт им. Героев Сталинграда (от ул. Лазоревой до ул. Удмуртской) (проектирование)

	41
	Сооружение - автомобильная дорога - пр. Дорожников (от III Продольной магистрали до ул. Краснополянской) 

	42
	Дорога по ул. Краснознаменской (проектирование)

	43
	Дорога по ул. Голубинской (от ул. Глубокоовражной до ул. им. Рокоссовского) (проектирование) 

	44
	Строительство автомобильной дороги "III-я Продольная магистраль в границах от ул. им. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Волгограде" (II этап) - 


В таблице 1.2.6 представлены сведения об объектах капитального строительства федерального значения, планируемых для размещения на территории Волгограда, предусмотренных Схемой территориального планирования Российской Федерации.

Таблица 1.2.6 – Сведения об объектах капитального строительства федерального значения, планируемых для размещения на территории Волгограда.

	№ п/п
	Вид обьекта
	Наименование объекта

	Объекты железнодорожного транспорта

	1
	Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта
	Имени М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская, комплексная реконструкция участка с обходом Краснодарского железнодорожного узла - новая двухпутная железнодорожная электрифицированная линия общего пользования протяженностью 72 км, ввод вторых железнодорожных путей общего пользования протяженностью 461 км, электрификация 848 км железнодорожных линий общего пользования (Светлоярский, Городищенский районы, г. Волгоград, Октябрьский, Кореновский, Калининский, Тимашевский, Красноармейский районы, г. Славянск-на-Кубани, Славянский район, г. Крымск, Крымский, Дубовский, Зимовниковский, Пролетарский, Орловский, Песчанокопский районы, г. Сальск, Белоглинский, Новопокровский, Выселковский, Светлоярский, Городищенский районы, г. Волгоград, Октябрьский, Кореновский районы, г. Тихорецк, Тихорецкий, Сальский, Котельниковский районы) с реконструкцией станции Тихорецкая пропускной способностью до 129 пар поездов в сутки (Тихорецкий район), станции имени М.Горького пропускной способностью до 336 пар поездов в сутки (г. Волгоград, Городищенский район), станции Канальная пропускной способностью до 154 пар поездов в сутки (Светлоярский район), разъезда Горнополянский пропускной способностью до 154 пар поездов в сутки (г. Волгоград)

	2
	Строительство новых железнодорожных линий
	Строительство железнодорожной линии Волгоград - Элиста протяженностью 260 км (г. Волгоград, Светлоярский, Малодербетовский, Сарпинский, Кетченеровский районы, г. Элиста, Целинный район)

	3
	Организация скоростного движения на участках железных дорог
	Организация скоростного движения на участке Саратов - Волгоград протяженностью 431 км (г. Саратов, Саратовский, Красноармейский, Камышинский, Ольховский, Иловлинский районы, г. Волгоград, Городищенский район)

	Автомобильные дороги

	4
	Развитие транспортной системы Российской Федерации
	Автомобильная дорога Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань (Астраханская область, г. Астрахань, Енотаевский, Наримановский, Черноярский районы, Волгоградская область, г. Волгоград, Городищенский, Иловлинский районы, г. Михайловка, Михайловский, Новоаннинский, Новониколаевский, Светлоярский, Урюпинский, Фроловский районы, Воронежская область, г. Борисоглебск, Борисоглебский, Грибановский, Поворинский, Терновский районы, Московская область, Каширский, Серебряно-Прудский районы, Республика Калмыкия, Кетченеровский, Малодербетовский, Сарпинский, Целинный районы, г. Элиста, Юстинский район, Рязанская область, Михайловский, Новодеревенский, Пронский, Ряжский, Скопинский районы, Саратовская область, Балашовский, Калининский, Лысогорский, Саратовский, Татищевский районы, Тамбовская область, Жердевский, Знаменский, Мичуринский, Никифоровский, Первомайский, Ржаксинский, Сампурский, Тамбовский районы, Тульская область, Веневский район), строительство и реконструкция участков автомобильной дороги: строительство обхода г. Волгограда, категории 1Б (Дубовский, Городищенский, Светлоярский районы, г. Волгоград)

	5
	Развитие транспортной системы Российской Федерации
	Автомобильная дорога А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной (Волгоградская область, г. Волгоград, Городищенский, Калачевский, Суровикинский, Чернышковский районы, Ростовская область, г. Белая Калитва, Белокалитвинский район, г. Донецк, Каменский, Каменск-Шахтинский, Морозовский, Тацинский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 11 + 000 - км 379 + 460 протяженностью 368,5 км, категория 1Б

	6
	Развитие транспортной системы Российской Федерации
	Автомобильная дорога Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (Волгоградская область, г. Волгоград, Городищенский, Дубовский районы, г. Камышин, Камышинский район, Самарская область, Сызранский район, г. Сызрань, Саратовская область, Вольский, Воскресенский, Красноармейский, Новобурасский районы, г. Саратов, Саратовский, Татищевский, Хвалынский районы, г. Шиханы, Ульяновская область, Радищевский район):

1) реконструкция участка км 17 + 900 - км 675 + 847 протяженностью 655,7 км, категория 1Б;

2) строительство участка км 250 - км 265 в обход с. Елшанка (Саратовская область);

3) строительство участка км 190 - км 202 в обход железнодорожной станции Сенная (Саратовская область);

4) строительство участка км 628 + 575 - км 635 + 350 в обход с. Оленье (Волгоградская область). (п. 105 введен распоряжением Правительства РФ от 25.05.2016 N 1003-р)

	7
	Развитие транспортной системы Российской Федерации
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог. Строительство автомобильной дороги Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань (строительство скоростной автомобильной дороги в Южном федеральном округе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, категория 1Б)

	Объекты воздушного транспорта

	8
	Развитие воздушного движения Российской Федерации
	Реконструкция и техническое перевооружение комплексом средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропортов Волгоград, количество вводимых средств - 7 единиц

	Объекты водного транспорта

	9
	Развитие внутренних водных путей
	Волго-Донской бассейн охватывает гидроузлы, расположенные в Волгоградской области N 1, 2 и 3 (г. Волгоград), N 4 - 9 (Светлоярский район), Водораздельный гидроузел N 10, Береславский, Мариновский, N 11 и 12, Ильевский гидроузел N 13 (Калачевский район) и в районе Цимлянского водохранилища Ростовской области гидроузлы N 14 и 15 (г. Волгодонск), Константиновский (г. Константиновск) Волго-Донского судоходного канала. Объекты относятся к техногенно опасным объектам, максимальный напор воды 3,5 - 11,4 м. Три гидроузла имеют неудовлетворительный уровень безопасности, один - нормальный, остальные - пониженный. На шлюзах запланированы работы по реконструкции механического, электрического оборудования, замене рабочих и аварийных ворот, восстановлению гидротехнической части. Продолжатся работы по техническому переоснащению насосных станций Волго-Донского канала. В результате реконструкции значительно снизится доля гидроузлов с неудовлетворительным уровнем безопасности, повысится надежность и безаварийность их работы. Все гидроузлы будут оснащены техническими средствами транспортной безопасности. Пропускная способность Волго-Донского судоходного канала составляет по шлюзам N 1 - 13 - 15,5 млн тонн, по шлюзам N 14 - 15 - 23,6 млн тонн, по шлюзам Николаевский, Константиновский - 17,6 млн тонн

	10
	Развитие внутренних водных путей
	Речной порт Волгоград (Волгоградская область), который является крупнейшим портом в южной части Волжского бассейна и работает в качестве холдинга, в состав которого входят порты Волжский, Камышин, Татьянка (нефтеналивной причал). Пропускная способность составляет свыше 3 млн тонн в год. Порт способен принимать суда грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Планируется строительство новых причалов и терминалов в г. Волгограде, что обеспечит увеличение переработки до 5 млн тонн


Кроме того, государственная программа Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области», утверждена постановлением администрации Волгоградской области от 23.01.2017 года № 16-п.

Целью программы является повышение доступности пассажирских транспортных услуг для населения Волгоградской области, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Волгоградской области, а также сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

· совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области;

· повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области;

· развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области.

Таким образом, проведённый анализ основных имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры показал, что запланированные мероприятия в большей части реализованы, в основном при подготовке к ЧМ-2018, но при этом остался ряд капиталоемких, нереализованных мероприятий, связанных в том числе и с обходом Волгограда в целом. 

Таким образом, реализуя оставшиеся мероприятия по развитию улично-дорожной сети, заявленные в Генплане показатели могут быть достигнуты. Однако стоит учитывать, что ряд мероприятий, ввиду их капиталоемкости и длительных сроков реализации, будет за горизонтом планирования Генерального плана – после 2025 года.

Оценка транспортного спроса

Оценка транспортного спроса производилась с использованием рекомендованного Министерством транспорта Российской Федерации программного обеспечения «Aimsun» и в соответствии с методическими рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения «Использование программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при оценке эффективности проектных решений в сфере организации дорожного движения». 

Для определения транспортного спроса была построена транспортная модель 
г.о. Волгограда, на которой производились вычисления корреспонденций населения. На рисунке 1.2.3 укрупненно представлены районы проживания и приложения труда населения Волгограда. Транспортные районы играют роль источников и целей всех передвижений в транспортной системе. Транспортная модель Волгограда имеет сетку транспортных районов в количестве 1 704 единицы. 

[image: image2.emf]
 Рисунок 1.2.3 – Районы проживания жителей и приложения труда г.о. Волгограда

В каждом транспортном районе аккумулируется сводная информация о численности населения, количестве активного (трудоспособного) населения, количестве рабочих мест, площади торговых и административных помещений, количестве учебных заведений и количестве мест в них, а также прочая информация, собирающаяся в набор социально-экономических данных (рисунок 1.2.4).

На основе информационной базы социально-экономических данных программными инструментами комплекса транспортного моделирования «Aimsun» рассчитываются объемы въезда-выезда для каждого транспортного района и производится балансировка агрегированного значения въезда-выезда по транспортной системе города. Объемы въезда-выезда рассчитываются по целям поездок, например, «дом-работа», «дом-учеба» и т. д. 

[image: image3.png]



Рисунок 1.2.4 – Пример данных для транспортного района (слева-направо): набор типов социально-экономических данных, факторы для каждого типа по времени и цели поездки, агрегированные данные в транспортном районе, содержание вектора по цели поездки

Результатом вычислений, проведенных в соответствии со сценарием определения объемов въезда-выезда, является набор векторов по заданным целям поездки для каждого района, что является оценкой транспортного спроса.

В таблице 1.2.7 представлены показатели передвижения населения (оценка транспортного спроса), рассчитанные на транспортной модели г.о. Волгограда для текущего года.

Таблица 1.2.7 – Оценка транспортного спроса 2022 гг.

	№
	Наименование
	2022

	1
	Трудовые, поездок в сутки
	1 023 510

	2
	Учебные, поездок в сутки
	75 887

	3
	Культурно-бытовые, поездок в сутки
	405 440

	
	Всего, поездок в сутки
	1 504 837


1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Система внешнего транспорта г.о. Волгограда представлена воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

Международный аэропорт «Гумрак» – единственный аэропорт на территории Волгоградской области, располагается непосредственно на территории городского округа город-герой Волгоград.

Городской округ город-герой Волгоград также включен в систему водного транспорта Волгоградской области, т. к. имеет выход к р. Волга, а также объектам Волго-Донского канала.

На территории муниципального образования осуществляются пассажирские перевозки речным транспортом. Объекты транспортной инфраструктуры водного транспорта располагаются на правом берегу р. Волга – речной вокзал г.о. Волгоград, а также пристани – «Баррикады», «Бекетовка», «Волжская Волна», «Завод им. Петрова», «Обувная фабрика», «Руднева», «Тулака» и другие.

Кроме того, по территории Волгограда проходит пять основных направлений железных дорог: юго-западное (Адлер, Краснодар, Новороссийск), западное (Ростов-на-Дону, Украина), северо-западное (Москва), северное (Нижневартовск, Пермь, Самара, Саратов) и южное (Астрахань, Грозный, Фзербайджан, Таджикистан, Узбекистан). На территории округа расположены 54 станции, включая 2 железнодорожных вокзала – 
«Волгоград-1» и «Волгоград-2».

Городской округ город-герой Волгоград имеет развитую УДС общей протяженностью 1 911,4 км.

По радиальным направлениям к территории городского округа подходят 3 автомобильные дороги федерального значения:

· М-6 (Р-22) «Каспий» (северо-западное и юго-восточное направление);

· 1Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград (северо-восточное направление);

· М-21 (А-260) Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной (западное направление).

Также по территории округа проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 24.05.2010 № 231-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Волгоградской области» по рассматриваемой территории проходят следующие автомобильные дороги:

· 18 ОП РЗ 18А-5 автомобильная дорога «3-я Продольная магистраль»;

· 18 ОП РЗ 18А-5-2 подъезд от автомобильной дороги «3-я Продольная магистраль» к п. Заречный;

· 18 ОП РЗ 18К-01-17 подъезд от автомобильной дороги М-6 «Каспий» к Волгограду;

· 18 ОП РЗ 18К-4 автомобильная дорога «М-6 «Каспий» – Большие Чапурники – Червленое»;

· 18 ОП РЗ 18К-11 автомобильная дорога «М-6 «Каспий» – Качалинская – Вертячий – Гумрак»;

· 18 ОП МЗ 18Н-8 автомобильная дорога «Новый Рогачик – Волгоград»;

· 18 ОП МЗ 18Н-8-2 подъезд от автомобильной дороги «Новый Рогачик – Волгоград» к п. Горный;

· 18 ОП МЗ 18Н-8-3 подъезд от автомобильной дороги «Новый Рогачик – Волгоград» к п. Майский;

· 18 ОП МЗ 18Н-12 автомобильная дорога «Городище – Гумрак»;

· 18 ОП МЗ 18Н-13 автомобильная дорога «Подъезд к п. Царицын»;

· 18 ОП РЗ 18Р-0 первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через р. Волга в г.о. Волгограде.

Основные характеристики автодорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.о. Волгоград, представлены в Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Основные характеристики автодорог

	№
	Тип покрытия автомобильной дороги
	Протяженность, км

	1
	Асфальтобетон, бетон
	1 246,4

	2
	Грунт
	315,79

	3
	Щебень
	145,48

	4
	Иные покрытия
	241, 73

	ИТОГО
	1 949,4


Объекты внешнего транспорта

Объекты внешнего транспорта г.о. Волгоград представлена воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

Воздушный транспорт

На территории городского округа город-герой Волгоград (Дзержинский район, пос. Аэропорт) располагается реконструированный к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России международный аэропорт «Гумрак», использующийся для регулярного пассажирского и грузового сообщения.

Главный оператор аэропорта – ОАО «Международный аэропорт Волгоград» (входит в холдинг «Новапорт»).

По техническим характеристикам аэродром Волгоград (Гумрак) соответствует сертифицированным требованиям норм готовности к эксплуатации гражданских аэродромов по III категории ИКАО.

Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2800 м и ширину 45 м. Выполнена из асфальтобетона. Принимает ВС типа: Ан-2,12,24,26,140,148; ЯК-40,42; Ил-18,76,114; Ту-134,154,204; RRJ-95В и его модификации; А-319, 320, 321, 330 и их модификации; Б-737,757 и их модификации; Б-767-200(200ER); Б-767-300(300ER); ERJ-170/175/190/195; SAAB-2000; SSJ-100; CRJ-100/200; ATR-42,72 типы ВС III и IV классов, вертолеты всех типов. На сегодняшний день пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 720 пасс./час, терминала международных воздушных линий – 280 пасс./час.

Из аэропорта Гумрак осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Минеральные Воды, Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, а также выполняются чартерные рейсы в Дубай, Анталью, Бангкок.

Реконструкция аэропорта производилось с учетом повышенных требований в части пропускной способности и в настоящее время имеет существенные резервы для увеличения количества обслуживаемых рейсов и пассажиров.

Имеются на территории городского округа город-герой Волгоград вертолетные площадки.

В 2017 году завершилась реконструкция автодороги «Шоссе Авиаторов», обеспечивающей подъезд автомобильного транспорта к аэропорту. Транспортная доступность обеспечивается общественным транспортом. Время поездки из центральной части города до аэропорта составляет порядка 45 минут.

Также в 2018 году построена новая железнодорожная ветка до аэропорта, по которой осуществляются перевозки пригородными поездами по направлению аэропорт – железнодорожный вокзал «Волгоград-1».

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная станция Волгоград-1 относится к Приволжской железной дороге и является крупным железнодорожным узлом, связывающим 5 направлений:

· юго-западное (Адлер, Краснодар, Новороссийск);

· западное (Ростов-на-Дону, Украина);

· северо-западное (Москва);

· северное (Нижневартовск, Пермь, Самара, Саратов)

· южное (Астрахань, Грозный, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан).

Железнодорожный вокзал Волгоград-1 располагается в историческом центре города, а магистральная железнодорожная ветка проходит через центральную и северную часть города (имеется также объездной путь, позволяющие обеспечить транзит по некоторым направлениям без следования через вокзал).

Вокзал имеет два терминала и обслуживает как поезда дальнего следования, так и пригородные поезда. В состав вокзального комплекса входят: здание вокзала для поездов дальнего следования, здание пригородного вокзала, 5 платформ (6 посадочных перронов) и сопутствующая инфраструктура.

В летний период количество следующих через железнодорожный вокзал поездов увеличивается в несколько раз, так как через вокзал следует большое количество сезонных поездов до курортных городов Черного моря.

Среднесуточный объем пассажиропотока составляет 3500 пассажиров в сутки (поезда дальнего следования). Количество пар поездов дальнего следования, проходящих через вокзал (включая транзитные), составляет 15.

Транспортное обслуживание вокзала осуществляется общественным транспортом. Непосредственно на привокзальной площади располагается конечная остановка городских и пригородных автобусных маршрутов.

Также в пешеходной доступности от вокзала находится одна из основных транспортных магистралей города – пр. Ленина, по которой следуют маршруты во все районы города Волгограда, а также населенные пункты Волгоградской агломерации – Волжский, Краснослободск и др.

С противоположной стороны от вокзала на расстоянии 400 метров располагается центральный автовокзал города Волгограда, с которого отправляются пригородные и междугородные маршруты Волгоградской области, а также межсубъектные маршруты.

Волгоградский железнодорожный узел представлен следующими магистральными линиями:

· Волгоград – Гумрак – Поворино – Москва, с выходом на Черноземье и Санкт-Петербург;

· Волгоград – Гумрак – Петров Вал – Поволжье (Камышин, Саратов), Сибирь;

· Волгоград – п. Горьковский – Морозовская – Ростов-на-Дону – Украина;

· Волгоград – Сарепта – Котельниково – Сальск – Юг России (Черноморское побережье);

· Волгоград – Волжский – Астрахань – Юг России (Каспий), Казахстан. 

Главные пути всех линий на подходе к городу – двухпутные, кроме направления на г. Волжский, имеющего однопутную линию. Большинство линий работает на тепловозной тяге. Электротягой оснащены лишь два направления: на ст. Сарепта и на г. Петров Вал.

На территории городского округа располагается сортировочная станция 
Им. Максима Горького Приволжской железной дороги (в микрорайоне Горьковский, Советского района Волгограда). При станции имеется локомотивное депо – ТЧЭ-4. Станция полностью электрифицирована. На территории станции находятся 5 остановочных пунктов Приволжской железной дороги.

Автомобильный транспорт

Центральный автовокзал города Волгограда относится к сети автовокзалов и автостанций под управлением ГУП «ВОП «Вокзал-Авто».

С автовокзала осуществляются регулярные автобусные перевозки по Волгоградской области, а также до таких крупных региональных центров, как Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Саратов, Астрахань, Ставрополь, Элиста и др.

Среднесуточный объем пассажиропотока составляет более 3000 пассажиров в сутки. Пропускная способность здания Центрального автовокзала – 444 пасс. / час.

Расположение автовокзала в центральной части г.о. Волгограда в непосредственной близости от железнодорожной станции Волгоград-1 является одним из преимуществ и недостатков одновременно, т. к. оно накладывает ограничения на дальнейшее его развитие.

Дополнительная автостанция «Южная» располагается на территории Красноармейского района на значительном удалении от основной транспортной магистрали (пр. Героев Сталинграда). Расположение негативно влияет на транспортное обслуживание общественным транспортом. Поэтому спрос на услуги автостанции незначителен.

Автостанция обслуживает междугородние и пригородные маршруты южного и юго-западного направлений (Астрахань, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Элиста и др.).

Следует отметить, что автостанция «Южная» является конечным остановочным пунктом только для пригородных маршрутов. Все междугородние маршруты следуют транзитом до Центрального автовокзала.

Водный транспорт

На территории г.о. Волгограда располагается один из крупнейших речных вокзалов. Вместе с тем пассажирские перевозки внутренним водным транспортом фактически не осуществляются.

В настоящее время пассажирские перевозки ограничиваются сезонными маршрутами до СНТ, расположенных на о. Сарпинский, а также обслуживанием круизных судов, следующих в направлении г. Москвы. 

Волгоградский грузовой порт выполняет грузовые перевозки по водным артериям Европейской части России, погрузочно-разгрузочные работы, складские операции и перевозку грузов посредством паромной переправы. Располагает необходимой ремонтной базой для проведения всех видов ремонта основных средств, в том числе и докование. 

Центральный грузовой район находится в Красноармейском районе и располагает 
6-ю причалами, из них: 3 бетонных – 306 пог. м и 3 (не имеющих береговых сооружений) – 500 пог. м.

Кроме этого, в черте города имеются еще пассажирские и грузовые причалы:

· Красный Октябрь (Краснооктябрьский район);

· Руднева (Кировский район);

· Красноармейск (Кировский район).

Общее количество причалов – 8, протяженностью 610 пог. м в бетонном исполнении.

1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Внешние транспортные связи

К городу по радиальным направлениям подходит 7 автомобильных дорог, в том числе 3 федерального и 4 регионального значения.

Автомобильные дороги федерального значения:

· Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград - Астрахань. Северо-западное направление. Дорога 2-ой технической категории имеет 2-х полосную проезжую часть. На подходе к городу (на территории Городищенского района) доведена до 1-ой категории с расширением проезжей части до 4-х полос;

· Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград - Астрахань – 2-ой категории – является продолжением предыдущей магистрали в юго-восточном направлении на Астрахань. Движение транспорта осуществляется по 2-м полосам;

· ответвление дороги Р-22 в Калмыкию – на Элисту. 2-ая категория, 2 полосы движения;

· А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной – западное направление на Калач-на-Дону – Ростов-на-Дону. 2-ая категория, 2-х полосная проезжая часть;

· Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. Северо-восточное направление. Дорога 2-3-ей категории, имеет в основном 2 полосы движения, местами расширена до 4-х полос.

Автомобильные дороги регионального значения или межмуниципального значения:

· 1К-987 «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск». Юго-западное направление, оснащенное 2-х полосной проезжей частью;

· на с. Западновку (через рп. Гумрак) – западное направление. На подходе к Волгограду имеет 3-х полосную проезжую часть;

· на г. Николаевск (через г. Волжский) – г. Энгельс с ответвлением на г. Палласовку. Северное направление, 2-х полосная проезжая часть;

· на рп. Среднюю Ахтубу (через г. Волжский) – г. Ленинск – г. Капустин Яр – г. Ахтубинск – г. Астрахань. Юго-восточное направление с 2-х полосной проезжей частью. На территории Среднеахтубинского района 1-2 категория. 

Улично-дорожная сеть городского округа город-герой Волгоград

Существующая УДС представлена поперечными и продольными связями. Особенностью города является его вытянутость на расстояние свыше 80 км, что обуславливает значение продольных магистральных улиц и дорог. К ним относятся:

· 1-я Продольная магистраль, состоящая из следующих улиц (здесь и далее перечисление с севера на юг) – ул. Николая Отрады – пр. Ленина (главная улица города) – ул. Рабоче-Крестьянская – Льва Толстого (Туркменская) – Базисная – Тулака – ул. Электролесовская. В северном направлении продолжается до 2-й Продольной магистрали и до плотины ГЭС, в южном направлении – заканчивается в Советском районе, примыкая ко 2-ой Продольной магистрали;

· 2-я Продольная магистраль проходит по улицам – Ополченская – Еременко – Лермонтова – Рокоссовского – Череповецкая – Институтская – Цимлянская – Краснопресненская – 64-ой Армии – Песочная – Лазоревая – пр. Героев Сталинграда – ул. 40 лет ВЛКСМ. Единственная трасса, соединяющая между собой все районы города и выходящая на севере посредством 1-ой продольной связи с г. Волжским и выходящая на внешнюю трассу Сызрань – Саратов – Волгоград, а на юге – на автодорогу «Каспий» в сторону Астрахани и Элисты и на дорогу Волгоград – Каменск Шахтинский;

· 3-я Продольная магистраль проложена по улицам – Костюченко – Адмиралтейской – Землячки и, к сожалению, еще не завершена, заканчиваясь на примыкании к ул. Неждановой в Ворошиловском районе. Трасса, согласно предыдущему генплану, проектировалась как магистраль непрерывного движения транспорта (МНД) и выполнена только с тремя развязками в разных уровнях: у больничного комплекса в начале ул. Землячки, и на пересечениях с ул. Ангарской и ул. Неждановой (последняя не закончена строительством). В настоящее время используется как трасса, выполняющая функции скоростного дублера 1-ой и 2-ой Продольных магистралей и обходного направления, распределяющего транспортные потоки между основными поперечными связями. В северном направлении так же, как и 2-я продольная магистраль выводит в сторону Саратова.

Поперечные связи немногочисленны и выражены в меньшей степени:

· основная поперечная магистраль представлена ул. Невская – пр. Маршала Жукова – ул. Историческая. Соединяет между собой Центральный и Дзержинский районы. В северо-западном направлении выходит на автомагистраль «Каспий» в сторону Москвы. На пересечении с ул. Землячки имеет ответвление – шоссе Авиаторов, ведущее в аэропорт Гумрак;

· трасса – улицы Огарева – Елецкая – Азизбекова (ряд других улиц, выводящих на ул. Саши Филиппова, например, Гродненская, Ардатовская) – Саши Филиппова – Неждановой. Эта магистраль является глубоким вводом в город автодороги на Ростов;

· поперечно-дуговая магистраль – Краснознаменская – Ангарская – Нефтяников – пр. Мирный – 51-ой Гвардейской дивизии – Космонавтов – выезды в сторону Мамаева кургана. Дополнительная связь, дублирующая выезд на «Каспий» и обслуживающая связи внутри Дзержинского района. 

Большое значение имеют и такие магистральные улицы второстепенного порядка, как Дзержинского, Тарифная, Германа Титова, Генерала Штеменко, пр-кт Металлургов, 
ул. 39-ой Гвардейской, 7-ой Гвардейской – Хиросимы, Качинцев, Римского-Корсакова – Хорошева, Казахская – Тбилисская, Краснопресненская, Куйбышева и др.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда утвержден постановлением главы города Волгограда Волгоградской области от 16 октября 2008 года № 2143 (в редакции постановлений администрации Волгограда от 10.01.2022 № 1).

Протяженность дорог по типу покрытия представлена в Таблице 1.4.1, а доля дорог от общей протяженности представлена на рисунке 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Волгограда

	№
	Тип покрытия автомобильной дороги
	Протяженность, м

	1
	Асфальтобетон, бетон
	1 243,4

	2
	Грунт
	315,79

	3
	Щебень
	145,48

	4
	Иные покрытия
	241,73

	ИТОГО
	1 949,4


Таким образом, асфальтобетонное и бетонное покрытие имеет чуть больше половины (63,94%) автомобильных дорог, 36,06% дорог имеют щебеночное, грунтовое или иное покрытие. 

Наличие естественных и искусственных преград (водные протоки, сложный рельеф местности с развитыми оврагами, прорезающие город железнодорожные магистрали и подъездные пути и пр.) привели к формированию большого количества искусственных дорожных сооружений. На УДС города эксплуатируются:

· мосты – 8 (большие-3, средние-2, малые-3), общая длина – 1 093 м.;

· путепроводы – 17 (большие-8, средние-7, малые-2), общая длина – 2 463 м.;

· подземные пешеходные переходы – 16;

· водопропускные трубы – 74;

· транспортные развязки (тоннели) – 2, общая длина – 1 867 м.;

· пешеходная эстакада – 1, длина – 106 м;

· мосты пешеходные – 4, общая длина – 157 м.;

· ливневые коллекторы большого диаметра – 10.

В таблице приведены 1.4.2 приведены сведения об обеспеченности УДС территории г.о. Волгограда.

Таблица 1.4.2 – Сведения об обеспеченности УДС территории г.о. Волгограда

	№
	Тип покрытия автомобильной дороги
	Плотность УДС, км/км2
	Длина УДС на одного жителя, м/жителя

	1
	Асфальтобетон, бетон
	1,60
	0,90

	2
	Грунт
	0,88
	0,49

	3
	Щебень
	0,26
	0,14

	4
	Иные покрытия
	0,43
	0,24

	Всего
	3,16
	1,77


По сравнению с другими областными городам, граничащими с Волгоградской областью, г.о. Волгоград имеет сопоставимые удельные значения по обеспеченности УДС. При этом по показателю длинны УДС на одного жителя является лидером среди «миллионников», но процент дорог с твердым покрытием один из самых низких среди всех представленных городов (таблица 1.4.3).

Таблица 1.4.3 – Сравнение г.о. Волгограда с другими городам Южного федерального округа

	№
	Наименование
	Волгоград
	Астрахань
	Саратов
	Ростов-на-Дону
	Элиста
	Воронеж

	1
	Плотность УДС, км/км2
	3,16
	3,97
	1,98
	5,15
	3,11
	2,44

	2
	Длинна УДС на одного жителя, м/житель
	1,77
	1,56
	0,93
	1,57
	2,77
	1,37

	3
	Дороги с твердым покрытием, %
	50,5%
	49,8%
	53,5
	65,5%
	58,6%
	74,8%


На рисунке 1.4.2 представлена картограмма загруженности УДС в утренний час пик, рассчитанная на транспортной модели.

[image: image4.png]



Рисунок 1.4.2 – Картограмма загруженности УДС в утренний час пик

Анализ существующего положения показывает, что характер движения транспортных потоков в Волгограде носит маятниковых характер: поездки дом-работа, работа-дом. Наибольшая нагрузка на УДС возникает в утренние и вечерние часы пик на основных магистралях города в период с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00. Вместе с тем стоит отметить, что показатели дорожного движения в г.о. Волгограде не являются критичными. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета» определены параметры, характеризующие дорожное движение и эффективность организации дорожного движения за 2022 год (таблица 1.4.4).

Таблица 1.4.4 – Параметры, характеризующие дорожное движение и эффективность организации дорожного движения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение, 
2022 г.

	1.
	Показатели эффективности дорожного движения
	 

	1.1.
	Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч
	40,45

	1.2.
	Средняя задержка транспортных средств, час/км
	0,022

	1.3.
	Уровень обслуживания дорожного движения, уровень по шкале
	«D» (40-50)

	1.4.
	Показатель перегруженности дорог, доли
	0,10

	1.5.
	Временной индекс, ед.
	1,35

	2.
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	 

	2.1.
	Количество ДТП, ед.
	1123

	2.2.
	Число раненных при ДТП (по уровню тяжести согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел.)
	1505

	2.3.
	Число погибших при ДТП, чел.
	62

	2.4.
	Социальный риск, чел. на 100 тыс. населения
	6,12

	2.5.
	Транспортный риск, чел. на 10 тыс. ТС
	2,04

	3
	Экология
	 

	3.1.
	Объем выбросов загрязняющих веществ CO, прив. г/км
	0,131

	4
	Грузооборота
	 

	4.1.
	Объем (количество) груза, млн т
	10

	5
	Пассажироперевозки
	 

	5.1.
	Количество пассажиров, тыс. чел.
	222 330

	5.2.
	Средняя скорость движения транспортных средств общего пользования, км/ч
	17,51

	6
	Загруженность дорог
	 

	6.1.
	Протяженность участков дорожной сети агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км
	64


1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2022 год, уровень автомобилизации Волгоградской области составил 433,8 автомобилей на 1000 жителей. Согласно официальной статистике, каждый третий житель региона имеет собственную машину. Динамика изменения уровня автомобилизации Волгоградской области представлена на рисунке 1.5.1.

[image: image5.png]500

450 a3

400
350

300

-
380
335
265
250 ns 29 24
200 188 193 ’“‘7 B E R RER
150
100
s
o

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022





Рисунок 1.5.1 – Уровень автомобилизации Волгоградской области по годам

Однако результаты независимых обследований показывают, что по состоянию на 1 июля 2022 года в Волгограде уровень автомобилизации составляет 263 автомобиля на 1000 жителей (данные аналитического агентства «АВТОСТАТ»). Также в отчетных документах концепции единого парковочного пространства в центральной части Волгограда приводится аналитика по определению уровня автомобилизации г.о. Волгограда, по результату которой уровень автомобилизации за 2022 год предлагается рассматривать от 290 до 300 автомобилей на 1000 жителей. В связи с отсутствием возможности получения официальных данных от ГИБДД по зарегистрированным транспортным средствам в 
г.о. Волгограде предлагается принять значения автомобилизации на уровне 300 автомобилей на 1000 жителей. 

Учитывая вышеизложенное, количество транспортных средств в Волгограде можно оценить на уровне 302 700 автомобилей. А основываясь на статистических данных о парке транспортных средств Российской Федерации, можно оценить парк транспортных средств г.о. Волгограда. Доля личного транспорта составляет 87,7% (265 468), а 12,3% составляют грузовые автомобили (включая пикапы и легковые фургоны) и автобусы общего пользования.
Проводилось исследование парковочного пространства в центральной части г.о. Волгограда. Основными требованиями исследования и получаемых материалов являлись: 

· Проведение исследования дворовых территорий (на предмет наличия учреждений, вблизи которых необходима организация бесплатных парковочных мест) и существующих мест парковки ТС, включая стихийные парковки и незаконные парковочные пространства (без учета технических параметров проезжей части дворовой территории); 
· Проведение исследования прочих параметров УДС и транспортного потока (Ширина проезжей части; Наличие существующих парковочных карманов; Существующие места парковки транспортных средств (включая стихийные парковки и незаконные парковочные пространства); Мощность существующих мест парковки транспортных средств; Интенсивность дорожного движения по улицам Центральной части в границах зоны проведения исследования).  

· Определение фактического количества автомобилей, припаркованных на отдельных зонах внутри границ проведения исследования (определенных приложением 1 к техническому заданию на определение качественных параметров распределения спроса на парковочное пространство по отдельным участкам улично-дорожной сети и прилегающей территории в Центральном районе Волгограда), путем выполнения натурных обследований. 

· Расчет среднего времени оборачиваемости парковочных мест по территории проведения исследования в период с 06:00 до 21:00 буднего дня (кроме понедельника и пятницы) и выходного дня. При этом подсчет количества транспортных средств должен производиться методом идентификации государственных регистрационных знаках (далее – г.р.з.) в границах зоны проведения исследования. 

· Составление картограммы улиц зоны проектирования с указанием среднего времени нахождения транспортного средства на парковочном месте.

· Составление картограммы зоны проведения исследования с указанием фактического количества припаркованных автомобилей по участкам улиц и прочим зонам в зависимости от времени суток (включая дворовые территории и прилегающие территории к УДС). 

При проведении исследования применены следующие методы сбора и анализа информации:

· Натурные визуальные обследования УДС, территории прилегающей к УДС, а также Дворовых территорий в отдельных частях Центрального района.
· Натурный сбор информации о г.р.з. ТС, фактически припаркованных на отдельных зонах территории проведения исследования в Центральном районе Волгограда с помощью учетчиков, работающих непосредственно на УДС (и осуществляющих фиксацию ТС с помощью мобильных устройств с функцией фото-видеосъемки);

· Камеральный анализ элементов проектов организации дорожного движения, проводимый с помощью автоматизированной информационной системы технического учета дорожно-транспортной инфраструктуры (далее – АИС ТУ ДТИ); 

· Камеральный анализ фотопанорам проезжей части УДС Центрального района, а также территории, прилегающей к УДС с помощью АИС ТУ ДТИ; 

· Камеральный анализ аэрофотосъемки территории Центрального района Волгоград с помощью АИС ТУ ДТИ; 

· Камеральный анализ безмасштабной топографической подосновы Центрального района Волгограда из открытых источников; 

· Камеральный анализ собранной информации о г.р.з. ТС, фактически припаркованных на отдельных зонах территории проведения исследования в Центральном районе Волгограда с помощью стандартного пакета офисных программ MS Office. 

Натурный сбор информации 

В ходе визуального обследования учетчики в основном производят следующие работы: 

· проверка составленных списков прилегающих к проезжей части учреждений, вблизи которых необходима организация бесплатных парковочных мест; 
· выявления существующих мест парковки транспортных средств на проезжей части, в дворовых территориях, а также несанкционированной и несистемной парковки с параллельным определением востребованных мощностей существующих мест парковки.
· прямой подсчет всех транспортных средств, припаркованных внутри зоны проведения исследования с помощью пеших учетчиков, путем идентификации г.р.з. Для решения данной задачи исполнителем было принято решение о привлечении к работам на договорных обязательствах специалистов и студентов факультета автомобильного транспорта Волгоградского Государственного технического университета.  
Кроме того, в рамках исполнения поручения Губернатора Волгоградской области от 17.12.2015 № 11-15/18630 (по вопросу подготовки технического задания на разработку проекта организации парковочного пространства в Центральном районе Волгограда, а также перспективах реализации данного технического задания) МКП «ГЦУПП» направил запрос о содействии во исполнение муниципального договора в адрес ГКУ ВО «Безопасный регион». Содействие заключалось в проведении автоматизированного подсчета г.р.з. ТС, припаркованных по отдельным участкам улиц в зоне проведения исследования, с помощью комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД «Паркон».

Зона проведения исследования представляет собой территорию Центрального района Волгограда, ограниченную с севера ул. 7-й Гвардейской, с востока рекой Волга, с юга поймой реки Царица и с запада полотном железной дороги. Изображение зоны проведения исследования приведено на рисунке 1.5.2. Общая площадь зоны проведения исследования составляет порядка 4 км2. 

Прямой подсчет всех припаркованных транспортных средств осуществлялся в будний и выходной дни путем идентификации г.р.з учетчиками (студенты 3 и 4 курсов факультета автомобильного транспорта ВолгГТУ) в количестве 31 человека (при помощи устройств фото-видеосъемки). Частичный автоматизированный подсчет ТС, припаркованных по отдельным участкам улиц в зоне проведения исследования с помощью комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД «Паркон» производился только в будний день с целью верификации и дополнения данных о г.р.з. припаркованных ТС, собранных учетчиками.  

[image: image6.png]



Рисунок 1.5.2 – Схема зоны проведения исследования по определению качественных параметров распределения спроса на парковочное пространство

При этом собранного фото-видеоматериала достаточно для проведения дальнейшего камерального анализа в целях определения качественных параметров распределения спроса на парковочное пространство (среднего времени оборачиваемости парковочных мест).

Камеральный анализ 

Суть камерального анализа заключается в выявлении существующих мест парковки транспортных средств, особенно на дворовых территориях, а также несанкционированной и несистемной парковки, определении мощностей существующих мест парковки, обработке и систематизации данных описанного выше натурного исследования с последующим определением количества фактически припаркованных по зонам на территории проведения исследования идентифицированных по г.р.з. ТС, а также в определении среднего времени оборачиваемости парковочных мест по данным зонам. Для решения данной задачи исполнителем было принято решение привлечь сотрудников и студентов факультета автомобильного транспорта ВолгГТУ для обработки полученных фото-видеоматериалов, с целью извлечениях из них данных о г.р.з. ТС. Последующий камеральный анализ обработанных данных, а также данных, полученных автоматизированным образом с помощью комплекса «Паркон», производился сотрудниками административно-аналитической службы МКП «ГЦУПП» с применением стандартного пакета офисных программ MS Office, а также с помощью открытого программного обеспечения GIS. 

Таким образом, камеральный анализ собранной информации о государственных регистрационных знаках транспортных средств фактически припаркованных на отдельных зонах территории проведения исследования в Центральном районе Волгограда является чрезвычайно длительным и трудоемким процессом, однако не требует применения какого-либо специализированного аппаратно-программного комплекса или программного обеспечения.  

Данных камерального анализа собранной информации о государственных регистрационных знаках транспортных средств фактически припаркованных на отдельных зонах территории проведения исследования в Центральном районе Волгограда достаточно для дальнейшего определения качественных параметров спроса на парковочное пространство в Центральном районе Волгограда, а также для дальнейшей подготовки концепции организации парковочного пространства в Центральном районе города Волгограда. 

Специфика исследования

Зоной проведения исследования выступила территория Центрального района Волгограда, ограниченная с севера ул. 7-й Гвардейской, с востока рекой Волга, с юга поймой реки Царица и с запада полотном железной дороги (Рисунок 1.5.3). Этот участок был разбит на 31 зону. 

При этом натурные исследования, предусмотренные Техническим заданием, должны были быть обеспечены одновременно с возможными параллельными исследованиями по определению показателей транспортных потоков, въезжающих на отдельные территории Центрального района Волгограда, а также исследованиями по определению массовых перемещений граждан на территории Волгограда к отдельным территориям Центрального района Волгограда, т.е. синхронно в будний и выходной дни. Данное условие обусловлено тем, что в данном случае становится возможным путем сравнения баз данных произвести взаимную проверку результатов исследований, так как любой из применявшихся методов сбора информации имеет собственную погрешность. Например, погрешность при распознавании г.р.з. ТС камерами видеонаблюдения и комплексами фото-видеофиксации нарушений ПДД может составлять до 15-20%. Погрешность при работе учетчиков на УДС по сбору данных о г.р.з. ТС натурным методом сложновычисляемая, так как во многом зависит от человеческого фактора. 

Стоит отметить, что все исследования по сбору исходных данных производились с непосредственным выходом учетчиков на УДС. Данная особенность работы накладывала высокие требования к уровню инструктажа учетчиков по методике исследования, по технике безопасности при работе на УДС, а также по технике безопасности при проведении фото-видеосъемки в местах пребывания граждан, на дворовых территориях и т.д. Необходимого уровня подготовки учетчиков удалось достичь за счет двухэтапного инструктажа, он-лайн инструктажей (с помощью электронной почты), а также за счет привлечения к работам добровольцев старших курсов факультета автомобильного транспорта (с выдачей предусмотренного договором материального вознаграждения по итогам работы). 

Кроме того, специфика исследования заключается в том, что выполняемые исследования опираются на данные исследований по точечному дополнительному изучению параметров отдельных участков УДС и прилегающей территории в Центральном районе Волгограда, проводимых в рамках обеспечения исполнения муниципального договора от 18.10.2019 № 56-19. Соответственно, данные исследований качественных параметров распределения спроса на парковочное пространство по отдельным участкам УДС должны быть сравнимы с данными исследований параметров отдельных участков УДС, в том числе при дальнейшей разработке концепции организации парковочного пространства в Центральном районе Волгограда.

Анализируемый период сбора данных:

Четверг – в 4 этапа с 07:00, с 12:30, с 15:00, с 18:00; 

Суббота – в 4 этапа с 07:00, с 12:30, с 15:00, с 18:00.

[image: image7.png]



Рисунок 1.5.3 – Зоны проведения исследования

Результаты исследования

В результате исследование было выявлено оценочная вместимость существующего парковочного пространства. Оценочная вместимость составляет 12291 парковочное место (Таблица 1.5.1).

Таблица 1.5.1 – Оценочная вместимость существующего парковочного пространства

	№ условного района
	№ участка в районе
	Наличие парковок во дворе жилых домов
	Местонахождение
	Оценочная вместимость

	1
	1,1
	нет
	плоскостная парковка парка пожарного парохода "Гаситель"
	50

	
	1,2
	нет
	плоскостная парковка у Музея "Россия - Моя История" 
	150

	
	1,3
	нет
	плоскостная парковка у 16 и 17 причалов Волгоградского речного вокзала 
	15

	
	1,4
	нет
	наб. 62-й Армии вдоль здания Волгоградского речного вокзала
	250

	2
	2,1
	да
	Двор между ул.Советской и ул.Маршала Чуйкова
	80

	
	2,2
	нет
	ул.Ленина от пересечения с ул.Маршала Чуйкова до пересечения с  ул.Советская
	25

	
	2,3
	нет
	ул.Маршала Чуйкова от пересечения с ул.Краснознаменской до пересечения с ул.Ленина
	80

	
	2,4
	нет
	ул.Ленина от рест."Маяк" до пересечения ул.ул.Маршала Чуйкова
	130

	
	2,5
	нет
	наб. 62-й Армии вдоль здания Волгоградского речного вокзала
	135

	
	2,6
	нет
	плоскостная парковка на пересечении наб. 62-й армии и съезда с ул. Краснознаменской 
	40

	3
	3,1
	нет
	ул.Краснознаменская
	35

	
	3,2
	да
	Двор между ул.Советской и ул.пр.им.Ленина
	50

	
	3,3
	нет
	ул.Советская
	120

	
	3,4
	нет
	Плоскостная парковка вдоль дворца культуры профсоюзов
	50

	
	3,5
	нет
	ул.Ленина
	45

	
	3,6
	да
	Двор  ул. Ленина, 6
	60

	4
	4,1
	да
	Двор дома  ул. Советская, 8
	100

	
	4,2
	 
	ул.Володарского
	30

	
	4,3
	да
	Двор между ул. Чуйкова, 9 и ул. Советская, 12
	65

	
	4,4
	нет
	ул.Советская
	150

	
	4,5
	нет
	ул.Маршал Чуйкова
	100

	5
	5,1
	нет
	ул.Володарского
	50

	
	5,2
	да
	Двор между пр. имени В.И. Ленина, 10 и ул. Советская, 11
	60

	
	5,3
	да 
	Двор между  ул. Советская, 15 и пр. имени В.И. Ленина, 16
	45

	
	5,4
	нет
	ул.Комсомольская
	160

	6
	6,1
	нет
	ул.Советская
	150

	
	6,2
	да
	 
	55

	
	6,2
	нет
	ул.Маршал Чуйкова
	45

	
	6,3
	нет
	пер. Воровского 
	25

	
	6,4
	нет
	ул.Комсомольская
	55

	
	6,4
	нет
	 
	50

	
	6,5
	нет
	Плоскостная парковка у здания Волгоградского театра музыкальной комедии 
	70

	
	6,6
	нет
	Плоскостная парковка у здания департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
	25

	7
	7,1
	да
	Двор вдоль дома Комсомольская, 8; Ленина проспект, 20
	70

	
	7,1
	да
	Дворь вдоль дома ул. Порт-Саида, 7А,
	30

	
	7,1
	да
	ул. Советская, 21
	20

	
	7,2
	нет
	ул.Советская
	120

	
	7,3
	нет
	ул.Порт-Саида
	70

	
	7,4
	да
	Двор между  ул. Порт-Саида, 6 ; 8 и ул. Гагарина, 7Г; 7А
	130

	8
	8,1
	да
	Двор ул. Советская, 20
	45

	
	8,1
	да
	Двор между ул. Советская, 22 и ул. имени Маршала В.И. Чуйкова, 21
	60

	
	8,2
	нет
	ул. имени Маршала В.И. Чуйкова
	80

	
	8,3
	нет
	ул.Порт-Саида
	45

	
	8,4
	нет
	ул. имени Маршала В.И. Чуйкова
	60

	
	8,5
	да
	ул. имени Маршала В.И. Чуйкова, 29  и ул. имени Маршала В.И. Чуйкова, 33
	65

	
	8,6
	нет
	ул.Советская
	120

	9
	9,1
	нет
	ул.Гагарина
	20

	
	9,2
	да
	Двор ул. Советская, 27
	20

	
	9,2
	нет
	ул.Гагарина
	80

	
	9,3
	нет
	ул.Советская
	80

	
	9,4
	да
	Двор между  ул. Гагарина, 2/С2  и   ул. имени Маршала В.И. Чуйкова, 39,
	120

	
	9,5
	нет
	ул.Советская
	50

	
	9,6
	нет
	ул. имени Маршала В.И. Чуйкова
	30

	10
	10,1
	да
	Двор вдоль 13-й Гвардейской ул., 7 , пр. имени В.И. Ленина, 30
	20

	
	10,1
	да
	Двор вдоль дома пр. имени В.И. Ленина, 32
	25

	
	10,1
	да
	Двор вдоль пр. имени В.И. Ленина, 36
	25

	
	10,1
	нет
	ул.13-й Гвардейской
	60

	
	10,2
	нет
	ул.Советская
	60

	
	10,3
	нет
	ул.Родимцева
	50

	
	10,4
	да
	Двор между  ул. имени Маршала В.И. Чуйкова, 41 и 13-й Гвардейской ул., 1
	90

	
	10,5
	нет
	ул.13-й Гвардейской
	25

	
	10,6
	нет
	ул. имени Маршала В.И. Чуйкова
	60

	11
	11,1
	нет
	пл.Ленина
	200

	
	11,2
	нет
	ул.Наумова
	120

	
	11,3
	да
	Двор вдоль дома пр. имени В.И. Ленина, 32
	25

	
	11,3
	да
	Двор вдоль пр. имени В.И. Ленина, 36
	25

	
	11,4
	нет
	ул.Советская,ул.Наумова
	115

	12
	12,1
	да
	Двор вдоль дома пр. имени В.И. Ленина, 40
	25

	
	12,1
	да
	Двор вдоль дома ул. Советская, 43
	50

	
	12,2
	 
	ул.Пражская
	5

	
	12,3
	да
	ул.Советская
	25

	
	12,4
	да
	Двор между ул. Наумова, 4 и Пражская ул., 1
	50

	
	12,5
	 
	ул.Пражская
	28

	13
	13,1
	да
	 
	140

	
	13,2
	нет
	ул.Советская
	55

	
	13,3
	нет
	 
	50

	14
	14,1
	нет
	парковка на территории училища олимпийского резерва имени дважды героя Советского Союза Родимцева А.И.
	20

	
	14,2
	нет
	ул. имени Маршала В.И. Чуйкова
	120

	
	14,3
	да
	Прилегающая территория к дому ул. 7-я Гвардейской, 7
	40

	
	14,4
	нет
	ул. имени Маршала В.И. Чуйкова
	70

	15
	15,1
	нет
	плоскостная парковка вдоль ул. 7-я Гвардейская
	350

	
	15,2
	нет
	плоскостная парковка вдоль ул. 7-я Гвардейская
	80

	
	15,3
	да
	Двор дома по пр. им. В.И. Ленина, 50
	30

	16
	16,1
	нет
	плоскостные парковки вдоль ул. 7-й Гвардейской
	170

	
	16,2
	да
	парковка на дворовых территориях жилого массива вдоль ул. 7-й Гвардейской и ул. Бакинской 
	200

	17
	17,1
	нет
	ул.Пражская
	30

	
	17,2
	да
	Двор вдоль дома ул.  7 Гвардейской, 19; 19а
	10

	
	17,2
	да
	Двор вдоль дома ул.  7 Гвардейской, 21
	25

	
	17,2
	да
	Двор вдоль дома ул.  7 Гвардейской, 23 и Коммунальная ул., 10
	40

	
	17,2
	да
	Двор вдоль дома Коммунальная ул., 6; 8 
	30

	
	17,2
	да
	Двор вдоль дома  Пражская, 16;16а
	10

	
	17,2
	да
	Местный проезд ул.  7 Гвардейской
	30

	
	17,3
	нет
	ул.Коомунистическая
	185

	18
	18,1
	да
	Двор между  Ленина проспект, 43 и ул.Ленина проспект, 43/2
	25

	
	18,1
	да
	Двор между ул.Ленина проспект, 43/2 и ул.7 Гвардейской, 15
	30

	
	18,1
	да
	Двор между и ул. 7 Гвардейской, 15
	30

	
	18,1
	да
	Двор дома Коммунистическая, 64
	30

	
	18,1
	да
	Двор домов Ленина проспект, 37,Пражская, 10 и ул. Ленина проспект, 39
	45

	
	18,1
	да
	Двор дома ул.Пражская, 12
	15

	
	18,2
	нет
	ул.Пражская
	40

	19
	19,1
	да
	Двор домов по ул. Пражская 19 и 21
	50

	
	19,1
	нет
	ул.Коммунистическая
	150

	
	19,2
	да
	Двор между  ул.Ленина проспект, 35;33 и ул.Коммунистическая, 54; ул.Пражская, 17
	100

	
	19,3
	нет
	ул.Наумова
	50

	
	19,4
	да
	Прилегающая территория к Дому офицеров Волгоградского гарнизона,  пр. имени В.И. Ленина, 31
	90

	
	19,4
	нет
	плоскостные парковки на территории прилегающей к Дому офицеров Волгоградского гарнизона
	30

	20
	20,1
	нет
	ул.Коммунистическая
	400

	
	20,2
	нет
	ул.13-й Гвардейской
	80

	21
	21,1
	нет
	ул.Гагарина
	150

	
	21,2
	да
	Двор между  ул.13 Гвардейской Дивизии, 13а и Ленина проспект, 29 
	40

	
	21,2
	да
	Двор между  ул.Ленина проспект, 25 и Гагарина, 12
	40

	
	21,2
	да
	Двор между  ул.Коммунистическая, 34Гагарина, 16
	40

	22
	22,1
	да
	Двор между  ул.Мира, 21 и Коммунистическая, 32;32а
	50

	
	22,1
	да
	 
	40

	
	22,2
	нет
	ул.Мира
	90

	
	22,3
	да
	Двор ул. Мира, 24
	20

	
	22,3
	да
	Двор ул.проспект  Ленина , 21; ул. Порт-Саида, 12
	60

	
	22,3
	да
	Двор ул.проспект  Ленина , 23;ул.Гагарина, 9
	60

	
	22,3
	да
	Двор Мира, 26
	40

	
	22,3
	да
	Территория  ул. Мира, 24А
	25

	
	22,4
	нет
	ул.Порт-Саида
	35

	
	22,5
	нет
	ул.Порт-Саида
	18

	23
	23,1
	нет
	ул.Коммунстическая
	150

	
	23,2
	нет
	ул.Коммунстическая
	70

	
	23,3
	да
	Двор ул.Мира, 13Комсомольская, 14
	100

	
	23,3
	да
	Двор ул.Порт-Саида, 17
	10

	
	23,3
	да
	Двор ул. Коммунистическая, 26а
	30

	
	23,3
	да
	Двор ул.Комсомольская, 18 Коммунистическая, 18а
	25

	
	23,4
	нет
	ул.Порт-Саида
	80

	
	23,5
	нет
	ул.Мира
	50

	24
	24,1
	нет
	ул.Мира
	40

	
	24,2
	да
	Двор Мира, 18Комсомольская, 9
	40

	
	24,2
	да
	Территория вдоль ул. Ленина проспект, 15
	70

	
	24,2
	да
	ул. Островского, 2
	20

	
	24,3
	да
	Двор ул. Мира, 20, Комсомольская, 12
	90

	
	24,3
	да
	Двор Комсомольская, 10
	120

	25
	25,1
	нет
	стоянка у Ж/Д Вокзала
	160

	
	25,2
	нет
	ул.Гоголя
	210

	
	25,3
	да
	Двор Коммунистическая, 16;16а
	25

	
	25,3
	да
	Прилегающая территория к домам Волгодонская, 13, 13а, 
	45

	
	25,3
	да
	 Двор Мира, 11Комсомольская, 11
	70

	
	25,3
	да
	Территория прилегающая к  ул.Волгодонская, 7;Волгодонская, 5
	15

	
	25,3
	да
	Вдоль зданий Пролеткультская, 5; Пролеткультская, 3
	10

	
	25,3
	да
	Территория прилегающая к зданию  ул.Волгодонская, 3
	25

	26
	26,1
	нет
	плоскостная парковка вдоль ул. Глубокоовражной
	80

	
	26,2
	да
	Двор  Коммунистическая, 9
	30

	
	26,2
	нет
	 
	15

	
	26,3
	нет
	ул.Коммунистическая
	80

	
	26,4
	да
	Двор  Коммунистическая, 10
	45

	
	26,4
	да
	Территория вдоль  ул. Коммунистическая, 12;10Г,10
	40

	
	26,5
	нет
	ул.Володарского
	70

	27
	27,1
	нет
	пл.Павших Борцов
	90

	
	27,2
	нет
	плоскостная парковка на пл. павших Борцов
	150

	
	27,3
	нет
	пл.Павших Борцов
	70

	
	27,4
	нет
	ул.Мира
	20

	
	27,5
	да
	Двор  Мира, 12
	40

	
	27,5
	да
	Территория медицинского университета, ул. Павших Борцов площадь, 1
	30

	
	27,6
	нет
	ул.Володарского
	40

	
	27,7
	нет
	ул.Мира
	100

	28
	28,1
	да
	Двор ул.Ленина, 19
	50

	
	28,2
	да
	Территория вдоль ул.Краснознаменская, 8;Ленина проспект, 1;Краснознаменская, 10;ул. Мира, 2
	60

	
	28,2
	да
	Двор ул. Ленина, 17 
	15

	
	28,2
	да
	 Двор ул.Ленина проспект, 5
	20

	
	28,3
	нет
	ул.Ленина
	30

	
	28,4
	да
	Двор ул.Мира, 6
	30

	
	28,4
	да
	Двор  ул. Ленина, 12; Пушкина, 11
	30

	
	28,4
	да
	Двор  ул.Мира, 8; Мира, 10
	40

	
	28,4
	да
	Проезжая часть  по ул.Пушкина между ул.Володарского и ул.проспект  Ленина
	40

	
	28,4
	да
	Двор ул.Пушкина, 14 и Пушкина, 12
	30

	29
	29,1
	нет
	многоуровневая парковка у ТРЦ "Пирамида"
	80

	
	29,2
	нет
	плоскостная парковка вдоль ТРЦ "Пирамида" 
	150

	
	29,3
	нет
	ул.Краснознаменская
	85

	
	29,4
	нет
	ул.1-й Дивизии НКВД
	35

	30
	30,1
	нет
	плоскостная парковка за зданием Волгоградского цирка
	160

	
	30,2
	нет
	ул. Краснознаменская
	65

	
	30,3
	да
	Двор  ул. Коммунистическая, 6; ул.Краснознаменская, 12
	30

	
	30,3
	да
	Двор ул.Ленина, 25; ул.Ленина, 23; ул.1 Дивизии НКВД, 5
	60

	31
	31,1
	да
	Двор ул. Краснознаменская, 25
	110

	
	31,2
	да
	Двор между ул.Краснознаменская, 19; 23; 21; 21а
	40

	
	31,3
	нет
	плоскостная парковка за зданием ГУ МВД по Волгоградской области
	130

	
	31,4
	нет
	ул.Краснознаменская
	140

	ИТОГО: 
	12291


По результатам анализа следует вывод, что в будний день, по данным натурного обследования, проведенного учетчиками (и дополненного данными натурного обследования отдельных участком УДС с помощью комплекса «Паркон»), количественная востребованность парковочного пространства в 1 этап исследования (с 07:00) составляет 3851 машино-место (стоит отметить, что длительность этапа исследования в среднем не превышала полутора часов, следовательно приведенные данные фактически являются средним значением по востребованности парковочного пространства в интервале от 07:00 до 08:30 утра). Количественная востребованность парковочного пространства во 2 этап исследования (с 12:30) составляет 8483 машино-места. Количественная востребованность парковочного пространства в 3 этап исследования (с 15:00) составляет 8281 машино-место. Количественная востребованность парковочного пространства в 4 этап исследования (с 18:00) составляет 8281 машино-место (Рисунок 1.5.4).

[image: image8.png]w19
Byui e

i .a,..-
| ....m £





Рисунок 1.5.4 – Количественная востребованность парковочного пространства в будний день

В выходной день, по данным натурного обследования проведенного учетчиками (и дополненного данными натурного обследования отдельных участком УДС с помощью комплекса «Паркон»), количественная востребованность парковочного пространства в 1 этап исследования (с 07:00) составляет 4015 машино-мест (стоит отметить, что длительность этапа исследования в среднем не превышала полутора часов, следовательно приведенные данные фактически являются средним значением по востребованности парковочного пространства в интервале от 07:00 до 08:30 утра). Количественная востребованность парковочного пространства во 2 этап исследования (с 12:30) составляет 5345 машино-мест. Количественная востребованность парковочного пространства в 3 этап исследования (с 15:00) составляет 5356 машино-мест. Количественная востребованность парковочного пространства в 4 этап исследования (с 18:00) составляет 4114 машино-мест (Рисунок 1.5.5).

[image: image9.png]B
[Buomoi |





Рисунок 1.5.5 – Количественная востребованность парковочного пространства в выходной день

В будний день среднее время парковки ТС на территории проведения исследования по отдельным участкам Центрального района Волгограда составляет не менее 3,33 часа (Рисунок 1.5.6). 

[image: image10.png]2119
Byanit aew.





Рисунок 1.5.6 – Среднее время парковки ТС в будний день

В выходной день среднее время парковки ТС на территории проведения исследования по отдельным участкам Центрального района Волгограда составляет не менее 3,66 часа (Рисунок 1.5.7). 

[image: image11.png]



Рисунок 1.5.7 – Среднее время парковки ТС в будний день

По остальным районам г.о. Волгограда проводилось в 2017 обследование улично-дорожной сети города и прилегающей территории и были выявлены места парковки транспортных средств. Схемы распределения машино-мест с указанием количества машино-мест представлены на Рисунках 1.5.8 – 1.5.33.

[image: image12.jpg]



Рисунок 1.5.8 – Распределение машино-мест на УДС по территории Ворошиловского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image13.jpg]



Рисунок 1.5.9 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Ворошиловского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image14.png]



Рисунок 1.5.10 – Распределение машино-мест на УДС по территории Тракторозаводского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image15.png]



Рисунок 1.5.11 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Тракторозаводского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image16.png]



Рисунок 1.5.12 – Распределение машино-мест на УДС по территории Краснооктябрьского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image17.png]



Рисунок 1.5.13 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Краснооктябрьского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image18.png]



Рисунок 1.5.14 – Распределение машино-мест на УДС по территории Советского р-на 
г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image19.png]



Рисунок 1.5.15 – Распределение машино-мест на УДС по территории Советского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image20.png]



Рисунок 1.5.16 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Советского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image21.png]



Рисунок 1.5.17 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Советского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image22.png]=

o

{]

»
|




Рисунок 1.5.18 – Распределение машино-мест на УДС по территории Кировского р-на 
г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image23.png]cTposa

Bua





Рисунок 1.5.19 – Распределение машино-мест на УДС по территории Кировского р-на 
г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image24.png]



Рисунок 1.5.20 – Распределение машино-мест на УДС по территории Кировского р-на 
г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image25.png]



Рисунок 1.5.21 – Распределение машино-мест на УДС по территории Кировского р-на 
г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image26.png]e

S Se—
==





Рисунок 1.5.22– Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Кировского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image27.png]op e Cpone

T m—
= e

120 ——





Рисунок 1.5.23 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Кировского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image28.png]



Рисунок 1.5.24 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Кировского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image29.png]



Рисунок 1.5.25 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Кировского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image30.png]



Рисунок 1.5.26 – Распределение машино-мест на УДС по территории Красноармейского 
р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image31.png]



Рисунок 1.5.27 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Красноармейского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image32.png]



Рисунок 1.5.28 – Распределение машино-мест на УДС по территории Дзержинского р-на 
г.о. Волгограда (Гумрак) (с указанием количества машино-мест)

[image: image33.png]



Рисунок 1.5.29 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Дзержинского р-на г.о. Волгограда (Гумрак) (с указанием количества машино-мест)

[image: image34.png]



Рисунок 1.5.30 – Распределение машино-мест на УДС по территории Дзержинского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image35.png]



Рисунок 1.5.31 – Распределение машино-мест на УДС по территории Дзержинского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image36.png]



Рисунок 1.5.32 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Дзержинского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

[image: image37.png]



Рисунок 1.5.33 – Распределение машино-мест на плоскостных парковках по территории Дзержинского р-на г.о. Волгограда (с указанием количества машино-мест)

Полученные сведения свидетельствуют о высокой загруженности парковочного пространства, провоцирующей нарушения правил остановки и движения транспортных средств, что циклично ухудшает транспортную проходимость анализируемых участков и, как следствие, приводит к росту числа нарушений ПДД и повышению уровня загруженности парковочного пространства региона.

Дополнительно к выводам текущего раздела следует отметить зафиксированный существующими мировыми и отечественными транспортными исследованиями уровень трафика на улично-дорожной сети в дневное время, циркулирующего в поисках свободного легального парковочного места, на уровне 30-35% от суммарного транспортного потока. Предположив верность данного утверждения для территории Волгограда, следует сделать вывод о дополнительном факторе, ухудшающем дорожно-транспортную ситуацию.

Повышение доступности спроектированных по ГОСТ и обустроенных проектов организации дорожного движения в части парковочного пространства способно структурно облегчить ситуацию на улично-дорожной сети региона, как первый этап по улучшению состояния дорожно-транспортной ситуации в регионе, а организация платной парковки на территории центрального района Волгограда способна предоставить гарантированную возможность паркования для курсирующего транспорта.

В совокупности указанные меры будут иметь положительный эффект на дорожно-транспортную ситуацию на анализируемом участке улично-дорожной сети. 

История внедрения и организации платного парковочного пространства в регионах Российской Федерации и зарубежных странах показывает высокую транспортную эффективность данной меры в качестве противовеса росту числа нарушений правил остановки и стоянки и иным последствиям перегрузки дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

Факторами риска реализации проекта являются необходимость защиты придворовых территорий от «вытесненного» транспорта, организация службы контроля нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств и эвакуации.

В качестве вектора продолжения развития транспортной-инфраструктуры города вследствие реализации проектов парковочного пространства выделяются направления развития общественного транспорта и обустройства территории, в том числе за счет привлеченных денежных средств от реализации платного парковочного пространства.

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Протяженность сети муниципальных автобусных маршрутов составляет 1 042 км, всех троллейбусных маршрутов – 85,1 км, трамвайных маршрутов (за исключением скоростного трамвая) – 104,2 км. 

Центральный автовокзал города Волгограда относится к сети автовокзалов и автостанций под управлением ГУП «ВОП «Вокзал-Авто».

С автовокзала осуществляются регулярные автобусные перевозки по Волгоградской области, а также до таких крупных региональных центров, как: Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Саратов, Астрахань, Ставрополь, Элиста и др.

Расположение автовокзала в центральной части г.о. Волгограда в непосредственной близости от железнодорожной станции «Волгоград-1» является одним из преимуществ и недостатков одновременно, т. к. оно накладывает ограничения на дальнейшее его развитие.

Дополнительная автостанция «Южная» располагается на территории Красноармейского района на значительном удалении от основной транспортной магистрали (пр. Героев Сталинграда). Расположение негативно влияет на транспортное обслуживание общественным транспортом. Поэтому спрос на услуги автостанции незначителен.

Автостанция обслуживает междугородние и пригородные маршруты южного и юго-западного направлений (Астрахань, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Элиста и др.).

Следует отметить, что автостанция «Южная» является конечным остановочным пунктом только для пригородных маршрутов. Все междугородние маршруты следуют транзитом до Центрального автовокзала.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, система общественного транспорта г.о. Волгограда включает 82 маршрутов, из них:

· 63 автобусных маршрута (11 из них временно не обсуживаются);

· 13 трамвайных маршрутов, включая 2 скоростных;

· 6 троллейбусных маршрутов (из них 2 временно не обслуживаются).

Основные перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание населения на автобусных маршрутах и ГЭТ г.о. Волгограда:

1. МУП «ВПАТП №7», ООО «Волгоградский автобусный парк» (муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок городского сообщения).

2. МУП «Метроэлектротранс» г. Волгограда и АО «ЭлектроТранспорт Плюс» (маршруты городского наземного электрического транспорта – трамвай и троллейбус).

Значительную долю перевозчиков на автобусных маршрутах составляют индивидуальные предприниматели.

МУП «ВПАТП №7» фактически обслуживает 20 городских автобусных маршрутов по регулируемым тарифам, беря на себя тем самым большую социальную нагрузку. 

Производственная база предприятия размещается на двух площадках:

· Головная расположена по адресу: ул. Гремячинская, 76;

· Вспомогательная (филиал) расположена по адресу: ул. Гороховцев, 3.

Указанные площадки обладают всем необходимым оборудованием и позволяют самостоятельно осуществлять полный цикл работ по выпуску транспорта на линию, его обслуживанию и ремонту.

ООО «Волгоградский автобусный парк» – частное предприятие, которое вышло на рынок пассажирских перевозок г.о. Волгоград в конце 2016–начале 2017 гг., в рамках масштабной работы по реорганизации маршрутной сети (предприятие входит в структуру группы компаний «Питеравто»).

Предприятие обслуживает 11 муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам и базируется на территории, которая позволяет самостоятельно осуществлять полный цикл работ по выпуску транспорта на линию, его обслуживанию и ремонту.

Маршруты троллейбусов (4 маршрута) обслуживает муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» г. Волгограда. В структуру МУП «Метроэлектротранс» г.о. Волгограда входит троллейбусный парк, завод «ВЭТА», который осуществляет текущий, капитальный и капитально-восстановительный ремонты трамваев и троллейбусов, а также ремонт спецтехники.

Маршрутная сеть троллейбуса расположена в центральной части города и охватывает Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский, Советский, Тракторозаводский и Центральный районы.

Контактная сеть проходит по основным магистральным улицам указанных районов (1-я и 2-я продольная магистрали, проспект Маршала Жукова) в северной части города до Спартановки, в южной части города до Нижней Ельшанки, в западной части – до Жилгородка. Дублирование с автобусными маршрутами имеется на всех участках.

Схема троллейбусных маршрутов претерпела существенные изменения за последние несколько лет: вместо 12 троллейбусных маршрутов было организовано 6 за счет частичного объединения или отмены старых маршрутов.

Выпуск подвижного состава осуществляется из специализированных депо: Троллейбусное депо №1 (фактически не работает), Троллейбусное депо №4 и Троллейбусное депо №6 (фактически не работает).

АО «ЭлектроТранспорт Плюс» – с 24.05.2023 года обслуживает маршруты трамваев (13 маршрутов) и в соответствии с заключенным концессионным соглашением№ 56 от 29.12.2022 года, ему передана трамвайная инфраструктура города в том числе и трамвайные депо. 

Маршрутная сеть трамвая расположена в центральной части города и охватывает Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский, Советский, Тракторозаводский и Центральный районы.

Также территорию Красноармейского района обслуживает изолированный трамвайный маршрут №11. Данная линия не имеет связи с центральной частью города и по ней осуществляются локальные перевозки (транспортное обслуживание Волгоградского нефтеперерабатывающего завода и завода промышленной химии АО «Каустик»).

Линия скоростного трамвая протяженностью 30,6 км проходит с севера (ВгТЗ) на юг (Нижняя Ельшанка) вдоль проспекта Ленина (1-я рокадная дорога) и состоит из 2 частей – наземной и подземной.

Наземный участок от ВгТЗ до ТРК Европа Сити Молл (9,5 км) проходит между проспектом Ленина и рекой Волга. Включает 15 остановочных пунктов и имеет минимальное количество пересечений в одном уровне. Учитывая особенности 
г.о. Волгограда, данные пересечения имеют минимальную интенсивность движения автомобильного транспорта (за исключением недавно построенного участка стыковки 0-й рокадной дороги с проспектом Ленина). Участок трамвая от ТРК Европа Сити Молл до Ельшанки построен по принципу метрополитена и состоит из 7 станций – 5 подземных станций, одна станция на мостовом переходе метротрама, проходящим над парком в пойме реки Царица («Пионерская») и наземной станции («Площадь Чекистов»).

Выпуск подвижного состава осуществляется из специализированных депо: Трамвайное депо №2, Трамвайное депо №3, Трамвайное депо №5.

Данные о количестве и типах подвижного состава в разрезе автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов указаны в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Данные о количестве и типе подвижного состава в разрезе автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов

	№ п/п
	№ маршрута
	Наименование, место нахождения перевозчика (в том числе и участников договора простого товарищества)
	Тип
	Класс*
	Количество
	Дата и основание исключения маршрута из реестра

	1
	10
	МУП «Метроэлектротранс» г.Волгоград, 400005 ул. Советская, 47б
	троллейбус
	-
	8
	Временно не обслуживается

	2
	8
	МУП «Метроэлектротранс» г.Волгоград, 400005 ул. Советская, 47б
	троллейбус
	-
	23
	Временно не обслуживается

	3
	9
	МУП «Метроэлектротранс» г.Волгоград, 400005 ул. Советская, 47б
	троллейбус
	-
	41
	 

	4
	15А
	МУП «Метроэлектротранс» г.Волгоград, 400005 ул. Советская, 47б
	троллейбус
	-
	25
	 

	5
	8А
	МУП «Метроэлектротранс» г.Волгоград, 400005 ул. Советская, 47б
	троллейбус
	-
	29
	 

	6
	10а
	МУП «Метроэлектротранс», Волгоград, ул.Советская, 47б
	троллейбус
	-
	17
	 

	7
	2
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	9
	 


	8
	7
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	5
	 

	9
	12
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	4
	 

	10
	11
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	28
	 

	11
	6
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	2
	 

	12
	СТ - 2
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	19
	Временно не обслуживается

	13
	3
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	16
	 

	14
	5
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	15
	 

	15
	10
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	15
	 

	16
	4
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	14
	 

	17
	СТ
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	12
	Временно не обслуживается

	18
	13
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	10
	 

	19
	1
	АО «ЭлектроТранспорт Плюс», 400005 ул. Советская, 47б
	трамвай
	-
	3
	

	20
	45
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	СК
	2
	 

	21
	32
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	СК
БК
	1
1
	 

	22
	9
	-
	автобус
	СК
	2
	Временно не обслуживается

	23
	22
	 -
	автобус
	МК
	12
	Временно не обслуживается 

	24
	3
	ООО «Форум» Волгоград, ул.им.Землячки, 29
ИП Куликова Р.Л.
	автобус
	МК
	3
	Временно не обслуживается 

	25
	10с
	ООО "Зевс" Волгоград, Ул.5-ый участок, 19
	автобус
	МК
	40
	 

	26
	23а
	ООО «Меридиан» Волгоград, Электролесовская, д. 15, оф. 4а
	автобус
	МК
	36
	 

	27
	8с
	ООО «Меркурий-СБО» Волгоград, Шумилова, 9
	автобус
	МК
	36
	 

	28
	15а
	ООО «Меркурий-СБО» Волгоград, Шумилова, 9
	автобус
	МК
	35
	 

	29
	56
	ИП Куликова Р.Л. Пр-кт Ленина, 173-40
	автобус
	МК
	35
	 

	30
	46с
	ООО «ВТК» Волгоград, пр.им.Ленина 69а, офис 11а
	автобус
	МК
	40
	 

	31
	6а
	ООО "Галант" Волгоград, Пр.Столетова, 45
	автобус
	МК
	30
	 

	32
	50
	ИП Калинин В.В.
ИП Андреев О.В.
	автобус
	МК
	30
	 

	33
	5с
	ООО "Галант" Волгоград, Пр.Столетова, 45
ИП Бондаренко Ю.А.
ИП Бондаренко В.В.
ИП Плехов И.Г.
	автобус
	МК
	30
	 

	34
	4
	ООО "Альянс-ГАЗ" Волгоград, Ул.Колумба, 3
ИП Прозоров С.И.
	автобус
	МК
	22
	 

	35
	34
	ИП Ануфриев А.А.
ИП Абрамова О.Н.
	автобус
	МК
	30
	Временно не обслуживается 

	36
	15
	 -
	автобус
	МК
	18
	Временно не обслуживается 

	37
	68
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	МК
	18
	 

	38
	31к
	ООО «Меридиан» Волгоград, Электролесовская, д. 15, оф. 4а
	автобус
	МК
	20
	 

	39
	58
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	40
	5а
	 -
	автобус
	МК
СК
	12
6
	Временно не обслуживается

	41
	98
	ИП Андреев О.В.
	автобус
	МК
	30
	 

	42
	43
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	МК
	11/9
	 

	43
	79
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	МК
	11
	 

	44
	29с
	ООО "Галант" Волгоград, Пр.Столетова, 45
ИП Бондаренко Ю.А. 
ИП Бондаренко В.В. 
ИП Плехов И.Г. 
	автобус
	МК
	54
	 

	45
	3с
	ООО "Галант" Волгоград, Пр.Столетова, 45
ИП Бондаренко Ю.А.
ИП Бондаренко В.В.
ИП Плехов И.Г.
	автобус
	МК
	50
	 

	46
	36
	-
	автобус
	МК
	20
	Временно не обслуживается 

	47
	46а
	ООО "Галант" Волгоград, Пр.Столетова, 45
ИП Бондаренко Ю.А.
ИП Бондаренко В.В.
ИП Плехов И.Г.
	автобус
	МК
	30
	 

	48
	94
	ИП Ануфриев А.А. 
ИП Абрамова О.Н. 
	автобус
	МК
	30
	 

	49
	70а
	ИП Андреев О.В.
ИП Калинин В.В.
	автобус
	МК
	40
	 

	50
	43б
	ИП Ануфриев А.А.
ИП Абрамова О.Н.
	автобус
	МК
	30
	 

	51
	83а
	ИП Ануфриев А.А.
ИП Абрамова О.Н.
	автобус
	МК
	30
	Временно не обслуживается 

	52
	69
	ИП Болдырева С.М. 
	автобус
	МК
	25
	 

	53
	13
	ООО "РемГазСервис" Волгоград, Ул.Гаражная, 15а
	автобус
	МК
	20
	 

	54
	57к
	ООО «Зевс» Волгоград, Ул.им.Рихарда Зорге, 33
	автобус
	МК
	20
	 

	55
	61
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	МК
	7
	 

	56
	59
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
СК
	4
3
	 

	57
	6
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	10
	 

	58
	88
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	6
	 

	59
	52э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
СК
	1
1
	 

	60
	77
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	27
	 

	61
	2
	МУП «ВПАТП № 7» Волгоград, ул.Гремячинская, д.76, каб.28
	автобус
	БК
	21
	 

	62
	21
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	БК
	25
	 

	63
	50э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	2
	 

	64
	56э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	2
	 

	65
	58э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	2
	 

	66
	54э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	67
	60э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	68
	89э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	69
	7э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	70
	48э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	71
	53э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	72
	57э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	73
	99э
	МУП «ВПАТП № 7» г.Волгоград, 400057 ул. Гремячинская, 76
	автобус
	БК
	1
	 

	74
	25
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	БК
СК
	23/21
	 

	75
	35
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	БК
СК
	15/14
	 

	76
	55
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	БК
СК
	30/25
	 

	77
	85
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	БК
СК
	17/14
	 

	78
	65
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	БК
СК
	11
	 

	79
	61а
	ООО «Волгоградский автобусный парк» Волгоград, проезд Дорожников, 2, лит.А, пом.40
	автобус
	МК
	2
	

	80
	51к
	-
	автобус
	МК
	10
	Временно не обслуживается 

	81
	41а
	-
	автобус
	МК
	16
	Временно не обслуживается 

	82
	52а
	-
	автобус
	МК
	15
	Временно не обслуживается 


*БК – автобусы большого класса

 СК – автобусы среднего класса

 МК – автобусы малого класса

Администрацией г.о. Волгограда были предоставлены расписания движения по 32 автобусным маршрутам (в т.ч. 30 частных), их характеристика приведена в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2– Характеристика движения автобусных маршрутов

	№ п/п
	№ маршрута
	границы движения
	длина маршрута, км
	количество рейсов (будни/выходные)
	суточный выпуск
	интервал движения
	эксплуатационная скорость, км/ч

	
	
	
	
	
	будни
	Выход-ные
	"пик"
	вне "пик"
	

	1. 
	3С
	СНТ «Берендей» - Ул.Мясникова (частный)
	32,1
	300
	50
	50
	23,0
	4
	23,0

	2. 
	4
	Ж/д. больница – ТРК «Мармелад» (частный)
	17,1/17,3
	230
	23
	23
	21,0
	18
	21,0

	3. 
	5С
	Магазин «Радеж» - Красноармейский мясокомбинат (частный)
	8,5/9,2
	540
	30
	30
	22,0
	2-3
	22,0

	4. 
	6А
	Санаторный – ТРЦ  «Акварель»  – Больница «Каустик» (частный)
	23,8
	300
	30
	30
	28,5
	6-7
	28,5

	5. 
	8С
	Пос.62-й Армии  – Пос.Авиагородок (частный)
	32,0
	216
	36
	36
	32,0
	9-10
	32,0

	6. 
	10С
	«П.Верхнезареченский – Ж/Д больница» (частный)
	28,3
	240
	40
	40
	20,0
	5-6
	20,0

	7. 
	13
	пос. Водстрой – Гормолзавод №3 (частный)
	17,5
	200
	20
	20
	21,0
	6-7
	21,0

	8. 
	15А
	ДК Строитель – пос. Родниковая Долина (частный)
	28,5
	280
	35
	35
	25,0
	9-10
	25,0

	9. 
	23А
	Родниковая Долина – Ул.7-ой Гвардейской (частный)
	24,5/26,2
	324
	36
	36
	26,0
	5-8
	26,0

	10. 
	25
	Ул. им. Мясникова – 
ТРЦ «Акварель»
	29,6
	190/166
	26
	21
	16,5
	8-14
	16,5

	11. 
	29С
	ТЦ «Акварель» - ул. Танеева (частный)
	25,0/26,2
	180
	30
	30
	20,5
	6-7
	20,5

	12. 
	31К
	«Горная поляна – Речпорт(Музей Истории)» (частный)
	19,7
	160
	16
	16
	24,0
	9-10
	24,0

	13. 
	35
	Больничный комплекс –  Речпорт
	15,5
	245/210
	20
	16
	10,5
	7-13
	10,5

	14. 
	43
	пл. Возрождения - 
ОАО «ВГАЗ-Суал»
	12,3
	151/134
	11
	10
	25,0
	15-18
	25,0

	15. 
	43б
	Верхняя Судоверфь – ул. Танеева (частный)
	17,5
	240
	30
	30
	20,5
	9-10
	20,5

	16. 
	46А
	ТРЦ "Акварель" - Ул.Песчанокопская(ул.Комарова) (частный)
	5,8/5,5
	300
	30
	30
	14,0
	6-7
	14,0

	17. 
	46С
	Магазин (28 км)» - Кладбище Центрального района (частный)
	33,2/33,7
	240
	40
	40
	23,5
	5-6
	23,5

	18. 
	50
	7 ветров(ул.Землячки) – Верхняя Ельшанка (частный)
	16,0
	300
	25
	25
	24,0
	4-5
	24,0

	19. 
	55
	ДК «Строитель» - Детский Центр
	30,2
	190
	18
	18
	24,0
	10-12
	24,0

	20. 
	56
	Жилгородок – пос. Нижние Баррикады (частный)
	20,4
	240
	30
	30
	22,0
	8-10
	22,0

	21. 
	58
	«Капустная Балка – ТРЦ «Акварель»
	12,0
	120
	1
	1
	10,0
	20
	23,0

	22. 
	61
	пл. Дзержинского – 
п. Верхнезареченский
	6,35
	184
	6
	6
	25,5
	10-15
	25,5

	23. 
	61а
	пл. Дзержинского - 
ул. Сенявина
	5,4
	90
	2
	2
	20,0
	15-18
	20,0

	24. 
	65
	Жилгородок – ул. им. Тулака
	15,5
	144
	11
	11
	13,5
	10-14
	13,5

	25. 
	68
	пос. Водстрой – пос. ГЭС
	15,6
	265
	18
	18
	25,0
	5
	25,0

	26. 
	69
	Нижняя Сарепта – Школа №117 (частный)
	7,5/8,5
	180
	23
	23
	24,0
	6-7
	24,0

	27. 
	70А
	Пр-кт Столетова – ш. Авиаторов (Оптовый рынок) (частный)
	39,7/40,8
	240
	40
	40
	26,5
	5-6
	26,5

	28. 
	79
	Татьянка-2 – СХП «Заря»
	17,0
	152
	11
	11
	25,0
	10
	25,0

	29. 
	85
	Жилгородок – Родниковая долина
	23,1
	147/120
	13
	12
	15,5
	10-20
	15,5

	30. 
	88
	Пос. Максима Горького – Ж/д вокзал (частный)
	19,2
	200
	20
	20
	25,0
	5
	25,0

	31. 
	94
	Магазин «На троих» - ул. Доценко (частный)
	6,9/7,0
	660
	30
	30
	21,0
	2-3
	21,0

	32. 
	98
	ТЦ "Метро" – Ул.Ткачева (частный)
	24,5/25,1
	72
	12
	12
	21,5
	18-19
	21,5


Администрацией г.о. Волгограда были предоставлены данные, характеризующие маршруты движения трамваев (таблица 1.6.3) и троллейбусов (таблица 1.6.4).

Таблица 1.6.3 – Характеристика движения трамвайных маршрутов

	№ депо
	№ маршрута
	границы движения
	длина маршрута, км
	среднее время оборотного рейса, мин
	суточный выпуск
	интервал движения
	эксплуатационная скорость, км/ч

	
	
	
	
	
	будни
	выходные
	"пик"
	вне "пик"
	

	отделение ТРМ парка
	1
	Детский Центр - 
ул. Мончегорская
	6,1
	58
	3
	3
	25
	25-30
	13

	
	2
	Детский Центр - 36 школа
	3,8
	38
	9
	8
	3-5
	5-7
	11,8

	
	3
	ул. КИМ - Обувная фабрика
	10,7
	84
	16
	11
	4-6
	7-15
	15,4

	
	4
	Детский Центр - Обувная фабрика
	11,4
	86
	14
	11
	5-10
	7-14
	15,8

	
	5
	ул. Радомская - Жилгородок
	13,7
	106
	15
	11
	5-10
	10-22
	15,3

	
	6
	ул. КИМ - 36 школа
	6,8
	61
	4
	-
	15
	30
	12,9

	
	7
	ул. КИМ - Жилгородок
	13,8
	107
	7
	-
	22-30
	21-45
	15

	
	10
	Детский Центр - Жилгородок
	10,9
	85
	15
	14
	7-8
	9-19
	15,2

	
	12
	36 школа - Жилгородок
	11,9
	92
	4
	-
	14-25
	-
	15,3

	Итого по отделению ТРМ парка
	89,1
	 717
	87
	58
	 
	 
	 

	3
	11
	Судоверфь - АО "Каустик"
	10,2
	70
	28
	17
	2-3
	5
	16,4

	ТРМ парк
	СТ
	пл. Чекистов - ВГТЗ
	13,6
	74
	13/7
	-
	6-7
	14
	21,5

	
	СТ-2
	Ельшанка - ВГТЗ
	17,0
	96
	16/10
	16/10
	5-6
	6-7
	21,5

	
	13
	ул. А. Матросова - стадион "Монолит"
	5,0
	40
	10
	10
	4-6
	5-7
	14,6

	Итого по ТРМ парку
	35,6
	 
	39/17 (56)
	26/10 (36)
	 
	 
	 

	ВСЕГО по объединению
	 
	 
	154/17 (171)
	101/10 (111)
	 
	 
	 

	обслуживаемых маршрутов - 13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	протяженность маршрутов, км
	134,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: 154/17= 171 вагон, в том числе 17 поезда по СМЕ (два вагона)

Таблица 1.6.4 – Характеристика движения троллейбусных маршрутов

	№ депо
	№ маршрута
	границы движения
	длина маршрута, км
	время оборотного рейса, мин
	суточный выпуск
	интервал движения в будни
	эксплуатационная скорость, км/ч

	
	
	
	
	
	будни
	выходные
	"пик"
	вне "пик"
	

	Троллейбусный парк
	9
	Пл.им.Куйбышева – Пос.Нижний Тракторный
	20,4
	181
	41
	32
	5
	7-9
	15,3

	
	10а
	Жилгородок – Спартановка
	25,3
	137
	17
	10
	7-8
	10
	15,9

	
	8а
	Пос.ГЭС – Рынок Тулака
	25,6
	127
	29
	15
	6-7
	11-13
	16,5

	
	15а
	пл. Куйбышева - Больничный Комплекс
	13,8
	118
	25
	25
	5
	6-7
	14,4

	Итого по ТРБ парку
	85,1
	 
	112
	82
	 
	 
	 

	ВСЕГО по объединению
	 
	 
	112
	82
	 
	 
	 

	обслуживаемых маршрутов -5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	протяженность маршрутов, м
	85,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 


За 2022 год было перевезено 174,24 млн пассажиров (без учета перевезенных пассажиров пригородным транспортом в границах городского округа город-герой Волгограда), из них 43,37 млн чел. – электротранспортом. В таблице 1.6.5 представлены обследования пассажиропотока за 2022 г. по перевозчикам.

Самый большой пассажиропоток за 2022 год наблюдается в весенний период (март-май), а также под конец года (сентябрь-декабрь). 

В свою очередь, самый маленький пассажиропоток наблюдается в начале года (январь), что может быть связано с длительным количеством нерабочих праздничных дней, а также в летний период (июль-август) в связи с большим количеством отпусков и каникул.

Подробная информация по перевозчикам с распределением по маршрутам представлена в таблицах 1.6.6-1.6.8.

Таблица 1.6.5 – Результаты обследования пассажиропотока за 2022 г. с распределением по месяцам

	Пассажиропоток, млн пасс.
	Перевозчик
	Месяц
	Итого

	
	
	янв
	фев
	мар
	Апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	

	
	ООО "Волгоградский автобусный парк"
	2,1
	2,1
	2,6
	2,7
	2,6
	2,6
	2,3
	2,4
	2,8
	2,8
	2,6
	2,5
	30,1

	
	МУП "ВПАТП №7"
	1,2
	1,3
	1,5
	1,6
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	1,6
	1,6
	1,2
	1,2
	17

	
	МУП "Метроэлектротранс"
	2,8
	2,8
	3,5
	3,6
	3,8
	3,8
	3,5
	3,5
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	43,3

	
	Частные перевозчики*
	6,54
	6,9
	7,1
	7,3
	7,4
	7,1
	7,2
	6,9
	6,4
	6,9
	6,84
	7,19
	83,77

	
	Итого 
	12,6
	13,1
	14,7
	15,2
	15,3
	15,0
	14,4
	14,2
	14,8
	15,3
	14,6
	14,9
	174,2


*данные по частным перевозчикам предоставлены Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда

Таблица 1.6.6 – Анализ пассажиропотока ООО «Волгоградский автобусный парк» с распределением по месяцам 2022 года 

	Маршрут
	Месяц

	
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	Итого

	Спец. маршруты на кладбище
	
	
	
	4 646
	4 558
	
	
	
	
	
	
	
	9 204

	25
	500 453
	500 007
	602 204
	631 854
	550 077
	532 842
	489 934
	496 497
	554 358
	576 215
	538 447
	490 846
	6 463 734

	35
	172 401
	181 535
	225 604
	236 078
	234 309
	234 667
	204 234
	213 893
	263 310
	262 141
	234 968
	221 928
	2 685 068

	43
	84 428
	89 023
	109 937
	113 283
	101 541
	100 594
	92 663
	95 210
	111 452
	114 887
	112 664
	111 531
	1 237 213

	55
	279 742
	290 690
	352 332
	368 328
	342 982
	327 733
	295 102
	300 555
	351 169
	367 895
	359 571
	342 624
	3 978 723

	61
	63 679
	69 938
	81 302
	102 375
	90 870
	83 739
	78 171
	80 873
	93 770
	96 401
	92 173
	89 020
	1 022 311

	65
	189 975
	187 969
	225 263
	234 506
	236 702
	235 915
	216 727
	223 259
	250 479
	228 485
	202 779
	218 855
	2 650 914

	68
	162 754
	162 111
	191 606
	200 597
	190 952
	190 186
	169 272
	169 268
	187 353
	193 661
	189 950
	196 743
	2 204 453

	79
	63 152
	59 918
	73 023
	76 772
	67 159
	61 635
	64 534
	69 083
	71 183
	75 866
	77 517
	77 040
	836 882

	85
	217 527
	227 037
	284 929
	298 895
	272 451
	272 054
	246 221
	257 128
	321 529
	314 555
	277 553
	274 455
	3 264 334

	95
	340 417
	353 742
	428 579
	444 878
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 567 616

	21
	0
	0
	0
	0
	501 962
	509 204
	474 997
	485 432
	536 233
	526 302
	496 467
	473 552
	4 004 149

	Итого
	2 074 528
	2 121 970
	2 574 779
	2 710 892
	2 592 260
	2 548 569
	2 331 855
	2 391 198
	2 740 836
	2 756 408
	2 582 089
	2 496 594
	29 921 978


Таблица 1.6.7 – Анализ пассажиропотока МУП «ВПАТП №7» с распределением по месяцам 2022 года 

	Маршрут
	Месяц

	
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	Итого

	Спец. маршруты на кладбище
	
	
	
	18 502
	17 441
	
	
	
	
	
	
	
	35 943

	2
	350 157
	340 616
	417 982
	411 844
	386 956
	348 363
	318 609
	312 443
	410 265
	434 650
	446 883
	461 328
	4 640 096

	21
	283 203
	299 618
	373 276
	364 392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 320 489

	32
	0
	0
	0
	4 916
	10 157
	12 355
	11 661
	11 116
	8 957
	7 389
	2 187
	0
	68 738

	45
	0
	0
	0
	1 958
	4 342
	5 294
	5 287
	4 619
	3 527
	3 034
	749
	0
	28 810

	48Э
	0
	0
	0
	3 372
	11 057
	13 109
	12 375
	11 085
	9 228
	7 183
	1 170
	0
	68 579

	50Э
	0
	0
	0
	6 065
	10 425
	12 843
	11 976
	9 298
	6 851
	6 608
	1 524
	0
	65 590

	52Э
	5 899
	5 989
	7 886
	7 332
	5 836
	6 105
	5 338
	6 671
	7 284
	6 833
	8 069
	7 479
	80 721

	53Э
	0
	0
	0
	1 069
	1 559
	2 130
	2 004
	2 305
	1 238
	1 261
	230
	0
	11 796

	54Э
	0
	0
	0
	580
	1 071
	929
	1 043
	771
	633
	883
	196
	0
	6 106

	56Э
	0
	0
	0
	3 156
	5 505
	6 706
	6 346
	5 275
	3 549
	3 631
	912
	0
	35 080

	57Э
	0
	0
	0
	1 206
	2 056
	2 820
	2 913
	2 204
	1 395
	1 647
	384
	0
	14 625

	58Э
	0
	0
	0
	4 411
	8 757
	11 218
	10 360
	8 683
	6 049
	6 029
	1 194
	0
	56 701

	59
	59 543
	53 717
	77 696
	91 994
	104 810
	111 123
	113 234
	123 252
	127 584
	128 637
	139 782
	145 796
	1 277 168

	6
	87 217
	83 259
	100 606
	111 533
	109 031
	105 460
	107 317
	108 888
	116 615
	115 326
	105 410
	98 844
	1 249 506

	60Э
	0
	0
	0
	3 482
	6 228
	7 846
	7 452
	6 117
	4 783
	4 859
	966
	0
	41 733

	7Э
	0
	0
	0
	5 303
	10 222
	10 986
	10 879
	9 674
	7 595
	6 637
	1 196
	0
	62 492

	77
	295 320
	287 228
	342 192
	342 972
	323 051
	309 299
	271 857
	269 672
	324 831
	316 818
	328 012
	333 668
	3 744 920

	88
	81 560
	83 425
	104 838
	115 186
	99 134
	102 850
	92 894
	94 270
	108 530
	110 872
	106 930
	102 747
	1 203 236

	89
	10 471
	9 827
	11 766
	14 732
	13 048
	12 698
	10 968
	11 818
	12 721
	12 423
	14 901
	14 480
	149 853

	99Э
	0
	0
	0
	5 280
	12 616
	15 776
	15 021
	13 145
	10 319
	8 727
	1 489
	0
	82 373

	Итого
	1 173 370
	1 163 679
	1 436 242
	1 512 607
	1 136 080
	1 097 910
	1 017 534
	1 011 306
	1 171 954
	1 183 447
	1 162 184
	1 164 342
	14 230 655


Таблица 1.6.8 – Анализ пассажиропотока МУП «Метроэлектротранс» с распределением по месяцам 2022 года 

	Маршрут
	Месяц

	
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	Итого

	8
	163 381
	175 678
	214 440
	226 166
	397 129
	416 053
	387 248
	409 697
	481 234
	474 031
	454 807
	456 184
	4 256 048

	10А
	165 996
	186 559
	238 686
	256 889
	287 439
	292 200
	234 773
	236 826
	311 532
	337 112
	363 464
	359 133
	3 270 609

	15А
	289 931
	293 175
	380 087
	382 787
	360 771
	368 445
	300 903
	308 339
	396 014
	410 264
	436 365
	407 456
	4 334 537

	9
	416 818
	427 210
	525 367
	558 358
	525 302
	510 402
	422 935
	421 602
	439 148
	474 025
	466 834
	448 747
	5 636 748

	1
	25 549
	25 989
	31 202
	32 096
	31 624
	29 475
	25 123
	26 376
	35 549
	34 548
	31 889
	34 199
	363 619

	10
	194 710
	183 142
	226 687
	230 541
	219 846
	209 772
	190 796
	190 509
	220 784
	219 889
	217 738
	210 513
	2 514 927

	12
	20 404
	23 202
	28 646
	27 643
	22 008
	24 914
	22 985
	25 176
	30 960
	29 643
	29 459
	30 601
	315 641

	2
	195 023
	193 357
	242 748
	244 262
	239 025
	229 787
	197 131
	204 097
	265 263
	269 755
	263 315
	255 065
	2 798 828

	3
	112 748
	110 871
	142 633
	145 107
	136 190
	136 129
	114 879
	115 978
	144 802
	144 947
	139 965
	142 902
	1 587 151

	4
	138 191
	139 535
	173 686
	184 186
	173 318
	170 723
	143 277
	145 683
	192 071
	189 206
	182 567
	179 627
	2 012 070

	5
	191 104
	184 543
	234 920
	232 737
	215 064
	216 838
	183 181
	184 106
	223 019
	222 175
	228 315
	223 977
	2 539 979

	6
	12 231
	14 046
	16 848
	16 150
	13 514
	14 483
	12 747
	14 212
	17 501
	17 994
	17 655
	18 283
	185 664

	7
	32 277
	31 957
	45 758
	43 659
	36 334
	41 767
	26 894
	26 143
	45 094
	48 003
	47 471
	48 766
	474 123

	11
	363 707
	339 042
	408 896
	410 293
	393 734
	408 011
	388 565
	402 420
	414 175
	423 979
	420 738
	426 849
	4 800 409

	CT
	20 493
	27 013
	44 569
	43 850
	69 094
	57 001
	45 632
	41 882
	60 390
	62 888
	64 358
	55 616
	592 786

	CT-2
	374 605
	349 559
	425 523
	465 250
	564 852
	569 829
	518 381
	556 016
	600 055
	579 186
	538 464
	538 619
	6 080 339

	13
	121 762
	119 241
	133 161
	140 319
	131 021
	138 823
	119 883
	119 714
	139 169
	144 948
	141 648
	143 761
	1 593 450

	Итого
	2 838 930
	2 824 119
	3 513 857
	3 640 293
	3 816 265
	3 834 652
	3 335 333
	3 428 776
	4 017 427
	4 090 256
	4 045 052
	3 980 298
	43 365 258


Распределение по часам суток на примере 06.10.2022 представлено в таблице 1.6.9.

Таблица 1.6.9 – Распределение пассажиропотока по часам суток

	Анализ пассажиропотока за 06.10.2022 (ср) с 00:00:00 до 23:59:59

	Время суток
	ООО "Волгоградский автобусный парк"
	МУП "ВПАТП №7"
	МУП "Метроэлектротранс"

	0-1
	4
	0
	38

	1-2
	0
	0
	0

	2-3
	0
	0
	0

	3-4
	0
	0
	4

	4-5
	2
	52
	114

	5-6
	448
	389
	930

	6-7
	4298
	2044
	4588

	7-8
	10989
	4938
	14671

	8-9
	9657
	3952
	14077

	9-10
	7024
	3329
	8649

	10-11
	5483
	2785
	8102

	11-12
	6463
	3088
	9141

	12-13
	6431
	2897
	9447

	13-14
	7202
	2909
	9634

	14-15
	7344
	3404
	10219

	15-16
	7912
	3761
	10007

	16-17
	8750
	4238
	13469

	17-18
	9703
	4615
	15575

	18-19
	8349
	3792
	11628

	19-20
	5366
	2431
	6238

	20-21
	3147
	1601
	3545

	21-22
	2080
	592
	1625

	22-23
	1523
	284
	752

	23-24
	504
	25
	213

	Итого
	112 679
	51126
	152666

	Итого всего
	316 471


Из распределения пассажиропотока по часам суток видно резкое увеличение количества пассажиров в утренние часы (6:00 – 9:00 утра), а также в вечерние (16:00 – 19:00 вечера). Наименее нагруженное время наблюдается с 0:00 ночи до 5:00 утра.

На территории г.о. Волгограда расположено 1 236 остановочных пунктов: 

· Центральный район – 75 ед.;

· Ворошиловский район – 120 ед.;

· Дзержинский район – 222 ед.;

· Кировский район – 128 ед.;

· Красноармейский район – 220 ед.;

· Краснооктябрьский район – 162 ед.;

· Советский район – 191 ед.;

· Тракторозаводский район – 118 ед.

В том числе по видам транспорта:

· Остановочные пункты скоростного трамвая: 28 ед. и 6 подземных станций.

· Остановочные пункты трамвая – 166 ед.

· Остановочные пункты троллейбуса (совмещенные с автобусными) – 162 ед.

· Остановочные пункты автобусов – 1025 ед.

В 2018-2020 годах продавлена реконструкция 154 остановочных пунктов и 82 остановочных пунктов с информационным табло (всего 236 ед.)

В рамках КСА РЦУП функционирует подсистема управления «умными остановками». К подсистеме подключены 173 динамических информационных табло на остановочных пункта. Адресный перечень остановочных пунктов, подключенных к данной подсистеме представлен в таблице 1.6.10.

Таблица 1.6.10 – Адресный перечень остановочных пунктов, подключенных к данной подсистеме

	№ п/п
	Наименование остановочного пункта с существующим ИТ

	1
	Остановочный павильон с информационным табло Краснознаменская (Современник)

	2
	Остановочный павильон с информационным табло Краснознаменская (СТ Пионерская)

	3
	Остановочный павильон с информационным табло Аллея Героев (Мед.Академия)

	4
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Комсомольская (Центральный рынок)

	5
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Комсомольская (Кукольный театр)

	6
	Остановочный павильон с информационным табло Порт-Саида (Музей)

	7
	Остановочный павильон с информационным табло Порт-Саида (Ковры)

	8
	Остановочный павильон с информационным табло Порт-Саида (Сквер)

	9
	Остановочный павильон с информационным табло Порт-Саида (Малятко)

	10
	Остановочный павильон с информационным табло ВГТУ (Пед)

	11
	Остановочный павильон с информационным табло ВГТУ (Политех)

	12
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Ленина (Памятник)

	13
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Ленина (Дом Офицеров)

	14
	Остановочный павильон с информационным табло 7-я Гвардейская (Ткани)

	15
	Остановочный павильон с информационным табло 7-я Гвардейская (Кольцо)

	16
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Бакинская (Инфекционка)

	17
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Бакинская (Маргарин)

	18
	Остановочный павильон с информационным табло ЦПКиО (Метизный)

	19
	Остановочный павильон с информационным табло Центральный стадион (Парк)

	20
	Остановочный павильон с информационным табло Центральный стадион (Вход)

	21
	Остановочный павильон с информационным табло Мамаев Курган (Вход)

	22
	Остановочный павильон с информационным табло Мамаев Курган (Физ.культур)

	23
	Остановочный павильон с информационным табло Дворец Спорта (Депо)

	24
	Остановочный павильон с информационным табло Дворец Спорта (Вход)

	25
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Возрождения (Мост)

	26
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Возрождения (Кольцо)

	27
	Остановочный павильон с информационным табло ул.39-й Гвардейской Дивизии (ЗКО)

	28
	Остановочный павильон с информационным табло ул.39-й Гвардейской Дивизии (в центр)

	29
	Остановочный павильон с информационным табло Библиотечная (ЗКО)

	30
	Остановочный павильон с информационным табло Библиотечная (в центр)

	31
	Остановочный павильон с информационным табло Царицынская опера (ЗКО)

	32
	Остановочный павильон с информационным табло Царицынская опера (в центр)

	33
	Остановочный павильон с информационным табло Стадион Монолит (ЗКО)

	34
	Остановочный павильон с информационным табло Стадион Монолит (в центр)

	35
	Остановочный павильон с информационным табло Гимназия №14 (Баррикады)

	36
	Остановочный павильон с информационным табло Гимназия №14 (в центр)

	37
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Титова (в центр)

	38
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Титова (Баррикады)

	39
	Остановочный павильон с информационным табло Больница Ильича (Баррикады)

	40
	Остановочный павильон с информационным табло Больница Ильича (в центр)

	41
	Остановочный павильон с информационным табло Тарифная (Автоцентр)

	42
	Остановочный павильон с информационным табло Тарифная (в центр)

	43
	Остановочный павильон с информационным табло Каспийская (в центр)

	44
	Остановочный павильон с информационным табло Каспийская (из центра)

	45
	Остановочный павильон с информационным табло Иртышская (в центр)

	46
	Остановочный павильон с информационным табло Иртышская (из центра)

	47
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Джаныбековская (в центр)

	48
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Джаныбековская (из центра)

	49
	Остановочный павильон с информационным табло Технологический колледж (в центр)

	50
	Остановочный павильон с информационным табло Технологический колледж (из центра)

	51
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Хорошева (в центр)

	52
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Хорошева (из центра)

	53
	Остановочный павильон с информационным табло Агентство воздушных сообщений (в центр)

	54
	Остановочный павильон с информационным табло Агентство воздушных сообщений (из центра)

	55
	Остановочный павильон с информационным табло Дом детского творчества (в центр)

	56
	Остановочный павильон с информационным табло Дом детского творчества (из центра)

	57
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Землячки (в центр)

	58
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Землячки (из центра)

	59
	Остановочный павильон с информационным табло Академия МВД (таможня)

	60
	Остановочный павильон с информационным табло Академия МВД (из центра)

	61
	Остановочный павильон с информационным табло Комплекс Русь (в центр)

	62
	Остановочный павильон с информационным табло Комплекс Русь (из центра)

	63
	Остановочный павильон с информационным табло Народная ярмарка (из центра)

	64
	Остановочный павильон с информационным табло Народная ярмарка (в центр)

	65
	Остановочный павильон с информационным табло ЖБИ (в центр)

	66
	Остановочный павильон с информационным табло ЖБИ (из центра)

	67
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Чекистов (Меркурий)

	68
	Остановочный павильон с информационным табло пл.Чекистов (Сквер)

	69
	Остановочный павильон с информационным табло Казачий театр (Академическая)

	70
	Остановочный павильон с информационным табло Гостиница Южная (Б)

	71
	Остановочный павильон с информационным табло Архитектурно-строительный университет (Фонтан)

	72
	Остановочный павильон с информационным табло Архитектурно-строительный университет (в центр)

	73
	Остановочный павильон с информационным табло ТЮЗ (в центр)

	74
	Остановочный павильон с информационным табло ТЮЗ (Вход)

	75
	Остановочный павильон с информационным табло Памятник Североморцам (Диамант)

	76
	Остановочный павильон с информационным табло Памятник Североморцам (в центр)

	77
	Остановочный павильон с информационным табло Фабрика Царица (из центра)

	78
	Остановочный павильон с информационным табло Фабрика Царица (в центр)

	79
	Остановочный павильон с информационным табло к/т Родина (Рокоссовского)

	80
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Двинская (в центр)

	81
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Двинская (из центра)

	82
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Ткачева (из центра)

	83
	Остановочный павильон с информационным табло Красные казармы (в центр)

	84
	Остановочный павильон с информационным табло Красные казармы (из центра)

	85
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Хиросимы (Волгоград сити)

	86
	Остановочный павильон с информационным табло Мамаев Курган (ТРК Мармелад)

	87
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Новороссийская (из центра)

	88
	Остановочный павильон с информационным табло к/т Родина (Белый аист)

	89
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Новороссийская (в центр)

	90
	Остановочный павильон с информационным табло к/т Родина (Вход)

	91
	Остановочный павильон с информационным табло ТЦ Акварель (А)

	92
	Остановочный павильон с информационным табло ул.Хиросимы (вниз к 7-й Гвардейской)

	93
	Остановочный павильон с информационным табло Автосалон (в центр)

	94
	Остановочный павильон с информационным табло 7-я Гвардейская (Аптека)

	95
	Остановочный павильон с информационным табло Дом техники

	96
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Грамши, ул. Н.Отрады, 17

	97
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Грамши, ул. Н.Отрады, 44д

	98
	Остановочный павильон с информационным табло Гостиница "Старт", ул. Кастерина

	99
	Остановочный павильон с информационным табло Гостиница "Старт", ул. Н. Отрады, 13д

	100
	Остановочный павильон с информационным табло Рынок ТЗР, ул. Ополченская, 9

	101
	Остановочный павильон с информационным табло Колхозный рынок

	102
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Кропоткина, 1А (в центр)

	103
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Кропоткина, 1А (из центра)

	104
	Остановочный павильон с информационным табло Школа № 3, пл. Дзержинского, 1б (ТРЦ «7 звезд») 

	105
	Остановочный павильон с информационным табло Новая Спартановка, ул. Менжинского, 11Д

	106
	Остановочный павильон с информационным табло Новая Спартановка, ул. Отрады, 20Ж

	107
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Ополченская, Ул. Ополченская, 61

	108
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Ополченская, ул. Еременко, 71

	109
	Остановочный павильон с информационным табло Парк Памяти, ул. Менжинского

	110
	Остановочный павильон с информационным табло Парк Памяти, ул. Н. Отрады, 6

	111
	Остановочный павильон с информационным табло Школа № 3, ул. Ополченская, 1Г

	112
	Остановочный павильон с информационным табло Школа № 3, ул. Ополченская, 2

	113
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Маршала Рокоссовского, Ул. Маршала Рокоссовского, 2

	114
	Остановочный павильон с информационным табло Константина Симонова, ул. бульвар 30-летия Победы, 21

	115
	Остановочный павильон с информационным табло Константина Симонова, ул. бульвар 30-летия Победы, 70

	116
	Остановочный павильон с информационным табло Ворошиловский торговый центр, ул. Рабоче-Крестьянская, 8а

	117
	Остановочный павильон с информационным табло Ворошиловский торговый центр, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б

	118
	Остановочный павильон с информационным табло Школа № 48, ул. Моздокская, 15а

	119
	Остановочный павильон с информационным табло Школа № 48, ул. Череповецкая, 5

	120
	Остановочный павильон с информационным табло 127-й квартал, бульвар 30-летия Победы, 20

	121
	Остановочный павильон с информационным табло 127-й квартал, бульвар 30-летия Победы, 7б

	122
	Остановочный павильон с информационным табло Кинотеатр "Авангард", ул. 64-й армии, 28д

	123
	Остановочный павильон с информационным табло Кинотеатр "Авангард", ул. 64-й армии, 87а

	124
	Остановочный павильон с информационным табло Бульвар Энгельса, ПГС, 39

	125
	Остановочный павильон с информационным табло Бульвар Энгельса, ПГС, 50а

	126
	Остановочный павильон с информационным табло Героев Сталинграда проспект, ПГС, 35

	127
	Остановочный павильон с информационным табло Театр "Царицынская опера", пр. им. В.И. Ленина 93б (по пр. Металлургов к ул. М. Еременко) 

	128
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Пролетарская, ПГС, 62е/1

	129
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Пролетарская, ул. Пролетарская, 24

	130
	Остановочный павильон с информационным табло Механический институт, пр-кт им. В.И. Ленина, 144 стр

	131
	Остановочный павильон с информационным табло Механический институт, пр-кт им. В.И. Ленина, 227

	132
	Остановочный павильон с информационным табло Поселок Горный, ул. Ополченская, 42

	133
	Остановочный павильон с информационным табло Поселок Горный, ул. Ополченская, 47

	134
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. 39-й Гвардейской, ул. им. Маршала Еременко, 3а

	135
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. 39-й Гвардейской, ул. им. Маршала Еременко, 54а

	136
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Богунская, ул. им. Маршала Еременко, 82

	137
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Богунская, ул. им. Маршала Еременко, 92а

	138
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Ватутина Генерала, ул. им. Маршала Еременко, 55

	139
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Ватутина Генерала, ул. им. Маршала Еременко, 146б

	140
	Остановочный павильон с информационным табло Магазин "Медтехника", ул. им. Маршала Еременко, 23

	141
	Остановочный павильон с информационным табло Магазин "Медтехника", ул. им. Маршала Еременко, 112

	142
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Маршала Еременко, ул. им. Маршала Еременко, 78а

	143
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Маршала Еременко, ул. им. Маршала Еременко, 9а

	144
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Титова Германа, ул. им. Маршала Еременко, 130

	145
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Титова Германа, ул. Германа Титова, 36

	146
	Остановочный павильон с информационным табло Торговый комплекс "Титовский", ул. Германа Титова, 43а/1

	147
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Менделеева, ул. Алехина, 18б

	148
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Менделеева, ул. им. Маршала Еременко, 44

	149
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Штеменко, ул. им. Маршала Еременко, 13к

	150
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Штеменко, ул. им. Маршала Еременко, 98г

	151
	Остановочный павильон с информационным табло Школа искусств, бульвар 30-летия Победы, 21ж

	152
	Остановочный павильон с информационным табло Школа искусств, бульвар 30-летия Победы, 58б

	153
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Ардатовская, ул. Лужская, 30

	154
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Ардатовская, ул. Череповецкая, 92/1

	155
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Елисеева, ул. Елисеева, 58а

	156
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Елисеева, ул. Череповецкая, 62а

	157
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Чигиринская, ул. Острогожская, 44а

	158
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Чигиринская, ул. Череповецкая, 142

	159
	Остановочный павильон с информационным табло ЖКО, ул. Еременко, 43

	160
	Остановочный павильон с информационным табло ЖКО, ул. Пельше, 30а

	161
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Генерала Батова, ул. Батова, 1

	162
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Генерала Батова, ул. Ополченская, 38

	163
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Тулака, ул. Карла Маркса, 19

	164
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Тулака, ул. Туркменская, 12

	165
	Остановочный павильон с информационным табло Школа № 3, пр. Ленина, 215б ( в центр)

	166
	Остановочный павильон с информационным табло Лермонтова - ул.Мичурина 62 из центра

	167
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Хользунова, ул. Еременко, 31

	168
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Хользунова, ул. Еременко, 124

	169
	Остановочный павильон с информационным табло Экономико-технический колледж, проспект Металлургов, 17 (к ул. М. Еременко)

	170
	Остановочный павильон с информационным табло Экономико-технический колледж, проспект Металлургов, 17 (к пр. им. В.И. Ленина)

	171
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Газовая, ул. Маршала Еременко, 5

	172
	Остановочный павильон с информационным табло Ул. Газовая, ул. Библиотечная, 17б

	173
	Остановочный павильон с информационным табло Технологический колледж (в центр)


1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное передвижения

Внутригородские улицы городского округа город-герой Волгоград сформированы с преимущественно пешеходным движением. Организация пешеходного движения характеризуется следующими особенностями:

· пересечения пешеходного движения с проезжей частью улиц осуществляется как в одном уровне посредством наземных переходов, так и в разных по средствам внеуличных (преимущественно подземных) переходов;

· организованы как регулируемые, так и нерегулируемые пешеходные переходы. Движение пешеходов по регулируемым пешеходным переходам осуществляются посредством выделенной фазы в общем цикле светофора;

· в новых микрорайонах почти повсеместно используется дорожный знак «Жилая зона». Установка данного знака ограничивает движение грузового транспорта, скорость движения автомобилей и позволяет организовывать движение пешеходов по проезжей части;

· недостаточность обустройства ряда пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения (искусственная дорожная неровность, дорожная разметка, дорожные знаки и др.);

· отсутствие пешеходных ограждений на ряде пешеходных маршрутов;

· отсутствие тротуаров на пути следования к ряду социально-значимых объектов.

Основной проблемой для пешеходного передвижения является отсутствие тротуаров. Если для Центрального района этой проблемы практический не существует, то для других районов г.о. Волгограда проблема очень актуальна (Рисунок 1.7.1). Другой важной проблемой является недостаточность пешеходных переходов для движения пешеходов.

[image: image38.jpg]



Рисунок 1.7.1 – Тротуары по ул. Андреева

Таким образом, основные направления развития пешеходного передвижения должны быть направлены на:

1) создание пешеходных тротуаров;

2) создание пешеходных переходов.

Велосипедное движение

Велосипедная инфраструктура городского округа город-герой Волгоград в настоящее время представлена:

· велодорожками;

· велопешеходными дорожками;

· выделенными полосами для маршрутных транспортных средств, в том числе с экспериментальной велоразметкой;

· пунктами проката велосипедов.
Карта-схема размещения велосипедной инфраструктуры представлена на Рисунке 1.7.2.

[image: image39.jpg]a
H
g
3
8
H
2
H
3

== - CYWECTBYIOLIVE BENOAOPOXKA





Рисунок 1.7.2 – Карта-схема размещения велосипедной инфраструктуры

В настоящий момент велодвижение организовано на следующих улицах:

· Ул. Чуйкова;

· Просп. Жукова;

· Просп. Ленина;

· Ул. Степана Разина;

· Ул. Добродушина;

· Ул. Курсекова;

· Ул. Героев Тулы.

Учитывая размеры г.о. Волгограда, можно утверждать, что текущий уровень развития велосипедной инфраструктуры является недостаточным и требует развития.

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Характеристика движения грузовых транспортных средств
Городской округ Волгоград является крупным промышленным центром и региональным распределительным центром. Основу автомобильного грузового каркаса составили участки УДС города, связывающие направления: трасса Р-22 (Москва-Астрахань); начинаются трассы: Р-228 (на Сызрань), Р-221 (на Элисту), А-260 (на Донецк), Р-226 (через Волжский на Самару), Р-219 (на Тихорецк через Котельниково и Сальск), а также региональная дорога 18Р-1 (через Волжский на Астрахань). Объездная дорога для транзитного транспорта есть только частично в северной части города (3-я продольная), что вынуждает далее съехать на Второю Продольную, идущую по городской застройке. Волгу можно переехать по плотине ГЭС.

Грузовой транспорт создает дополнительную нагрузку на УДС, ухудшает условия проживания населения и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим при разработке решений по ОДД грузового транспорта необходимо предусматривать ограничение его перемещения по селитебным территориям.

В г.о. Волгограде действует ограничение на движение грузового транспорта в центральной части города. Движение грузового транспорта регулируется дорожными знаками (Рисунок 1.8.1).

В летние месяцы 2020 года с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период аномального повышения температуры воздуха ежедневно с 10.00 по 22.00 вводится ограничение на движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам при температуре воздуха свыше +32 °С более 5 тонн. 

[image: image40.jpg]


Рисунок 1.8.1 – Движение грузового транспорта

На текущий момент в г.о. Волгограде и Волгоградской области реализованы следующие пункты весового и габаритного контроля:

· III Продольная магистраль.

· "Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск" (в границах территории Волгоградской области).

· "Михайловка (км 15) - Серафимович - Суровикино".

· "Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино (Воронежская область)" (в границах территории Волгоградской области).

· пр.им. Ленина (мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС).

· первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через р. Волгу в г. Волгограде.

С развитием УДС и реализацией мероприятий по обходу г.о. Волгограда необходимо будет предусмотреть создание грузового каркаса города с дополнением пунктов весового и габаритного контроля или создания мобильных комплексов весового и габаритного контроля.

Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Работа транспортных средств дорожных и коммунальных служб г.о. Волгограда в целом удовлетворяет насущные потребности города в рассматриваемой сфере деятельности. Функционируют дорожно-эксплуатационные организации, которые осуществляют содержание улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения. Также в г.о. Волгограде осуществляется деятельность по эвакуации транспортных средств с улиц, площадей и магистралей города, а также брошенных, разукомплектованных транспортных средств из дворов, с улиц г.о. Волгограда. Собственники, которые не реагируют на обращения администраций районов города о самостоятельном вывозе автомобилей на стоянку или утилизацию, портящих своим видом внешний вид придомовой территории и создающих неудобства другим жителям данного места, также эвакуируют. 

Самыми крупными подрядными организациями Волгограда в части обслуживания дорожного хозяйства являются МБУ «Северное», МУП «ДСЭР Советского района» г. Волгограда, «Аверс», ООО «Стройгарант», ООО «Универсал», ООО «Астрол-ДСК».

МБУ «Северное» является крупным предприятием и основным поставщиком услуг по содержанию, обслуживанию, ремонту дорог и магистралей центральной и административной части города-героя Волгограда. Также МБУ «Северное» занимается обслуживанием светофорных объектов и остановок общественного транспорта. В МБУ «Северное» около 200 единиц специальной техники: это асфальтоукладчики, фрезы, катки, комбинированные дорожные, поливомоечные и подметально-уборочные машины, а также самосвалы, погрузчики, трактора и другая специальная техника. Адрес: проезд Дорожников, д. 1. 

МУП «ДСЭР Советского района» – основная организация в Советском районе Волгограда, занимающаяся обслуживанием и ремонтом дорог. Адрес: ул. Криворожская, д. 2г. 

Остальные организации в основном занимаются строительством и ремонтом дорожного полотна.

ООО «Аверс» - адрес: 13-й Гвардейской, 1а.

ООО «Стройгарант» - адрес: Двинская улица, дом 11 а.

ООО «Универсал» - адрес: поселок Приволжский, Заканальная улица, 23.

ООО «Астрол-ДСК» - адрес: улица им В.И.Ленина, дом 11.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Данные о состоянии безопасности дорожного движения на территории городского округа город-герой Волгоград использованы с сайта http://stat.gibdd.ru/.

Статистика ДТП, а также основные показатели БДД за период 2020-2022 гг. представлены в Таблице 1.9.1. Динамика основных показателей БДД представлена на Рисунке 1.9.1.

Таблица 1.9.1 – Статистика ДТП и основные показатели БДД за период 2020-2022 год

	№ п/п
	Показатель
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1
	Количество ДТП с погибшими и ранеными
	944
	956
	963

	2
	Погибло, чел.
	58
	44
	46

	3
	Ранено, чел
	1236
	1246
	1234

	4
	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)
	5,65
	4,29
	4,48



[image: image41.png]AHanus aBapuitHoctu B Bonrorpage 2020-2022

1400

1200

1000

800

600

400

200
0 | — —

2020 2021 2022

m/ATN mMoru6no ® PaHeHO




Рисунок 1.9.1 – Динамика основных показателей БДД за 2020-2022 годы

Основными причинами совершения ДТП на территории городского округа город-герой Волгоград являются недостаточное освещение проезжей части, скользкое дорожное покрытие, неровное дорожное покрытие, дефекты дорожного покрытия, отсутствие разметки и ее плохая видимость, отсутствие ограждений при производстве ремонтных работ и др.

На рисунках 1.9.2-1.9.7 представлены тепловые карты и места ДТП за 2020, 2021 и 2022 гг.

[image: image42.jpg]



Рисунок 1.9.2 – Тепловая карта ДТП за 2020 год

[image: image43.jpg]



Рисунок 1.9.3 – Места ДТП за 2020 год

[image: image44.jpg]



Рисунок 1.9.4 – Тепловая карта ДТП за 2021 год

[image: image45.jpg]



Рисунок 1.9.5 – Места ДТП за 2021 год
[image: image46.jpg]



Рисунок 1.9.6 – Тепловая карта ДТП за 2022 год

[image: image47.jpg]


год

Рисунок 1.9.7 – Места ДТП за 2022 год

По результатам комплексного анализа ДТП, в г.о. Волгограде за 3 отчетных периода (2020 год, 2021 год, 2022 год) были выявлены наиболее частые причины ДТП: несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходных переходов, что привело к большому количеству столкновений ТС и наездов ТС на пешеходов. Совокупность данных факторов способствовала формированию проблемных узлов и участков УДС, на которых происходят однотипные ДТП на протяжении нескольких отчетных периодов подряд, а именно:

· регулярные ДТП со столкновениями на пересечениях: пр-т Ленина – пр-т Металлургов, пр-т. Ленина – ул. Комсомольская, пр-т Жукова – ул. Качинцев, ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Огарева;

· регулярные ДТП со столкновениями и наездами на пешеходов: ул. Ополченская от ул. им. Атласова до ул. им. Рыкачева, пр-т Ленина – ул. 7-я Гвардейская;

· регулярные ДТП с наездом на пешеходов: на пересечении ул. 40 лет ВЛКСМ – ул. 50 лет Октября (рядом с к-ром «Юбилейный»).

Таким образом, динамика состояния БДД на территории городского округа город-герой Волгоград можно характеризовать ростом количества ДТП и раненых в них, сохранением после роста в 2018 году количества погибших. При этом социальный риск на рассматриваемой территории ниже среднего по Российской Федерации. Количество мест концентрации ДТП за рассматриваемый период времени также сокращается.

Контроль соблюдения водителями требований правил дорожного движения осуществляется системами фото- и видеофиксации. Системы на территории городского округа город-герой Волгоград размещены на местах, указанных в таблице 1.9.2 и на рисунке 1.9.8.

Таблица 1.9.2 – Тип комплекса и адрес дислокации систем фото- и видеофиксации правонарушений ПДД

	Тип комплекса
	Дислокация

	ParkInspector
	г.о. Волгоград, Центральный р-он, пр. им. В.И. Ленина от ул. Симбирцева до ул. Комсомольская

	ParkInspector
	г.о. Волгоград, Центральный р-он, пр. им. В.И. Ленина от ул. им. Ленина до ул. Краснознаменская

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ш. Авиаторов и пер. Таймырский

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, Центральный район, ул. Маршала Крылова (напротив дома по ул. Маршала Чуйкова, 71А)

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, Центральный район, Набережная 62 Армии, д.60 к.1

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пр. им. Ленина, д.173а

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, пр. им. Ленина, д. 137

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пересечение ш. Авиаторов и пер. Луговой

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, ул. Михаила Балонина, напротив д.1 по ул. Невская

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Шурухина, напротив д.42/3 по ул. Вильнюсская

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, пр-т Героев Сталинграда, после пересечения с ул. Лазоревой

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, пр-т Героев Сталинграда, перед пересечением с ул. Лазоревая

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Неждановой, напротив д. 40

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, 3-я продольная магистраль, мост через реку Царица

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Ворошиловский р-он, ул. Елецкая, напротив д.142 (СОШ 104)

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Шурухина, напротив д.59

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Шурухина, напротив д.116/ 488

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, АД 18 ОП РЗ 18А-5 "3-я Продольная магистраль", 8 км+600 м (фиксация в сторону движения микрорайона Водстрой)

	SOVA-M
	г.о. Волгоград, Центральный район, привокзальная площадь Волгоград 1

	КФН ПДД АСТРА-ТРАФИК
	г.о. Волгоград, АД 18 ОП РЗ 18А-5 "3-я Продольная магистраль", 8 км+600 м (фиксация в сторону движения Краснооктябрьского района города Волгограда)

	АСФВФНПП «ПаркИнспектор»
	г.о. Волгоград Центральный р-он пр. им. В.И. Ленина от ул. Симбирцева до ул. Комсомольская

	АСФВФНПП «ПаркИнспектор»
	г.о. Волгоград Центральный р-он пр. им. В.И. Ленина от ул. им. Ленина до ул. Краснознаменская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пр. Маршала Жукова, 77

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Историческая, 187

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 79

	КОРДОН
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н., ул. им. Н. Отрады - ул. Богомольца

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул. Шурухина - поворот на СНТ «Дзержинец»

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, пр-т Ленина - ул. им. 7-й Гвардейской дивизии

	ParkInspector
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-он, п. Аэропорт, д. 3

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пр. Маршала Жукова, 106А (в центр)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский р-н, ул. Лимоновая, ООТ 9-я Больница

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пос. Гумрак, ул. Ленина напротив дома ул. Маршала Жукова 51Б

	КОРДОН-М2
	г.о. Волгоград, п. Гумрак, Дзержинский р-он, ул. Ленина 3а в сторону аэропорта

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, ул. Невская, 18А

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Симонова - ул. 8-ой Воздушной Армии

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Историческая, 181А

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, ул. Невская, 13

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пр-т Ленина 203, в сторону Волжского

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Историческая, 138

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, наб. 62-ой Армии, 80 (в сторону Краснооктябрьского р-на)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, пр. им. Ленина, 147

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пр. им. Ленина, 173а

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский район, пр. Университетский, д.107

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, мост через Волгу

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая - ул. Ольгинская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пос. Гумрак, ул. Ленина/пер. Лесной

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, пр. им. Жукова - ул. Хорошева

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский район, ул. Лимоновая - ул. Тополевая

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный район, ул. Комсомольская, 55-11(со стороны ул. Мира)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский р-он, ул. Лазоревая, д. 168

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пос. Гумрак, ш. Авиаторов, АЗС Фаэтон

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Моцарта

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, пр. им. Жукова, д.24

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Центральный р-он ул. Рокоссовского д. 2Г (в сторону ул. Голубинская)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский район, ул. Лазоревая - ул. С. Чекалина

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, ул. Ангарская, д.137

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Советский р-н, въезд в тоннель мкр.201 Тулака со стороны ул. Р.-Крестьянской

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. Маршала Еременко - ул. им. 39 Гвардейской Дивизии

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, шоссе Авиаторов / пер. Таймырский

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. им. Н. Отрады - ул. Кастерина

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский район, ул. Электролесовская, д.15

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, 3-я продольная магистраль у д.27 по ул. Землячки

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Дзержинский р-он пр. Жукова д. 112 (в сторону ул. Хорошева)

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Дзержинский р-он пр. Жукова д. 112 (в сторону ул. Землячки)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. им. Ленина, д.65

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. Елецкая, д. 9

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград Краснооктябрьский район, пр. им. Ленина, д.121

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, пересечение ул. Елецкая и ул. Кузнецкая

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, пос. ГЭС, ул. Героев Тулы, д.9

	ДЕКАРТ
	г.о. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 54а

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, пр. Героев Сталинграда, д.33

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, ул. Довженко, д.6

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский район, ул. им. Кирова, д.96

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 80а

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, шоссе Авиаторов / ул. Авторемонтная

	СВН ПДД Автопатруль Пешеход
	г.о. Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. Елецкая, д. 9

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н., ул. Набережная Им. 62 Армии

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Лермонтова - ул. Геническая

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, пр-т им. В.И.Ленина, 73

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский район, ул. Песчаная, д.50

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный район, пр. им Ленина - ул. Глазкова

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, Набережная 62 Армии, Музей-панорама «Сталинградская битва»

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, ул. им. Землячки, д.40

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, наб. 62-ой Армии, 80 (в сторону Ворошиловского р-на)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, советский р-н, пр-т Университетский - ул. Сухова (напротив ул. Песчанокопской, 15)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая - ул. Бобровская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, ул. Невская, 5

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пр-т Ленина д. 197Б, в сторону Краснооктябрьского района

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский р-н, пр. Университетский, 107

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул. Ополченская - ул. Рыкачёва

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская 9Б﻿

	КОРДОН
	г.о. Волгоград, Кировский р-н, ул. Лазоревая, пос. Весёлая балка, д.1

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, пр-т Ленина, 15

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Советский р-н, въезд в тоннель мкр.201 Тулака со стороны ул. Р.-Крестьянской

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Центральный р-он ул. Рокоссовского д. 2Г ( в сторону ул. Елецкая)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, пр. Столетова - ул. 2-я Динамовская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Череповецкая - ул. Ростовская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пр. Маршала Жукова, 169

	КОРДОН
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, 3-я Продольная магистраль, ул. им. Землячки 37А

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, 3-я продольная магистраль, напротив ул. Землячки, д.40

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Краснооктябрьский р. пр. Ленина ул. Тарифная(в сторону Тракторозаводского р.)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский район, ул. им. 64 Армии - ул. им. Кирова

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пр-т Ленина, 203, в сторону Краснооктябрьского р-на

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный район, ул. им. Рокоссовского - ул. Невская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Череповецкая - ул. Елисеева

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-он, ул. Рокоссовского, 54

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, пр. Ленина - Центральный стадион

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский район, ул. Колосовая, д.12

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. им. Н. Отрады 15

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, пр-т Ленина - ул. Комсомольская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, пр-т Ленина, 29

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Покрышкина, д.6

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, пр. Ленина, 114

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, ул. Рокоссовского, 60 (в обратную сторону)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский район, 3-я Продольная магистраль, ул. Менделеева, д.236

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный район, ул. Комсомольская, 55-11(со стороны ул. Пархоменко)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный р-н, ул. Рокоссовского, 65

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Центральный р-он ул. Рокоссовского д. 2Г (в сторону ул. Голубинская)

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Советский р-н, въезд в тоннель мкр.201 Тулака со стороны ул. Р.-Крестьянской

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский р-н, пр-т Ленина, д. 197Б, в сторону Волжского

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская - ул. Калинина

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, ул. Менделеева, д.222А

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.64А

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Краснооктябрьский р. пр. Ленина ул. Тарифная(в сторону Тракторозаводского р.)

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Дзержинский р-он пр. Жукова д. 112 (в сторону ул. Хорошева)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Кировский район, ул. Лазоревая, Веселая Балка, д.1

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Центральный р-он ул. Рокоссовского д. 2Г (в сторону ул. Елецкая)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Ангарская-ул. Рокоссовского

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный район, пр. им. Ленина, мост через р. Царица

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пр. Маршала Жукова, 83

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Центральный район, ул. Хиросимы - ул. Пархоменко

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский район, пр. Университетский, д.2

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Александрова, д.94

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, Ул. Историческая - ул. Домостроителей

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, ул. Качинцев - пр. им. Жукова

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. им. Н. Отрады, дамба через р. Мокрая Мечетка

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. им. Н. Отрады - ул. Мясникова

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, пр-т им. Ленина, 107

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский район, пр. им. Жукова - ул. Трехгорная

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская д. 61

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская - ул. КИМ

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский район, пр. Университетский, д.80

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Неждановой, д.39

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград Дзержинский район, 3-я продольная магистраль - ул. Ангарская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский р-н., ул. Электролесовская д.45(направление из центра)

	КРИС-C
	г.о. Волгоград Дзержинский р-он пр. Жукова д. 112 (в сторону ул. Землячки)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пр. Маршала Жукова, 169 (в обратную сторону)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский район, пр. Университетский - ул. Тормосиновская

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, пр. им. Ленина - ул. им. 39-й Гв. Дивизии

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Тракторозаводский район, пр. им. Ленина - ул. Михайлова

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский район, ул. Электролесовская, д.45 (направление в центр)

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая, у д.142 по ул. Луговая

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Красноармейский р-н, пр. Героев Сталинграда - б-р Энгельса,

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, центральный район, пр. им. Ленина - Аллея Героев

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Рокоссовского 72

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, пр. Маршала Жукова, 106А

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Советский р-н, пр-т Университетский, 94

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Дзержинский р-н, б-р 30-летия Победы, д 40

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. им. Ленина - пр. Металлургов

	ПТОЛЕМЕЙ-СМ
	г.о. Волгоград, Краснооктябрьский р-н, пр. Ленина, 114


[image: image48.png]



Рисунок 1.9.8 – Карта-схема размещения систем фото- и видеофиксации

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

В настоящее время г.о. Волгограде, как и в большинстве городов мира, доля выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников значительно увеличилась по сравнению со стационарными объектами. Данная ситуация обусловлена не только стремительным увеличением численности автотранспортных средств, но и недостаточной пропускной способностью улично-дорожной сети, архитектурно-планировочными просчетами развития городов, несоответствием автомобилей нормам государственных стандартов по токсичности, низкокачественным топливом, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и др.

Экономические потенциалы урбоэкосистем формируют крупные промышленные предприятия, большое количество организаций среднего и малого бизнеса, специализирующихся в сфере производства, торговли и оказания услуг населению. Интенсификация производственной деятельности и развитие сферы услуг обусловливает рост числа легковых автомобилей индивидуального пользования (в настоящее время в Волгограде их более 300 тыс.) и увеличение объема грузовых перевозок, что влечет за собой усиление техногенной нагрузки на экосистему.

На сегодняшний день до 80-90% загрязнений атмосферного воздуха крупных городов следует отнести на счет автомобильного транспорта. Ежегодно с выхлопными газами в атмосферу города поступает огромное количество вредных веществ. Под влиянием вредного воздействия выбросов автомобильного транспорта отравляются почвы и водоемы, страдает растительный и животный мир. Кроме этого, автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения городской среды.

В Волгограде, как и многих городах России, на улицах и магистралях города четко прослеживается преобладание легковых автомобилей над остальными видами транспорта. Ниже приводится ряд причин приобретения автомобиля:

· желание повысить свой социальный статус, хотя по статистике две трети приобретают автомобиль в кредит, не имея нужного достатка, а около 60% горожан пользуются автомобилем не по необходимости, а в целях повышения статуса (престижа);

· неудовлетворительная работа общественного транспорта в городах.

Актуальность данной проблемы связана с тем, что каждый житель города ощущает негативное воздействие, оказываемое автомобильным транспортом, поскольку источник загрязнения находится практически в зоне дыхания и приземном слое.

Автомобильный транспорт наиболее агрессивен в сравнении с другими видами транспорта по отношению к окружающей среде. Он является мощным источником ее химического (поставляет в окружающую среду огромное количество ядовитых веществ), шумового и механического загрязнения.

В автомобилях имеется несколько источников токсичных веществ, основными из которых являются три: отработавшие газы, картерные газы, топливные испарения. Наибольшая доля химического загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом приходится на отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания.

Теоретически предполагается, что при полном сгорании топлива в результате взаимодействия углеводородов и угарного газа (СО) при участии платинированного катализатора благодаря каталитическому преобразователю, установленному в настоящее время в большинстве современных автомобилей, в городской атмосферный воздух вместо СО выбрасываются углекислый газ (СО2) и водяной пар. Практически же вследствие физико-механических процессов в цилиндрах двигателя действительный состав выбрасываемых газов (из системы питания, картерных, отработавших) очень сложный и включает более 200 компонентов, значительная часть которых токсична. Это прежде всего топливные испарения углеводородов (CnHn), бензина, отработавших газов (СО, NOx, бенза(а)пирен), а также сажа, Pb и др.

К основным ингредиентам отработавших газов двигателей относятся СО (до 70%), канцерогенные полициклические ароматические углеводороды, в т.ч. бенз(а)пирен (около 19%) и NOx (~9%). Сжигание 1 т топлива бензиновым двигателем автомобиля приводит к образованию в среднем 600 кг CО. В отличие от бензиновых, дизельные двигатели выбрасывают значительно больше дыма, состоящего в основном из несгоревшего углерода и оксидов азота. Кроме того, работа двигателей внутреннего сгорания сопровождается выбросами в атмосферу соединений тяжелых металлов, в частности свинца, образующегося при использовании этилированного бензина.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, выбросы загрязняющих веществ имеют следующие значения, представленные в Таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1 – Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, тыс. т

	Наименование
	SO2
	NOx
	ЛОСНМ
	СО
	С
	NH3
	CH4
	Всего

	Волгоград
	0,3
	4,9
	6,4
	52,2
	0,1
	0,1
	0,3
	64,3


С учетом выше представленных данных, основным загрязняющим веществом является угарный газ (СО). На него приходится 81% от общей доли всех загрязняющих веществ.

Угарный газ (оксид углерода СО) — это очень токсичное вещество, представляющее опасность для природной среды и человека (из-за того, что СО в 210 раз активнее усваивается гемоглобином крови). При вдыхании этого газа в небольшой концентрации на протяжении небольшого количества времени, происходит отравление, результатом которого может стать обморок, а вдыхание СО в замкнутом объеме приводит к летальному исходу. Кроме того, СО поражает кору головного мозга человека, вызывая необратимые расстройства нервной системы.

При сгорании топливных жидкостей также происходит выброс в атмосферу твердых взвешенных частиц, которые при вдыхании человеком могут повлечь за собой нарушение работы многих внутренних органов, в первую очередь — органов дыхания. Кроме этого, эти твердые взвешенные частицы оказывают негативное влияние на окружающую среду, в частности, на водоемы, превращаясь в пыль, которая часто препятствует росту растений

Оксиды азота при взаимодействии с водяным паром образуют азотистую и азотную кислоты, которые своим действием приводят к различным нарушениям работы органов дыхания и кровеносной системы.

Сернистый ангидрид (SO2) является высокотоксичным веществом, которое оказывает негативное влияние на всех теплокровных существ, воздействие его может вызвать у человека почечную и легочно-сердечную недостаточность, расстройство сердечно-сосудистой системы и т.д. SO2 также оказывает разрушающее действие на строительные конструкции, в его присутствии значительно ускоряется коррозия металлических предметов.

Сероводород — удушливый и токсичный газ, вызывающий у человека расстройство нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При длительном воздействии вызывает тяжелые формы отравления, которые могут привести к летальному исходу.

Ароматические углеводороды — также очень токсичные элементы, вдыхание которых может иметь очень негативные последствия для человеческого организма. В частности, бенз(а)пирен — сильно канцерогенное вещество, вызывающее мутационные изменения в организме человека.

Исследования разных авторов показали, что при воздействии такого загрязненного воздуха у детей тормозится общее развитие, снижается вес детей при рождении, растет число дефектов развития, чаще появляются на свет недоношенные дети. Воздействие автотранспорта загрязняет городские почвы и водоемы, наносит большой ущерб биоте. Установлено, что улучшение экологической ситуации требует оптимизации планировочной структуры города, правильной организации транспортно-дорожного движения за счет строительства магистралей-дублеров и грамотных развязок на пересечении улиц и магистралей и других мероприятий.

Под влиянием воздействия автотранспорта страдают и загрязняются городские почвы-грунты и водоемы, наносится серьезный ущерб растительному и животному миру. Наибольшая доля этого ущерба (до 60%) связана с перевозкой пассажиров легковыми автомобилями. На перевозки грузов автотранспортом приходится 26,5% экологического ущерба, на автобусные перевозки 13,5%.

Неоднородно и распределение уровней загрязнения атмосферного воздуха в городе. Максимальные уровни загрязнения фиксируются опять же в местах пересечения автотранспортных магистралей. Спад уровня загрязнения в значительной степени зависит от расстояния от источника и метеорологических условий.

На рисунке 1.10.1 представлена картограмма выбросов СО существующего положения г.о. Волгограда, рассчитанная в транспортной модели.

Высокая интенсивность движения автотранспорта обусловливает значительное ухудшение качества атмосферы вблизи автомагистралей и примыкающих к ним жилым массивам. В жилой застройке формируются три зоны загрязнения: зона максимального загрязнения (находящаяся между источником выброса и зданиями), зона умеренного загрязнения (располагающаяся за зданиями), зона пониженного загрязнения — зона, значительно отдаленная от источника выброса (имеющая размытую структуру изолиний концентрации загрязнителя).

Улицы с высокой плотностью застройки, прилегающие вплотную к источнику загрязнения, при слабых ветрах также создают условия для концентрации загрязнителей. 

Выступая в качестве доминирующего источника загрязнения атмосферного воздуха, автотранспорт формирует экологически неблагополучные зоны на территории жилых районов, снижая качество проживания населения в городе.

[image: image49.png]



Рисунок 1.10.1– Картограмма концентрации выбросов загрязняющих веществ в существующем положении
Оптимизация экологической ситуации требует реализации комплекса мероприятий:

· оптимизации планировочной структуры города, организации рационального транспортно-дорожного движения за счет перераспределения транспортных маршрутов, что поможет разгрузить основные магистрали города, на которых образуются заторы, что приведет к значительному уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу;

· строительства новых магистралей-дублеров для организации перевозок из периферийных районов в центральные части города и организации грамотных развязок на пересечении улиц и магистралей различного назначения. Это, в свою очередь, значительно сократит количество перекрестков, на которых образуется большое скопление машин, и также разгрузит основные пути сообщения;

· осуществления контроля за техническим состоянием транспортных средств и качеством потребляемого топлива, поскольку неправильная работа двигателя и других деталей автомобиля приводит к увеличению вредных выбросов;

· осуществления постоянного контроля за техническим состоянием дорожного полотна;

· внедрения современных фитотехнологий в озеленении примагистральных территорий, что обеспечит комфортное проживание населения вблизи транспортных магистралей.
1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа

Анализ существующего положения показывает, что характер движения транспортных потоков в Волгограде носит маятниковых характер: поездки дом-работа, работа-дом. Наибольшая нагрузка на УДС возникает в утренние и вечерние часы пик на основных магистралях города в период с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00. Вместе с тем стоит отметить, что показатели дорожного движения в г.о. Волгограде не являются критичными. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета» определены параметры, характеризующие дорожное движение и эффективность организации дорожного движения за 2022 год (Таблица 1.11.1).

Таблица 1.11.1 – Параметры, характеризующие дорожное движение и эффективность организации дорожного движения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение, 
2022 г.

	1.
	Показатели эффективности дорожного движения
	 

	1.1.
	Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч
	40,45

	1.2.
	Средняя задержка транспортных средств, час/км
	0,022

	1.3.
	Уровень обслуживания дорожного движения, уровень по шкале
	«D» (40-50)

	1.4.
	Показатель перегруженности дорог, доли
	0,10

	1.5.
	Временной индекс, ед.
	1,35

	2.
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	 

	2.1.
	Количество ДТП, ед.
	1123

	2.2.
	Число раненных при ДТП (по уровню тяжести согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел.)
	1505

	2.3.
	Число погибших при ДТП, чел.
	62

	2.4.
	Социальный риск, чел. на 100 тыс. населения
	6,12

	2.5.
	Транспортный риск, чел. на 10 тыс. ТС
	2,04

	3
	Экология
	 

	3.1.
	Объем выбросов загрязняющих веществ CO, прив. г/км
	0,131

	4
	Грузооборота
	 

	4.1.
	Объем (количество) груза, млн т
	10

	5
	Пассажироперевозки
	 

	5.1.
	Количество пассажиров, тыс. чел.
	222 330

	5.2.
	Средняя скорость движения транспортных средств общего пользования, км/ч
	17,51

	6
	Загруженность дорог
	 

	6.1.
	Протяженность участков дорожной сети агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км
	64


Перспективы развития транспортный инфраструктуры:

1. Развитие внешнего транспортного сообщения.

2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, путем реконструкции существующих магистралей и строительство новых.

3. Повышение безопасности дорожного движения за счет мероприятий на улично-дорожной сети на очагах дорожно-транспортных происшествий.

4. Модернизация общественного транспорта и повышение пассажиропотока.

5. Планирование парковочного пространства, с учетом введения перехватывающих и платных парковок.

6. Создание интеллектуальной транспортной системы города для эффективного управления транспортными потоками.

Мероприятия на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды должны реализовываться по следующим направлениям:

· Развитие воздушного транспорта;

· Развитие железнодорожного транспорта;

· Развитие водного транспорта;

· Развитие улично-дорожной сети.

· Введение светофорного регулирования.

· Организация велосипедного движения.

· Обустройство пешеходной инфраструктуры.

· Организация парковочного пространства.

· Мероприятия по интеллектуальной транспортной системе.

· Мероприятия по общественному транспорту.

· Организация движения грузового транспорта.

· Локально-реконструкционные мероприятия.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта приведен в п.2.3.

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Основными документами, определяющими условия функционирования и развития транспортной инфраструктуры на территории городского округа, являются:

· Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 г. 
№ 337-п «Об утверждении схемы территориального планирования Волгоградской области до 2030 года»;

· Решение Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда».

Эти документы относятся к документам территориального планирования, но составлены с учетом и удовлетворяют всем требованиям нормативных правовых документов РФ и Волгоградской области, в том числе устанавливающих положения по развитию транспортной инфраструктуры:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дородного движения»;

· Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

· Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развита транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.»;

· Постановление Администрации Волгоградской области от 14.06.2016 № 287-п «Об утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения Волгоградской области на средне- и долгосрочные перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок»;

· Постановление администрации Волгограда от 29 апреля 2016 года № 610 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе город-герой Волгоград на 2016 – 2023 гг.»;
· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*;

· Устав города-героя Волгограда.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие на муниципальном уровне нормативные правовые акты регулируют вопросы функционирования и развития транспортной инфраструктуры только на объектах наземного пассажирского транспорта.

Перечень действующих муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих процессы эксплуатации, содержания и развития транспорта, представлен в Таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1 – Перечень действующих муниципальные нормативно-правовые документы

	№ п/п
	Нормативно-правовые документы

	1
	Постановление администрации Волгограда от 10.10.2011 г. № 3060 «Об утверждении Общегородского перечня наименований элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры городского округа город-герой Волгоград»

	2
	Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 июня 2017 г. № 20/2 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров речным транспортом на внутригородских маршрутах городского округа город-герой Волгоград»

	3
	Постановление главы Волгограда от 16 октября 2008 г. № 2143
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда»

	4
	Решение Волгоградской городской Думы от 25.01.2017 № 53/1539 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года"

	5
	Решение Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 (ред. от 28.06.2017) «Об утверждении Генерального плана Волгограда» (вместе с «Положением о территориальном планировании городского округа город-герой Волгоград») 

	6
	Постановление администрации Волгограда от 30 декабря 2019 года № 1563 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Волгограда»

	7
	Постановление администрации Волгограда от 18.02.2022 № 158 «Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

	8
	Распоряжение администрации Волгограда от 16 июня 2006 г. № 549-р 
«Об организации движения маршрутных транспортных средств»

	9
	Постановление администрации Волгограда от 3 апреля 2001 г. № 378 «О разработке Целевой программы и схемы комплексного благоустройства остановочных пунктов общественного транспорта Волгограда»

	10
	Постановление Администрации Волгограда от 6 декабря 2018 г. № 1703
«О создании рабочей группы по разработке документов транспортного планирования»

	11
	Решение Волгоградской городской Думы от 28 сентября 2016 г. № 47/1399
«Об утверждении Порядка установления критерия доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город-герой Волгоград»

	12
	Постановление Администрации Волгограда от 9 января 2018 г. № 2
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

	13
	Постановление Администрации Волгограда от 28.10.2016 г. №1639 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача письменного согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград»

	14
	Постановление администрации Волгограда от 05.10.2012 № 2849 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград в пределах полосы отвода» 

	15
	Постановление Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 г. № 16-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области»

	16
	Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» Волгоградская область Волгоградская городская агломерация Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации

	17
	Распоряжение Администрации   Волгограда от 15.04.2018 №166-р «Стратегия развития городского наземного электрического транспорта в г. Волгограде»

	18
	Комплексный план развития общественного транспорта (проект)

	19
	Реестр Муниципальных маршрутов регулярных перевозок


1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

18 февраля 2022 г. администрацией Волгограда была утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», которая должна быть реализована в 2022-2027 гг.

В таблицах 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3 и 1.13.4 представлены распределение средств, необходимых на реализацию, перечень мероприятий, перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации и перечень объектов реконструкции муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда».

Таблица 1.13.1 – Распределение средств, необходимых на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда», в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда

	
	
	

	Статус
	Главные распорядители бюджетных средств Волгограда
	Итого по Программе, мероприятию (тыс. руб.)

	
	
	2022 

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026 год
	2027 

год
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»


	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	7816164,81410
	11587239,60000
	17632293,70000
	6717474,30000
	1063870,87037
	616641,92472
	45433685,20919

	
	Комитет по строительству администрации Волгограда
	
	
	
	50000,00000
	
	
	50000,00000

	
	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
	516694,20000
	
	
	
	
	
	516694,20000

	Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	1168250,06210
	1061322,20000
	898126,60000
	1042654,40000
	
	
	4170353,26210

	Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	416898,12871
	441691,40000
	470196,90000
	500920,00000
	
	
	1829706,42871

	Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	36239,26868
	22259,00000
	22259,00000
	22259,00000
	
	
	103016,26868

	Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения


	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	75719,14894
	15380,40000
	70000,00000
	70000,00000
	
	
	231099,54894

	Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	108277,97221
	57326,70000
	41632,00000
	
	
	
	207236,67221

	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	2061595,60107
	3405705,16096
	
	
	
	
	5467300,76203

	Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	1285012,39225
	1429604,60371


	1211600,74274


	1169374,72953
	
	
	5095592,46823

	
	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
	516694,20000
	
	
	
	
	
	516694,20000

	Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	
	59433,66196
	5658420,55005


	113814,55736
	
	
	5831668,76937

	Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта   г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	
	1129725,58328
	2694187,40721
	580845,61311
	1051405,17037
	610150,72472
	6066314,49869

	Мероприятие: прочие мероприятия в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	
	40948,60000


	37770,20000


	12142,50000


	12465,70000


	6491,20000


	109818,20000

	Мероприятие: приобретение зарядных станций
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	
	90090,09009


	
	
	
	
	90090,09009



	Мероприятие: строительство автомобильных дорог
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	30125,88024
	207563,00000
	480986,50000
	
	
	
	718675,38024

	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	77173,05001
	325589,30000
	1050445,80000
	
	
	
	1453208,15001

	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	404323,66381
	75454,80000
	141813,40000
	73223,60000
	
	
	694815,46381

	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	260920,37000
	135213,50000
	
	
	
	
	396133,87000

	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	10115,53000
	101010,10000
	333892,70000
	
	
	
	445018,33000

	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	779469,22000
	763776,50000
	666107,30000
	1000000,00000
	
	
	3209353,02000

	Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	320000,00000
	713252,80000
	718773,70000
	
	
	
	1752026,50000

	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального 
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	681877,32608
	1396653,60000
	3060780,90000
	2132239,90000
	
	
	7271551,72608

	проекта «Жилье»
	Комитет по строительству администрации Волгограда
	
	
	
	50000,00000
	
	
	50000,00000

	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье»
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	
	115238,60000
	75300,00000
	
	
	
	190538,60000

	Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
	100167,20000
	
	
	
	
	
	100167,20000


Таблица 1.13.2 – Перечень мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Срок реа​лиза​ции
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий
	Ответствен​ный исполнитель, соисполнитель, участник
	При​ме​ча​ние

	
	
	
	всего
	в том числе
	наименование
	еди​ница изме​рения
	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
	
	

	
	
	
	
	местный 

бюджет
	областной 

бюджет
	федеральный бюджет
	целевые безвоз​мездные поступ​ления
	внебюд​жетные средства
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, 
а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы 
Волгограда
	2022–2027 годы
	46000379,40919


	3049751,65494


	24968410,35430


	14042316,99995
	
	3939900,40000
	Прирост протяженности автомобильных дорог, в отно​шении которых осуществляется содержание улично-дорож​ной сети 
Волгограда

(показатель 1)
	тыс. м
	1833,6860
	Муниципаль​ное бюджет​ное учрежде​ние (МБУ) «Северное», 

Муниципаль​ное учрежде​ние комму​нально-дорож​ного строи​тельства, ремонта и содержания (далее – 
МУ «Комдор​строй»)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество пассажиров, перевозимых 
на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2)
	тыс. чел.
	119025,73
	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее – ДГХ), муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» 
г. Волгограда (далее – 
МУП «МЭТ»), муниципальное унитарное предприятие «Волгоград​ское пасса​жирское авто​транспортное предприятие № 7» (далее – МУП «ВПАТП № 7»), общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Волгоградский автобусный парк» (далее – ООО «ВАП»), ООО «Пасса​жирский порт Волгограда» (далее – 
ООО «ППВ»), департамент муниципального имущества администрации 
Волгограда
	

	
	
	2022 год
	8332859,01410
	877361,75985
	6065575,55430
	1389754,49995
	
	167,20000
	Показатель 1
	тыс. м
	1814,6178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2
	тыс.

чел.
	91162
	
	

	
	
	2023 год
	11587239,60000


	795122,00000


	7259258,89800


	3456996,10200
	
	75862,60000
	Показатель 1
	тыс. м
	1818,0264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2
	тыс.

чел.
	105135,9
	
	

	
	
	2024 год
	17632293,70000


	677380,90000


	7729300,59200


	6976091,40800


	
	2249520,80000
	Показатель 1
	тыс. м
	1829,5060
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2
	тыс.

чел.
	111663,9
	
	

	
	
	2025

год
	6767474,30000


	699411,10000


	3438856,11000
	2219474,99000
	
	409732,10000
	Показатель 1
	тыс. м
	1833,6860
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2
	тыс.

чел.
	119025,73
	
	

	
	
	2026 год
	1063870,87037
	352,17037
	351818,20000
	
	
	711700,50000
	
	
	
	
	

	
	
	2027 год
	616641,92472
	123,72472
	123601,00000
	
	
	492917,20000
	
	
	
	
	

	1.1.
	Задача: обеспечение технически исправ​ного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения
	2022–2025 годы
	6541412,18064
	225489,78237
	6315922,39827
	
	
	
	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запла​нированных по Программе 

(показатель 3)
	%
	100
	МБУ «Север​ное», 
МУ «Ком​дорсрой»
	

	
	
	2022 год
	1805384,58064
	59396,48237
	1745988,09827
	
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2023 год
	1597979,70000
	54909,70000
	1543070,00000
	
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2024 год
	1502214,50000
	53626,60000
	1448587,90000
	
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2025 год
	1635833,40000
	57557,00000
	1578276,40000
	
	
	
	
	
	100
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные соору​жения, элементы обустройства автомобильных дорог)
	2022–2025 годы
	4170353,26210
	223496,23276
	3946857,02934
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда

(показатель 4)
	тыс. м
	1813,8408
	МУ «Комдор​строй», 

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность инженерно-транспортных сооружений, городских пло​щадей в отно​шении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда

(показатель 5)
	кв. м
	91273,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность искусственных дорожных сооружений, 
в отношении которых осуществляется содержание улично-дорож​ной сети 
Волгограда 

(показатель 6)
	п. м
	28809,32
	
	

	
	
	2022 год
	1168250,06210
	58377,43276
	1109872,62934
	
	
	
	Показатель 4
	тыс. м
	1813,8408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5
	кв. м
	91273,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6
	п. м
	28809,32
	
	

	
	
	2023 год
	1061322,20000
	54351,50000
	1006970,70000
	
	
	
	Показатель 4
	тыс. м
	1813,8408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5
	кв. м
	91273,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6
	п. м
	28809,32
	
	

	
	
	2024 год
	898126,60000
	53210,30000
	844916,30000
	
	
	
	Показатель 4
	тыс. м
	1813,8408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5
	кв. м
	91273,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6
	п. м
	28809,32
	
	

	
	
	2025 год
	1042654,40000
	57557,00000
	985097,40000


	
	
	
	Показатель 4
	тыс. м
	1813,8408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 5
	кв. м
	91273,0000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 6
	п. м
	28809,3200
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним
	2022–2025 годы
	1829706,42871
	
	1829706,42871
	
	
	
	Количество светоточек, подлежащих обслуживанию 

(показатель 7)
	шт.
	53085
	ООО «Свето​сервис-Волго​град», 
МБУ «Север​ное» 
	

	
	
	2022 год
	416898,12871
	
	416898,12871
	
	
	
	
	
	52692
	
	

	
	
	2023 год
	441691,40000
	
	441691,40000
	
	
	
	
	
	53085
	
	

	
	
	2024 год
	470196,90000
	
	470196,90000
	
	
	
	
	
	53085
	
	

	
	
	2025 год
	500920,00000
	
	500920,00000
	
	
	
	
	
	53085
	
	

	1.1.3.
	Мероприятие: содержание и установка светофор-

ных объектов
	2022–2025 годы
	103016,26868
	
	103016,26868
	
	
	
	Количество светофорных объектов, дей-

ствующих на территории Волгограда (показатель 8)
	ед.
	300
	МБУ «Север​ное»
	

	
	
	2022 год
	36239,26868
	
	36239,26868
	
	
	
	
	
	295
	
	

	
	
	2023 год
	22259,00000
	
	22259,00000
	
	
	
	
	
	300
	
	

	
	
	2024 год
	22259,00000
	
	22259,00000
	
	
	
	
	
	300
	
	

	
	
	2025 год
	22259,00000
	
	22259,00000
	
	
	
	
	
	300
	
	

	1.1.4.
	Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения
	2022–2025 годы
	231099,54894
	317,82431
	230781,72463
	
	
	
	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшестви-
ях в Волгограде, на 
100 тыс. населения) (показатель 9)
	чел.
	1,94
	ДГХ,

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда 

(показатель 10)
	чел.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11)
	п. м
	1303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12)
	ед.
	2
	
	

	
	
	2022 год
	75719,14894
	317,82431
	75401,32463
	
	
	
	Показатель 9
	чел.
	4,38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 10
	чел.
	44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 11
	п. м
	1303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 12
	ед.
	2
	
	

	
	
	2023 год
	15380,40000
	
	15380,40000
	
	
	
	Показатель 9
	чел.
	3,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 10
	чел.
	34
	
	

	
	
	2024 год
	70000,00000
	
	70000,00000
	
	
	
	Показатель 9
	чел.
	1,94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 10
	чел.
	20
	
	

	
	
	2025 год
	70000,00000
	
	70000,00000
	
	
	
	Показатель 9
	чел.
	1,94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 10
	чел.
	20
	
	

	1.1.5.
	Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград
	2022–2025 годы
	207236,67221
	1675,72530
	205560,94691
	
	
	
	Количество приобретенных основных средств в лизинг, за которое осуществляется плата

(показатель 13)
	шт.
	32
	ДГХ,

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39)
	
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40)
	
	26
	
	

	
	
	2022 год
	108277,97221
	701,22530
	107576,74691
	
	
	
	Показатель 13
	
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 40
	
	26
	
	

	
	
	2023 год
	57326,70000
	558,20000
	56768,50000
	
	
	
	Показатель 13
	
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 39
	
	5
	
	

	
	
	2024 год
	41632,00000
	416,30000
	41215,70000
	
	
	
	Показатель 13
	
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 39
	
	5
	
	

	1.2.
	Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта
	2022–2027 годы
	23177478,98841


	2763523,79509
	11917221,99332
	4557000,00000
	
	3939733,20000
	Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14)
	%
	98,60
	ДГХ, 
МУП «МЭТ», МУП «ВПАТП № 7», 
ООО «ВАП», ООО «ППВ», ДМИ, акционерное общество (АО) «ЭлектроТранспортПлюс»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе (показатель 61)
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе (показатель 62)
	
	100
	
	

	
	
	2022 год
	3863 302,19332
	798824,40000
	3064477,79332
	
	
	
	Показатель 14


	
	98,60
	
	

	
	
	2023 год
	6155507,70000
	726809,90000
	4075767,89800
	1277067,30200
	
	75862,60000
	Показатель 14
	
	98,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 61
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 62
	
	100
	
	

	
	
	2024 год
	9601978,90000
	607741,70000
	3545663,59200
	3199052,80800
	
	2249520,80000
	Показатель 14
	
	98,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 61
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 62
	
	100
	
	

	
	
	2025 год
	1876177,40000
	629671,90000
	755893,51000
	80879,89000
	
	409732,10000
	Показатель 14
	
	98,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 61
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 62
	
	100
	
	

	
	
	2026 год
	1063870,87037
	352,17037
	351818,20000
	
	
	711700,50000
	Показатель 61
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 62
	
	100
	
	

	
	
	2027 год
	616641,92472
	123,72472
	123601,00000
	
	
	492917,20000
	Показатель 61
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 62
	
	100
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда
	2022–2025 годы
	5467300,76203
	960,96096
	4525539,80107
	940800,00000
	
	
	Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата 

(показатель 15)
	шт.
	201
	ДГХ, 

МУП «МЭТ», МУП «ВПАТП № 7», ООО «ВАП»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенных троллейбусов (показатель 16)
	
	112


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенных автобусов

(показатель 38)
	
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенных электробусов (показатель 59)
	
	20
	
	

	
	
	2022 год
	2061595,60107


	
	2061595,60107
	
	
	
	Показатель 15
	
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 16
	
	56
	
	

	
	
	2023 год
	3405705,16096
	960,96096
	2463944,20000
	940800,00000
	
	
	Показатель 15
	
	136
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 16
	
	56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 38
	
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 59
	
	20
	
	

	1.2.2.
	Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению
	2022–2027 годы
	5612286,66823
	2754404,47598
	2857882,19225
	
	
	
	Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17)
	шт.
	3816568
	ДГХ, 
МУП «МЭТ», МУП «ВПАТП № 7», 
ООО «ВАП», ООО «ППВ»,

ДМИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18)
	
	4508351,6


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19)
	
	40708
	
	

	
	
	2022 год
	1801706,59225
	798824,40000
	1002882,19225
	
	
	
	Показатель 17
	
	891289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 18
	
	1109326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 19
	
	10177
	
	

	
	
	2023 год
	1429604,60371
	724604,60371
	705000,00000
	
	
	
	Показатель 17
	
	975093
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 18
	
	1152993,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 19
	
	10177
	
	

	
	
	2024 год
	1211600,74274
	601600,74274
	610000,00000
	
	
	
	Показатель 17
	
	975093
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 18
	
	1082258,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 19
	
	10177


	
	

	
	
	2025 год
	1169374,72953
	629374,72953
	540000,00000
	
	
	
	Показатель 17
	
	975093
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 18
	
	1163773,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 19
	
	10177
	
	

	1.2.3.
	Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
	2022–2025

годы
	5831668,76937
	3988,76937
	414516,49200
	3199052,80800
	
	2214110,70000
	Количество приобретенных односекционных трамваев (показатель 44)
	ед.
	50
	ДГХ, 
АО «ЭлектроТранспортПлюс»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенных трехсекционных трамваев (показатель 45)
	ед.
	12
	
	

	
	
	2023 год
	59433,66196
	900,86196
	
	
	
	58532,80000
	Показатель 44
	ед.
	0
	
	

	
	
	2024 год
	5658420,55005
	2873,35005
	414516,49200
	3199052,80800
	
	2041977,90000
	Показатель 44
	ед.
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 45
	ед.
	12
	
	

	
	
	2025 год
	113814,55736
	214,55736
	
	
	
	113600,00000
	Показатель 44
	ед.
	0
	
	

	1.2.4.
	Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения 
	2022–2027 год
	6066314,49869
	4079,49869
	4093020,70800
	328947,19200
	
	1640267,10000
	Количество замененных эскалаторов (показатель 43)
	шт.
	4
	ДГХ, 
АО «ЭлектроТранспортПлюс»


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного объекта «Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова» (показатель 46)
	км
	19,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова – 
10-й Дивизии НКВД (маршрут № 2)» (показатель 47)
	км
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская – проспект Ленина (маршрут № 13)» (показатель 48)
	км
	7,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. – 
ТП-12, ТП-13 (показатель 49)
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. – 
ТП-2, ТП-4 (показатель 50)
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 
1 ед. – ТП-20 (показатель 51)
	ед.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 
1 ед. – ТП-14 (показатель 52)
	ед.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 
2 ед. – ТП-5, ТП-7 (показатель 53)
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 
2 ед. – ТП-6, ТП-11 (показатель 54)
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированных кабельных и воздушных линий (показатель 55)
	км
	36,88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированных кабельных и воздушных линий СТ не менее 10,5 км (показатель 56)
	км
	10,50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных депо (показатель 57)
	ед.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество реконструированных тяговых подстанций не менее 
1 ед. – ТП-9 (показатель 59)
	ед.
	1
	
	

	
	
	2023 год
	1129725,58328
	253,38328
	880560,89800
	248067,30200
	
	844,00000
	Показатель 43
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 46
	км
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 49
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 51
	ед.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 55
	км
	5,61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 56
	км
	10,50
	
	

	
	
	2024

год
	2694187,40721
	3267,60721
	2521147,10000
	
	
	169772,70000
	Показатель 46
	км
	13,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 50
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 52
	ед.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 55
	км
	13,30
	
	

	
	
	2025 год
	580845,61311
	82,61311
	215893,51000
	80879,89000
	
	283989,60000
	Показатель 48
	км
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 53
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 55
	км
	3,87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 57
	ед.
	1
	
	

	
	
	2026 год
	1051405,17037
	352,17037
	351818,20000
	
	
	699234,80000
	Показатель 47
	км
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 48
	км
	4,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 54
	ед.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 55
	км
	3,43
	
	

	
	
	2027 год
	610150,72472
	123,72472
	123601,00000
	
	
	486426,00000
	Показатель 47
	км
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 55
	км
	10,67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 59
	ед.
	1
	
	

	1.2.5.
	Мероприятие: прочие мероприятия в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения 


	2022–2027 год


	109818,20000
	
	24462,80000
	
	
	85355,40000
	Доля выплаченных средств по кредитам в целях реализации концессионного соглашения от общего объема обязательств перед банком (показатель 60)
	%
	100
	ДГХ, 
АО «ЭлектроТранспортПлюс»
	

	
	
	2023 год
	40948,60000
	
	24462,80000
	
	
	16485,80000
	
	
	100


	
	

	
	
	2024 год
	37770,20000
	
	
	
	
	37770,20000
	
	
	100
	
	

	
	
	2025 год
	12142,50000
	
	
	
	
	12142,50000
	
	
	100
	
	

	
	
	2026 год
	12465,70000
	
	
	
	
	12465,70000
	
	
	100


	
	

	
	
	2027 год
	6491,20000
	
	
	
	
	6491,20000
	
	
	100


	
	

	1.2.6.
	Мероприятие: приобретение зарядных станций
	2022–2025 годы
	90090,09009
	90,09009
	1800,00000
	88200,00000
	
	
	Количество приобретенных зарядных станций (показатель 58)
	шт.
	4
	ДГХ
	

	
	
	2023 год
	90090,09009
	90,09009
	1800,00000
	88200,00000
	
	
	Показатель 58
	
	4
	
	

	1.3.
	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда
	2022–2025 годы
	2866698,99406
	8568,73426
	2548130,25980
	310000,00000
	
	
	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искус​ственных сооружений на них, от запла​нированных по Программе (показатель 21)
	%
	100
	ДГХ, 
МУ «Комдор​строй», 

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	2022 год
	511622,59406
	5233,93426
	196388,65980
	310000,00000
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2023 год
	608607,10000
	1177,10000
	607430,00000
	
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2024 год
	1673245,70000
	2157,70000
	1671088,00000
	
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2025 год
	73223,60000
	
	73223,60000
	
	
	
	
	
	100
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие: строительство автомобильных дорог
	2022–2025 годы
	718675,38024
	5847,53426
	712827,84598
	
	
	
	Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22)
	шт.


	9
	МУ «Комдор​строй», 

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 41)
	км


	3,2180


	
	

	
	
	2022 год
	30125,88024
	5173,93426
	24951,94598
	
	
	
	Показатель 22 
	шт.
	3
	
	

	
	
	2023 год
	207563,00000
	200,00000
	207363,00000
	
	
	
	Показатель 22 
	шт.
	4
	
	

	
	
	2024 год
	480986,50000
	473,60000
	480512,90000
	
	
	
	Показатель 22 
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 41
	км
	3,2180
	
	

	1.3.2.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	2022–2025 годы
	1453208,15001
	1408,00000
	1451800,15001
	
	
	
	Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23) 
	шт.
	9


	МУ «Комдор​строй»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 42)
	км
	8,2750
	
	

	
	
	2022

год
	77173,05001
	60,00000
	77113,05001
	
	
	
	Показатель 23
	шт.
	1
	
	

	
	
	2023 год
	325589,30000
	320,50000
	325268,80000
	
	
	
	Показатель 23
	шт.
	3
	
	

	
	
	2024 год
	1050445,80000
	1027,50000
	1049418,30000
	
	
	
	Показатель 23
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 42
	км
	8,2750
	
	

	1.3.3.
	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2022–2025 годы


	694815,46381


	1313,20000
	383502,26381
	310000,00000
	
	
	Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искус​ственных соо​ружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24)
	шт.
	6


	МУ «Комдор​строй», 

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество медицинских учреждений, 
к которым осу​ществляется ремонт подъездных путей

(показатель 25)
	ед.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети 
Волгограда

(показатель 26)
	км
	149,2918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов

(показатель 27)
	ед.
	70
	
	

	
	
	2022 год
	404323,66381
	
	94323,66381
	310000,00000
	
	
	Показатель 25
	ед.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 26
	км
	22,2178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 27
	ед.
	70
	
	

	
	
	2023

год
	75454,80000
	656,60000
	74798,20000
	
	
	
	Показатель 24
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 26
	км
	39,0000
	
	

	
	
	2024 год
	141813,40000
	656,60000
	141156,80000
	
	
	
	Показатель 26
	км
	51,2870
	
	

	
	
	2025 год
	73223,60000
	
	73223,60000
	
	
	
	Показатель 26
	км
	36,7870
	
	

	1.4.
	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	2022–2025 годы
	5802531,72000
	42257,32000
	4045034,20005
	1715240,19995
	
	
	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению 
в технически исправное состояние улично-дорож​ной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», от запланированных по Программе (показатель 28)
	%
	100
	МУ «Комдор​строй», МБУ «Северное»


	

	
	
	2022 год
	1370505,12000
	10825,12000
	1046393,60005
	313286,39995
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2023 год
	1713252,90000
	10713,40000
	1004265,10000
	698274,40000
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2024

год
	1718773,70000
	10718,80000
	1004375,50000
	703679,40000
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2025 год
	1000000,00000
	10000,00000
	990000,00000
	
	
	
	
	
	100
	
	

	1.4.1.
	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	2022–2025 годы
	396133,87000
	3961,31000
	392172,56000
	
	
	
	Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (показатель 29)
	км
	2,1950
	МУ «Комдор​строй», 

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	2022 год
	260920,37000
	2609,21000
	258311,16000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023

год
	135213,50000
	1352,10000
	133861,40000
	
	
	
	
	
	2,1950
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	2022–2025 годы
	445018,33000
	4450,20000
	440568,13000
	
	
	
	Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта «До​рожная сеть» (показатель 30)
	км
	4,2350
	
	

	
	
	2022

год
	10115,53000
	101,20000
	10014,33000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023 год
	101010,10000
	1010,10000
	100000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024 год
	333892,70000
	3338,90000
	330553,80000
	
	
	
	
	
	4,2350
	
	

	1.4.3.
	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
	2022–2025 годы
	3209353,02000
	32093,71000
	3177259,31000
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети 
Волгограда 
в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (показатель 31)
	км
	128,2300
	
	

	
	
	2022

год
	779469,22000
	7794,71000
	771674,51000
	
	
	
	
	
	48,2300
	
	

	
	
	2023

год
	763776,50000
	7637,90000
	756138,60000
	
	
	
	
	
	23,0000
	
	

	
	
	2024

год
	666107,30000
	6661,10000
	659446,20000
	
	
	
	
	
	23,0000
	
	

	
	
	2025 год
	1000000,00000
	10000,00000
	990000,00000
	
	
	
	
	
	34,0000
	
	

	1.4.4.
	Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального 

проекта «Дорожная сеть»
	2022–2025 годы
	1752026,50000
	1752,10000
	35034,20005
	1715240,19995
	
	
	Протяженность искусственных сооружений, 
в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети 
Волгограда 
в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (показатель 37)
	км
	0,8170
	
	

	
	
	2022

год
	320000,00000
	320,00000
	6393,60005
	313286,39995
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023

год
	713252,80000
	713,30000
	14265,10000
	698274,40000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024

год
	718773,70000
	718,80000
	14375,50000
	703679,40000
	
	
	
	
	0,8170
	
	

	1.5.
	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда 

в рамках реализа​ции федерального проекта «Жилье»
	2022–2025 годы
	7512090,32608
	9912,02322
	142101,50286
	7360076,80000
	
	
	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению 
в технически исправное состояние улично-дорож​ной сети 
Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье», от запланиро​ванных по Программе 

(показатель 32)
	%
	100
	
	

	
	
	2022

год
	681877,32608
	3081,82322
	12327,40286
	666468,10000
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2023

год
	1511892,20000
	1511,90000
	28725,90000
	1481654,40000
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2024

год
	3136080,90000
	3136,10000
	59585,60000
	3073359,20000
	
	
	
	
	100
	
	

	
	
	2025 год
	2182239,90000
	2182,20000
	41462,60000
	2138595,10000
	
	
	
	
	100
	
	

	1.5.1.
	Мероприятие: строительство 
автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье»


	2022–2025 годы
	7321551,72608
	9721,52322
	138481,30286
	7173348,90000
	
	
	Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье» (показатель 33)
	км
	14,4322
	МУ «Комдор​строй», 

МБУ «Север​ное» , комитет по строительству администрации Волгограда, МКУ СЕЗЗАВ
	

	
	
	2022

год
	681877,32608
	3081,82322
	12327,40286
	666468,10000
	
	
	
	
	0,7770
	
	

	
	
	2023

год
	1396653,60000
	1396,70000
	26536,40000
	1368720,50000
	
	
	
	
	1,2136
	
	

	
	
	2024

год
	3060780,90000
	3060,80000
	58154,90000
	2999565,20000
	
	
	
	
	8,2616
	
	

	
	
	2025 год 
	2182239,90000
	2182,20000
	41462,60000
	2138595,10000
	
	
	
	
	4,1800
	
	

	1.5.2.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье»
	2022–2025 годы
	190538,60000


	190,50000
	3620,20000
	186727,90000
	
	
	Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Жилье» (показатель 34)
	км
	0,9701
	МУ «Комдор​строй», 

МБУ «Север​ное»
	

	
	
	2023 год
	115238,60000
	115,20000
	2189,50000
	112933,90000
	
	
	
	
	0,4001
	
	

	
	
	2024 год
	75300,00000
	75,30000
	1430,70000
	73794,00000
	
	
	
	
	0,5700
	
	

	1.6.
	Задача: реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	2022–2025 годы
	100167,20000
	
	
	100000,00000
	
	167,20000
	Доля внедрен​ной интеллек​туальной транспортной системы, предусматри​вающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35)
	%
	100
	ДГХ,

МБУ «Север​ное», 
муниципаль​ное казенное предприятие «Городской центр управ​ления пасса​жирскими перевозками»
	

	
	
	2022 год
	100167,20000
	
	
	100000,00000
	
	167,20000
	
	
	100
	
	

	1.6.1.
	Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением
	2022–2025 годы
	100167,20000
	
	
	100000,00000
	
	167,20000
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, преду​сматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36)
	шт.
	1
	
	

	
	
	2022 год
	100167,20000
	
	
	100000,00000
	
	167,20000
	
	
	1
	
	


Таблица 1.13.3 – Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финанси​рования
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Срок начала и окончания строи​тельства (рекон​струк​ции) объекта

в том числе по годам

2022
	Мощность объекта 

	
	
	
	всего
	в том числе по годам

всего
	
	всего
	всего

в том числе по годам

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Мероприятие: строительство автомобильных дорог
	Всего, в том числе:
	697419,12100
	23850,02100
	200004,00000
	473565,10000
	
	
	
	2022–2024
	3,218 км
	
	
	3,218 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	693,62100
	20,02100
	200,00000
	473,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	696725,50000
	23830,00000
	199804,00000
	473091,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Строительство дороги по 
ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе 
г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	126110,80000
	3830,00000
	33333,30000
	88947,50000
	
	
	
	2022–2024
	0,573 км
	
	
	0,573 км
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	122,30000
	
	33,30000
	89,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	125988,50000
	3830,00000
	33300,00000
	88858,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Внутренние проезды 
ТП Сколково
	Всего, в том числе:
	292002,02100
	20020,02100
	136001,00000
	135981,00000
	
	
	
	2022–2024
	1,815 км
	
	
	1,815 км
	
	
	

	
	
	Местный бюджет 
	292,021
	20,02100
	136,00000
	136,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	291710,00000
	20000,00000
	135865,00000
	135845,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей
	Всего, в том числе:
	279306,30000
	
	30669,70000
	248636,60000
	
	
	
	2022–2024
	0,830 км
	
	
	0,830 км
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	279,30000
	
	30,70000
	248,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	279027,0000
	
	30639,00000
	248388,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Всего, 
в том числе:
	1423309,50000
	75320,00000
	320516,500000
	1027473,00000
	
	
	
	2022–2024
	8,275 км
	
	
	8,275 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	1348,00000
	
	320,50000
	1027,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	1421961,50000
	75320,00000
	320196,00000
	1026445,500000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	1043611,40000
	60570,00000
	197197,20000
	785844,20000
	
	
	
	2022–2024
	6,425 км
	
	
	6,425 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	983,10000
	
	197,20000
	785,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	1042628,30000
	60570,00000
	197000,00000
	785058,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Реконструкция пр. Бузулукский и 
ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	379698,10000
	14750,00000
	123319,30000
	241628,80000
	
	
	
	2022–2024
	1,85 км
	
	
	1,85 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	364,90000
	
	123,30000
	241,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	379333,20000
	14750,00000
	123196,00000
	241387,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятие: строительство автомобиль​ных дорог 
в рамках реализации феде-

рального проекта «Дорожная сеть», в том числе:
	Всего, 
в том числе:
	396133,87000
	260920,37000
	135213,50000
	
	
	
	
	2022–2023
	2,195 км
	
	2,195 км
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	3961,31000
	2609,21000
	1352,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	392172,56000
	258311,16000
	133861,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Строительство ул. Электролесовской 
в Кировском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	396133,87000
	260920,37000
	135213,50000
	
	
	
	
	2022–2023


	2,195

км
	
	2,195

км
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	3961,31000
	2609,21000
	1352,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	392172,56000
	258311,16000
	133861,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в том числе:
	Всего, 
в том числе:
	445018,33000
	10115,53000
	101010,10000
	333892,70000
	
	
	
	2022–2024
	4,235 км
	
	
	4,235 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	4450,20000
	101,20000
	1010,10000
	3338,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	440568,13000
	10014,33000
	100000,00000
	330553,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль)
	Всего, 
в том числе:
	445018,33000
	10115,53000
	101010,10000
	333892,70000
	
	
	
	2022–2024
	4,235 км
	
	
	4,235 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	4450,20000
	101,20000
	1010,10000
	3338,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	440568,13000
	10014,33000
	100000,00000
	330553,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Мероприятие: строительство автомобиль​ных дорог 
в рамках реа-

лизации федерального проекта «Жилье», 
в том числе:
	Всего, в том числе: 
	7321551,72608
	681877,32608
	1396653,60000
	3060780,90000
	2182239,90000
	
	
	2022–2025
	14,43215 км
	0,7770 км
	1,214 км
	8,262 км
	4,180 км
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	9721,52322
	3081,82322
	1396,70000
	3060,80000
	2182,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	138481,30286
	12327,40286
	26536,40000
	58154,90000
	41462,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Строительство объекта «Автомобильная дорога по 
ул. Родниковой в границах от пр-кта Уни​верситетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 
в Советском районе. I этап» 
	Всего, 
в том числе:
	988329,63262
	474185,73262
	514143,90000
	
	
	
	
	2022–2024


	1,441 км


	
	
	1,441км


	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	2420,32653
	1906,22653
	514,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	17393,60609
	7624,90609
	9768,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	968515,70000
	464654,60000
	503861,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Строительство ул. Родниковая от улицы № 10 до границы земельного участка № 34:34:060014:1104 в Советском 
р-не г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	129822,52006
	129822,52006
	
	
	
	
	
	2022
	0,517

км
	0,517

км
	
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	710,08401
	710,08401
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	2840,43605
	2840,43605
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	126272,00000
	126272,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.


	Строительство улицы № 10 от ул. им. Добрушина до улицы № 2 в Советском 
р-не г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	77869,07340
	77869,07340
	
	
	
	
	
	2022
	0,260 км
	0,260 км
	
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	465,51268
	465,51268
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	1862,06072
	1862,06072
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	75541,50000
	75541,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Строительство автодороги по ул. им. К.Симонова в границах от пере​сечения
с бульваром 30-летия Победы до 
пр-та им. маршала Г.К.Жукова в Дзер​жинском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	193056,11326
	2738,01326
	138164,90000
	52153,20000
	
	
	
	2023–2024
	0,621 км
	
	
	0,621 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	2928,41326
	2738,01326*
	138,20000
	52,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	3616,00000
	
	2625,10000
	990,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	186511,70000
	
	135401,60000
	51110,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Строительство автодороги по улицам № 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 
с выездом на ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	303000,00000
	
	
	202000,00000
	101000,00000
	
	
	2024–2025
	0,860 км
	
	
	
	0,860 км
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	303,00000
	
	
	202,00000
	101,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	5757,00000
	
	
	3838,00000
	1919,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	296940,00000
	
	
	197960,00000
	98980,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.
	Строительство улицы № 3 от автомобиль-

ной дороги по улице № 10 (согласно ППиМТ) до границ земельного участка № 34:34:060014:8253 в Советском 
р-не г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	392026,900000
	
	392026,900000
	
	
	
	
	2023
	0,3975 км
	
	0,3975 км
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	392,00000
	
	392,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	7448,50000
	
	7448,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	384186,40000
	
	384186,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7.
	Строительство ул .им. Хорошева (от 
ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе 
г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	219956,60000
	
	219956,60000
	
	
	
	
	2023
	0,19296  км
	
	0,19296 км
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	220,00000
	
	220,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной 

бюджет
	4179,20000
	
	4179,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	215557,40000
	
	215557,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8.
	Строительство автодороги по ул. Космонавтов, от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском районе 
г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	279957,80000
	2415,90000*
	80610,50000
	196931,40000
	
	
	
	2022–2024
	0,836 км
	
	
	0,836 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	2693,40000
	2415,90000*
	80,60000
	196,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	5273,30000
	
	1531,60000
	3741,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	271991,10000
	
	78998,30000
	192992,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9.
	Строительство ул. им. Абадиева от ул. им. Кортоева до границы участка № 34:34:030070:6288 и от границы участка № 34:34:030070:6299 до Бульвара 30-летия Победы в Дзержинском районе гор. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	56200,00000


	
	
	56200,00000


	
	
	
	2024
	0,275 км
	
	
	0,275 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	56,20000
	
	
	56,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	1067,80000
	
	
	1067,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	55076,00000
	
	
	55076,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10.
	Строительство ул. им. Кортоева от ул. им. Землячки до границ участка № 34:34:030070:6299 и от ул. им. Абадиева до ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе гор. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	90800,00000
	
	
	90800,00000
	
	
	
	2024
	0,445 км
	
	
	0,445 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	90,80000
	
	
	90,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	1725,20000
	
	
	1725,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	88984,00000
	
	
	88984,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.11.
	Пешеходная эстакада через III Продоль-

ную магистраль в районе ул. Космонавтов в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	101319,80000
	
	
	101319,80000
	
	
	
	2024
	0,036 км
	
	
	0,036 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	101,30000
	
	
	101,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	1925,10000
	
	
	1925,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	99293,40000
	
	
	99293,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.12.
	Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе 
г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	111787,50000
	
	
	111787,50000
	
	
	
	2024
	0,815 км
	
	
	0,815 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	111,80000
	
	
	111,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	2124,00000
	
	
	2124,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	109551,70000
	
	
	109551,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.13.
	Строительство улицы № 9 от автомобильной дороги по ул. им. Степанищева до границ кадастрового квартала № 34:34:060013 в Советском районе 
г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	694870,00000
	
	
	694870,00000
	
	
	
	2024
	1,44505 

км
	
	
	1,44505 

км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	694,90000
	
	
	694,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	13202,50000
	
	
	13202,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	680972,60000
	
	
	680972,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.14.
	Строительство улицы № 1 от улицы 
им. Владимира Петровского до границы земельного участка 34:34:000000:122 в Советском районе 
г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	260000,00000
	
	
	260000,00000
	
	
	
	2024
	0,3975 км
	
	
	0,3975 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	260,00000
	
	
	260,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	4940,00000
	
	
	4940,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	254800,00000
	
	
	254800,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.15.
	Строительство улицы № 7 от ул. № 6 до границы земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	550000,00000
	
	
	
	550000,00000
	
	
	2025
	0,8 
км
	
	
	
	0,8 км
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	550,00000
	
	
	
	550,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	10450,00000
	
	
	
	10450,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	539000,00000
	
	
	
	539000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.16.
	Строительство улицы № 6 от ул. № 9 в границах земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	650000,00000
	
	
	
	650000,00000
	
	
	2025
	1,0 
км
	
	
	
	1,0 км
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	650,00000
	
	
	
	650,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	12350,00000
	
	
	
	12350,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	637000,00000
	
	
	
	637000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.17.
	Участок улицы Майкопская от улицы Базисная до угла поворота вдоль р. Волга в сторону центральной части города в Ворошиловском районе города Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	123000,00000
	
	
	
	123000,00000
	
	
	2025
	0,250 км
	
	
	
	0,250 км
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	123,00000
	
	
	
	123,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	2337,00000
	
	
	
	2337,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	120540,00000
	
	
	
	120540,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.18.
	Строительство автомобильной дороги по ул. Мирная в Ворошиловском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	29239,90000
	
	
	
	29239,90000
	
	
	2025
	0,22 км
	
	
	
	0,22 км
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	29,20000
	
	
	
	29,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	555,60000
	
	
	
	555,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	28655,10000
	
	
	
	28655,10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.19.
	Строительство участка дороги по ул. 8-й Воздушной Армии от здания торгового центра (по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 28а) до ул. им. комиссара Хорошева
	Всего, 
в том числе:
	51750,80000
	
	51750,80000
	
	
	
	
	2023
	0,33835 км
	
	0,33835 км
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	51,80000
	
	51,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	983,30000
	
	983,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	50715,700000
	
	50715,700000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.20.
	Строительство автомобильной дороги по ул. Тормосиновская, 
ул. Криворожская и ул. Комиссара Бирюкова
	Всего,
 в том числе:
	373719,00000
	
	
	373719,00000
	
	
	
	2024
	1,95 км
	
	
	1,95 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	373,70000
	
	
	373,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	7100,70000
	
	
	7100,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	366244,60000
	
	
	366244,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.21.
	Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда
	Всего, 
в том числе: 
	1600000,00000
	
	
	921000,00000
	679000,00000
	
	
	2024–2025
	1,05 км
	
	
	
	1,05 км
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	1600,00000
	
	
	921,00000
	679,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	30400,00000
	
	
	17499,00000
	12901,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	1568000,00000
	
	
	902580,00000
	665420,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Мероприятие: реконструкция автомобиль-

​ных дорог 
в рамках реализации федерального проекта «Жилье», 
в том числе:
	Всего, 
в том числе:
	190538,60000
	
	115238,60000
	75300,00000
	
	
	
	2023–2024
	0,97014 км
	
	0,40014 км
	0,57 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	190,50000
	
	115,20000
	75,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	3620,20000
	
	2189,50000
	1430,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	186727,90000
	
	112933,90000
	73794,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Реконструкция ул. Грибанова в границах от ул. им. Шумского до ул. им. Курсекова в Советском р-не 
г. Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	115238,60000
	
	115238,60000
	
	
	
	
	2023
	0,40014 км
	
	0,40014 км
	
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	115,20000
	
	115,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	2189,50000
	
	2189,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	112933,90000
	
	112933,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бакинская в границах от 
пр. им. В.И.Ленина до железной дороги в Центральном районе Волгограда
	Всего, 
в том числе:
	75300,00000
	
	
	75300,00000
	
	
	
	2024
	0,57 км
	
	
	0,57 км
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	75,30000
	
	
	75,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	1430,70000
	
	
	1430,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Феде​ральный бюджет
	73794,00000
	
	
	73794,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Мероприятие: приобретение и содержание  основных средств для ремонта территории городского округа Волгоград
	Всего, 
в том числе:
	207236,67221
	108277,97221
	57326,70000
	41632,00000
	
	
	
	2022–2024
	58 шт.
	51 шт.
	14 шт.
	10 шт.
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	1675,72530
	701,22530
	558,20000
	416,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	205560,94691
	107576,74691
	56768,50000
	41215,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Приобретение основных средств в лизинг, за которые осуществляется оплата
	Всего, 
в том числе:
	127238,91223


	28280,21223
	57326,70000
	41632,00000
	
	
	
	2022–2024
	32 шт.
	25 шт.
	14 шт.
	10 шт.
	
	
	

	
	
	Местный 

бюджет
	1675,72530
	701,22530
	558,20000
	416,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	125563,18693
	27578,98693
	56768,50000
	41215,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Приобретение специализированной техники и оборудования 
	Всего, 
в том числе:
	79997,75998
	79997,75998
	
	
	
	
	
	2022
	26 шт.
	26 шт.
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	79997,75998
	79997,75998
	
	
	
	
	
	
	26 шт.
	26 шт.
	
	
	
	
	

	8.
	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда
	Всего, в том числе:
	5467300,76203
	2061595,60107
	3405705,16096
	
	
	
	
	2022–2023
	393 шт.
	121 шт.
	272 шт.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	960,96096
	0,00000
	960,96096
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	4525539,80107
	2061595,60107
	2463944,20000
	
	
	
	
	
	393 шт.
	121 шт.
	272 шт.
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	940800,00000
	0,00000
	940800,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Транспорт, приобретенный в лизинг, за который осуществляется оплата
	Всего, в том числе:
	187117,80775
	187117,80775
	
	
	
	
	
	
	201 шт.
	65 шт.
	136 шт.
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	187117,80775
	187117,80775
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Приобретение троллейбусов
	Всего, в том числе:
	3203200,00000
	1400000,00000
	1803200,00000
	
	
	
	
	
	112 шт.
	56 шт.
	56 шт.
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	3203200,00000
	1400000,00000
	1803200,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.
	Приобретение автобусов
	Всего, в том числе:
	1116021,99332
	474477,79332
	641544,20000
	
	
	
	
	
	60 шт.
	
	60 шт.
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	1116021,99332
	474477,79332
	641544,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.
	Приобретение электробусов
	Всего, в том числе:
	960960,96096
	
	960960,96096
	
	
	
	
	2023–2025
	20 шт.
	
	20 шт.
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	960,96096
	
	960,96096
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	19200,00000
	
	19200,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	940800,00000
	
	940800,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
	Всего, в том числе:
	6066314,49869
	
	1129725,58328
	2694187,40721
	580845,61311
	1051405,17037
	610150,72472
	2023–2025
	81,38 км
	
	22,11 км
	27,1 км
	6,87 км
	10,63 км
	14,67 км

	
	
	Местный бюджет
	4079,49869
	
	253,38328
	3267,60721
	82,61311
	352,17037
	123,72472
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	4093020,70800
	
	880560,89800
	2521147,10000
	215893,51000
	351818,20000
	123601,00000
	
	16 ед.
	
	7 ед.
	3 ед.
	3 ед.
	2 ед.
	1 ед.

	
	
	Федеральный бюджет
	328947,19200
	
	248067,30200
	
	80879,89000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	1640267,10000
	
	844,00000
	169772,70000
	283989,60000
	699234,80000
	486426,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	Реконструкция объекта «Линия скоростного трамвая 
г. Волгограда в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова»
	Всего, в том числе:
	2520025,99049
	
	776625,58328
	1743400,40721
	
	
	
	2023–2024
	19,8 км
	
	6 км
	13,8 км
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	3520,99049
	
	253,38328
	3267,60721
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	2515661,00000
	
	775528,20000
	1740132,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	844,00000
	
	844,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	Реконструкция подземных станций (замена 4 эскалаторов)
	Всего, в том числе:
	208000,00000
	
	153000,00000
	55000,00000
	
	
	
	2023–2024
	4 ед.
	
	4 ед.
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	82560,00000
	
	27560,00000
	55000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	125440,00000


	
	125440,00000


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.
	Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова – 
10-й Дивизии НКВД (маршрут № 2)»
	Всего, в том числе:
	893503,61311
	
	
	83610,00000
	245202,61311
	564691,00000
	
	2024–2027
	7 км
	
	
	
	
	3 км
	4 км

	
	
	Местный бюджет
	82,61311
	
	
	
	82,61311
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	598017,70000
	
	
	83610,00000
	162589,50000
	351818,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	295403,30000
	
	
	
	82530,50000
	212872,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4.
	Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская – проспект Ленина (маршрут № 13)»
	Всего, в том числе:
	902475,89509
	
	
	
	63000,00000
	365352,17037
	474123,72472
	2025–2027
	7,2 км
	
	
	
	3 км
	4,2 км
	

	
	
	Местный бюджет
	475,89509
	
	
	
	
	352,17037
	123,72472
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	175254,40000
	
	
	
	51653,40000
	
	123601,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	726745,60000
	
	
	
	11346,60000
	365000,00000
	350399,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5.
	Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 
2 ед. – ТП-12, ТП-13
	Всего, в том числе:
	117000,00000
	
	103000,00000
	14000,00000
	
	
	
	2023–2024
	2 ед.
	
	2 ед.
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	25860,00000
	
	11860,00000
	14000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	91140,00000


	
	91140,00000


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6.
	Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 
2 ед. – ТП-2, ТП-4
	Всего, в том числе:
	490572,40000
	
	13200,00000
	477372,40000
	
	
	
	2023–2024
	2 ед.
	
	
	2 ед.
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	490572,40000
	
	13200,00000
	477372,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.7.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. – ТП-20
	Всего, в том числе:
	49000,00000
	
	49000,00000
	
	
	
	
	2023
	1 ед.
	
	1 ед.
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	17512,69800
	
	17512,69800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	31487,30200


	
	31487,30200


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.8.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. – ТП-14
	Всего, в том числе:
	48859,40000
	
	1200,00000
	16257,80000
	31401,60000
	
	
	2023–2025
	1 ед.
	
	
	1 ед.
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	17457,80000
	
	1200,00000
	16257,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	31401,60000
	
	
	
	31401,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.9.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 2 ед. – ТП-5, ТП-7
	Всего, в том числе:
	94091,20000
	
	
	8454,70000
	57092,50000
	28544,00000
	
	2024–2026
	2 ед.
	
	
	
	2 ед.
	
	

	
	
	Областной бюджет
	8454,70000
	
	
	8454,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	85636,50000
	
	
	
	57092,50000
	28544,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.10.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 2 ед. – ТП-6, ТП-11


	Всего, в том числе:
	97930,00000
	
	
	
	6930,00000
	60000,00000
	31000,00000
	2025–2027
	2 ед.
	
	
	
	
	2 ед.
	

	
	
	Внебюджетные средства
	97930,00000
	
	
	
	6930,00000
	60000,00000
	31000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.11.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 1 ед. – ТП-9
	Всего, в том числе:
	44818,00000
	
	
	
	
	3818,00000
	41000,00000
	2026–2027
	1 ед.
	
	
	
	
	
	1 ед.

	
	
	Внебюджетные средства
	44818,00000
	
	
	
	
	3818,00000
	41000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.12.
	Реконструкция кабельных и воздушных линий
	Всего, в том числе:
	190731,60000
	
	9000,00000
	78704,60000
	10000,00000
	29000,00000
	64027,00000
	2023–2027
	36,88 км
	
	5,61 км
	13,30 км
	3,87 км
	3,43 км
	10,67 км

	
	
	Областной

бюджет
	87704,60000
	
	9000,00000
	78704,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	103027,00000
	
	
	
	10000,00000
	29000,00000
	64027,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.13.
	Реконструкция кабельных и воздушных линий СТ не менее 10,5 км
	Всего, в том числе:
	42000,00000
	
	14700,00000
	27300,00000
	
	
	
	2023–2024
	10,5 км
	
	10,5 км
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	42000,00000
	
	14700,00000
	27300,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.14.
	Реконструкция объекта «Депо № 3»
	Всего, в том числе:
	367306,40000
	
	10000,00000
	190087,50000
	167218,90000
	
	
	2023–2025
	1 ед.
	
	
	
	1 ед.
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	31965,41000
	
	10000,00000
	20314,80000
	1650,61000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	80879,89000
	
	
	
	80879,89000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	254461,10000
	
	
	169772,70000
	84688,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
	Всего, в том числе:
	5831668,76937
	
	59433,66196
	5658420,55005
	113814,55736
	
	
	2023–2025


	62 ед.
	
	
	62 ед.
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	3988,76937
	
	900,86196
	2873,35005
	214,55736
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	414516,49200
	
	0,00000
	414516,49200
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3199052,80800
	
	0,00000
	3199052,80800
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	2214110,70000
	
	58532,80000
	2041977,90000
	113600,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.
	Приобретение подвижного состава не менее 50 ед. 
1-секционных трамваев
	Всего, в том числе:
	3783988,76937
	
	59433,66196
	3610740,55005
	113814,55736
	
	
	2023–2025


	50 ед.
	
	
	50 ед.
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	3988,76937
	
	900,86196
	2873,35005
	214,55736
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	324779,79200
	
	
	324779,79200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3199052,80800
	
	
	3199052,80800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	256167,40000
	
	58532,80000
	84034,60000
	113600,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.
	Приобретение подвижного состава не менее 12 ед. 
3-секционных трамваев
	Всего, в том числе:
	2047680,00000
	
	
	2047680,00000
	
	
	
	2023–2025
	12 ед.
	
	
	12 ед.
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	89736,70000
	
	
	89736,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	1957943,30000
	
	
	1957943,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Приобретение зарядных станций
	Всего, в том числе:
	90090,09009
	
	90090,09009
	
	
	
	
	2023
	4 шт.
	
	4 шт.
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	90,09009
	
	90,09009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной

бюджет
	1800,00000
	
	1800,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	88200,00000
	
	88200,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.13.4 – Перечень объектов реконструкции муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда»

	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Источник

финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Протяженность объекта (км)
	Количество (шт.)

	
	
	
	всего
	в том числе по годам
	всего
	в том числе по годам
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», в том числе:
	Всего, 

в том числе:
	445018,33000
	10115,53000
	101010,10000
	333892,70000
	
	
	
	4,235
	
	
	4,235
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	4450,20000
	101,20000
	1010,10000
	3338,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	Областной бюджет
	440568,13000
	10014,33000
	100000,00000
	330553,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль)
	Всего,

в том числе:
	445018,33000
	10115,53000
	101010,10000
	333892,70000
	
	
	
	4,235
	
	
	4,235
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	4450,20000
	101,20000
	1010,1000
	3338,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	440568,13000
	10014,33000
	100000,00000
	330553,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них, в том числе:
	Всего, 

в том числе:
	1453208,15001
	77173,05001
	325589,30000
	1050445,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1
	3
	5
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	1408,00000
	60,00000
	320,50000
	1027,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	1451800,15001
	77113,05001
	325268,80000
	1049418,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	Всего, 

в том числе:
	29898,65001
	1853,05001
	5072,80000
	22972,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1
	1
	5
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	60,00000
	60,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	29838,65001
	1793,05001
	5072,80000
	22972,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов, в том числе:
	Всего, 

в том числе:
	1423309,50000
	75320,00000
	320516,50000
	1027473,00000
	
	
	
	8,275
	
	
	8,275
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	1348,00000
	
	320,50000
	1027,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	1421961,50000
	75320,00000
	320196,00000
	1026445,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе 
г. Волгограда
	Всего, 

в том числе:
	1043611,40000
	60570,00000
	197197,20000
	785844,20000
	
	
	
	6,425
	
	
	6,425
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	983,10000
	
	197,20000
	785,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	1042628,30000
	60570,00000
	197000,00000
	785058,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	Реконструкция пр. Бузулукский и 
ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда
	Всего, 

в том числе:
	379698,10000
	14750,00000
	123319,30000
	241628,80000
	
	
	
	1,850
	
	
	1,850
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	364,90000
	
	123,30000
	241,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	379333,20000
	14750,00000
	123196,00000
	241387,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье», в том числе:
	Всего, 

в том числе:
	190538,60000
	
	115238,60000
	75300,00000
	
	
	
	0,97014
	
	0,40014
	0,570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	190,50000
	
	115,20000
	75,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет


	3620,20000
	
	2189,50000
	1430,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	186727,90000
	
	112933,90000
	73794,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Реконструкция ул. Грибанова в границах от 
ул. им. Шумского до 
ул. им. Курсекова в Советском р-не 
г. Волгограда
	Всего, 

в том числе:
	115238,60000
	
	115238,60000
	
	
	
	
	0,40014
	
	0,40014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	115,20000
	
	115,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет


	2189,50000
	
	2189,50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	112933,90000
	
	112933,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Реконструкция автомобильной дороги по 

ул. Бакинская в границах от пр. им. В.И.Ле​нина до железной дороги в Центральном районе Волгограда
	Всего, 

в том числе:
	75300,00000
	
	
	75300,00000
	
	
	
	0,570
	
	
	0,570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	75,30000
	
	
	75,30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет


	1430,70000
	
	
	1430,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	73794,00000
	
	
	73794,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта 
г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения
	Всего, в том числе:
	6066314,49869
	
	1129725,58328
	2694187,40721
	580845,61311
	1051405,17037
	610150,72472
	81,38
	
	22,11
	27,100
	6,870
	10,630
	14,670
	16
	
	7
	3
	3
	2
	1

	
	
	Местный бюджет
	4079,49869
	
	253,38328
	3267,60721
	82,61311
	352,17037
	123,72472
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	4093020,70800
	
	880560,89800
	2521147,10000
	215893,51000
	351818,20000
	123601,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	328947,19200
	
	248067,30200
	
	80879,89000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	1640267,10000
	
	844,00000
	169772,70000
	283989,60000
	699234,80000
	486426,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Реконструкция объекта «Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова» 
	Всего, 
в том числе:
	25200025,99049
	
	776625,58328
	1743400,40721
	
	
	
	19,8
	
	6
	13,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	3520,99049
	
	253,38328
	3267,60721
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджетт
	2515661,00000
	
	775528,20000
	1740132,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	844,00000
	
	844,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Реконструкция подземных станций (замена 4 эскалаторов)
	Всего, 

в том числе:
	208000,00000
	
	153000,00000
	55000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	82560,00000
	
	27560,00000
	55000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет


	125440,00000
	
	125440,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова – 10-й Дивизии НКВД (маршрут № 2)» 
	Всего, 

в том числе:
	893503,61311
	
	
	83610,00000
	245202,61311
	564691,00000
	
	7
	
	
	
	
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	82,61311
	
	
	
	82,61311
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджетт
	598017,70000
	
	
	83610,00000
	162589,50000
	351818,20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	295403,30000
	
	
	
	82530,50000
	212872,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоян-ская – проспект Ленина (маршрут № 13)» 
	Всего, в том числе:
	902475,89509
	
	
	
	63000,00000
	365352,17037
	474123,72472
	7,20
	
	
	
	3
	4,20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	475,89509
	
	
	
	
	352,17037
	123,72472
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	175254,40000
	
	
	
	51653,40000
	
	123601,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	726745,60000
	
	
	
	11346,60000
	365000,00000
	350399,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 

2 ед. – ТП-12, ТП-13 
	Всего, 

в том числе:
	117000,00000
	
	103000,00000
	14000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет


	25860,00000
	
	11860,00000
	14000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	91140,00000
	
	91140,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.
	Реконструкция тяговых подстанций СТ не менее 2 ед. – ТП-2, ТП-4 
	Всего, в том числе:


	490572,40000
	
	13200,00000
	477372,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	490572,40000
	
	13200,00000
	477372,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 
1 ед. – ТП-20 
	Всего, в том числе:
	49000,00000
	
	49000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	17512,69800
	
	17512,69800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	31487,30200
	
	31487,30200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 
1 ед. – ТП-14 
	Всего, 

в том числе:
	48859,40000
	
	1200,00000
	16257,80000
	31401,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	17457,80000
	
	1200,00000
	16257,80000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	31401,60000
	
	
	
	31401,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 
2 ед. – ТП-5, ТП-7 
	Всего, 
в том числе:
	94091,20000
	
	
	8454,70000
	57092,50000
	28544,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	
	Областной бюджет
	8454,70000
	
	
	8454,70000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	85636,50000
	
	
	
	57092,50000
	28544,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.10.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 
2 ед. – ТП-6, ТП-11 
	Всего, в том числе:
	97930,00000
	
	
	
	6930,00000
	60000,00000
	31000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Внебюджетные средства
	97930,00000
	
	
	
	6930,00000
	60000,00000
	31000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.11.
	Реконструкция тяговых подстанций не менее 
1 ед. – ТП-9 
	Всего, в том числе:
	44818,00000
	
	
	
	
	3818,00000
	41000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Внебюджетные средства
	44818,00000
	
	
	
	
	3818,00000
	41000,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12.
	Реконструкция кабельных и воздушных линий 
	Всего, 

в том числе:
	190731,60000
	
	9000,00000
	78704,60000
	10000,00000
	29000,00000
	64027,00000
	36,88
	
	5,61
	13,30
	3,87
	3,43
	10,67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	87704,60000
	
	9000,00000
	78704,60000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	103027,00000
	
	
	
	10000,00000
	29000,00000
	64027,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.13.
	Реконструкция кабельных и воздушных линии СТ не менее 10,5 км 
	Всего, 

в том числе:
	42000,00000
	
	14700,00000
	27300,00000
	
	
	
	10,5
	
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	42000,00000
	
	14700,00000
	27300,00000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.14.
	Реконструкция объекта «Депо № 3» 
	Всего, 

в том числе:
	367306,40000
	
	10000,00000
	190087,50000
	167218,90000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Областной бюджет
	31965,41000
	
	10000,00000
	20314,80000
	1650,61000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	80879,89000
	
	
	
	80879,89000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	254461,10000
	
	
	169772,70000
	84688,40000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городскоГО округА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

Социально-экономическое развитие г.о. Волгограда определено Стратегией социально-экономического развития Волгограда до 2030 года, утвержденной решением Волгоградской городской Думы от 25.01.2017 № 53/1539 (далее – Стратегия СЭР).

Стратегия СЭР предусматривает 3 этапа развития Волгограда:

I этап (2017 - 2018 годы) - аккумуляционный вектор развития. В рамках этого горизонта основное позиционирование Волгограда - "город, удобный для жизни, административный и туристический центр", ключевое событие - подготовка к проведению ЧМ-2018. На I этапе подразумеваются модернизация транспортной и городской инфраструктур, повышение уровня комфортности и удобства территории Волгограда, развитие отстающих отраслей (строительство, ЖКХ, туризм, сервис), стимулирование занятости в малом и микробизнесе, участие волгоградских производителей (организаций) в ходе подготовки к проведению ЧМ-2018, распространение здорового образа жизни и улучшение экологической ситуации.

II этап (2019 - 2024 годы) - трансформационный вектор развития - "модернизация промышленности, центр инноваций, инвестиций и туризма, площадка общественной дипломатии". Ожидается качественное улучшение инвестиционного и инновационного климата Волгограда, формирование промышленных кластеров с участием малого и среднего бизнеса, расширение профиля городской экономики за счет развития сектора услуг (образование, культура, спорт, туризм, сфера услуг, индустрия развлечений и др.), рост деловой и социальной активности. Огромное значение для II этапа имеет эффективное использование созданной инфраструктуры к ЧМ-2018 в режиме наследия, в том числе для проведения Волгоградского международного форума мира. На II этапе кардинально повысится международная узнаваемость Волгограда, вырастет долгосрочная капитализация бренда города.

III этап (2025 - 2030 годы) - эволюционный вектор развития. В рамках данного горизонта ключевое направление позиционирования Волгограда - "Большой Волгоград - постиндустриальный инновационный центр, территория гостеприимства и комфортного проживания". Именно в таком формате рассматривается роль Волгограда в стратегии Южного федерального округа. Волгоградская агломерация определяется как зона опережающего развития Волго-Каспийского региона. Основное направление - развитие и модернизация добывающих и обрабатывающих (нефтеперерабатывающих, машиностроительных, химических, металлургических) производств с внедрением новых технологий, комплексное развитие агропромышленного комплекса, а также развитие транспортно-логистического комплекса в Волгограде. К 2030 году должна быть сформирована единая комплексная транспортная схема волгоградской агломерации, обладающая достаточной безопасностью, доступностью, комфортностью, экономичностью, информативностью. 

Прогнозные параметры социально-экономического развития в соответствии со Стратегией СЭР представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Прогнозные параметры социально-экономического развития в соответствии со Стратегией СЭР

	№
п/п
	Показатель
	Единица измерения
	2025
год
	2030
год

	1
	Темп роста налоговых доходов, поступающих в бюджет Волгограда, за отчетный период к предшествующему году (по нормативу 100 процентов)
	%
	106,8
	105,1

	2
	Бюджетная обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов (с учетом норматива зачисления в бюджет Волгограда)
	тыс. руб.
	10,8
	12,5

	3
	Рост доходов населения по отношению к 2015 году
	%
	145
	200

	4
	Доля жителей, удовлетворенных качеством обслуживания на общественном транспорте
	% от числа опрошенных
	не менее 80
	не менее 80

	5
	Площадь застроенной и подлежащей застройке территории, в отношении которой утверждена подготовленная на основе Генерального плана Волгограда документация по планировке территории
	га
	20320
	25620

	6
	Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием
	%
	70
	70

	7
	Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда
	%
	80,8
	83,3

	8
	Перевозка пассажиров транспортом общего пользования
	тыс. чел.
	240000
	250000

	9
	Доля экологичного транспорта от общего количества (работающего на электричестве или газомоторном топливе)
	%
	90
	100

	10
	Доля общественного транспорта, оборудованного приспособлениями для маломобильных групп населения
	%
	30
	60

	11
	Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда
	ед.
	600
	400

	12
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда
	чел.
	45
	30

	13
	Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью
	%
	85
	95

	14
	Рост грузооборота по сравнению с 2015 годом
	%
	190 – 210
	200 – 250


Согласно действующему Генеральному плану, предполагаются следующие прогнозы технико-экономических показателей (Таблице 2.1.2).

Таблица 2.1.2 – Основные технико-экономические показатели Генерального плана

	Показатель
	Единица измерения
	Исходный год - 2005
	Расчетный срок - 2025 год

	1
	2
	3
	4

	1. Территория

	1.1. Общая площадь земель городского округа
	га
	85935 на 

2014 год
	85935

	
	%
	100
	100

	общественно-деловая зона
	га
	2700
	7354,1

	
	%
	3,1
	8,5

	зона специализированной общественной застройки
	га
	-
	68,9

	
	%
	-
	0,1

	жилая зона
	га
	8870
	14507,6

	
	%
	10,3
	16,9

	зона рекреационного назначения
	га
	17417
	38603,6

	
	%
	20,3
	44,9

	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	1142
	3839,5

	
	%
	1,3
	4,5

	производственная и коммунальная зона
	га
	5633
	6476,4

	
	%
	6,6
	7,5

	зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	3680
	2723,6

	
	%
	4,3
	3,2

	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
	га
	3540
	4114,8

	
	%
	4,1
	4,8

	зона объектов специального назначения
	га
	639
	1259,5

	
	%
	0,7
	1,5

	иные (территории акваторий)
	га
	42314
	6987

	
	%
	49,2
	8,1

	2. Население

	2.1. Численность населения
	тыс. чел.
	1033
	1019,1

	2.2. Возрастная структура населения:
	
	
	

	дети 0 - 15 лет
	%
	16
	17

	население в трудоспособном возрасте (м 16/64 лет, ж 16/59 лет)
	%
	60
	54

	население старше трудоспособного возраста
	%
	24
	30

	2.3. Численность занятого населения, всего
	тыс. чел.
	518
	478,5

	
	%
	100
	100

	3. Жилищный фонд

	3.1. Жилищный фонд, всего
	млн. кв. м
	20,5
	27,9

	3.2. Новое жилищное строительство
	млн. кв. м
	
	8,7

	4. Магистральные улицы и дороги

	Протяженность магистральных улиц и дорог, всего
	км
	366
	770

	в том числе:

	магистральных дорог скоростного движения
	км
	-
	60

	магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения
	км
	20
	85

	магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения
	км
	158
	265

	магистральных улиц районного значения
	км
	188
	360


Из приведенных данных видно, что прогнозные значения ряда параметров Стратегии 2030 и Генплана расходятся (например, численность населения на перспективу). Более подробный анализ мероприятий Стратегии 2030 и Генплана (п.1.2.) показал, что ряд мероприятий развития в 2-х документах тоже расходится. При этом реализованные мероприятия и перспективные мероприятия с учетом предоставленных исходных данных полностью соответствуют мероприятиям Генплана. 

2.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 

Согласно методике определения транспортного спроса по транспортной модели п.1.2 и прогноза численности населения п. 2.1 сделан прогноз транспортного спроса населения на перспективные года (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1 – Прогноз транспортного спроса населения на перспективные года

	Год
	Трудовые, поездок в сутки
	Учебные, поездок в сутки
	Культурно-бытовые, поездок в сутки
	Всего, поездок в сутки

	2025
	1 035 021
	76 740
	410 000
	1 521 762

	2030
	1 055 217
	78 238
	418 000
	1 551 455

	2035
	1 070 364
	79 361
	424 000
	1 573 725


И таблицы видно, что транспортный спрос ежегодно растет. С учетом статистики за прошлые годы, планов развития на перспективу, а также с применением транспортного моделирования сделан прогноз объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта – Таблица 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Прогноз объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

	Год
	Количество транспортных средств, ед.
	Пассажиропоток общественного транспорта, тыс. пасс.
	Объем (количество) груза, млн т

	2025
	343375
	257 550
	10,3

	2030
	386650
	237 501
	10,3

	2035
	429300
	225 626
	10,3


Таким образом, прогнозируется ежегодное увеличение объемов передвижения населения и перевозок грузов.

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В рамках подготовки Волгограда к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года были значительно увеличены работы по ремонту автомобильных дорог на территории Волгограда, в результате чего доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась до 60%.

Основными строительными мероприятиями для дорожной сети являются следующие:

1) Объекты местного значения:

· Строительство автомобильной дороги по ул. Электролесовской (завершение работ в 2023 г.).

· Реконструкция ул. Латошинской от ул. Героев Тулы до выхода на III Продольную магистраль (начаты подготовительные работы к реконструкции).

2) Объекты регионального значения:

· Строительство второго, третьего и четвертого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в Волгограде. Четвертый пусковой комплекс.

· Строительство автомобильной дороги "III Продольная магистраль в границах от ул. им. Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г.о. Волгограде".

· Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции.

3) Объекты федерального значения:

· Строительство автомобильной дороги "Обход города Волгограда. Южная часть".

Для повышения эффективности работы улично-дорожной сети в краткосрочной перспективе должна быть создана Интеллектуальная транспортная система, позволяющая координировать работу светофорных объектов. В качестве дополнительных мероприятий, стимулирующих снижение использования личного транспорта, являются:

1. Строительство многоуровневых перехватывающих парковок.

2. Внедрение платного парковочного пространства на территории Центрального и района г.о. Волгограда.

Оценка мероприятий, основанная на транспортном моделировании перспективных лет, приведена в п.2.4.

Общественный транспорт

Необходимым вариантом развития общественного транспорта должна стать модернизация общественного транспорта в краткосрочной перспективе (до 2025 года), включающая:

1. Реконструкцию инфраструктуры: 

· реконструкция трамвайных путей – 34,2 км оп;

· реконструкция 1-го депо и замена 4-х эскалаторов;

· реконструкция 11 тяговых подстанций и питающих линий;

2. Строительство новых трамвайных путей 5 км оп;

3. Приобретение 390 ед. нового подвижного состава, в т.ч.; 

- 12 трехсекционных и 50 односекционных трамваев;

- 112 троллейбусов с автономным ходом; 

- 196 автобусов большого класса;

- 20 электробусов и 4 зарядные станции. 

4. Разработка проекта создания унифицированной тарифно-билетной системы на территории Волгоградской агломерации.

5. Повышение доли безналичной оплаты до 90%.

6. Создание единой системы контроля и управления системой общественного транспорта Волгоградской агломерации.

Дополнительными мероприятиями до 2025 года (включительно), стимулирующими пересадку с индивидуального транспорта на общественный, являются:

1. Строительство ТПУ для организации пересадки на общественный транспорт межмуниципальных маршрутов: 

- «Северный» в районе пересечения ул. Тракторостроителей и ул. им. Михайлова Тракторозаводского района

- «Мамаев Курган» в районе пересечения планируемых магистральных улиц районного значения № 2 и № 6 в соответствии с проектом планировки и межевания территории, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 02.12.2022 № 1404.

На среднесрочную перспективу до 2030 необходимо реализовать:

1. Реконструкцию инфраструктуры: 

· реконструкция трамвайных путей – 7 км оп;

· реконструкция 3 тяговых подстанций и питающих линий;

2. Строительство трамвайных путей (до Акварели) – 3 км. 

Дополнительными мероприятиями, стимулирующими пересадку с индивидуального транспорта на общественный, являются:

2. Строительство ТПУ для организации пересадки на общественный транспорт межмуниципальных маршрутов: 

- «Южный» на ул. Удмуртской в районе станции «Заканальная» Красноармейского района

3. Реконструкцию остановочных пунктов автобусов – 1 311.

Воздушный транспорт

Реконструкция аэропорта «Гумрак» производилась к Чемпионату мира по футболу 2018 года с учетом повышенных требований в части пропускной способности и в настоящее время имеет существенные резервы для увеличения количества обслуживаемых рейсов и пассажиров. 

В перспективе развитие инфраструктуры воздушного транспорта планируется за счет развития аэропорта Гумрак. Увеличение пассажиропотока и грузопотока будет в соответствии со сложившимися трендами.

Железнодорожный транспорт

В краткосрочной перспективе планируется развитие сортировочной станции 
им. Максима Горького, что будет способствовать росту количества обработанных грузов.

В долгосрочной перспективе планируется организация скоростного движения на участке Саратов – Волгоград, а также строительство железнодорожной линии Волгоград – Элиста.

Водный транспорт

В краткосрочной перспективе планируется завершение реконструкция шлюзов Волго-Донского канала (N 1, 2, 3).

2.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа

Согласно проведенному анализу Генплана и Стратегии СЭР в части мероприятий развития дорожной сети г. о. Волгограда (п.1.2) были сформированы мероприятия по строительству и реконструкции на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Данные мероприятия были погружены в транспортную модель и проанализированы. (В настоящее время ведутся подготовительные работы для корректировки Генплана).

На краткосрочный период планируются следующие мероприятия:

1) Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс.

2) Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на 3 Продольную магистраль) (реконструкция начата, завершение 2024 год).
3) Реконструкция автомобильной дороги "З-я продольная магистраль" км 4+800 - км 7000.

4) Строительство автомобильной дороги III Продольная магистраль в границах от ул. Нежданова до 40 лет ВЛКСМ г.о. Волгограда (IV этап).

5) Строительство автомобильной дороги "Обход города Волгограда. Южная часть".

На среднесрочный и долгосрочный периоды планируются следующие мероприятия:

1) Строительство автомобильной дороги III Продольная магистраль в границах от ул. Нежданова до 40 лет ВЛКСМ г.о. Волгограда (II и III этап).

2) Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Четвертый пусковой комплекс. 

На рисунках 2.4.1-2.4.3 представлены картограммы загрузки УДС 2025-3035 года, полученные по результатам транспортного моделирования.

[image: image50.png]or0a0 20%
or 200 40%
or400 60%
or60 20 80%
T80 0 100%
onee 100%





Рисунок 2.4.1 – Картограмма загрузки УДС 2025 года в утренние часы пик

[image: image51.png]



Рисунок 2.4.2 – Картограмма загрузки УДС 2030 года в утренние часы пик

[image: image52.png]



Рисунок 2.4.3 – Картограмма загрузки УДС 2035 года в утренние часы пик

На основе полученных результатов моделирования и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379 «“Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета» были определены параметры, характеризующие дорожное движение и эффективность организации дорожного движения на планируемые периоды (таблица 2.4.1).

Таблице 2.4.1 – Эффективность организации дорожного движения на планируемые периоды

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2024
	2025
	2030
	2035

	1.
	Улучшение значений показателей эффективности дорожного движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч
	основной
	19,5
	31.12.2023
	40,5
	40,54
	40,81
	40,70

	1.2.
	Средняя задержка транспортных средств, час/км
	основной
	0,022
	31.12. 2023
	0,02
	0,02
	0,019
	0,018

	1.3.
	Уровень обслуживания дорожного движения, уровень по шкале
	основной
	«D» 
(40-50)
	31.12. 2023
	«D» 
(40-50)
	«D» 
(40-50)
	«D» 
(40-50)
	«D» 
(40-50)

	1.4.
	Показатель перегруженности дорог, доли
	основной
	0,10
	31.12. 2023
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08

	1.5.
	Временной индекс, ед.
	справочный
	1,35
	31.12. 2023
	1,33
	1,27
	1,21
	1,15

	2.
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Количество ДТП, ед.
	основной
	1123
	31.12. 2023
	1003
	983
	800
	700

	2.2.
	Число раненных при ДТП (по уровню тяжести согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел.)
	справочный
	1505
	31.12. 2023
	1300
	1250
	1000
	800

	2.3.
	Число погибших при ДТП, чел
	основной
	62
	31.12. 2023
	20
	15
	0
	0

	2.4.
	Социальный риск, чел. на 100 тыс. населения
	справочный
	6,12
	31.12. 2023
	1,94
	1,52
	0,00
	0,00

	2.5.
	Транспортный риск, чел. на 10 тыс. ТС
	справочный
	2,04
	31.12. 2023
	1,20
	0,90
	0,00
	0,00

	3.
	Улучшение экологии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Объем выбросов загрязняющих веществ CO, прив. г/км
	справочный
	0,131
	31.12. 2023
	0,213
	0,226
	0,280
	0,321

	4.
	Повышение грузооборота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Объем (количество) груза, млн т
	справочный
	10
	31.12. 2023
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	5.
	Оптимизация пассажироперевозок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Количество пассажиров, тыс. чел.
	справочный
	222 330
	31.12. 2023
	247 550
	257 550
	237 501
	225 626

	5.2.
	Средняя скорость движения транспортных средств общего пользования, км/ч
	справочный
	17,51
	31.12. 2023
	18,9
	19,09
	19,69
	20,33

	6.
	Загруженность дорог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Протяженность участков дорожной сети агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км
	основной
	64
	31.12. 2023
	52
	48
	44
	35


2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2023 год, уровень автомобилизации Волгоградской области составил 433,8 автомобилей на 1000 жителей. Это четвертое место среди субъектов Российской Федерации. Но с учетом информации приведенной в п.1.5 для г.о. Волгограда принимается уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Рост уровня автомобилизации является одним из основных факторов, влияющих на развитие транспортной инфраструктуры. Однако темпы развития транспортной инфраструктуры не соответствуют темпам роста уровня автомобилизации в виду финансовых и временных ограничений реализации мероприятий для транспортной инфраструктуры. 

Принимая дальнейший рост уровня автомобилизации г.о. Волгограда в соответствии с общим трендом по росту уровня автомобилизации в Южном федеральном округе, уровень автомобилизации к 2025 можно оценить на уровне 335 автомобилей на 1000 жителей. А к 2030 и 2035 году уровень автомобилизации можно оценить на уровне 370 и 405 автомобилей на 1000 жителей соответственно. На рисунке 2.5.1 представлен график оценки роста уровня автомобилизации.

[image: image53.png]50

350

300

20

0

150

100



[image: image54.png]



Рисунке 2.5.1 – Прогноз уровня автомобилизации г.о. Волгограда

Таким образом, прирост количества транспортных средств для г.о. Волгограда в 2025 году может составить 11,7%. На среднесрочную и долгосрочную перспективы прирост уровня автомобилизации может составить 20,5% (2031 г.) и 28,9% (2035 г.). 

При этом количество поездок, совершаемых на индивидуальном транспорте, также ежегодно будет увеличиваться. На рисунке 2.5.2 представлены прогнозы корреспонденций личным транспортом и общественным транспортом, вычисленные на транспортной модели.

 [image: image55.emf]721 076

729 225

748 978

768 858

788 865

829 512,349

869 228,352

783 761

775 612

761 501

747 262

732 897

721 943

704 496

2022 2021 2023 2030 2024 2035 2025

Количество суточных корреспонденций личным транспортом

Количество суточных корреспонденций общественным транспортом


[image: image56.emf]721 076

729 225

748 978

768 858

788 865

829 512,349

869 228,352

783 761

775 612

761 501

747 262

732 897

721 943

704 496

2022 2021 2023 2030 2024 2035 2025

Количество суточных корреспонденций личным транспортом

Количество суточных корреспонденций общественным транспортом


Рисунок 2.5.2 – Корреспонденции личным и общественным транспортом

С учетом выше указанного и с использованием средств транспортного моделирования сделан прогноз параметров дорожного движения на перспективные года – Таблица 2.5.1.
Таблица 2.5.1 – Прогноз параметров дорожного движения на перспективные года

	№ п/п
	Расчетный сетевой параметр
	2025 год
	2030 год
	2035 год

	1
	Средняя загруженность всей сети, %
	4,18
	3,81
	3,8

	2
	Общая протяженность поездок, км
	1 758 440
	1 533 180
	1 542 700

	
	Количество корреспонденций личным транспортом, поездок в сут.
	788 865
	829 512,349
	869 228,352

	3
	Время в пути для всех поездок, мин
	3 150 912 600
	2 874 059 100
	2 690 703 900

	4
	Средняя скорость всех поездок, км/час
	40,54
	40,81
	40,7

	5
	Общая длина маршрутов ОТ, км
	6 960
	6 960
	6 960

	6
	Количество корреспонденций общественным транспортом, поездок в сут.
	732 897
	721 943
	704 496

	7
	Средняя длина поездки ОТ, км
	10,8
	10,8
	10,8

	8
	Среднее время в пути на ОТ, мин.
	34
	33
	32


2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

Согласно Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 1-р, на 2024 год устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения, а к 2030 году – 0 погибших на 100 тыс. населения. 

Таким образом, для достижения нулевого значения показателя социального риска необходима реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижения тяжести их последствий. Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице ниже.

Таблица 2.6.1 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения

	Год
	Количество ДТП, ед.
	Число раненных при ДТП*
	Число погибших при ДТП, чел.
	Социальный риск, чел. на 100 тыс. населения
	Транспортный риск, чел. на 10 тыс. ТС

	2024
	1003
	1300
	40
	4,00
	1,20

	2025
	983
	1250
	31
	3,02
	0,90

	2030
	800
	1000
	0
	0,00
	0,00

	2035
	700
	800
	0
	0,00
	0,00


*по уровню тяжести согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задача оптимизации экологической ситуации в городе требует реализации комплекса мероприятий:

· оптимизации планировочной структуры города, организации рационального транспортно-дорожного движения за счет перераспределения транспортных маршрутов, что поможет разгрузить основные магистрали города, на которых образуются заторы, что приведет к значительному уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу;

· строительства новых магистралей-дублеров для организации перевозок из периферийных районов в центральные части города и организации грамотных развязок на пересечении улиц и магистралей различного назначения. Это, в свою очередь, значительно сократит количество перекрестков, на которых образуется большое скопление машин, и также разгрузит основные пути сообщения;

· осуществления контроля за техническим состоянием транспортных средств и качеством потребляемого топлива, поскольку неправильная работа двигателя и других деталей автомобиля приводит к увеличению вредных выбросов;

· осуществления постоянного контроля за техническим состоянием дорожного полотна;

· внедрения современных фитотехнологий в озеленении примагистральных территорий, что обеспечит комфортное проживание населения вблизи транспортных магистралей.

С применением средств транспортного моделирования и в соответствии с ГОСТ Р 56162-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу» сделан прогноз экологической ситуации в г.о. Волгограде по выбросу СО, как основного загрязняющего вещества от транспортных средств. На рисунках 2.7.1-2.7.3 представлены картограммы выборов СО. В таблице 2.7.1 приведены прогнозные показатели по выбросу СО.

[image: image57.png][U————





Рисунок 2.7.1 - Картограмма выборов СО на 2025 г.

[image: image58.png][Empes—





Рисунок 2.7.2 - Картограмма выборов СО на 2030 г.

[image: image59.png]



Рисунок 2.7.3 - Картограмма выборов СО на 2035 г.

Таблица 2.7.1 - Прогнозные показатели по выбросу СО

	№
	Наименование
	2024
	2025
	2030
	2035

	1
	Объем выбросов загрязняющих вещества CO2, прив. г/км
	0,213
	0,226
	0,280
	0,321


Из приведенных данных видно, что экологическая ситуация в г.о. Волгограде ежегодно будет ухудшаться. Причиной ухудшения является ежегодное увеличение поездок жителями на автотранспорте и рост автомобилизации (см. п.2.5). Однако стоит отметить, что с введением 3-й Продольной магистрали в долгосрочном периоде в центральной части города наблюдается улучшение экологической ситуации. 
3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Принципиальными вариантами развития транспортной инфраструктуры города-героя Волгограда являются следующие:

1) Инерционный сценарий, который основывается на сохранении текущих показателей развития и функционирования, существующих условий и особенностей городской инфраструктуры и системы управления. В рамках данного сценария не предусмотрен модернизационно-технологический рывок и масштабное внедрение инновационных механизмов. При реализации данного сценария не формируются долгосрочные цели и ориентиры развития, а функционируют на основе сложившейся текущей ситуации. Мероприятия инерционного сценария и их оценка представлены в таблице 3.1.

2) Прогрессивный сценарий, который характеризуется значительным повышением расходов на развитие транспортной системы. При этом такой вариант предполагает значительно более сложную модель управления развитием транспорта. Он связан с инвестированием в проекты. Значительный импульс получит развитие пассажирского транспорта общего пользования, прежде всего это относится к развитию скоростных и перевозок, а также реализация платного парковочного пространства. Инновационный вариант развития транспортной системы характеризуется значительным усилением требований к экологичности и энергоэффективности развития транспорта, что предполагает изменение структуры используемых топливно-энергетических ресурсов. Мероприятия прогрессивного сценария и их оценка представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.1 - Мероприятия инерционного сценария и их оценка
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Всего, тыс. руб.
	Хар-ки объекта

	Развитие улично-дорожной сети

	1
	Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс 
	Всего, в том числе:
	5 778 092,20
	6,5

	
	
	бюджет Волгограда
	 
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	724 124,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	5 053 968,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	2
	Строительство нулевой продольной магистрали от ул. Маршала Крылова до ул. Михайлова 
	Всего, в том числе:
	11 000 000,00
	6

	
	
	бюджет Волгограда
	 
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	11 000 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	

	3
	Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	453 980,52
	2,195

	
	
	бюджет Волгограда
	4 539,81
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	449 440,71
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	4
	Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль)
	Всего, в том числе:
	445 018,33
	4,235

	
	
	бюджет Волгограда
	4 450,20
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	440 568,13
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	5
	Реконструкция автомобильной дороги "З-я продольная магистраль" км 4+800 - км 7+000
	Всего, в том числе:
	334 000,00
	2,1

	
	
	бюджет Волгограда
	55 000,00
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	279 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	6
	Строительство автомобильной дороги III Продольная магистраль в границах от ул. Нежданова до 40 лет ВЛКСМ г. Волгограда (IV этап)
	Всего, в том числе:
	24 000 000,00
	6,1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 200 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	22 800 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	7
	Строительство автомобильной дороги "Обход города Волгограда. Южная часть"
	Всего, в том числе:
	45 000 000,00
	46,8

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	45 000 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	8
	Строительство дороги по ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	126 110,80
	0,573

	
	
	бюджет Волгограда
	122,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	125 988,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	9
	Внутренние проезды ТП Сколково
	Всего, в том числе:
	292 002,02
	1,815

	
	
	бюджет Волгограда
	292,021
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	291 710,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	

	10
	Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей
	Всего, в том числе:
	279 306,30
	1,275

	
	
	бюджет Волгограда
	279,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	279 027,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	11
	Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	1 043 611,40
	6,425

	
	
	бюджет Волгограда
	983,1
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 042 628,30
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	12
	Реконструкция пр. Бузулукский и ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	379 698,10
	1,85

	
	
	бюджет Волгограда
	364,9
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	379 333,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	13
	Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап»
	Всего, в том числе:
	1 249 678,98
	1,441

	
	
	бюджет Волгограда
	3 465,72
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	21 575,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1 224 638,06
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	14
	Строительство ул. Родниковая от улицы № 10 до границы земельного участка № 34:34:060014:1104 в Советском р-не г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	129 822,52
	0,517

	
	
	бюджет Волгограда
	710,08401
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 840,44
	

	
	
	Федеральный бюджет
	126 272,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	15
	Строительство улицы № 10 от ул. им. Добрушина до улицы № 2 в Советском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	77 869,07
	0,26

	
	
	бюджет Волгограда
	465,51268
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 862,06
	

	
	
	Федеральный бюджет
	75 541,50
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	16
	Строительство автодороги по ул. им. К.Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К.Жукова в Дзер​жинском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	193 056,11
	0,621

	
	
	бюджет Волгограда
	2 928,41
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	3 616,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	186 511,70
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	17
	Строительство автодороги по улицам № 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	303 000,00
	0,86

	
	
	бюджет Волгограда
	303
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	5 757,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	296 940,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	18
	Строительство улицы № 3 от автомобильной дороги по улице № 10 (согласно ППиМТ) до границ земельного участка № 34:34:060014:8253 в Советском р-не г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	392 026,90
	0,3975

	
	
	бюджет Волгограда
	392
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	7 448,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	384 186,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	19
	Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	224 499,60
	0,47775

	
	
	бюджет Волгограда
	4 108,00
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	4 834,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	215 557,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	20
	Строительство автодороги по ул. Космонавтов, от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	279 957,80
	0,836

	
	
	бюджет Волгограда
	2 693,40
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	5 273,30
	

	
	
	Федеральный бюджет
	271 991,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	21
	Строительство ул. им. Абадиева от ул. им. Кортоева до границы участка № 34:34:030070:6288 и от границы участка № 34:34:030070:6299 до Бульвара 30-летия Победы в Дзержинском районе гор. Волгограда
	Всего, в том числе:
	56 200,00
	0,275

	
	
	бюджет Волгограда
	56,2
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 067,80
	

	
	
	Федеральный бюджет
	55 076,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	22
	Строительство ул. им. Кортоева от ул. им. Землячки до границ участка № 34:34:030070:6299 и от ул. им. Абадиева до ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе гор. Волгограда
	Всего, в том числе:
	90 800,00
	0,445

	
	
	бюджет Волгограда
	90,8
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 725,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	88 984,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	23
	Пешеходная эстакада через III Продольную магистраль в районе ул. Космонавтов в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	101 319,80
	0,036

	
	
	бюджет Волгограда
	101,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 925,10
	

	
	
	Федеральный бюджет
	99 293,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	24
	Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	111 787,50
	0,815

	
	
	бюджет Волгограда
	111,8
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 124,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	109 551,70
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	25
	Строительство улицы № 9 от автомобильной дороги по ул. им. Степанищева до границ кадастрового квартала № 34:34:060013 в Советском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	694 870,00
	1,44505

	
	
	бюджет Волгограда
	694,9
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	13 202,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	680 972,60
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	26
	Строительство улицы № 1 от улицы им. Владимира Петровского до границы земельного участка 34:34:000000:122 в Советском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	260 000,00
	0,3975

	
	
	бюджет Волгограда
	260
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	4 940,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	254 800,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	27
	Строительство улицы № 7 от ул. № 6 до границы земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	550 000,00
	0,8

	
	
	бюджет Волгограда
	550
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	10 450,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	539 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	28
	Строительство улицы № 6 от ул. № 9 в границах земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	650 000,00
	1

	
	
	бюджет Волгограда
	650
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	12 350,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	637 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	29
	Участок улицы Майкопская от улицы Базисная до угла поворота вдоль р. Волга в сторону центральной части города в Ворошиловском районе города Волгограда
	Всего, в том числе:
	123 000,00
	0,25

	
	
	бюджет Волгограда
	123
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 337,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	120 540,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	30
	Строительство автомобильной дороги по ул. Мирная в Ворошиловском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	29 239,90
	0,22

	
	
	бюджет Волгограда
	29,2
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	555,6
	

	
	
	Федеральный бюджет
	28 655,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	31
	Строительство участка дороги по ул. 8-й Воздушной Армии от здания торгового центра (по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 28а) до ул. им. комиссара Хорошева
	Всего, в том числе:
	52 993,70
	0,33835

	
	
	бюджет Волгограда
	1 294,70
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	983,3
	

	
	
	Федеральный бюджет
	50 715,70
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	32
	Строительство автомобильной дороги по ул. Тормосиновская, ул. Криворожская и ул. Комиссара Бирюкова
	Всего, в том числе:
	373 719,00
	1,95

	
	
	бюджет Волгограда
	373,7
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	7 100,70
	

	
	
	Федеральный бюджет
	366 244,60
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	33
	Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	1 600 000,00
	1,05

	
	
	бюджет Волгограда
	1 600,00
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	30 400,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1 568 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	34
	Реконструкция ул. Грибанова в границах от ул. им. Шумского до ул. им. Курсекова в Советском р-не г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	115 238,60
	0,40014

	
	
	бюджет Волгограда
	115,2
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 189,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	112 933,90
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	35
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бакинская в границах от пр. им. В.И.Ленина до железной дороги в Центральном районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	75 300,00
	0,57

	
	
	бюджет Волгограда
	75,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 430,70
	

	
	
	Федеральный бюджет
	73 794,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	36
	Реконструкция ул. Тракторостроителей в Тракторозаводском районе города Волгограда 
	Всего, в том числе:
	30 000,00
	2,55

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	30 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	37
	Реконструкция ул. Чистоозерной
	Всего, в том числе:
	33 000,00
	4,1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	33 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	38
	Строительство ул. Дегтярева в Тракторозаводском районе города Волгограда
	Всего, в том числе:
	15 000,00
	0,8

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	15 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по развитию УДС
	Всего, в том числе:
	96 944 199,16
	 

	
	бюджет Волгограда
	87 223,86
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	16 435 808,13
	

	
	Федеральный бюджет
	80 421 167,16
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Мероприятия ИТС

	1
	Приобретение дорожной лаборатории
	Всего, в том числе:
	16 699,00
	1

	
	(1 ед.)
	бюджет Волгограда
	16 699,00
	

	
	 
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	 
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	 
	Внебюджетные источники
	0
	

	2
	Расширение подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков (18 пересечений, 62 детектора)
	Всего, в том числе:
	38 300,00
	62

	
	 
	бюджет Волгограда
	38 300,00
	

	
	Расширение подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков (18 пересечений, 62 детектора)
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	 
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	 
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по мероприятиям ИТС
	Всего, в том числе:
	54 999,00
	 

	
	бюджет Волгограда
	54 999,00
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Локально-реконструкционные мероприятия

	1
	Устранение угроз безопасности и повышению безопасности дорожного движения
	Всего, в том числе:
	15 000,00
	 

	
	 
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	 
	Бюджет Волгоградской области
	15 000,00
	

	
	 
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	 
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по локально-реконструкционным мероприятиям
	Всего, в том числе:
	15 000,00
	 

	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	15 000,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по мероприятиям краткосрочного периода
	Всего, в том числе:
	97 014 198,16
	 

	
	бюджет Волгограда
	142 222,86
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	16 450 808,13
	

	
	Федеральный бюджет
	80 421 167,16
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	


Таблица 3.2 - Мероприятия прогрессивного сценария и их оценка 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Всего, тыс. руб.
	Хар-ки объекта

	Развитие улично-дорожной сети

	1
	Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс 
	Всего, в том числе:
	5 778 092,20
	6,5

	
	
	бюджет Волгограда
	 
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	724 124,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	5 053 968,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	2
	Строительство нулевой продольной магистрали от ул. Маршала Крылова до ул. Михайлова 
	Всего, в том числе:
	11 000 000,00
	6

	
	
	бюджет Волгограда
	 
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	11 000 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	

	3
	Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	453 980,52
	2,195

	
	
	бюджет Волгограда
	4 539,81
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	449 440,71
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	4
	Реконструкция улицы Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль)
	Всего, в том числе:
	445 018,33
	4,235

	
	
	бюджет Волгограда
	4 450,20
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	440 568,13
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	5
	Реконструкция автомобильной дороги "З-я продольная магистраль" км 4+800 - км 7+000
	Всего, в том числе:
	334 000,00
	2,1

	
	
	бюджет Волгограда
	55 000,00
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	279 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	6
	Строительство автомобильной дороги III Продольная магистраль в границах от ул. Нежданова до 40 лет ВЛКСМ г. Волгограда (IV этап)
	Всего, в том числе:
	24 000 000,00
	6,1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 200 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	22 800 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	7
	Строительство автомобильной дороги "Обход города Волгограда. Южная часть"
	Всего, в том числе:
	45 000 000,00
	46,8

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	45 000 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	8
	Строительство дороги по ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	126 110,80
	0,573

	
	
	бюджет Волгограда
	122,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	125 988,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	9
	Внутренние проезды ТП Сколково
	Всего, в том числе:
	292 002,02
	1,815

	
	
	бюджет Волгограда
	292,021
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	291 710,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	

	10
	Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей
	Всего, в том числе:
	279 306,30
	1,275

	
	
	бюджет Волгограда
	279,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	279 027,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	11
	Реконструкция ул. Ангарская в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	1 043 611,40
	6,425

	
	
	бюджет Волгограда
	983,1
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 042 628,30
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	12
	Реконструкция пр. Бузулукский и ул. Авторемонтная в границах от шоссе Авиаторов до ул. Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	379 698,10
	1,85

	
	
	бюджет Волгограда
	364,9
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	379 333,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	13
	Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап»
	Всего, в том числе:
	1 249 678,98
	1,441

	
	
	бюджет Волгограда
	3 465,72
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	21 575,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1 224 638,06
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	14
	Строительство ул. Родниковая от улицы № 10 до границы земельного участка № 34:34:060014:1104 в Советском р-не г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	129 822,52
	0,517

	
	
	бюджет Волгограда
	710,08401
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 840,44
	

	
	
	Федеральный бюджет
	126 272,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	15
	Строительство улицы № 10 от ул. им. Добрушина до улицы № 2 в Советском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	77 869,07
	0,26

	
	
	бюджет Волгограда
	465,51268
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 862,06
	

	
	
	Федеральный бюджет
	75 541,50
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	16
	Строительство автодороги по ул. им. К.Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К.Жукова в Дзер​жинском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	193 056,11
	0,621

	
	
	бюджет Волгограда
	2 928,41
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	3 616,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	186 511,70
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	17
	Строительство автодороги по улицам № 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	303 000,00
	0,86

	
	
	бюджет Волгограда
	303
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	5 757,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	296 940,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	18
	Строительство улицы № 3 от автомобильной дороги по улице № 10 (согласно ППиМТ) до границ земельного участка № 34:34:060014:8253 в Советском р-не г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	392 026,90
	0,3975

	
	
	бюджет Волгограда
	392
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	7 448,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	384 186,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	19
	Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	224 499,60
	0,47775

	
	
	бюджет Волгограда
	4 108,00
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	4 834,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	215 557,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	20
	Строительство автодороги по ул. Космонавтов, от ул. 51-й Гвардейской до ул. Землячки в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	279 957,80
	0,836

	
	
	бюджет Волгограда
	2 693,40
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	5 273,30
	

	
	
	Федеральный бюджет
	271 991,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	21
	Строительство ул. им. Абадиева от ул. им. Кортоева до границы участка № 34:34:030070:6288 и от границы участка № 34:34:030070:6299 до Бульвара 30-летия Победы в Дзержинском районе гор. Волгограда
	Всего, в том числе:
	56 200,00
	0,275

	
	
	бюджет Волгограда
	56,2
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 067,80
	

	
	
	Федеральный бюджет
	55 076,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	22
	Строительство ул. им. Кортоева от ул. им. Землячки до границ участка № 34:34:030070:6299 и от ул. им. Абадиева до ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе гор. Волгограда
	Всего, в том числе:
	90 800,00
	0,445

	
	
	бюджет Волгограда
	90,8
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 725,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	88 984,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	23
	Пешеходная эстакада через III Продольную магистраль в районе ул. Космонавтов в Дзержинском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	101 319,80
	0,036

	
	
	бюджет Волгограда
	101,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 925,10
	

	
	
	Федеральный бюджет
	99 293,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	24
	Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	111 787,50
	0,815

	
	
	бюджет Волгограда
	111,8
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 124,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	109 551,70
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	25
	Строительство улицы № 9 от автомобильной дороги по ул. им. Степанищева до границ кадастрового квартала № 34:34:060013 в Советском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	694 870,00
	1,44505

	
	
	бюджет Волгограда
	694,9
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	13 202,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	680 972,60
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	26
	Строительство улицы № 1 от улицы им. Владимира Петровского до границы земельного участка 34:34:000000:122 в Советском районе г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	260 000,00
	0,3975

	
	
	бюджет Волгограда
	260
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	4 940,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	254 800,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	27
	Строительство улицы № 7 от ул. № 6 до границы земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	550 000,00
	0,8

	
	
	бюджет Волгограда
	550
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	10 450,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	539 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	28
	Строительство улицы № 6 от ул. № 9 в границах земельного участка № 343406001327 в Советском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	650 000,00
	1

	
	
	бюджет Волгограда
	650
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	12 350,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	637 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	29
	Участок улицы Майкопская от улицы Базисная до угла поворота вдоль р. Волга в сторону центральной части города в Ворошиловском районе города Волгограда
	Всего, в том числе:
	123 000,00
	0,25

	
	
	бюджет Волгограда
	123
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 337,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	120 540,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	30
	Строительство автомобильной дороги по ул. Мирная в Ворошиловском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	29 239,90
	0,22

	
	
	бюджет Волгограда
	29,2
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	555,6
	

	
	
	Федеральный бюджет
	28 655,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	31
	Строительство участка дороги по ул. 8-й Воздушной Армии от здания торгового центра (по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии, 28а) до ул. им. комиссара Хорошева
	Всего, в том числе:
	52 993,70
	0,33835

	
	
	бюджет Волгограда
	1 294,70
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	983,3
	

	
	
	Федеральный бюджет
	50 715,70
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	32
	Строительство автомобильной дороги по ул. Тормосиновская, ул. Криворожская и ул. Комиссара Бирюкова
	Всего, в том числе:
	373 719,00
	1,95

	
	
	бюджет Волгограда
	373,7
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	7 100,70
	

	
	
	Федеральный бюджет
	366 244,60
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	33
	Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	1 600 000,00
	1,05

	
	
	бюджет Волгограда
	1 600,00
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	30 400,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1 568 000,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	34
	Реконструкция ул. Грибанова в границах от ул. им. Шумского до ул. им. Курсекова в Советском р-не г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	115 238,60
	0,40014

	
	
	бюджет Волгограда
	115,2
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 189,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	112 933,90
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	35
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бакинская в границах от пр. им. В.И.Ленина до железной дороги в Центральном районе Волгограда
	Всего, в том числе:
	75 300,00
	0,57

	
	
	бюджет Волгограда
	75,3
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 430,70
	

	
	
	Федеральный бюджет
	73 794,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	36
	Реконструкция ул. Тракторостроителей в Тракторозаводском районе города Волгограда 
	Всего, в том числе:
	30 000,00
	2,55

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	30 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	37
	Реконструкция ул. Чистоозерной
	Всего, в том числе:
	33 000,00
	4,1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	33 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	38
	Строительство ул. Дегтярева в Тракторозаводском районе города Волгограда
	Всего, в том числе:
	15 000,00
	0,8

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	15 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по развитию УДС
	Всего, в том числе:
	96 944 199,16
	 

	
	бюджет Волгограда
	87 223,86
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	16 435 808,13
	

	
	Федеральный бюджет
	80 421 167,16
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Организация парковочного пространства

	1
	Внедрение платного парковочного пространства на территории Центрального района г. Волгограда
	Всего, в том числе:
	34 048,20
	 

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	34 048,20
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	2
	Оборудование площадок для размещения бесплатных перехватывающих парковок 
	Всего, в том числе:
	72 890,00
	 

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	72 890,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по организации парковочного пространства
	Всего, в том числе:
	106 938,20
	 

	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	106 938,20
	

	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Мероприятия ИТС

	1
	Приобретение дорожной лаборатории
	Всего, в том числе:
	16 699,00
	1

	
	(1 ед.)
	бюджет Волгограда
	16 699,00
	

	
	 
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	 
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	 
	Внебюджетные источники
	0
	

	2
	Расширение подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков (18 пересечений, 62 детектора)
	Всего, в том числе:
	38 300,00
	62

	
	 
	бюджет Волгограда
	38 300,00
	

	
	Расширение подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков (18 пересечений, 62 детектора)
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	 
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	 
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по мероприятиям ИТС
	Всего, в том числе:
	54 999,00
	 

	
	бюджет Волгограда
	54 999,00
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Локально-реконструкционные мероприятия

	1
	Устранение угроз безопасности и повышению безопасности дорожного движения
	Всего, в том числе:
	15 000,00
	 

	
	 
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	 
	Бюджет Волгоградской области
	15 000,00
	

	
	 
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	 
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по локально-реконструкционным мероприятиям
	Всего, в том числе:
	15 000,00
	 

	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	15 000,00
	

	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Развитие общественного транспорта

	1
	Реконструкция объекта «Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова»
	Всего, в том числе:
	2 520 025,99
	19,8

	
	
	бюджет Волгограда
	3 520,99
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	2 515 661,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	844
	

	2
	Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Римского-Корсакова – 10-й Дивизии НКВД (маршрут № 2)»
	Всего, в том числе:
	328 812,61
	7

	
	
	бюджет Волгограда
	82,61311
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	246 199,50
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	82 530,50
	

	3
	Реконструкция объекта «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Верхоянская – проспект Ленина (маршрут № 13)»
	Всего, в том числе:
	63 000,00
	7,2

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	51 653,40
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	11 346,60
	

	4
	Реконструкция подземных станций (замена 4 эскалаторов)
	Всего, в том числе:
	208 000,00
	4

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	82 560,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	125 440,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	5
	Реконструкция тяговых подстанций (для СТ не менее 4 ед. – ТП-12, ТП-13, ТП-2, ТП-4; для трамваев – не менее 7 ед. ТП-20, ТП-14, ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-11, ТП-9)
	Всего, в том числе:
	806 453,00
	11

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	559 857,60
	

	
	
	Федеральный бюджет
	122 627,30
	

	
	
	Внебюджетные источники
	123 968,10
	

	6
	Реконструкция объекта «Депо № 3»
	Всего, в том числе:
	367 306,51
	1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	31 965,41
	

	
	
	Федеральный бюджет
	80 880,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	254 461,10
	

	7
	Приобретение подвижного состава не менее 12 ед. 3-секционных трамваев: 
	Всего, в том числе:
	2 047 680,00
	12

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	89 736,70
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	1 957 943,30
	

	8
	Приобретение подвижного состава не менее 50 ед. 1-секционных трамваев
	Всего, в том числе:
	3 783 988,77
	50

	
	
	бюджет Волгограда
	3 988,77
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	324 779,79
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3 199 052,81
	

	
	
	Внебюджетные источники
	256 167,40
	

	9
	Приобретение троллейбусов: 
	Всего, в том числе:
	3 203 200,00
	112

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	3 203 200,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	10
	Приобретение автобусов
	Всего, в том числе:
	1 116 021,99
	60

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 116 021,99
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	11
	Приобретение нового подвижного состава: автобусы большого класса (по программе БКД)
	Всего, в том числе:
	723 180,00
	136

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	723 180,00
	

	12
	Приобретение электробусов 
	Всего, в том числе:
	960 960,96
	20

	
	
	бюджет Волгограда
	960,96096
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	19 200,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	940 800,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	13
	Приобретение зарядных станций
	Всего, в том числе:
	90 090,09
	4

	
	
	бюджет Волгограда
	90,09009
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	1 800,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	88 200,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	14
	Разработка проекта создания унифицированной тарифно-билетной системы на территории Волгоградской агломерации
	Всего, в том числе:
	0
	1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	15
	Повышение доли безналичной оплаты до 90%
	Всего, в том числе:
	0
	90

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	16
	Создание единой системы контроля и управления системой общественного транспорта Волгоградской агломерации
	Всего, в том числе:
	0
	1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	17
	Строительство ТПУ «Северный» в районе пересечения ул. Тракторостроителей и ул. Михайлова
	Всего, в том числе:
	74 000,00
	1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	74 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	18
	Строительство ТПУ «Мамаев Курган»
	Всего, в том числе:
	120 000,00
	1

	
	
	бюджет Волгограда
	0
	

	
	
	Бюджет Волгоградской области
	120 000,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	

	Итого по развитию общественного транспорта
	Всего, в том числе:
	16 412 719,93
	 

	
	бюджет Волгограда
	8 643,42
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	8 436 635,40
	

	
	Федеральный бюджет
	4 557 000,11
	

	
	Внебюджетные источники
	3 410 441,00
	

	Итого по мероприятиям краткосрочного периода
	Всего, в том числе:
	113 533 856,28
	 

	
	бюджет Волгограда
	150 866,29
	

	
	Бюджет Волгоградской области
	24 994 381,73
	

	
	Федеральный бюджет
	84 978 167,27
	

	
	Внебюджетные источники
	3 410 441,00
	


Стоимость мероприятий инерционного сценария составляет 97 014 198,16 тыс. руб., а прогрессивного сценария – 113 533 856,28 тыс. руб. Прогрессивный сценарий дороже инерционного на 14,55%.

Мероприятия инерционного и прогрессивного сценариев были погружены в транспортную модель, на который производилось моделирование развития транспортной ситуации перспективных лет. По результату моделирована были определены показатели для сравнения эффективности 2-х сценариев развития г.о. Волгограда. В таблицах 3.3-3.5 представлены сравнительные показатели инерционного и прогрессивного сценариев.

Из таблицы 3.5 видно, что прогрессивный сценарий имеет наилучшие показатели по сравнению с инерционным сценарием в среднем на 12%. Мероприятия, связанные с повышением эффективности общественного транспорта и введением парковочного пространства, создают положительный эффект. Таким образом, увеличение стоимости мероприятий на 14,55% дает улучшение показателей транспортной ситуации на 12%. Вследствие этого для реализации принимается прогрессивный сценарий.

Таблица 3.3 – Показатели инерционного сценария 

	№ п/п
	Расчетный сетевой параметр
	2022 год
	2025 год
	2030 год
	2035 год

	
	
	(базовый)
	
	
	

	Общие показатели

	1
	Средняя загруженность всей сети, %
	4,37
	4,68
	4,27
	4,26

	2
	Общая протяженность поездок, км
	1 822 140,00
	1 969 452,80
	1 734 026,58
	1 746 336,40

	3
	Время в пути для всех поездок, мин
	3 482 677 800
	3 529 022 112
	3 276 427 374
	3 040 495 407

	Индивидуальный транспорт

	4
	Средняя скорость движения транспортных средств, км/час
	40,45
	38,87
	39,51
	40,10

	5
	Протяженность участков дорожной сети агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км
	64
	54
	50
	39,55

	6
	Средняя задержка транспортных средств, час/км
	0,02
	0,022
	0,021
	0,020

	7
	Показатель перегруженности дорог, доли
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09

	8
	Временной индекс, ед.
	1,35
	1,43
	1,37
	1,30

	Обеспечение безопасности дорожного движения

	9
	Количество ДТП, ед.
	1 101
	1101
	904
	791

	10
	Число раненных при ДТП (по уровню тяжести согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел)
	1 505
	1400
	1130
	904

	11
	Число погибших при ДТП, чел
	62
	31
	0
	0

	12
	Социальный риск, чел. на 100 тыс. населения
	6,1
	3
	0
	0

	13
	Транспортный риск, чел. на 10 тыс. ТС
	2
	1
	0
	0

	Общественный транспорт

	14
	Общая длина маршрутов ОТ, км
	8 733,27
	8 733,27
	8 733,27
	8 733,27

	15
	Количество пассажиров, тыс. чел.


	222 330 000,00
	203 000 000,00
	187 536 000,00
	167 432 800,00

	16
	Средняя длина поездки ОТ, км
	10,80
	10,80
	10,80
	10,80

	17
	Среднее время в пути на ОТ, мин
	37,00
	35,55
	36,14
	36,68

	18
	Средняя скорость движения транспортных средств общего пользования, км/ч
	17,51
	18,23
	17,93
	17,67

	Грузовой транспорт

	19
	Объем (количество) груза, млн т
	10
	10,3
	10,3
	10,3

	Экология

	20
	Объем выбросов загрязняющего веществ CO2, прив. г/км
	0,131
	0,253
	0,316
	0,363


Таблица 3.4 – Показатели прогрессивного сценария 
	№ п/п
	Расчетный сетевой параметр
	2019 год
	2025 год
	2030 год
	2035 год

	
	
	(базовый)
	
	
	

	Общие показатели

	1
	Средняя загруженность всей сети, %
	4,37
	4,18
	3,81
	3,80

	2
	Общая протяженность поездок, км
	1 822 140,00
	1 758 440,00
	1 533 180,00
	1 542 700,00

	3
	Время в пути для всех поездок, мин
	3 482 677 800
	3 150 912 600
	2 874 059 100
	2 690 703 900

	Индивидуальный транспорт

	4
	Средняя скорость движения транспортных средств, км/час
	40,45
	40,54
	40,81
	40,70

	5
	Протяженность участков дорожной сети агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км
	64
	48
	44
	35

	6
	Средняя задержка транспортных средств, час/км
	0,02
	0,02
	0,019
	0,018

	7
	Показатель перегруженности дорог, доли
	0,10
	0,09
	0,08
	0,08

	8
	Временной индекс, ед.
	1,35
	1,27
	1,21
	1,15

	Обеспечение безопасности дорожного движения

	9
	Количество ДТП, ед.
	1 123
	983
	800
	700

	10
	Число раненных при ДТП (по уровню тяжести согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел)
	1 505
	1 250
	1 000
	800

	11
	Число погибших при ДТП, чел
	62
	31
	0
	0

	12
	Социальный риск, чел. на 100 тыс.населения
	6
	3
	0
	0

	13
	Транспортный риск, чел. на 10 тыс.ТС
	2
	1
	0
	0

	Общественный транспорт

	14
	Общая длина маршрутов ОТ, км
	8 733
	6 960
	6 960
	6 960

	15
	Количество пассажиров, тыс. чел.
	222 330 000
	257 550 041
	237 501 164
	225 626 105

	16
	Средняя длина поездки ОТ, км
	10,80
	10,82
	10,83
	10,84

	17
	Среднее время в пути на ОТ, мин
	37,00
	34,00
	33,00
	32,00

	18
	Средняя скорость движения транспортных средств общего пользования, км/ч
	17,51
	19,09
	19,69
	20,33

	Грузовой транспорт

	19
	Объем (количество) груза, млн т
	10
	10,3
	10,3
	10,3

	Экология

	20
	Объем выбросов загрязняющего веществ CO2, прив. г/км
	0,131
	0,226
	0,280
	0,321


Таблица 3.5 – Сравнение показателей прогрессивного и инерционного сценария

	№ п/п
	Расчетный сетевой параметр
	2025 год
	2030 год
	2035 год

	
	
	
	
	
	

	Общие показатели
	

	1
	Средняя загруженность всей сети, %
	-12%
	-12%
	-12%
	

	2
	Общая протяженность поездок, км
	-12%
	-13%
	-13%
	

	3
	Время в пути для всех поездок, мин
	-12%
	-14%
	-13%
	

	Индивидуальный транспорт
	

	4
	Средняя скорость движения транспортных средств, км/час
	4%
	3%
	1%
	

	5
	Протяженность участков дорожной сети агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км
	-12%
	-13%
	-13%
	

	6
	Средняя задержка транспортных средств, час/км
	-12%
	-13%
	-13%
	

	7
	Показатель перегруженности дорог, доли
	-12%
	-13%
	-13%
	

	8
	Временной индекс, ед.
	-12%
	-13%
	-13%
	

	Обеспечение безопасности дорожного движения
	

	9
	Количество ДТП, ед.
	-12%
	-13%
	-13%
	

	10
	Число раненных при ДТП (по уровню тяжести согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н, чел)
	-12%
	-13%
	-13%
	

	11
	Число погибших при ДТП, чел
	0%
	0%
	0%
	

	12
	Социальный риск, чел. на 100 тыс.населения
	0%
	0%
	0%
	

	13
	Транспортный риск, чел. на 10 тыс.ТС
	0%
	0%
	0%
	

	Общественный транспорт
	

	14
	Общая длина маршрутов ОТ, км
	-25%
	-25%
	-25%
	

	15
	Количество пассажиров, тыс. чел.
	21%
	21%
	26%
	

	16
	Средняя длина поездки ОТ, км
	0%
	0%
	0%
	

	17
	Среднее время в пути на ОТ, мин
	-5%
	-10%
	-15%
	

	18
	Средняя скорость движения транспортных средств общего пользования, км/ч
	5%
	9%
	13%
	

	Грузовой транспорт
	

	19
	Объем (количество) груза, млн т
	0%
	0%
	0%
	

	Экология
	

	20
	Объем выбросов загрязняющего вещества CO2, прив. г/км
	-12%
	-13%
	-13%
	


	
	2
	



[image: image60.wmf][image: image61.wmf] 

 

_1753523811.xls
Диаграмма1

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022



ДТП

Погибло

Ранено

Анализ аварийности в Волгограде 2020-2022

944

58

1236

956

44

1246

963

46

1234



Лист1

				ДТП		Погибло		Ранено

		2020		944		58		1236

		2021		956		44		1246

		2022		963		46		1234

		Категория 4		4.5		2.8		5






_1719906585.doc


�












