Проект

ВОЛГОГРАДСКая городская дума

РЕШЕНИЕ

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 30.01.2024 № 7/111 «Об утверждении Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года»

В целях обеспечения решения актуальных вопросов перспективного развития города-героя Волгограда, руководствуясь статьями 24, 26 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Комплексную программу перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года, утвержденную решением Волгоградской городской Думы от 30.01.2024 № 7/111 «Об утверждении Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года», следующие изменения:

1.1. Паспорт Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года изложить в следующей редакции:

«Паспорт

## Комплексной программы перспективного развития

## города-героя Волгограда до 2034 года

| ## Наименование Программы | ## – | ## Комплексная программа перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| ## Цель Программы | ## – | ## повышение уровня и качества жизни населения Волгограда |
| ## Задачи Программы | ## – | развитие Волгограда как промышленного и экономического центра юга России; формирование транспортно-логистических центров в Волгограде; стимулирование развития в Волгограде инноваций, технологий и новой экономики; развитие Волгограда как международного образовательного центра; расширение возможностей для самореализации молодежи; организация современной системы здравоохранения в Волгограде; обеспечение комфортных условий проживания горожан; ## развитие туризма международного уровня |
| ## Исполнители Программы | ## – | администрация Волгограда при содействии и участии исполнительных органов Волгоградской области; ## организации, осуществляющие деятельность на территории Волгограда |
| ## Срок реализации Программы | ## – | 2024–2034 годы |
| ## Ожидаемые результаты реализации Программы | ## – | по направлениям реализации Программы: 1. Волгоград – промышленный и экономический центр юга России: увеличение объема инвестиций в основной капитал на 360 млрд рублей; создание 1680 новых рабочих мест. 2. Волгоград – транспортно-логистический центр: преобразование транспортной структуры города из линейной в линейно-кольцевую; увеличение скорости перемещения грузов и пассажиров в 2 раза; создание 5780 новых рабочих мест; 100% обновление подвижного состава городского общественного транспорта; строительство не менее 30 и реконструкция не менее 22 автомобильных дорог и путепроводов. 3. Волгоград – город инноваций, технологий и новой экономики: увеличение доли инноваций и научных разработок в структуре экономики Волгограда в 1,5 раза; увеличение численности работающих в IT-отрасли в 2 раза; создание 2230 новых рабочих мест. 4. Волгоград – международный образовательный центр: строительство межуниверситетского кампуса «Волга»; создание образовательно-производственных центров (кластеров); создание не менее 400 новых рабочих мест. 5. Волгоград – город возможностей для самореализации молодежи: развитие муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок»; ежегодное проведение масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре; открытие молодежных центров и не менее 14 объектов спорта; создание 1110 новых рабочих мест. 6. Волгоград – город с современной системой здравоохранения: увеличение продолжительности жизни и активного возраста населения; строительство 29 объектов здравоохранения; ремонт, реконструкция, модернизация и оснащение новым оборудованием 14 объектов здравоохранения; создание 2640 новых рабочих мест. 7. Волгоград – комфортный город для жизни населения: строительство не менее 5,6 млн кв. м комфортабельного жилья; улучшение жилищных условий 38,7 тыс. жителей Волгограда за счет расселения 769 аварийных домов общей площадью 597 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда; обеспечение возможности обучения всех обучающихся в одну смену благодаря строительству 11 общеобразовательных организаций; обеспечение местами в детских дошкольных образовательных учреждениях всех детей в возрасте от 2 лет благодаря строительству 14 дошкольных учреждений; благоустройство не менее 66 общественных пространств и территорий; создание 1840 новых рабочих мест. 8. Волгоград – международный туристический центр: увеличение туристического потока до 3,5 млн человек в год; создание туристической зоны на островной системе Голодный – Сарпинский; создание условий для развития всех видов туризма – экологического, круизного, событийного, гастрономического, медицинского; создание 5090 новых рабочих мест». |

1.2. В разделе 2:

1.2.1. В подразделе 2.1:

1.2.1.1. Абзац сорок шестой признать утратившим силу.

1.2.1.2. Абзацы сорок седьмой, сорок восьмой изложить в следующей редакции:

«планового обновления производственных фондов; создания новых производств по выпуску компонентов для литий-ионных аккумуляторов (АО «КАУСТИК»);

металлургического производства – путем развития производства многопрядных канатов (ф8-60мм) и канатов закрытой конструкции (филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты»);».

1.2.1.3. Абзац шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит обеспечить переход к инвестиционно-инновационной модели производств, привлечь 360 млрд рублей инвестиций в основной капитал, создать более 1680 новых рабочих мест, обеспечить технологический суверенитет, активное импортозамещение и повышение доходов населения, улучшение качества услуг и внешнего облика элементов потребительского рынка.».

1.2.2. В подразделе 2.2:

1.2.2.1. Абзац третий подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«реконструкции объекта «Линия скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского» и продления трамвайной линии от ООТ «Обувная фабрика» до ТРЦ «Акварель».».

1.2.2.2. Абзац второй подпункта 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит создать 5780 новых рабочих мест, привлечь 283,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал, полностью обновить общественный транспорт, повысить комфортность передвижения населения, обеспечить жителей Волгоградско-Волжской агломерации более эффективной транспортной системой, изменить транспортную структуру города из линейной в линейно-кольцевую и тем самым сократить среднее время в пути в 2 раза, привести в нормативное состояние автомобильные дороги и значительно увеличить площадь экономически привлекательных для развития территорий, обеспечить оптимальный, безопасный, экологически чистый режим дорожной ситуации для всех участников, а также оптимизировать существующие и привлечь дополнительные грузопотоки.».

1.2.3. В подразделе 2.3:

1.2.3.1. Абзац шестнадцатый признать утратившим силу.

1.2.3.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит увеличить долю инноваций и научных разработок в структуре экономики Волгограда в 1,5 раза, увеличить численность работающих в IT-отрасли в 2 раза, создать новые возможности цифровых решений и навыков для населения, обеспечить развитие электронных услуг и интернет-технологий, создать 2230 новых рабочих мест, привлечь       22,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал.».

1.2.4. В подразделе 2.4:

1.2.4.1. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит сформировать консорциум вузов для проведения научных исследований, создать научную базу в целях подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий Волгограда, условия и мотивацию для подготовки специалистов для экономики Волгограда, повысить уровень читательской и математической грамотности школьников, систематизировать работу по развитию талантов, создать не менее 400 новых рабочих мест, привлечь 48,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал.».

1.2.5. В подразделе 2.6:

1.2.5.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«строительство 29 объектов здравоохранения (новых поликлиник в            ЖК «Комарово» и ЖК «Родниковая долина», новой областной детской клинической больницы, перинатального центра ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», лечебно-консультационного Центра по борьбе с туберкулезом);».

1.2.5.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Реализация указанных проектов позволит обеспечить население современными клиниками и гарантированным перечнем качественных медицинских услуг – от профильной диагностики до сложных операций и реабилитации, создать предпосылки для перевода учреждений здравоохранения на новый технологический уровень, предупреждать, своевременно диагностировать заболевания, оказывать квалифицированную медицинскую помощь, что в итоге увеличит продолжительность жизни и активный возраст населения Волгограда, а также позволит привлечь 105,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, создать 2640 новых рабочих мест.».

1.2.6. В подразделе 2.7:

1.2.6.1. Абзац третий подраздела 2.7.3 изложить в следующей редакции:

«создание 142 объектов озеленения во всех районах, с высадкой более 320 тыс. зеленых насаждений;».

1.2.6.2. В подразделе 2.7.4:

1) Абзац восьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«В общем объеме планируется строительство 5,6 млн кв. м нового жилья.».

2) Абзац третий подпункта 4.2 пункта 4 в следующей редакции:

«создание 142 объектов озеленения во всех районах, с высадкой более 320 тыс. зеленых насаждений;».

3) Абзац восьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:

«построить 5,6 млн кв. м нового комфортабельного жилья;».

4) Абзац одиннадцатый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«благоустроить не менее 66 общественных пространств и 430 дворовых территорий, что составляет 100% дворов с ненормативным техническим состоянием;».

1.3. Абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем потребности для финансирования мероприятий Программы прогнозируется в объеме 1,55 трлн рублей, из которых 53,6% – внебюджетные источники (собственные средства промышленных предприятий, планирующих реализовывать инвестиционные проекты, средства частных инвесторов в сфере строительства транспортно-логистических центров, жилых комплексов, спортивных и туристических объектов).».

1.4. Абзацы седьмой – одиннадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:

«создание не менее 20,8 тыс. новых рабочих мест;

увеличение валового регионального продукта на 1,24 трлн рублей;

увеличение объема инвестиций в основной капитал на 1,55 трлн рублей;

строительство не менее 5,6 млн кв. м нового комфортабельного жилья;

увеличение туристического потока до 3,5 млн человек.».

1.5. Приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Председатель Волгоградской городской Думы В.В.Колесников | Глава Волгограда В.В.Марченко |
| --- | --- |

Приложение 1

к решению

Волгоградской городской Думы

от _____.2026 № ____

«Приложение 1

к Комплексной программе перспективного развития

города-героя Волгограда до 2034 года,

утвержденной решением

Волгоградской городской Думы

от 30.01.2024 № 7/111

Экономические эффекты

от реализации мероприятий Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года

| Наименование направления реализации Программы | Период реализации | Общая потреб-ность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб | Внебюд-жетные источники, млн руб. | Экономические эффекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | валовый региональ-ный продукт за период | инвестиции, млн руб. | рабочие места, тыс. ед. | ввод жилья, млн кв. м. | иные эффекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Волгоград – промышленный и экономический центр юга России, в том числе: | 2024-2034 | 360120,20 | 0,00 | 360120,20 | 827109,20 | 360120,20 | 1,68 | 0,00 |  |
| 1. Реализация инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий Волгограда | 2024-2034 | 359337,60 | 0,00 | 359337,60 | 827094,20 | 359337,60 | 1,68 | 0,00 | обеспечение технологического суверенитета, активного импортозамещения |
| 2. Развитие потребительского рынка и сферы услуг (в части развития ярмарочной торговли) | 2024-2034 | 782,60 | 0,00 | 782,60 | 15,00 | 782,60 | 0,00 | 0,00 | обеспечение населения товарами местных производителей |
| II. Волгоград – транспортно-логистический центр, в том числе: | 2024-2034 | 283577,49 | 270079,98 | 13497,51 | 84446,25 | 283577,49 | 5,78 | 0,00 |  |
| 3. Модернизация и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | 2024-2034 | 250466,99 | 249883,19 | 583,80 | 46018,75 | 250466,99 | 0,00 | 0,00 | 30% снижение аварийности на автодорогах, в 2 раза сокращение времени в пути населения |
| 4. Обеспечение транспортной мобильности населения | 2024-2034 | 2948,49 | 2372,73 | 575,76 | 1411,50 | 2948,49 | 0,40 | 0,00 | в 2 раза увеличение пассажиропотока |
| 5. Модернизация городского транспорта и спецтехники | 2024-2034 | 19262,01 | 17824,06 | 1437,95 | 3366,00 | 19262,01 | 0,00 | 0,00 | 100% обновление общественного транспорта |
| 6. Развитие транспортно-логистического потенциала | 2024-2034 | 10900,00 | 0,00 | 10900,00 | 33650,00 | 10900,00 | 5,38 | 0,00 | в 9,6 раза рост грузооборота транспорта |
| III. Волгоград – город инноваций, технологий и новой экономики, в том числе: | 2024-2034 | 22599,90 | 7382,90 | 15217,00 | 6090,50 | 22599,90 | 2,23 | 0,00 |  |
| 7. Инновации для городской среды | 2024-2034 | 22599,90 | 7382,90 | 15217,00 | 6090,50 | 22599,90 | 2,23 | 0,00 | в 1,5 раза увеличение доли инноваций и научных разработок в структуре экономики Волгограда |
| IV. Волгоград – международный образовательный центр, в том числе: | 2024-2034 | 48690,94 | 37732,48 | 10958,46 | 158,80 | 48690,94 | 0,40 | 0,00 |  |
| 8. Создание научной базы для подготовки высококвалифицированных кадров | 2024-2034 | 48690,94 | 37732,48 | 10958,46 | 158,80 | 48690,94 | 0,40 | 0,00 | формирование консорциума вузов для проведения научных исследований, обеспечение условий и мотивации для подготовки специалистов для экономики Волгограда |
| V. Волгоград – город возможностей для самореализации молодежи, в том числе: | 2024-2034 | 40140,26 | 38909,83 | 1230,43 | 2296,00 | 40140,26 | 1,11 | 0,00 |  |
| 9. Создание условий для формирования культурной среды и организации досуга, создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 2024-2034 | 40140,26 | 38909,83 | 1230,43 | 2296,00 | 40140,26 | 1,11 | 0,00 | реализация программ по организации досуга, отдыха, оздоровления, формирование здорового образа жизни, поддержка талантов, прогрессивных идей и инициатив, предпринимательства, открытие молодежных центров и 14 объектов спорта |
| VI. Волгоград – город с современной системой здравоохранения, в том числе: | 2024-2034 | 105420,03 | 105394,04 | 25,99 | 3010,00 | 105420,03 | 2,64 | 0,00 |  |
| 10. Создание условий для сохранения здоровья населения | 2024-2034 | 105420,03 | 105394,04 | 25,99 | 3010,00 | 105420,03 | 2,64 | 0,00 | увеличение продолжительности жизни и активного возраста населения, доступность ранней диагностики для выявления заболеваний |
| VII. Волгоград – город, комфортный для жизни населения, в том числе: | 2024-2034 | 543984,77 | 210100,88 | 333883,89 | 61704,77 | 543984,77 | 1,94 | 5,60 |  |
| 11. Создание новых дошкольных и общеобразовательных организаций | 2024-2034 | 30966,03 | 30966,03 | 0,00 | 5390,00 | 30966,03 | 1,94 | 0,00 | обеспечение шаговой доступности получения услуг образования: строительство 11 образовательных организаций и 14 дошкольных учреждений |
| 12. Благоустройство территории Волгограда и создание современных общественных пространств | 2024-2034 | 24128,86 | 23192,36 | 936,50 | 3199,00 | 24128,86 | 0,00 | 0,00 | благоустройство 66 общественных пространств и территорий, высадка более 320 тыс. зеленых насаждений |
| 13. Обеспечение экологического благополучия | 2024-2034 | 38362,06 | 38362,06 | 0,00 | 1960,50 | 38362,06 | 0,00 | 0,00 | ликвидация объектов накопленного вреда на территории Волгограда |
| 14. Модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктур | 2024-2034 | 74113,44 | 66795,64 | 7317,80 | 4585,00 | 74113,44 | 0,00 | 0,00 | создание новых инженерных сетей, повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| 15. Развитие топливно-энергетического комплекса | 2024-2034 | 8131,10 | 2800,00 | 5331,10 | 4620,00 | 8131,10 | 0,00 | 0,00 | создание условий для обеспечения населения энергетическими услугами |
| 16. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищного обеспечения | 2024-2034 | 368283,28 | 47984,79 | 320298,49 | 41950,27 | 368283,28 | 0,00 | 5,60 | строительство не менее 5,6 млн кв. м нового комфортабельного жилья, расселение 38,7 тыс. жителей из аварийного жилищного фонда |
| VIII. Волгоград – международный туристический центр, в том числе: | 2024-2034 | 143449,61 | 48768,11 | 94681,50 | 254494,20 | 143449,61 | 5,09 | 0,00 |  |
| 17. Волгоград – город для отдыха и путешествий | 2024-2034 | 143449,61 | 48768,11 | 94681,50 | 254494,20 | 143449,61 | 5,09 | 0,00 | рост туристического потока до 3,5 млн человек в год |
| Итого по направлениям реализации Программы | 2024-2034 | 1547983,20 | 718368,22 | 829614,98 | 1239309,72 | 1547983,20 | 20,87 | 5,60 |  |

Департамент экономического развития и инвестиций

администрации Волгограда

| Председатель Волгоградской городской Думы В.В.Колесников | Глава Волгограда В.В.Марченко |
| --- | --- |

Приложение 2

к решению

Волгоградской городской Думы

от _____.2026 № ____

«Приложение 2

к Комплексной программе перспективного развития

города-героя Волгограда до 2034 года,

утвержденной решением

Волгоградской городской Думы

от 30.01.2024 № 7/111

## Мероприятия

## Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года

1. Волгоград - промышленный и экономический центр юга России

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. Волгоград-промышленный и экономический центр юга России | 2024-2034 | 360120,20 | 0,00 | 360120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Цель 1. Реализация инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий Волгограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Химическое производство, в том числе: | 2024-2034 | 342000,00 | 0,00 | 342000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Строительство комплекса по производству масел | 2024-2029 | 23300,00 | 0,00 | 23300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.2. | Модернизация Волгоградской ТЭЦ-2 | 2024-2028 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.3. | Строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей | 2024-2026 | 23700,00 | 0,00 | 23700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.4. | Развитие ОЭЗ "ППТ "Химпром" в Кировском районе | 2024-2032 | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «ВОЛГБЕРГ», ООО «ЗТИ Волгоград», ООО «ПТК «МИКСХИМ», ООО ПК «ВОЛГОГРАД ПОЛИМЕР»,комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.1.5. | Плановое обновление производственных фондов; создание новых производств по выпуску компонентов для литий-ионных аккумуляторов | 2024-2032 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО "КАУСТИК", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.2. | Металлургическое производство, в том числе: | 2024-2030 | 16250,40 | 0,00 | 16250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Развитие производства многопрядных канатов (ф8-60мм) и канатов закрытой конструкции | 2024-2030 | 1250,40 | 0,00 | 1250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | филиал "Волгоградский" АО "Северсталь канаты", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.2.2. | Создание современного кузнечно-прессового комплекса по производству широкого сортамента специальных сталей и сплавов | 2024-2026 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО "Корпорация "Красный октябрь", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.3. | Машиностроение, в том числе: | 2024-2027 | 492,60 | 0,00 | 492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1. | Формирование промышленного технопарка | 2024-2027 | 492,60 | 0,00 | 492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Технопарк Метизный", комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 1.4. | Пищевая промышленность, в том числе: | 2025-2032 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1. | Развитие производства импортозамещающей продукции ООО "Волгоградтрубопласт" | 2025-2032 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Волгоградтрубопласт", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгоград |
| 1.5. | Агропромышленный комплекс, в том числе: | 2024-2034 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.1. | Развитие инновационного агрокомплекса "Бекетовка" | 2024-2034 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Волгоагрохимия", комитет сельского хозяйства Волгоградской области |
|  | Итого |  | 359337,60 | 0,00 | 359337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Цель 2. Формирование благоприятной предпринимательской среды в Волгограде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие инструментов поддержки и форм нестационарных торговых объектов | 2024-2028 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 2.2. | Расширение новых форм и форматов ярмарок, в т.ч. с дополнительными элементами благоустройства территорий ярмарок | 2024-2034 | 457,60 | 0,00 | 457,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого |  | 782,60 | 0,00 | 782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

2. Волгоград - транспортно-логистический центр

| № п/п | Наименование мероприятия Программы |  | Период реализации | Общая потребность, млн руб. |  | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2. Волгоград-транспортно-логистический центр |  | 2024-2034 | 283577,49 |  | 270079,98 | 13497,51 | 26558,25 | 7938,28 | 8513,55 | 9255,63 | 17587,03 | 200227,24 |  |
| Цель 3. Модернизация и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство дорог, в том числе: | 2024-2034 |  | 213014,29 | 212857,29 | 157,00 | 18547,96 | 5093,30 | 3494,63 | 4316,61 | 12595,19 | 168809,60 |  |
| 3.1.1. |  | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область» (1-й – 3-й этапы) (автомобильная дорога «Обход Волгограда») | 2024-2034 |  | 56969,96 | 56969,96 | 0,00 | 10414,26 | 5047,13 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 40551,07 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.2. |  | Строительство 0-й Продольной магистрали от стадиона «Волгоград Арена» до ул. им. Матевосяна в Тракторозаводском районе | 2030-2034 |  | 17700,00 | 17700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17700,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.3. |  | Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волгу в городе Волгограде (третий пусковой комплекс, 1 этап) | 2024 |  | 6450,05 | 6450,05 | 0,00 | 6450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.4. |  | Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волгу в городе Волгограде (третий пусковой комплекс, 2 этап) | 2026-2031 |  | 14663,15 | 14663,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,45 | 2551,00 | 2117,30 | 7702,40 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.5. |  | Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через р. Волгу в Центральном районе | 2024-2034 |  | 21110,00 | 21110,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 20980,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.6. |  | Строительство подъездной автомобильной дороги к административному зданию Арбитражного суда Волгоградской области в границах от ул. им. Калинина до ул. Одесской в Ворошиловском районе | 2027-2030 |  | 8322,10 | 8322,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,30 | 306,10 | 7363,70 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.7. |  | Строительство автодороги по ул. им. старшего лейтенанта Токарева в Кировском районе | 2024 |  | 67,48 | 67,48 | 0,00 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет строительства Волгоградской области |
| 3.1.8. |  | Строительство автодороги по ул. им. Константина Симонова в границах от пересечения с б-ром 30-летия Победы до пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Дзержинском районе | 2024 |  | 81,69 | 81,69 | 0,00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.9. |  | Строительство дороги по ул. Космонавтов от ул. 51-й Гвардейской до ул. им. Землячки в Дзержинском районе | 2029-2030 |  | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.10. |  | Строительство дороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе | 2024-2025 |  | 1254,60 | 1254,60 | 0,00 | 1215,45 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.1.11. |  | Строительство подъездных путей и пешеходных лестниц к пойме р. Царицы со стороны Центрального района с обустройством парковочных мест | 2027-2029 |  | 783,00 | 626,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 10,54 | 608,06 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.12. |  | Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе | 2024 |  | 87,64 | 87,64 | 0,00 | 87,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.1.13. |  | Подъездная дорога к общеобразовательной школе по ул. им. Кортоева в Дзержинском районе | 2024 |  | 68,82 | 68,82 | 0,00 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.1.14. |  | Строительство улиц № 6, № 7, № 9 в микрорайоне «Родниковая долина» в Советском районе | 2029-2034 |  | 1344,88 | 1344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1344,88 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.15. |  | Строительство внутренних проездов ТП Сколково в рамках нового инвестиционного проекта «Строительство технопарка, филиал «Сколково» в Ворошиловском районе | 2024 |  | 121,57 | 121,57 | 0,00 | 121,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.16. |  | Строительство мостовых переходов на о. Сарпинский (соединение с Красноармейским и Кировским районами), в том числе: | 2027-2034 |  | 67320,00 | 67320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,09 | 10011,25 | 56854,66 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.16.1. |  | Строительство мостового перехода через реку Волга на островную систему о. Голодный – о. Сарпинский (соединение с Кировским районом) | 2027-2030 |  | 35965,00 | 35965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,09 | 10011,25 | 25499,66 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.16.2. |  | Строительство мостового перехода через реку Волга на островную систему о. Голодный – о. Сарпинский (соединение с Красноармейским районом) | 2030-2034 |  | 31355,00 | 31355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31355,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.17. |  | Капитальный ремонт объекта: «Мост через Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина с подходами» в Красноармейском районе | 2026-2027 |  | 691,80 | 691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 647,60 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.1.18. |  | Строительство дороги по ул. Летней в п. Солнечном в Краснооктябрьском районе | 2026-2029 |  | 467,67 | 467,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 4,22 | 0,00 | 460,97 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.19. |  | Строительство дорог в ЖК на Матросова в Краснооктябрьском районе | 2026-2029 |  | 1289,76 | 1289,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 1268,77 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.20. |  | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги от грузового речного порта «Татьянка» до автомобильной дороги федерального значения Р-22 «Каспий» в Красноармейском районе | 2029-2031 |  | 923,40 | 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,40 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.21. |  | Строительство автодорожного путепровода на участке Горнополянский – Канальная в Кировском районе | 2028-2030 |  | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 400,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.1.22. |  | Организация подъездных путей к ООО «Красноармейский судоремонтный завод» в Красноармейском районе, в том числе: | 2029-2034 |  | 1555,50 | 1555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555,50 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.22.1. |  | Строительство моста на п-ов Сарептский в Красноармейском районе | 2029-2034 |  | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.22.2. |  | Строительство подъездной автомобильной дороги от моста до проходной ООО «Красноармейский судоремонтный завод» в Красноармейском районе | 2029-2030 |  | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.23. |  | Строительство ул. Космонавтов от пересечения с ул. им. Константина Симонова до пересечения с ул. им. Хорошева и ул. им. Хорошева (дублер) от Дворца водных видов спорта до ул. Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда | 2024-2029 |  | 549,88 | 549,88 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 497,38 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.24. |  | Строительство дорог в ЖК «Новый» в Тракторозаводском районе | 2026-2029 |  | 1097,67 | 1097,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 1078,72 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25. |  | Строительство дорог в ЖК «Герои» в Дзержинском районе, в том числе: | 2025-2030 |  | 3260,67 | 3260,67 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 3237,09 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.1 |  | Строительство дорог в ЖК «Герои» (1 этап) | 2025-2029 |  | 984,47 | 984,47 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 961,07 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.2 |  | Строительство дорог в ЖК «Герои» (2 этап) | 2027-2029 |  | 947,90 | 947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,90 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.3 |  | Строительство дорог в ЖК «Герои» (3 этап) | 2026-2030 |  | 954,50 | 954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 954,32 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.25.4 |  | Строительство дорог в ЖК «Герои» (4 этап) | 2029-2030 |  | 373,80 | 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,80 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.1.26. |  | Проведение транспортных мероприятий на о. Сарпинском (создание улично-дорожной сети, транспортно-пешеходной инфраструктуры, обеспечение общественным транспортом) в Кировском районе | 2029-2034 |  | 5951,00 | 5951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5951,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.2. |  | Реконструкция дорог, в том числе: | 2024-2034 |  | 25647,60 | 25647,60 | 0,00 | 1364,93 | 1307,77 | 876,06 | 749,36 | 2141,85 | 19207,63 |  |
| 3.2.1. |  | Реконструкция автомобильной дороги «3-я Продольная магистраль» на участках км 4 + 800 – км 7 + 000 | 2024-2025 |  | 923,24 | 923,24 | 0,00 | 820,46 | 102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.2. |  | Реконструкция 2-й Продольной магистрали в границах от ул. Рокоссовского до ул. им. Германа Титова в том числе: | 2028-2034 |  | 2912,33 | 2912,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2912,33 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.1. |  | Реконструкция кругового движения по ул. им. Рокоссовского от ул. им. Покрышкина до ул. Кубинской | 2029-2034 |  | 487,40 | 487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,40 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.2. |  | Реконструкция ул. им. маршала Еременко от ул. 39-й Гвардейской до ул. им. генерала Штеменко | 2029-2030 |  | 1017,03 | 1017,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017,03 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.3. |  | Реконструкция ул. им. Лермонтова от ул. Кубинской до ул. 39-й Гвардейской | 2030-2033 |  | 759,10 | 759,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,10 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.2.4. |  | Реконструкция ул. им. маршала Еременко от ул. им. генерала Штеменко до ул. им. Германа Титова | 2031-2034 |  | 648,80 | 648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,80 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.3. |  | Реконструкция автодороги по ул. им. Никитина от примыкания к ул. им. Рогова до ул. им. Кирова в Кировском районе | 2029-2030 |  | 100,29 | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,29 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.4. |  | Реконструкция автомобильной дороги по пр-кту Университетскому в границах от ул. Кабардинской до ул. им. Сухова в Советском районе | 2026-2029 |  | 353,80 | 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 2,66 | 0,00 | 350,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.5. |  | Реконструкция автомобильной дороги по пер. Зеленоградскому в Красноармейском районе со строительством путепровода над железнодорожными путями в рамках нового инвестиционного проекта «Организация производства биопротеинов» | 2024-2034 |  | 1307,89 | 1307,89 | 0,00 | 12,57 | 195,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.6. |  | Реконструкция автомобильной дороги «3-я Продольная магистраль» на участках км 0 + 000 – км 3 + 751 | 2030-2033 |  | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.7. |  | Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на 3-ю Продольную магистраль) в Тракторозаводском районе, в том числе: | 2024-2029 |  | 2020,74 | 2020,74 | 0,00 | 301,28 | 108,30 | 25,63 | 263,06 | 141,85 | 1180,62 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.7.1. |  | Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль). 1 этап | 2024-2025 |  | 409,58 | 409,58 | 0,00 | 301,28 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.7.2. |  | Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III-ю Продольную магистраль). 2 этап | 2026-2029 |  | 1611,16 | 1611,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,63 | 263,06 | 141,85 | 1 180,62 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.8. |  | Реконструкция автомобильной дороги на р.п. Горьковский и ул. им. Неждановой от автомобильной дороги А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной» до ул. Автозаводской с устройством транспортной развязки в разных уровнях с автомобильной дорогой «3-я Продольная магистраль в г. Волгограде» | 2024-2030 |  | 6620,00 | 6620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 2000,00 | 4560,00 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.2.9. |  | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. им. Менделеева в Краснооктябрьском районе | 2029-2030 |  | 1488,70 | 1488,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488,70 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10. |  | Реконструкция ул. Ангарской в Дзержинском районе в рамках нового инвестиционного проекта «Строительство складского комплекса ООО «Вайлдберриз» в г. Волгоград», в том числе: | 2024-2034 |  | 4021,02 | 4021,02 | 0,00 | 0,88 | 850,16 | 619,29 | 483,64 | 0,00 | 2067,05 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10.1 |  | Реконструкция ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда этап № 1 – ул. Ангарская от ул. им. Рокоссовского до ул. Волчанской | 2029-2030 |  | 1202,14 | 1202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202,14 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10.2 |  | Реконструкция ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда этап № 2 – ул. Ангарская от ул. Волчанской до ул. им. Римского-Корсакова | 2030-2034 |  | 864,91 | 864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,91 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10.3 |  | Реконструкция ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда этап № 3 – от автозаправочной станции, по адресу ул. Ангарская, 162а до ул. Ангарской, 178 | 2024-2026 |  | 884,36 | 884,36 | 0,00 | 0,88 | 850,16 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.10.4 |  | Реконструкция ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда этап № 4 – от ул. Ангарской, 178 до примыкания к ш. Авиаторов | 2026-2027 |  | 1069,61 | 1069,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,97 | 483,64 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.11. |  | Реконструкция пр. Бузулукского и ул. Авторемонтной в границах от ш. Авиаторов до ул. Дубовая Балка в Дзержинском районе в рамках нового инвестиционного проекта «Строительство складского комплекса ООО «Вайлдберриз» в г. Волгоград» | 2024-2029 |  | 459,35 | 459,35 | 0,00 | 229,74 | 46,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,07 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.12. |  | Реконструкция автодорог по ул. Латвийской, по ул. Хабаровской и по ул. им Плеханова от пересечения пр-кта им. Героев Сталинграда с ул. Лазоревой в Красноармейском районе | 2026 |  | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.2.13. |  | Реконструкция автомобильной дороги «3-я продольная магистраль» в границах от ул. им. Костюченко до ул. Автомагистральной в Тракторозаводском районе | 2029-2034 |  | 151,20 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.14. |  | Реконструкция ул. Тракторостроителей с уширением до четырех полос в Тракторозаводском районе | 2030-2034 |  | 1128,60 | 1128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128,60 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.2.15. |  | Реконструкция дороги по ул. Санаторной с устройством тротуаров в границах ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе | 2024-2029 |  | 1090,44 | 1090,44 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085,77 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.3. |  | Капитальный ремонт дорог, в том числе: | 2024-2034 |  | 2994,56 | 2994,56 | 0,00 | 692,84 | 0,00 | 301,72 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
| 3.3.1. |  | Ремонт путепровода через железнодорожные пути у ст. Сарепта в Красноармейском районе | 2024 |  | 270,29 | 270,29 | 0,00 | 270,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.2. |  | Ремонт путепровода № 6 по 3-й Продольной магистрали в Дзержинском районе | 2024 |  | 378,82 | 378,82 | 0,00 | 378,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.3. |  | Ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. 40 лет ВЛКСМ (Марийский) в Красноармейском районе | 2024 |  | 43,73 | 43,73 | 0,00 | 43,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.4. |  | Устройство покрытия переходного типа (щебеночное покрытие) на грунтовых дорогах в зоне индивидуальной жилой застройки во всех районах Волгограда | 2030-2034 |  | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.3.5. |  | Организация подъездных путей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15» по ул. Изобильной с выездом на пр-кт им. Героев Сталинграда в Красноармейском районе | 2026 |  | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
| 3.3.6. |  | Ремонт пр-кта Героев Сталинграда (от ул. Лазоревой до ул. Удмуртской) в Красноармейском районе с установкой недостающих или заменой существующих остановочных павильонов и светофорных объектов | 2026 |  | 265,72 | 265,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.4. |  | Создание парковочных пространств, в том числе: | 2024-2034 |  | 7754,74 | 7644,41 | 110,33 | 28,52 | 163,30 | 587,48 | 1274,19 | 378,45 | 5212,47 |  |
| 3.4.1. |  | Организация платного парковочного пространства, а также перехватывающих парковок в районах города | 2024-2034 |  | 3304,94 | 3194,61 | 110,33 | 28,52 | 163,30 | 552,28 | 1274,19 | 378,45 | 797,87 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.4.2. |  | Строительство парковочного пространства на наб. 62-й Армии в границах от ул. 7-й Гвардейской до ул. им. Землянского в Центральном районе | 2029-2034 |  | 4051,40 | 4051,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4051,40 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 3.4.3. |  | Организация перехватывающей парковки по ул. им. генерал-лейтенанта Воронина, ул. им. Володарского и прилегающей территории, ул. им. Пархоменко, на пересечении ул. им. Володарского и ул. Коммунистической, в пойме р. Царица в Центральном районе, у разворотного кольца ВГТЗ в Тракторозаводском районе, на ст. Ельшанка в Советском районе | 2026-2034 |  | 398,40 | 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 363,20 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 3.5. |  | Обустройство остановок общественного транспорта на территории Волгограда | 2024-2034 |  | 1055,80 | 739,33 | 316,47 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,43 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
|  |  | Итого |  |  | 250466,99 | 249883,19 | 583,80 | 20634,25 | 6565,27 | 5259,89 | 6340,16 | 15115,49 | 195968,13 |  |
| Цель 4. Обеспечение транспортной мобильности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Строительство транспортно-пересадочных узлов, организованных площадок посадки-высадки пассажиров в местах стыковки нескольких видов общественного транспорта в Красноармейском, Центральном, Дзержинском, Тракторозаводском районах | 2025-2030 |  | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 4.2. |  | Создание парковочного пространства, модернизация существующего транспортно-пересадочного узла, комплексное благоустройство территорий, прилегающих к ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн», Волгоградскому филиалу ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения РФ, ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница» | 2029-2034 |  | 314,60 | 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,60 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 4.3. |  | Продление трамвайной линии от ООТ «Обувная фабрика» до ТРЦ «Акварель» в Советском районе | 2026-2028 |  | 1051,36 | 959,80 | 91,56 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 399,00 | 539,80 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 4.4. |  | Развитие региональных воздушных перевозок | 2024-2034 |  | 1098,33 | 1098,33 | 0,00 | 79,10 | 83,63 | 124,29 | 125,00 | 125,00 | 561,31 | комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |
|  |  | Итого |  |  | 2948,49 | 2372,73 | 575,76 | 79,10 | 83,63 | 145,29 | 524,00 | 664,80 | 875,91 |  |
| Цель 5. Модернизация городского транспорта и спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Модернизация и капитальный ремонт объектов электротранспорта Волгограда | 2024-2034 |  | 12688,94 | 11250,99 | 1437,95 | 5161,30 | 570,78 | 1557,58 | 1974,53 | 1389,80 | 597,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.2. |  | Обновление подвижного состава (автобусы) | 2024-2034 |  | 4437,57 | 4437,57 | 0,00 | 339,50 | 277,78 | 1089,33 | 65,48 | 65,48 | 2600,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.3. |  | Модернизация завода "ВЭТА", структурного подразделения МУП "Метроэлектротранс" | 2025-2026 |  | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда |
| 5.5. |  | Модернизация и развитие речного пассажирского транспорта и речной инфраструктуры Волгограда | 2029-2034 |  | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,20 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 5.6. |  | Обновление дорожной техники (не менее 150 ед.) | 2024-2028 |  | 1781,30 | 1781,30 | 0,00 | 344,10 | 382,82 | 351,46 | 351,46 | 351,46 | 0,00 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
|  |  | Итого |  |  | 19262,01 | 17824,06 | 1437,95 | 5844,90 | 1289,38 | 3108,37 | 2391,47 | 1806,74 | 3383,20 |  |
| Цель 6. Развитие транспортно-логистического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Создание транспортно-логистических комплексов, в том числе: | 2024-2034 |  | 10900,00 | 0,00 | 10900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.1. |  | Строительство складского комплекса ООО "Вайлдберриз" в Дзержинском районе | 2024-2025 |  | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.2. |  | Строительство транспортно-логистического центра "ОЗОН" | 2024-2027 |  | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 6.1.3. |  | Создание логистического центра на базе грузового речного порта "Татьянка" (ж/д пути) в Красноармейском районе | 2029-2034 |  | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.4. |  | Строительство распределительного центра компании X5 Групп для торговой сети "Чижик" в рамках реализации проекта по созданию регионального логистического комплекса "Солнечный" в Краснооктябрьском районе | 2024 |  | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.5. |  | Создание складского комплекса фармацевтической продукции | 2029-2031 |  | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 6.1.6. |  | Создание транспортно-логистических центров в районе пос. Максимка в Советском районе | 2029-2034 |  | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
|  |  | Итого |  |  | 10900,00 | 0,00 | 10900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

3. Волгоград - город инноваций, технологий и новой экономики

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации |  | Общая потребность, млн руб. |  | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 3. Волгоград-город инноваций, технологий и новой экономики | 2024-2034 |  | 22599,90 |  | 7382,90 | 15217,00 | 628,55 | 920,96 | 546,79 | 656,96 | 703,46 | 3926,18 |  |
| Цель 7. Инновации для городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Модернизация систем наружного освещения в Волгограде |  | 2024-2034 |  | 1451,21 | 1451,21 | 0,00 | 4,91 | 41,42 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1314,88 | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 7.2. | Создание и развитие Карты жителя Волгоградской области |  | 2024-2034 |  | 208,18 | 208,18 | 0,00 | 42,33 | 22,25 | 9,60 | 15,00 | 15,50 | 103,50 | комитет информационных технологий Волгоградской области |
| 7.3. | Разработка и утверждение нового Генерального плана Волгограда |  | 2024-2025 |  | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |
| 7.4. | Создание совместно с ПАО Сбербанк инновационного образовательно проекта "Школа 21" для ускоренного обучения молодых людей IT-специальностям |  | 2024-2025 |  | 955,20 | 275,20 | 680,00 | 0,00 | 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет информационных технологий Волгоградской области, ПАО "Сбербанк России" |
| 7.5. | Создание технопарка, филиал "Сколково" в Ворошиловском районе |  | 2024-2028 |  | 14537,00 | 0,00 | 14537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Технопарк Сталинград", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 7.6. | Развитие и обеспечение функционирования системы фотовидеофиксации нарушений ПДД |  | 2024-2030 |  | 4394,63 | 4394,63 | 0,00 | 305,61 | 323,16 | 375,06 | 484,40 | 484,40 | 2422,00 | комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области |
| 7.7. | Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента видеонаблюдения |  | 2024-2034 |  | 365,26 | 365,26 | 0,00 | 97,42 | 40,15 | 60,37 | 68,66 | 98,66 | 0,00 | Администрация Волгограда (МКУ "ГИЦ") |
| 7.8. | Внедрение, развитие и обеспечение функционирования интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и прикладных автоматизированных информационных систем в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |  | 2024-2034 |  | 389,23 | 389,23 | 0,00 | 92,55 | 82,08 | 43,00 | 42,90 | 42,90 | 85,80 | комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, департамент городского хозяйства администрации Волгограда |
| 7.9. | Ремонт помещений и оснащение муниципального автономного учреждения "Информационное агенство Волгограда" |  | 2026-2028 |  | 107,96 | 107,96 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 28,76 | 16,00 | 32,00 | 0,00 | Администрация Волгограда (МАУ "ИАВ") |
| 7.10. | Расширение охвата муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения |  | 2024-2025 |  | 117,23 | 117,23 | 0,00 | 11,73 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда |
|  | Итого |  |  |  | 22599,90 | 7382,90 | 15217,00 | 628,55 | 920,96 | 546,79 | 656,96 | 703,46 | 3926,18 |  |

4. Волгоград - международный образовательный центр

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. |  | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4. Волгоград-международный образовательный центр | 2024-2034 | 48690,94 |  | 37732,48 | 10958,46 | 195,80 | 594,88 | 404,70 | 405,50 | 405,00 | 35726,60 |  |
| Цель 8. Создание научной базы для подготовки высококвалифицированных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство межуниверситетского кампуса "Волга" | 2024-2034 |  | 44019,30 | 33221,60 | 10797,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33221,60 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области |
| 8.2. | Оснащение общеобразовательных организаций компьютерной и демонстрационной техникой в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | 2024 |  | 97,40 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.3. | Создание детских технопарков "Кванториум" на базе 2 общеобразовательных организаций | 2024 |  | 63,40 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.4. | Реализация проекта МЧП «Создание Центра талантливых детей в Дзержинском районе Волгограда» | 2027-2031 |  | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 8.5. | Создание новых мест дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 2024 |  | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.6. | Создание условий для поддержки и развития талантливой и одаренной молодежи, в том числе: | 2024-2034 |  | 178,60 | 178,60 | 0,00 | 8,00 | 9,40 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 132,00 |  |
| 8.6.1. | Оборудование "Городской лаборатории" на базе общеобразовательных организаций (предметные кабинеты с современным демонстрационным и лабораторным оборудованием по физике, химии, биологии, информатике и ИКТ) для профильного обучения учащихся | 2029-2034 |  | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.6.2. | Проведение ежегодных профориентационных форумов (слетов) для школьников и их родителей | 2024-2034 |  | 106,60 | 106,60 | 0,00 | 8,00 | 9,40 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 60,00 | комитет образования и науки Волгоградской области, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 8.7. | Создание образовательно-производственных центров (кластеров) и кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» | 2025-2034 |  | 4245,24 | 4144,48 | 100,76 | 0,00 | 585,48 | 395,50 | 395,50 | 395,00 | 2373,00 | комитет образования и науки Волгоградской области |
|  | Итого |  |  | 48690,94 | 37732,48 | 10958,46 | 195,80 | 594,88 | 404,70 | 405,50 | 405,00 | 35726,60 |  |

5. Волгоград - город возможностей для самореализации молодежи

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 5. Волгоград-город возможностей для самореализации молодежи | 2024-2034 | 40140,26 | 38909,83 | 1230,43 | 887,47 | 633,56 | 1050,86 | 1667,31 | 2439,71 | 32230,92 |  |
| Цель 9. Создание условий для формирования культурной среды и организации досуга, создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение масштабного ежегодного молодежного фестиваля #ТриЧетыре | 2024-2034 | 834,29 | 677,24 | 157,05 | 57,50 | 59,74 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, комитет молодежной политики Волгоградской области |
| 9.2. | Проведение Всероссийского кинофестиваля "Волгоградский факел" | 2024-2034 | 212,70 | 212,70 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,20 | комитет культуры Волгоградской области |
| 9.3. | Развитие муниципального автономного учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" | 2026-2029 | 2437,70 | 2437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 714,00 | 598,00 | 1025,70 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.4. | Реализация проекта «Культурный код Волгограда» - проведение международных и всероссийских конкурсов и фестивалей | 2025-2034 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,49 | комитет по культуре администрации Волгограда |
| 9.5. | Восстановление детского оздоровительного лагеря им. 81-й Гвардейской Дивизии, расположенного по ул. им. Костюшко, д. 134 в Красноармейском районе | 2030-2034 | 353,30 | 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,30 | комитет образования и науки Волгоградской области |
| 9.6. | Создание "Дома торжеств" в Центральном районе и реконструкция (ремонт) отделов ЗАГС Волгограда | 2029-2034 | 1201,50 | 1201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1201,50 | комитет юстиции Волгоградской области |
| 9.7. | Создание "Школы креативных индустрий" на базе МБУ ДО "Воскресение" в Кировском районе | 2024 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по культуре администрации Волгограда, комитет культуры Волгоградской области |
| 9.8. | Создание государственного казенного учреждения "Дом народного единства Волгоградской области" | 2029-2034 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области |
| 9.9. | Сохранение духовно-нравственной идентичности на основе проведения мероприятий по модернизации библиотечных систем Волгограда и создания библиотек нового поколения | 2024-2034 | 318,26 | 318,26 | 0,00 | 12,73 | 2,84 | 0,44 | 41,89 | 41,89 | 218,47 | комитет по культуре администрации Волгограда |
| 9.10. | Капитальный ремонт помещений и оснащение муниципального учреждения дополнительного образования "Центр "Пост №1" Волгограда" | 2025-2026 | 40,93 | 40,93 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 35,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |
| 9.11. | Создание модульных молодежных центров | 2027-2028 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.12. | Проведение ремонта и оснащение внутренних помещений молодежного патриотического центра «Родина» на базе объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина» в Центральном районе | 2025-2028 | 321,60 | 321,60 | 0,00 | 0,00 | 52,74 | 16,16 | 6,70 | 246,00 | 0,00 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.13. | Капитальный ремонт (реставрационно-восстановительные работы) зданий муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и объектов дополнительного образования в сфере искусства Волгограда | 2024-2034 | 5261,42 | 4995,43 | 265,99 | 1,50 | 9,66 | 12,44 | 465,19 | 498,79 | 4007,85 | комитет по культуре администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.14. | Торжественный прием в ряды участников Юнармии | 2024-2034 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 0,29 | 1,06 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.15. | Капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы, реконструкция) зданий государственных учреждений культуры | 2024-2034 | 15903,08 | 15718,69 | 184,39 | 587,06 | 461,29 | 818,00 | 114,90 | 116,30 | 13621,14 | комитет культуры Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 9.16. | Строительство, реконструкция и ремонт объектов физической культуры и спорта, в том числе: | 2024-2034 | 12152,09 | 11529,09 | 623,00 | 165,09 | 39,98 | 7,89 | 24,63 | 638,73 | 10652,77 |  |
| 9.16.1. | Строительство объектов физической культуры и спорта, в том числе: | 2024-2034 | 4820,23 | 4197,23 | 623,00 | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3468,68 |  |
| 9.16.1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 в п. Горьковском по ул. им. Голубятникова в Советском районе | 2029-2034 | 180,55 | 180,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,55 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным спортивным залом в пос. Спартановка в Тракторозаводском районе | 2029-2034 | 145,12 | 145,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,12 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.3. | Проектирование и строительство плавательного бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса для МБУ ДО СШ № 18 в Красноармейском районе | 2029-2034 | 354,38 | 354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,38 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.4. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта по ул. Восточно-Казахстанской (земельный участок № 34:34:030030:594) в Дзержинском районе | 2026-2028 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области |
| 9.16.1.5. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта в Советском районе | 2029-2034 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.6. | Строительство конно-спортивного клуба по ул. им. Джека Лондона, 1 в Красноармейском районе | 2029-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
| 9.16.1.7. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Таращанцев, 72 в Краснооктябрьском районе | 2029-2034 | 278,63 | 278,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,63 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.8. | Строительство на территории стадиона "Зенит" в Краснооктябрьском районе физкультурно-оздоровительного и тренировочного центра спортивных единоборств | 2024 | 128,55 | 128,55 | 0,00 | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
| 9.16.1.9. | Вторая очередь крытого ледового катка на земельном участке по ул. им. Хорошева, юго-восточнее МР-126 (новое строительство второго крытого ледового катка) в Дзержинском районе | 2029-2034 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области |
| 9.16.1.10. | Строительство физкультурно-оздоровительного и тренировочного центра по спортивным единоборствам в пойме р. Царицы в Ворошиловском районе | 2028-2030 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 9.16.1.11. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для МБУ ДО СШОР № 16 в Кировском районе | 2029-2034 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | комитет по строительству администрации Волгограда |
| 9.16.1.12. | Ввод в эксплуатацию комплекса игровых видов спорта на площадке завода «Красный Октябрь» в Краснооктябрьском районе | 2029-2034 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области |
| 9.16.1.13. | Реализация проекта МЧП «Строительство Центра футбола в Дзержинском районе Волгограда» | 2027-2034 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгоград |
| 9.16.1.14. | Строительство Центра дзюдо по ул. им. Ивановского в Советском районе | 2026-2028 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Лига дзюдо» |
| 9.16.2. | Реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: | 2024-2034 | 7331,86 | 7331,86 | 0,00 | 36,54 | 39,98 | 7,89 | 24,63 | 38,73 | 7184,09 |  |
| 9.16.2.1. | Реконструкция стадиона «Трактор» по ул. им. Могилевича, 2а в Тракторозаводском районе | 2029-2034 | 714,73 | 714,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,73 | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 9.16.2.2. | Ремонт, капитальный ремонт, модернизация объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории Волгограда | 2024-2034 | 217,13 | 217,13 | 0,00 | 36,54 | 39,98 | 7,89 | 24,63 | 38,73 | 69,36 | комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда |
| 9.16.2.3. | Реконструкция здания Дворца спорта по пр-кту им. В.И. Ленина, 65 в Краснооктябрьском районе | 2029-2034 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области |
| 9.16.2.4. | Реконструкция стадиона «Монолит» под региональный спортивный центр по легкой атлетике по ул. им. капитана Тряскина, 51 в Краснооктябрьском районе | 2029-2034 | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | комитет физической культуры и спорта Волгоградской области |
|  | Итого |  | 40140,26 | 38909,83 | 1230,43 | 887,47 | 633,56 | 1050,86 | 1667,31 | 2439,71 | 32230,92 |  |

6. Волгоград - город с современной системой здравоохранения

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | 6. Волгоград-город с современной системой здравоохранения | 2024-2034 | 105420,03 | 105394,04 | 25,99 | 2376,75 |  | 1403,36 | 2531,17 | 16838,09 | 14141,87 | 68102,80 |  |  |
| Цель 10. Создание условий для сохранения здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, в том числе: | 2024-2028 | 4101,34 | 4100,47 | 0,87 |  | 1,77 | 87,66 | 157,94 | 998,04 | 1170,00 | 1685,06 |  |  |
| 10.1.1. | Строительство многопрофильного центра поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в Краснооктябрьском районе | 2024-2029 | 2959,90 | 2959,90 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 264,84 | 1000,00 | 1685,06 |  | комитет строительства Волгоградской области |
| 10.1.2. | Создание реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Ергенинский" | 2024-2028 | 1141,44 | 1140,57 | 0,87 |  | 1,77 | 87,66 | 147,94 | 733,20 | 170,00 | 0,00 |  | комитет социальной защиты населения Волгоградской области |
| 10.2. | Создание центра социальной адаптации для граждан с ментальными нарушениями в здании филиала ГБССУ СО ГПВИ «Волжский дом социального обслуживания» | 2024-2026 | 347,63 | 346,80 | 0,83 |  | 68,82 | 67,80 | 210,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет социальной защиты населения Волгоградской области |
| 10.3. | Создание центра травматологии, ортопедии и протезирования на базе ГУЗ «Клиническая больница № 12» в Краснооктябрьском районе | 2028-2033 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2250,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4. | Строительство объектов здравоохранения, в том числе: | 2024-2034 | 92183,39 | 92183,39 | 0,00 |  | 1313,40 | 978,05 | 940,85 | 14480,05 | 11201,87 | 63269,17 |  |  |
| 10.4.1. | Подстанции скорой медицинской помощи на территории ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15» в Красноармейском районе | 2024-2026 | 239,80 | 239,80 | 0,00 |  | 128,50 | 51,10 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.2. | Волгоградской областной детской клинической больницы (с отдельно стоящим инфекционным корпусом и консультативно-диагностическим отделением и перевод ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница» в новое здание) в Советском районе | 2025-2031 | 23433,20 | 23433,20 | 0,00 |  | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 6513,20 | 3616,10 | 13272,30 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.3. | Поликлиники на территории жилого массива «Родниковая долина» (многоэтажное отдельно стоящее здание мощностью не менее 400 посещений в смену), ГУЗ «Клиническая больница № 11», в Советском районе | 2028-2030 | 982,00 | 982,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 737,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.4. | Поликлиники ГУЗ «Больница № 16» на 1000 посещений в смену с отделением медицинской реабилитации 3 этапа в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Красноармейском районе | 2024-2025 | 896,30 | 896,30 | 0,00 |  | 761,30 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.5. | Учебно-спортивного корпуса ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» по ул. Казахской, 12 в Советском районе | 2024-2027 | 647,55 | 647,55 | 0,00 |  | 137,70 | 152,70 | 66,15 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.6. | Отделения поликлиники ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи №7 в ЖК "Комарово" на 150 посещений в смену (для обслуживания взрослого населения) в Советском р-не | 2033-2034 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.7. | Многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» в Советском районе | 2024-2027 | 586,95 | 586,95 | 0,00 |  | 240,60 | 139,65 | 71,50 | 135,20 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.8. | Перинатального центра ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25" в Дзержинском районе | 2027-2031 | 7988,20 | 7988,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2247,70 | 1229,20 | 4511,30 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.9. | Отделения радионуклидной терапии и диагностики ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в Дзержинском районе | 2024-2028 | 3581,80 | 3581,80 | 0,00 |  | 45,30 | 388,20 | 720,00 | 1000,00 | 1428,30 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.10. | Подстанции скорой медицинской помощи в Краснооктябрьском районе | 2033-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.11. | Лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Клиническая больница № 4» (размещение офтальмологического, оториноларингологического и гинекологического отделений на территории ГУЗ «Клиническая больница № 4» по ул. Ополченской, 40) в Тракторозаводском районе | 2028-2033 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2250,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.12. | Инфекционной больницы на 160 взрослых коек и 20 посещений в смену (новое здание ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1» по ул. им. Николая Отрады, 29 в Тракторозаводском районе) | 2027-2031 | 11077,72 | 11077,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177,98 | 2349,82 | 7549,92 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.13. | Поликлиники ГУЗ «Поликлиника № 5» на 800 посещений в смену в Кировском районе | 2032-2034 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.14. | Поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (в районе ТРК «Мармелад») в Дзержинском районе | 2032-2034 | 2489,07 | 2489,07 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,07 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.15. | Поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (в микрорайоне Нижний Тракторный) в Тракторозаводском районе | 2032-2034 | 3155,11 | 3155,11 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155,11 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.16. | Лечебно-консультационного Центра по борьбе с туберкулезом в Тракторозаводском районе | 2027-2031 | 10494,88 | 10494,88 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2916,52 | 1583,45 | 5994,91 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.17. | Инфекционного стационара ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница» в Советском районе | 2029-2031 | 3049,70 | 3049,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3049,70 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.18. | Подстанции скорой медицинской помощи в Ворошиловском районе | 2033-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.19. | Подстанции скорой медицинской помощи в Советском районе | 2033-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.20. | Подстанции скорой медицинской помощи в Кировском районе | 2033-2034 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.21. | ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31 по ул. Юрьевской, 2 в Советском районе (завершение реконструкции здания) | 2029-2030 | 271,80 | 271,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,80 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.22. | Поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения в Тракторозаводском районе (поселок ГЭС) | 2031-2034 | 1254,96 | 1254,96 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254,96 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.23. | Нового корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» в Ворошиловском районе | 2027-2033 | 3807,50 | 3807,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3807,50 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.24. | Учебного корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» в Дзержинском районе | 2030-2034 | 294,31 | 294,31 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,31 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.25. | Административно-хозяйственного корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» в Дзержинском районе | 2030-2034 | 335,62 | 335,62 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,62 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.26. | Корпуса Многопрофильного Центра реабилитации и восстановительной медицины ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» в Дзержинском районе | 2029-2034 | 7215,67 | 7215,67 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7215,67 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.27. | Детского поликлинического отделения ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31" в ЖК "Родниковая Долина" в Советском районе | 2025-2027 | 301,25 | 301,25 | 0,00 |  | 0,00 | 79,80 | 23,00 | 198,45 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.4.28. | Детского поликлинического отделения ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31" в ЖК "Комарово" в Советском районе | 2033-2034 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5. | Ремонт объектов здравоохранения, в том числе: | 2024-2027 | 1507,23 | 1494,09 | 13,14 |  | 336,10 | 175,79 | 472,20 | 460,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
| 10.5.1. | Ремонтные работы в женской консультации (2-й филиал) ГУЗ «Родильный дом № 4» по ул. 40 лет ВЛКСМ, 58 в Красноармейском районе | 2027 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.2. | Капитальный ремонт и переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в Дзержинском районе | 2024-2026 | 591,95 | 581,81 | 10,14 |  | 268,53 | 101,08 | 212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.3. | Ремонт инфекционной больницы ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1» в Кировском районе | 2024-2027 | 261,34 | 261,34 | 0,00 |  | 0,84 | 0,50 | 60,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.4. | Ремонт ГУЗ «Детская поликлиника № 3» в Тракторозаводском районе | 2024-2025 | 43,35 | 43,35 | 0,00 |  | 22,65 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.5. | Ремонтные работы и переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Детская поликлиника № 6» в Ворошиловском районе | 2025 | 21,43 | 21,43 | 0,00 |  | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.6. | Ремонт ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» в Дзержинском районе | 2024-2025 | 42,26 | 42,26 | 0,00 |  | 20,79 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.7. | Ремонтные работы и переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» в Дзержинском районе | 2024-2027 | 272,02 | 269,02 | 3,00 |  | 11,79 | 7,23 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.8. | Ремонт ГУЗ «Детская поликлиника № 1» в Краснооктябрьском районе | 2024-2025 | 14,88 | 14,88 | 0,00 |  | 11,50 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.9. | Ремонт женской консультации ГУЗ «Клиническая больница № 5» по ул. им. Дегтярева, 45 площадью 1274 кв. м в Тракторозаводском районе | 2027 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.5.10. | ГУЗ «Клиническая больница № 5» (ремонтные работы в женской консультации и «Центре охраны здоровья семьи и репродуктологии» по ул. им. маршала Еременко, 56 площадью 1500 кв. м) в Краснооктябрьском районе | 2026-2027 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.6. | Модернизация и оснащение объектов здравоохранения, в том числе: | 2024-2027 | 4280,44 | 4269,29 | 11,15 |  | 656,66 | 94,06 | 750,00 | 900,00 | 970,00 | 898,57 |  |  |
| 10.6.1. | Проведение модернизации учреждения ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15» в Красноармейском районе | 2024-2028 | 1066,35 | 1060,44 | 5,91 |  | 117,87 | 92,57 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.6.2. | Модернизация ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» по ул. им. Циолковского, 1 в Ворошиловском районе | 2024-2028 | 2805,24 | 2800,00 | 5,24 |  | 129,94 | 1,49 | 500,00 | 600,00 | 670,00 | 898,57 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.6.3. | Оснащение присоединенного отделения ГУЗ «Детская клиническая больница № 8» дорогостоящим медицинским оборудованием в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Волгоградская область)» (2025 г.) в Ворошиловском районе | 2024 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |  | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
| 10.6.4. | Переоснащение регионального сосудистого центра в Дзержинском районе | 2024 | 284,85 | 284,85 | 0,00 |  | 284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | комитет здравоохранения Волгоградской области |
|  | Итого |  | 105420,03 | 105394,04 | 25,99 |  | 2376,75 | 1403,36 | 2531,17 | 16838,09 | 14141,87 | 68102,80 |  |  |

7. Волгоград - город, комфортный для жизни населения

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Период реализации | Общая потребность, млн руб. |  | Бюджетные источники, млн руб. |  | Внебюджетные источники, млн руб. |  | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029-2034 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
|  | 7. Волгоград-город, комфортный для жизни населения | 2024-2034 | 543984,77 |  | 210100,88 |  | 333883,89 |  | 8273,31 |  | 5478,50 |  | 8649,32 |  | 13673,37 |  | 9234,45 |  | 164791,93 |  |  |  |
| Цель 11. Создание новых и развитие существующих дошкольных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительство детских садов, в том числе: | 2024-2034 | 5933,83 | 5933,83 |  | 0,00 |  | 70,04 |  | 0,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5863,31 |  |  |  |
| 11.1.1. | Дошкольного учреждения в ЖК "Комарово" в Советском районе (на 245 мест) | 2029-2030 | 360,75 | 360,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 360,75 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.2. | Дошкольного учреждения в ЖК "Родниковая долина" в Советском районе (на 245 мест) | 2029-2030 | 360,75 | 360,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 360,75 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.3. | Дошкольного учреждения в районе ул. им. Тулака в Советском районе (на 245 мест) | 2029-2030 | 360,75 | 360,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 360,75 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.4. | Дошкольного учреждения на территории, включающей кварталы 06_05_020, 06_05_022 в Советском районе (на 245 мест) | 2030-2034 | 447,41 | 447,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 447,41 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.5. | Дошкольного учреждения на территории в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:060014: 1104 в Советском районе (на 245 мест) | 2029-2034 | 447,41 | 447,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 447,41 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.6. | Дошкольного учреждения на территории, ограниченной ул. им. Тимирязева, ул. Казахской, ул. им. Ивановского в Советском районе (на 245 мест) | 2029-2034 | 447,41 | 447,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 447,41 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.7. | Дошкольного учреждения на 140 мест в Тракторозаводском районе в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2024-2025 | 70,52 | 70,52 |  | 0,00 |  | 70,04 |  | 0,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.8. | Дошкольного учреждения на 140 мест в Тракторозаводском районе | 2029-2034 | 390,20 | 390,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 390,20 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.9. | Дошкольного учреждения на территории по ул. им. Кортоева в Дзержинском районе (на 245 мест) в рамках реализации инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2029-2030 | 360,75 | 360,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 360,75 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.10. | Дошкольного учреждения на территории по ул. им. Расула Гамзатова в Дзержинском районе (на 245 мест) | 2029-2030 | 447,41 | 447,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 447,41 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.11. | Дошкольного учреждения в Дзержинском районе (на 300 мест) в квартале 03_03_065 в рамках реализации инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2029-2030 | 547,85 | 547,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 547,85 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.12. | Дошкольного учреждения в Краснооктябрьском районе (на 245 мест) (ЖК на Матросова) в рамках реализации инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2029-2030 | 353,39 | 353,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 353,39 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.13. | Дошкольного учреждения (на 240 мест) на территории по ул. Санаторной в Кировском районе | 2029-2034 | 638,81 | 638,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 638,81 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.1.14. | Дошкольного учреждения (на 220 мест) на территории по ул. им. Григория Засекина в Кировском районе | 2029-2034 | 700,42 | 700,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700,42 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2. | Строительство школ, в том числе: | 2024-2034 | 20700,42 | 20700,42 |  | 0,00 |  | 2065,42 |  | 257,55 |  | 1065,54 |  | 850,86 |  | 968,01 |  | 15493,04 |  |  |  |
| 11.2.1. | Общеобразовательного учреждения по ул. им. академика Бардина в квартале 01_03_019 пос. ГЭС Тракторозаводского района (на 800 мест) | 2024 | 552,92 | 552,92 |  | 0,00 |  | 552,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.2. | Общеобразовательного учреждения по ул. им. Расула Гамзатова (ЖК «Герои») в Дзержинском районе (на 1280 мест) | 2028-2030 | 3191,89 | 3191,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 465,28 |  | 2726,61 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.3. | Общеобразовательного учреждения по ул. Слесарной в створе ул. им. Загорулько в Советском районе (на 1224 места) | 2029-2031 | 1794,96 | 1794,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1794,96 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.4. | Общеобразовательного учреждения в микрорайоне "Родниковая долина" Советский район, г. Волгоград" (на 1280 мест) | 2025-2027 | 2173,95 | 2173,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 257,55 |  | 1065,54 |  | 850,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.5. | Общеобразовательного учреждения на конверсируемой территории Тракторозаводского района по ул. Тракторостроителей (на 1000 мест) | 2029-2034 | 1990,71 | 1990,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1990,71 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.6. | Общеобразовательного учреждения на конверсируемой территории Тракторозаводского района по ул. Тракторостроителей (на 800 мест) | 2031-2034 | 1531,17 | 1531,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1531,17 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.7. | Общеобразовательного учреждения по ул. им. Ивановского в Советском районе (на 1224 места) | 2024 | 1512,50 | 1512,50 |  | 0,00 |  | 1512,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.8. | Общеобразовательного учреждения по пр-кту Университетскому, 34 в Советском районе (на 1200 мест) | 2029-2031 | 2182,51 | 2182,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2182,51 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.9. | Общеобразовательного учреждения (на 800 мест) в Кировском районе | 2029-2034 | 1531,17 | 1531,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1531,17 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.10. | Общеобразовательного учреждения (на 800 мест) в Краснооктябрьском районе | 2029-2034 | 1531,17 | 1531,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1531,17 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.2.11. | Общеобразовательного учреждения по ул. Майкопской в Ворошиловском районе (на 1000 мест) | 2028-2030 | 2707,47 | 2707,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 502,73 |  | 2204,74 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.3. | Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях в границах ул. Днестровской и ул. Качинцев Центрального района (реконструкция объектов общеобразовательных учреждений) | 2029-2034 | 1960,01 | 1960,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1960,01 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 11.4. | Капитальный ремонт зданий школ, изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, оснащение, благоустройство территории и иные мероприятия по обеспечению безопасности | 2024-2034 | 1425,05 | 1425,05 |  | 0,00 |  | 116,05 |  | 260,36 |  | 44,39 |  | 22,10 |  | 0,00 |  | 982,15 |  | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |  |
| 11.5. | Капитальный ремонт зданий детских садов, изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, оснащение, благоустройство территории и иные мероприятия по обеспечению безопасности | 2024-2034 | 946,72 | 946,72 |  | 0,00 |  | 13,05 |  | 127,05 |  | 60,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 746,16 |  | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  | Итого |  | 30966,03 | 30966,03 |  | 0,00 |  | 2264,56 |  | 645,44 |  | 1170,39 |  | 872,96 |  | 968,01 |  | 25044,67 |  |  |  |
| Цель 12. Благоустройство территории Волгограда и создание современных общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Благоустройство Волгограда, в том числе: | 2024-2034 | 10751,02 | 9967,02 |  | 784,00 |  | 548,79 |  | 800,92 |  | 1672,58 |  | 668,39 |  | 893,40 |  | 5382,94 |  |  |  |
| 12.1.1. | Обустройство нижней террасы Центральной Набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через р. Волгу | 2026 | 632,00 | 632,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 632,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгоград |  |
| 12.1.2. | Благоустройство склонов нижней террасы Центральной набережной от ул. Ковентри до мостового перехода через р. Волгу (озеленение, полив, газон, террасирование, малые формы) в Центральном районе | 2029-2034 | 186,40 | 186,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 186,40 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.3. | Создание пешеходной зоны по ул. им. Дзержинского (от пр-кта им. В.И. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района» | 2024 | 119,22 | 119,22 |  | 0,00 |  | 119,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.4. | Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической, ул. им. В.И. Ленина в Центральном районе | 2024 | 95,70 | 95,70 |  | 0,00 |  | 95,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.5. | Комплексное благоустройство территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта» в Красноармейском районе, с организацией пешеходно-прогулочных зон | 2024-2025 | 103,66 | 103,66 |  | 0,00 |  | 32,32 |  | 71,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.6. | Благоустройство ул. Пугачевской в Ворошиловском районе | 2025 | 32,00 | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.7. | Благоустройство территории парковой зоны вдоль ул. им. Фадеева в Красноармейском районе ("Севастопольская набережная") (1 этап) | 2027-2028 | 362,80 | 362,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 156,80 |  | 206,00 |  | 0,00 |  | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.8. | Благоустройство объекта озеленения по пр-кту Металлургов (в границах ул. им. маршала Еременко и ул. им. Кузнецова, по обе стороны от трамвайных путей, включая территорию общего пользования напротив дома № 1 по пр-кту Металлургов (четная сторона) в Краснооктябрьском районе | 2024-2026 | 271,65 | 271,65 |  | 0,00 |  | 87,00 |  | 61,20 |  | 123,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Краснооктябрьского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.9. | Комплексное благоустройство зеленой зоны аллеи «Юбилейной» (ул. им. маршала Еременко от 12-й больницы до рынка «Северный») с установкой детской и спортивной площадок в Краснооктябрьском районе | 2029-2034 | 31,20 | 31,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 31,20 |  | администрация Краснооктябрьского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.10. | Благоустройство бульвара по ул. 64-й Армии (в границах ул. им. Курчатова и ул. им. Кирова) в Кировском районе | 2027-2028 | 240,00 | 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,00 |  | 190,00 |  | 0,00 |  | администрация Кировского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.11. | Благоустройство парка «Центр Народной Дипломатии» в границах ул. Даугавская – ул. Электролесовская в Советском районе | 2029-2034 | 59,00 | 59,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59,00 |  | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.12. | Комплексное благоустройство парковых зон в Красноармейском районе Волгограда (парк «Пионерский», парк по ул. им. Бахтурова, ДК «Химик») | 2029-2034 | 792,30 | 792,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 792,30 |  | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.13. | Выполнение работ по благоустройству территории парка «Русь» в Дзержинском районе | 2029-2034 | 207,30 | 207,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 207,30 |  | администрация Дзержинского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.14. | Благоустройство набережной (верхних и нижних террас) в границах ул. им. Калинина – ул. Майкопская в Ворошиловском районе | 2029-2034 | 477,00 | 477,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 477,00 |  | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.15. | Благоустройство территории в границах от пр-кта им. В.И. Ленина до пл. Павших Борцов, включая территорию, прилегающую к Вечному огню в Центральном районе | 2024-2026 | 403,85 | 403,85 |  | 0,00 |  | 136,45 |  | 202,66 |  | 64,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.16. | Благоустройство ул. Мира в Центральном районе | 2025-2027 | 186,10 | 186,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52,20 |  | 81,56 |  | 52,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.17. | Благоустройство верхней террасы Центральной набережной 62-й Армии на участке от ул. Ковентри до ул. 7-й Гвардейской в Центральном районе | 2024-2025 | 198,04 | 198,04 |  | 0,00 |  | 76,74 |  | 121,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.18. | Благоустройство скверов по ул. 13-й Гвардейской и ул. им. Наумова в Центральном районе | 2025 | 21,20 | 21,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.19. | Благоустройство набережной им. В.С. Высоцкого (протяженностью 2100 м) в Кировском районе | 2029-2034 | 346,50 | 346,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 346,50 |  | администрация Кировского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.20. | Благоустройство территории, прилегающей к братской могиле воинов 21, 57, 62 и 64-й армии, расположенной в Советском районе (р.п. Горьковский) | 2029-2034 | 8,10 | 8,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,10 |  | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.21. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к ЗАГСу по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе | 2024-2025 | 59,55 | 59,55 |  | 0,00 |  | 0,59 |  | 58,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.22. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию Арбитражного суда Волгоградской области, расположенному по адресу ул. им. Степана Разина, 29 в Ворошиловском районе | 2024-2026 | 83,96 | 83,96 |  | 0,00 |  | 0,77 |  | 25,70 |  | 57,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.23. | Благоустройство территории, прилегающей к «Народному стадиону Трактор», в том числе по ул. им. Шурухина (в границах ул. им. Дзержинского и ул. им. Могилевича) в Тракторозаводском районе | 2026-2028 | 218,91 | 218,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 48,61 |  | 85,20 |  | 85,10 |  | 0,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.24. | Строительство и благоустройство парков и скверов Ворошиловского района (сквера по ул. Профсоюзной и ул. Социалистической, ул. Радомской, пл. Советской, в непосредственной близости с территорией бывшего консервного завода по ул. Майкопской) | 2026-2034 | 291,68 | 291,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 190,95 |  | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.25. | Благоустройство пешеходных пространств по улицам Ворошиловского района (ул. Академическая до берега р. Волги, ул. им. Калинина, ул. КИМ, ул. Елецкая, ул. Ростовская) | 2029-2034 | 272,32 | 222,32 |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 2,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 219,39 |  | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.26. | Благоустройство общественной территории «Парк героев-летчиков» в Дзержинском районе (2-я очередь) | 2025-2026 | 222,20 | 222,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 117,20 |  | 105,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Дзержинского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.27. | Благоустройство скверов Кировского района (сквера им. Руднева, по ул. им. Кирова в микрорайоне 503) | 2025-2028 | 132,13 | 132,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 98,30 |  | 0,00 |  | администрация Кировского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.28. | Благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Темп» в Красноармейском районе | 2029-2034 | 225,00 | 225,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 225,00 |  | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.29. | Благоустройство территорий общего пользования Дзержинского района (ш. Авиаторов возле Волгоградского завода Буровой Техники; территории, ограниченной ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль; территории в границах ул. им. Константина Симонова и ул. 8-й Воздушной Армии) | 2029-2034 | 278,30 | 278,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 278,30 |  | администрация Дзержинского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.30. | Благоустройство ул. 7-й Гвардейской от ул. Коммунистической до путепровода в Центральном районе | 2024 | 84,00 | 0,00 |  | 84,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.31. | Выполнение работ по благоустройству бульварной части пр-кта им. В.И. Ленина от ул. Краснознаменской до ул. им. Гагарина (в границах от ул. им. В.И. Ленина до ул. Аллея Героев) в Центральном районе с восстановлением работоспособности фонтанов | 2026-2027 | 250,00 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,00 |  | 221,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.32. | Благоустройство парка 50 лет ВГТЗ, расположенного вдоль пр-кта им. В.И. Ленина, с учетом территории вдоль бывшего Волгоградского тракторного завода (офисное здание «Диалайн») | 2029 | 270,00 | 270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 270,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.33. | Благоустройство парков Тракторозаводского района: «Комсомольский», «Пионерский» | 2029-2030 | 230,00 | 230,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 230,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.34. | Реконструкция пл. им. Дзержинского в Тракторозаводском районе | 2028 | 130,00 | 130,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 130,00 |  | 0,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.35. | Благоустройство территорий общего пользования Тракторозаводского района (по ул. им. Дзержинского, в р.п. Водстрой, по ул. им. Николая Отрады, по ул. им академика Богомольца, пос. ГЭС) | 2029-2034 | 520,00 | 520,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 520,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.36. | Благоустройство территории набережной в районе пос. Нижний Тракторный до пос. Спартановка в Тракторозаводском районе | 2030-2034 | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.37. | Благоустройство склонов поймы р. Мокрая Мечетка со стороны ул. им. Михайлова и пос. Спартановка (создание современной парковой зоны с малыми архитектурными формами, объектами физической культуры и спорта, досуга, активного отдыха) в Тракторозаводском районе | 2030-2031 | 350,00 | 350,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 350,00 |  | администрация Тракторозаводского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.38. | Благоустройство пешеходных пространств Советского района (ул. Туркменской, ул. Автомобилистов, ул. Краснопресненской, ул. Казахской, сквера по ул. им. Ивановского) | 2027-2034 | 450,50 | 450,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64,20 |  | 154,00 |  | 232,30 |  | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.39. | Комплексное благоустройство склона по ул. им. академика Комарова в Советском районе | 2025-2026 | 17,40 | 17,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,40 |  | 17,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.40. | Выполнение работ по благоустройству территории Привокзальной площади в Центральном районе с выполнением комплекса работ по созданию и установке фонтана "Детский хоровод" | 2026 | 600,00 | 0,00 |  | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.41. | Создание памятного знака «Бронепоезд войск НКВД» на набережной в районе ул. им. Калинина с последующим благоустройством прилегающей территории в Ворошиловском районе | 2024-2025 | 50,00 | 0,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Ворошиловского района Волгограда, ОАО "РЖД" |  |
| 12.1.42. | Благоустройство ул. Кузнецкой от Казанского собора до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе | 2029-2034 | 155,20 | 155,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 155,20 |  | администрация Ворошиловского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.43. | Благоустройство территории и ремонт МОУ «Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района Волгограда» по ул. им. Вучетича, 15 в Красноармейском районе | 2027-2028 | 68,85 | 68,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38,85 |  | 30,00 |  | 0,00 |  | департамент по образованию администрации Волгограда |  |
| 12.1.44. | Комплексное благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Лазоревой в границах участка от ул. Водников до МОУ СШ № 115 в Красноармейском районе | 2029-2034 | 127,00 | 127,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 127,00 |  | администрация Красноармейского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.45. | Благоустройство территории, прилегающей к храму Святого праведного Иоанна Кронштадского, и территории по ул. им. Туманяна, ул. Башкирской, ул. им. Маршала Еременко, пр-кту Металлургов в Краснооктябрьском районе | 2026 | 32,00 | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Краснооктябрьского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.46. | Благоустройство ул. Мира в Центральном районе Волгограда в границах ул. Гоголя, ул. Володарского, сквера Павших Борцов (пл. Павших Борцов) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в связи с реализацией проекта благоустройства | 2026 | 381,00 | 381,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 381,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.1.47. | Благоустройство Ельшанской набережной в Советском районе | 2029-2034 | 277,00 | 277,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 277,00 |  | администрация Советского района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.2. | Благоустройство дворовых территорий (порядка 43 дворовых территорий ежегодно) во всех районах Волгограда | 2025-2034 | 4502,67 | 4502,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,50 |  | 155,87 |  | 312,00 |  | 312,00 |  | 3716,30 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.3. | Содержание новых благоустроенных территорий, проведение уходных работ во всех районах Волгограда (ежегодно) | 2024-2034 | 5004,03 | 5004,03 |  | 0,00 |  | 272,75 |  | 519,44 |  | 526,48 |  | 526,48 |  | 526,48 |  | 2632,40 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.4. | Озеленение подходов к территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» вдоль ул. им. маршала Крылова в Центральном районе | 2024 | 2,50 | 0,00 |  | 2,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | администрация Центрального района Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 12.5. | Создание объектов озеленения, проведение уходных работ во всех районах Волгограда | 2024-2034 | 3798,94 | 3648,94 |  | 150,00 |  | 60,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3388,94 |  | территориальные подразделения администрации Волгограда, департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 12.6. | Строительство инфраструктуры для животных без владельцев | 2029-2034 | 69,70 | 69,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 69,70 |  | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
|  | Итого |  | 24128,86 | 23192,36 |  | 936,50 |  | 881,54 |  | 1426,86 |  | 2454,93 |  | 1506,87 |  | 1731,88 |  | 15190,28 |  |  |  |
| Цель 13. Обеспечение экологического благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный (1-й, 2-й, 3-й этапы) | 2024 | 1036,10 | 1036,10 |  | 0,00 |  | 1036,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 13.2. | Создание 4 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, обеспеченных автоматическими средствами измерения (в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах) | 2029-2034 | 82,40 | 82,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 82,40 |  | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |  |
| 13.3. | Создание системы контроля вывоза строительных отходов на территории Волгограда | 2029-2034 | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |  |
| 13.4. | Ликвидация всех объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Волгограда | 2029-2034 | 4160,35 | 4160,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4160,35 |  | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 13.5. | Расчистка малых рек (р. Царица, р. Сухая Мечетка, б. Купоросная, р. Мокрая Мечетка, р. Ельшанка) | 2029-2034 | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |  |
| 13.6. | Строительство и реконструкция ливневых очистных сооружений в количестве 21 ед. | 2029-2034 | 2100,00 | 2100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2100,00 |  | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 13.7. | Проведение мероприятий по созданию дождевой канализации на о. Сарпинском в Кировском районе | 2029-2034 | 6013,00 | 6013,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6013,00 |  | департамент городского хозяйства администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 13.8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Волгограда | 2024-2034 | 279,60 | 279,60 |  | 0,00 |  | 69,19 |  | 62,22 |  | 56,82 |  | 52,63 |  | 28,24 |  | 10,50 |  | территориальные подразделения администрации Волгограда, департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 13.9. | Проведение берегоукрепительных работ, в том числе: | 2026-2034 | 22548,11 | 22548,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2104,38 |  | 4902,68 |  | 1467,45 |  | 14073,60 |  |  |  |
| 13.9.1. | Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе жилой застройки ул. им. Циолковского - ул. Самарская - этапы № 2, № 3, № 4, № 5 | 2026-2028 | 8474,51 | 8474,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2104,38 |  | 4902,68 |  | 1467,45 |  | 0,00 |  | комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области |  |
| 13.9.2. | Проведение мероприятий по инженерной защите на о. Сарпинском (подсыпка территории, повышение отметок площадок освоения и основных проектируемых проездов выше уровня 1% затопления) в Кировском районе | 2029-2034 | 14073,60 | 14073,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14073,60 |  | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 13.10. | Расчистка и благоустройство водного объекта – пруда по ул. им. Городовикова в Красноармейском районе | 2027 | 73,08 | 73,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 73,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 13.11. | Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования, прилегающей к прудам по ул. Родниковой в Советском районе | 2032-2034 | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,00 |  | департамент городского хозяйства администрации Волгограда |  |
| 13.12. | Создание и модернизация мест накопления ТКО | 2024-2034 | 819,42 | 819,42 |  | 0 |  | 3,65 |  | 3,18 |  | 55,54 |  | 102,42 |  | 103,2 |  | 551,43 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
|  | Итого |  | 38362,06 | 38362,06 |  | 0,00 |  | 1108,94 |  | 65,40 |  | 2216,74 |  | 5130,81 |  | 1598,89 |  | 28241,28 |  |  |  |
| Цель 14. Модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Строительство сетей, в том числе: | 2024-2034 | 46441,72 | 42971,12 |  | 3470,60 |  | 1237,47 |  | 1560,84 |  | 867,51 |  | 3474,70 |  | 2239,68 |  | 33590,92 |  |  |  |
| 14.1.1. | Водоснабжение/водоотведение, в том числе: | 2024-2034 | 36560,90 | 36560,90 |  | 0,00 |  | 780,61 |  | 1475,94 |  | 780,77 |  | 2983,72 |  | 1594,65 |  | 28945,22 |  |  |  |
| 14.1.1.1. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным застройкам пос. Солнечного центрально-западной части Волгограда в рамках инвестиционного проекта «Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда» | 2024-2026 | 334,00 | 334,00 |  | 0,00 |  | 223,42 |  | 110,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.2. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Дзержинского района в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024-2025 | 307,08 | 307,08 |  | 0,00 |  | 186,20 |  | 120,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности г. Волгограда, в том числе: | 2025-2034 | 23143,36 | 23143,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,55 |  | 283,18 |  | 2165,44 |  | 1394,65 |  | 19231,54 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.3.1. | Проектирование и строительство объекта «Строительство и модернизация сетей и сооружений холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации северной части Волгограда» | 2026-2034 | 8615,15 | 8615,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 203,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8411,73 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.3.2. | Проектирование и строительство объекта «Развитие системы водоотведения Советского, Ворошиловского и Кировского районов г. Волгограда» | 2025-2034 | 9173,73 | 9173,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,48 |  | 0,00 |  | 2013,10 |  | 1370,29 |  | 5773,86 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.3.3. | Проектирование и строительство объекта «Строительство водопроводных сетей и сооружений для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных объектов жилищного строительства центрально-западной части Волгограда» | 2025-2034 | 3241,35 | 3241,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52,07 |  | 79,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3109,52 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.3.4. | Проектирование и строительство объекта «Строительство водозаборного сооружения и насосной станции первого подъема в нижнем бьефе плотины Волжской ГЭС на границе Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов» | 2027-2030 | 2113,13 | 2113,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 152,34 |  | 24,36 |  | 1936,43 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.4. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Краснооктябрьского района в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024-2025 | 240,32 | 240,32 |  | 0,00 |  | 239,91 |  | 0,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.5. | Строительство блока водопроводных очистных сооружений (далее-ВОС) на месте существующих в настоящее время отстойников второго блока ВОС в Тракторозаводском районе. Производительность 200 тыс. м3/сут | 2029-2034 | 4652,48 | 4652,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4652,48 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.6. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям пос. Латошинка в Тракторозаводском районе в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2025 | 95,49 | 95,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.7. | Строительство сети водоснабжения и водоотведения к перспективным территориям Ворошиловского района в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Ворошиловского района Волгограда" | 2024-2025 | 202,81 | 202,81 |  | 0,00 |  | 131,08 |  | 71,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.8. | Строительство сети водоотведения (канализационный коллектор с устройством КНС) по ул. им. Неждановой в Ворошиловском районе | 2029-2034 | 521,00 | 521,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 521,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.9. | Строительство водопровода в пос. Заря в Красноармейском районе | 2029-2034 | 550,20 | 550,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 550,20 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.10. | Строительство инженерных сетей водоснабжения до тер. Поселок Водный, тер. Поселок Майский, тер. Поселок им. Гули Королевой, тер. Поселок Горный в Советском районе | 2029-2032 | 3440,00 | 3440,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3440,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.11. | Строительство сетей водоснабжения на территории ТОС "Краснооктябрьский" в границах ул. Аграрной и ул. Окраинной в Краснооктябрьском районе | 2027-2028 | 219,42 | 219,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,42 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.12. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства: «Сооружение – напорная хозяйственно-бытовая канализация от р.п. Южного до очистных сооружений цеха № 40 АО «Каустик», «Магистральный водопровод хозяйственно-питьевой воды на р.п. Южный от корпуса 12-88 АО «Каустик» до р.п. Южного в Красноармейском районе | 2025-2027 | 421,29 | 421,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 101,81 |  | 237,40 |  | 82,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.13. | Строительство водовода Ду 700 мм протяженностью 230 м под Волго-Донским судоходным каналом в створе ул. Удмуртской в Красноармейском районе | 2025-2027 | 85,00 | 85,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,50 |  | 30,00 |  | 46,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.14. | Водопроводная сеть 2Ду 200 мм общей протяженностью 914,3 м от водовода Ду 700 мм по ул. им. Вутечича до объекта социально-культурного назначения «Кинотеатр «Юбилейный» по пр-кту им. Героев Сталинграда, 3 в Красноармейском районе | 2025-2026 | 68,55 | 68,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 34,30 |  | 34,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.15 | Строительство системы водоснабжения Кировского и Советского районов г. Волгограда | 2025-2027 | 1729,90 | 1729,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 863,69 |  | 195,94 |  | 670,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.1.16. | Строительство водовода хозяйственно-питьевого водоснабжения до п. Соляного в Красноармейском районе | 2029-2034 | 550,00 | 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 550,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2. | Теплоснабжение, в том числе: | 2024-2034 | 9785,95 | 6315,35 |  | 3470,60 |  | 446,90 |  | 0,00 |  | 86,74 |  | 490,98 |  | 645,03 |  | 4645,70 |  |  |  |
| 14.1.2.1. | Строительство новой котельной вместо существующего здания котельной с пристройками, расположенного по ул. им. Глазкова, 15 в Центральном районе | 2024-2025 | 2217,50 | 446,90 |  | 1770,60 |  | 446,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2.2. | Строительство двух новых котельных ориентировочной мощностью 100 Гкал/ч и 17 Гкал/ч (по предварительному расчету) в зоне застройки Нижнего Тракторного с сетями в Тракторозаводском районе | 2029-2034 | 2900,00 | 2900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2900,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2.3. | Строительство котельной с сетями поймы р. Царицы и переключения нагрузок заполотновской части Ворошиловского района мощностью 90 Гкал/ч | 2031-2034 | 3400,00 | 1700,00 |  | 1700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1700,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2.4. | Строительство блочно-модульной котельной в пос. ГЭС Тракторозаводском районе | 2026-2028 | 318,35 | 318,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,48 |  | 106,94 |  | 200,93 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2.5. | Строительство блочно-модульной котельной в пос. Водники в Красноармейском районе | 2026-2027 | 86,31 | 86,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,45 |  | 78,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2.6. | Строительство блочно-модульной котельной в пос. Водстрой в Тракторозаводском районе | 2026-2029 | 210,53 | 210,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 63,16 |  | 101,67 |  | 0,00 |  | 45,70 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2.7. | Строительство блочно-модульной котельной в Ворошиловском районе | 2027-2028 | 437,94 | 437,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 131,38 |  | 306,56 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.2.8. | Строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе циркуляционных трубопроводов ГВС | 2026-2028 | 215,32 | 215,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,65 |  | 72,13 |  | 137,54 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.1.3. | Газоснабжение, в том числе: | 2024-2025 | 94,86 | 94,86 |  | 0,00 |  | 9,96 |  | 84,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14.1.3.1. | Строительство сети газоснабжения к перспективным территориям Краснооктябрьского района в рамках инвестиционного проекта "Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда" | 2024 | 9,96 | 9,96 |  | 0,00 |  | 9,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 14.1.3.2. | Строительство сети газоснабжения к перспективным территориям пос. Латошинка Тракторозаводского района в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда" | 2024-2025 | 84,90 | 84,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 84,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет строительства Волгоградской области |  |
| 14.2. | Реконструкция и модернизация сетей, в том числе: | 2024-2034 | 20972,00 | 20624,80 |  | 347,20 |  | 436,80 |  | 0,00 |  | 30,20 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 19857,80 |  |  |  |
| 14.2.1. | Реконструкция трубопроводов централизованного отопления в Красноармейском районе | 2024 | 434,00 | 86,80 |  | 347,20 |  | 86,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.2. | Напорный канализационный коллектор (модернизация) от КНС ГМЗ в Краснооктябрьском районе 2 x Ду = 500 мм, протяженностью 1330 м, материал - сталь | 2029-2034 | 79,80 | 79,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,80 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.3. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в двухтрубном исполнении Д1200 мм, протяженностью 4422 м каждая, на о. Голодном в Кировском районе от камеры переключения КП-2 до канализационных очистных сооружений (КОС) | 2024-2025 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 14.2.4. | Модернизация канализационного коллектора по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе Ду = 1000 мм, протяженностью 1230 м, материал - железобетон | 2029-2034 | 560,00 | 560,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 560,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.5. | Канализационный коллектор (модернизация) от пр-кта Университетского, 98г до ул. Автомобилистов, 3 Ду = 500 мм, протяженностью 960 м, материал - железобетон в Советском районе | 2029-2034 | 346,13 | 346,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 346,13 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.6. | Канализационный коллектор (модернизация) по ул. им. Кирова в Кировском районе Ду = 600 мм, протяженностью 590 м, материал-сталь | 2029-2034 | 48,14 | 48,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 48,14 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.7. | Модернизация канализационного коллектора по ул. им. Кирова и ул. им. Писемского в Кировском районе до КНС-1 Ду = 1840 мм, протяженностью 3540 м | 2029-2034 | 1253,16 | 1253,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1253,16 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.8. | Модернизация дюкерного перехода через р. Волгу от ГКНС 2Ду = 1200 мм, 2Ду = 1400 мм, протяженностью 1252 м и 1220 м | 2029-2034 | 902,57 | 902,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 902,57 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.9. | Реконструкция 1-го блока ВОС Кировского района, предусматривающая устройство системы повторного использования промывных вод | 2029-2034 | 1567,00 | 1567,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1567,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.10. | Реконструкция КНС № 5 по ул. им. Довженко в Красноармейском районе | 2029-2032 | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.11. | Реконструкция илопровода транспортировки осадков сточных вод с о. Голодного на иловые площадки в г. Краснослободск (пос. 2-я пятилетка) о. Голодный, Среднеахтубинский район - пос. 2-я пятилетка | 2029-2034 | 240,00 | 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 240,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.12. | Реконструкция главной канализационной насосной станции (рядом с историческим парком "Россия - моя история"), ул. Краснознаменская, 3г в Центральном районе | 2029 | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.13. | Реконструкция напорного канализационного коллектора по пр-кту им. В.И. Ленина от ул. Тарифной до пл. Возрождения Ду = 1000-1500 мм | 2029-2032 | 1500,00 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.14. | Модернизация дюкерного перехода 2Ду1000 – 1200 мм через р. Царицу в Центральном и Ворошиловском районах от ул. им. Калинина до ул. Краснознаменской | 2024 | 350,00 | 350,00 |  | 0,00 |  | 350,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.15. | Реконструкция магистральных водоводов питьевой воды Ду = 1000 мм (Чеховский), Ду = 800 мм (Никитинский), Ду = 1000 и 900 мм – в Красноармейском районе, Ду = 700 мм и Ду = 500 мм – в Советском районе | 2029-2034 | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.16. | Реконструкция берегоукрепления насосных станций первого подъема в Тракторозаводском районе по ул. Героев Тулы, 18 | 2029-2034 | 180,00 | 180,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 180,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.17. | Реконструкция резервного напорного коллектора от КНС № 5 до ОСК Каустик (выведен из работы ввиду аварийного состояния) в Красноармейском районе | 2029-2034 | 760,00 | 760,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 760,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.18. | Реконструкция объекта "Канализационные очистные сооружения биологической очистки на о. Голодном г. Волгограда" | 2026-2027 | 330,20 | 330,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,20 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.19. | Реконструкция системы водоснабжения пос. 19-го партсъезда и Соляного (скважины, дюкер через ВДСК и т.д.) в Красноармейском районе | 2029-2034 | 250,00 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.20. | Реконструкция блока УФ-обеззараживания о. Голодного | 2029-2034 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.21. | Модернизация объектов хлорного хозяйства с устройством оборудования по приготовлению из поваренной соли, хранению и дозированию гипохлорита натрия на ВОС Тракторозаводского района, ВОС Кировского района и ВОС Латошинские | 2029-2034 | 1100,00 | 1100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1100,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.22. | Создание системы централизованного водоснабжения (технической, питьевой), водоотведения и теплоснабжения на о. Голодном, о. Сарпинском (1 этап) | 2029-2034 | 5871,00 | 5871,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5871,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.23. | Строительство цеха сжигания осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации в Кировском районе | 2029-2034 | 1500,00 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.2.24. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для перспективных жилых застроек в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах | 2029-2034 | 2500,00 | 2500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2500,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 14.3. | Строительство сетей электроснабжения, в том числе: | 2024-2034 | 6699,72 | 3199,72 |  | 3500,00 |  | 162,11 |  | 237,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 |  | 1600,00 |  |  |  |
| 14.3.1. | Строительство сети электроснабжения к перспективным территориям Краснооктябрьского района в рамках инвестиционного проекта «Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда» | 2024-2025 | 114,17 | 114,17 |  | 0,00 |  | 76,93 |  | 37,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет строительства Волгоградской области |  |
| 14.3.2. | Строительство сети электроснабжения к перспективным территориям Тракторозаводского района в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда» | 2024-2025 | 208,07 | 208,07 |  | 0,00 |  | 68,00 |  | 140,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет строительства Волгоградской области |  |
| 14.3.3. | Строительство сети электроснабжения к перспективным территориям пос. Латошинка Тракторозаводского района в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие территории Тракторозаводского района Волгограда» | 2024-2025 | 77,48 | 77,48 |  | 0,00 |  | 17,18 |  | 60,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет строительства Волгоградской области |  |
| 14.3.4. | Реализация программы «Чистое небо» (вынос линий электропередач у объектов культурного наследия, с инвестиционных площадок Волгограда) | 2024-2034 | 3500,00 | 0,00 |  | 3500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |  |
| 14.3.5. | Проведение мероприятий по созданию сетей электроснабжения на о. Сарпинском в Кировском районе | 2028-2031 | 2800,00 | 2800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 |  | 1600,00 |  | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |  |
|  | Итого |  | 74113,44 | 66795,64 |  | 7317,80 |  | 1836,38 |  | 1798,45 |  | 897,71 |  | 3774,70 |  | 3439,68 |  | 55048,72 |  |  |  |
| Цель 15. Развитие топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Строительство 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) | 2025-2027 | 85,40 | 0,00 |  | 85,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |  |
| 15.2. | Подведение газопроводов в рамках догазификации | 2027-2034 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |  |
| 15.3. | Развитие сети объектов заправки транспортных средств, использующих электрическую энергию в качестве моторного топлива (27 шт. - 2023 год, 16 шт. - 2024 год) | 2024 | 45,70 | 0,00 |  | 45,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |  |
| 15.4. | Создание СПГ-инфраструктуры для обеспечения транспорта | 2024-2034 | 5000,00 | 0,00 |  | 5000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |  |
| 15.5. | Развитие электросетевой инфраструктуры (реконструкция подстанции "Волгоградская ГРЭС") | 2028-2030 | 2800,00 | 2800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 2600,00 |  | комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |  |
|  | Итого |  | 8131,10 | 2800,00 |  | 5331,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 2600,00 |  |  |  |
| Цель 16. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Строительство здания Центрального поисково-спасательного подразделения государственного казенного учреждения Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», расположенного на Центральной набережной, по адресу: наб. 62-й Армии, 60 в границах существующего подразделения, адаптировав к виду и архитектурному ансамблю второй очереди реконструкции набережной в Центральном районе | 2029-2034 | 60,00 | 60,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 60,00 |  | комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области |  |
| 16.2. | Проектирование и строительство зданий отдельных постов МУ «Служба спасения Волгограда» с ангарами для хранения техники и катеров на о. Сарпинском в Кировском районе | 2029-2034 | 42,00 | 42,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 16.3. | Проектирование и строительство пожарных депо (постов) на 2 автомобиля в р.п. Горьковском, пос. Горный, пос. 19-го парт-съезда в Советском и Красноармейском районах | 2029-2034 | 45,00 | 45,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 45,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 16.4. | Проектирование и строительство пожарного депо на о. Сарпинском на 2 автомобиля в районе СНТ «Динамо» и СНТ «Аврора» в Кировском районе | 2029-2034 | 63,00 | 63,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 63,00 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 16.5. | Переселение граждан из аварийного жилья, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2024 | 1986,55 | 1986,55 |  | 0,00 |  | 1986,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда |  |
| 16.6. | Переселение граждан из аварийного жилья, признанного аварийным после 01.01.2017 | 2024-2034 | 40186,07 | 40186,07 |  | 0,00 |  | 195,34 |  | 1542,35 |  | 1909,55 |  | 2388,03 |  | 1295,99 |  | 32854,81 |  | департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда |  |
| 16.7. | Инфраструктурное развитие Волгограда, в том числе: | 2024-2034 | 101664,00 | 0,00 |  | 101664,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16.7.1. | Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктур по микрорайонам «Родниковая Долина-2» и «Радиоцентр» в Советском районе | 2024-2027 | 6285,00 | 0,00 |  | 6285,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.2. | Жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе (ЖК «Колизей») | 2024-2034 | 7120,00 | 0,00 |  | 7120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3. | Инфраструктурное развитие центрально-западной части Волгограда, в том числе: | 2024-2034 | 66425,50 | 0,00 |  | 66425,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16.7.3.1. | Жилая застройка по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, угол ул. им. Землячки в Дзержинском районе (ЖК «Квартал») | 2024-2029 | 8815,00 | 0,00 |  | 8815,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.2. | Строительство многоэтажного жилого дома на земельном участке 34:34:050005:1059 по ул. Гомельской в Ворошиловском районе | 2024-2026 | 850,00 | 0,00 |  | 850,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030130:1856 площадью 8201 кв. м, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024 | 450,00 | 0,00 |  | 450,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.4. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020078:185 площадью 4477 кв. м, расположенном по ул. им. Горишного, 98 в Краснооктябрьском районе | 2024-2026 | 316,00 | 0,00 |  | 316,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.5. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. генерала Штеменко и ул. им. Клары Цеткин в Краснооктябрьском районе | 2024-2026 | 550,00 | 0,00 |  | 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.6. | Жилая застройка «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе | 2024-2030 | 3150,00 | 0,00 |  | 3150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.7. | Строительство жилья на земельном участке в границах части квартала 34:34:040005, расположенном в Центральном районе (Метизный) | 2024-2030 | 4630,50 | 0,00 |  | 4630,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.8. | Строительство жилья на земельных участках, расположенных по ул. им. Кортоева в Дзержинском районе (ЖК «Бродвей») | 2024-2027 | 2774,00 | 0,00 |  | 2774,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.9. | Жилая застройка «Герои» в Дзержинском районе | 2024-2034 | 11200,00 | 0,00 |  | 11200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.10. | Жилая застройка по ул. им. Александра Матросова в Краснооктябрьском районе | 2024-2034 | 10970,00 | 0,00 |  | 10970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.11. | Жилая застройка в границах п. Ангарского в Дзержинском районе | 2024-2034 | 16200,00 | 0,00 |  | 16200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.3.12. | Жилая застройка по ул. им. Степана Разина в Ворошиловском районе | 2024-2034 | 6520,00 | 0,00 |  | 6520,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.4. | Комплексное развитие территории в Тракторозаводском районе, в том числе: | 2024-2034 | 21833,50 | 0,00 |  | 21833,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16.7.4.1. | Строительство жилья на земельных участках с кадастровыми номерами 34:34:010061: 14, 34:34:010061:8, 34:34:010061:940 по ул. Тракторостроителей в Тракторозаводском районе | 2024-2034 | 10330,90 | 0,00 |  | 10330,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.4.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020069:65 площадью 23787 кв. м, расположенном по пр-кту Волжскому, 32 в Тракторозаводском районе | 2024-2029 | 1950,00 | 0,00 |  | 1950,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.4.3. | Строительство жилья на территории бывшего кислородного завода в Тракторозаводском районе | 2025-2034 | 4607,60 | 0,00 |  | 4607,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.7.4.4. | Строительство жилья в границах квартала 34:34:010001, Латошинка, расположенного в Тракторозаводском районе | 2025-2034 | 4945,00 | 0,00 |  | 4945,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |  |
| 16.8. | Комплексное развитие территорий, в том числе: | 2025-2034 | 47115,06 | 0,00 |  | 47115,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16.8.1. | Комплексное развитие территории жилой застройки квартала 02_03_071, части квартала 02_03_070 в границах ул. Тарифной, ул. им. Атласова, ул. им. Маршала Еременко, ул. Ополченской, ул. Большереченской в Краснооктябрьском районе | 2026-2034 | 11352,70 | 0,00 |  | 11352,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 16.8.2. | Комплексное развитие территории жилой застройки квартала 02_03_073 в границах улиц им. генерала Ватутина, Никопольской, ул. им. маршала Еременко в Краснооктябрьском районе | 2025-2034 | 2129,30 | 0,00 |  | 2129,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 16.8.3. | Комплексное развитие территории жилой застройки кварталов 08_11_022, 08_11_025, ограниченных пр-ктом им. Столетова, ул. 2-ой Динамовской, ул. Мачтозаводской, ул. Пятиморской в Красноармейском районе | 2026-2034 | 6211,85 | 0,00 |  | 6211,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 16.8.4. | Комплексное развитие территории жилой застройки квартала 08_11_026, ограниченного ул. им. Панферова, ул. Мачтозаводской, ул. 2-ой Динамовской в Красноармейском районе | 2026-2034 | 4030,11 | 0,00 |  | 4030,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 16.8.5. | Комплексное развитие территории жилой застройки кварталов 04_03_014, 04_03_016, 04_03_017, 04_03_018, 04_03_020 по ул. им. композитора Алябьева в границах от ул. Хиросимы до ул. им. Рокоссовского в Центральном районе | 2028-2034 | 8000,00 | 0,00 |  | 8000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 16.8.6. | Комплексное развитие территории жилой застройки кварталов 08_16_002, 08_16_003, 08_16_004 в границах ул. Саушинской, ул. Шадринской, ул. Светлоярской, ул. им. Панферова в Красноармейском районе | 2025-2034 | 15391,10 | 0,00 |  | 15391,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда |  |
| 16.9. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территориях, сформированных под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей в том числе: | 2029-2034 | 5602,17 | 5602,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5602,17 |  |  |  |
| 16.9.1. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной юго-западнее п. Водного в Советском районе | 2029-2030 | 588,00 | 588,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 588,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.2. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной южнее п. Водного, включающей земельный участок (кадастровый номер 34:03:210005:23) в Советском районе | 2029-2030 | 1556,00 | 1556,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1556,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.3. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной западнее 1-й очереди жилого района Ергенинский в Кировском районе | 2029-2030 | 310,90 | 310,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 310,90 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.4. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка (территория севернее пос. Верхняя Ельшанка – кадастровый квартал 34:34:060002) в Советском районе | 2029-2030 | 280,50 | 280,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 280,50 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.5. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей, на территории западнее п. Верхняя Ельшанка (кадастровый квартал 34:34:060013) в Советском районе | 2029-2030 | 244,50 | 244,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 244,50 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.6. | Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории по ул. Лазоревой в Кировском районе (кадастровый квартал 34:34:070107) | 2029-2030 | 21,62 | 21,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,62 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной под земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей, на территории юго-восточнее 3-го шлюза Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина, ограниченной автомобильной дорогой по ул. им. Довженко, автомобильной дорогой по ул. им. Романенко, существующими садоводческими товариществами в Красноармейском районе | 2029-2034 | 30,33 | 30,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,33 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной юго-западнее п. Горного в Советском районе | 2029-2034 | 476,50 | 476,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 476,50 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории по ул. им. Джека Лондона западнее квартала 08_17_086 в Красноармейском районе | 2029-2034 | 47,62 | 47,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 47,62 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной южнее с. Песчанка в Советском районе | 2029-2034 | 30,00 | 30,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной у жилого района «Заря» по ул. им. Куйбышева в Красноармейском районе | 2029-2034 | 47,73 | 47,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 47,73 |  | комитет по строительству администрации Волгограда |  |
| 16.9.12. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (3-й Продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова в Тракторозаводском районе (территория западнее пос. Верхнезареченского Тракторозаводского района (кадастровый квартал 34:34:010017) | 2029-2034 | 282,65 | 282,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 282,65 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.13. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, ограниченной ул. Звонкой, магистральной дорогой скоростного движения (3-й Продольной магистралью), кварталами 06_04_040, 06_04_043, 06_04_053, пер. им. Алишера Навои в Советском районе | 2029-2034 | 310,00 | 310,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 310,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.14. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной из кварталов 01_08_011, 01_08_010, 01_08_033, 01_08_034 по ул. Сборочной в Тракторозаводском районе | 2029-2034 | 121,20 | 121,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 121,20 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.15. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной южнее п. Горного, включающей земельные участки (кадастровые номера 34:03:220005:2841, 34:03:220005:2842, 34:03:220005:2844) в Советском районе | 2029-2034 | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.16. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной в п. им. Гули Королевой в Советском районе | 2029-2034 | 457,00 | 457,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 457,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.17. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории юго-западнее п. Горного южнее участка с кадастровым номером 34:03:220005:1920 в Советском районе | 2029-2034 | 250,00 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.18. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории южнее п. Песчанка, включая земельный участок с кадастровым номером 34:03:220004:428 в Советском районе | 2029-2034 | 320,00 | 320,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 320,00 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.9.19. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории, сформированной западнее квартала 06_05_005 в Советском районе | 2029-2034 | 27,62 | 27,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,62 |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |  |
| 16.10. | Инвестиционные соглашения, в том числе: | 2024-2034 | 171519,43 | 0,00 |  | 171519,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16.10.1. | Реализация 10 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Тракторозаводском районе, в том числе: | 2024-2034 | 24394,72 | 0,00 |  | 24394,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.1.1. | Строительство жилья на территории части квартала 34:34:010063 в Тракторозаводском районе | 2024-2026 | 407,22 | 0,00 |  | 407,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.1.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:010045:295, расположенном по пл. им. Дзержинского, 1 в Тракторозаводском районе | 2024-2032 | 10677,00 | 0,00 |  | 10677,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |  |
| 16.10.1.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:010001:4, расположенном в пос. Латошинка Тракторозаводского района | 2024-2032 | 760,00 | 0,00 |  | 760,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.1.4. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах территории квартала 01_03_015 в Тракторозаводском районе | 2024-2030 | 690,00 | 0,00 |  | 690,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |  |
| 16.10.1.5. | Строительство жилья на земельных участках по ул. им. Жолудева в Тракторозаводском районе | 2024-2028 | 615,00 | 0,00 |  | 615,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Мега-Экспертиза" |  |
| 16.10.1.6. | Строительство жилья на земельном участке площадью 2,8 га, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:010011 в Тракторозаводском районе | 2024-2032 | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |  |
| 16.10.1.7. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:010011 по ул. Гидростроителей в Тракторозаводском районе | 2024-2032 | 860,00 | 0,00 |  | 860,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.1.8. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Героев Тулы в Тракторозаводском районе | 2024-2030 | 113,00 | 0,00 |  | 113,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.1.9. | Строительство жилья на земельных участках с кадастровыми № 34:34:010061:14, № 34:34:010061:8, № 34:34:010061:940 по ул. Тракторостроителей в Тракторозаводском районе | 2024-2034 | 7990,00 | 0,00 |  | 7990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |  |
| 16.10.1.10. | Строительство жилья в границах квартала 34:34:010001, расположенного в Тракторозаводском районе | 2024-2027 | 1282,50 | 0,00 |  | 1282,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.2. | Реализация 24 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Краснооктябрьском районе, в том числе: | 2024-2034 | 26664,00 | 0,00 |  | 26664,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.2.1. | Строительство жилья на земельном участке ориентировочной площадью 3326 кв. м, расположенном на территории части квартала 34:34:020096 по ул. 4-х связистов в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 120,00 | 0,00 |  | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |  |
| 16.10.2.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020082:1 площадью 8242 кв. м, расположенном по ул. Новоремесленной, 10 в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 450,63 | 0,00 |  | 450,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "АСТРОН" |  |
| 16.10.2.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020099:61, расположенном в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 634,37 | 0,00 |  | 634,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ «ГефестВолга» |  |
| 16.10.2.4. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:020061 на пересечении ул. Башкирской и ул. им. Туманяна в Краснооктябрьском районе | 2024-2029 | 210,00 | 0,00 |  | 210,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.5. | Строительство жилья на земельном участке в границах территории части квартала 34:34:020043 в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 344,00 | 0,00 |  | 344,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.6. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:020053 по ул. им. Качалова в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 520,00 | 0,00 |  | 520,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.7. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:020053 по ул. им. Качалова, 52 в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 180,00 | 0,00 |  | 180,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.8. | Строительство жилья на земельном участке в границах территории квартала 02_05_163 в п. Сорок домиков в Краснооктябрьском районе | 2024-2033 | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.9. | Строительство жилья на земельных участках по ул. им. Алехина в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 980,00 | 0,00 |  | 980,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.10. | Строительство жилья на земельном участке в границах территории части квартала 34:34:020053 в п. Северный городок в Краснооктябрьском районе | 2024-2033 | 315,00 | 0,00 |  | 315,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.11. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:020009 по ул. Сад Мичурина в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 118,00 | 0,00 |  | 118,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.12. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. маршала Еременко, 5д в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 135,00 | 0,00 |  | 135,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Трейд-Марк" |  |
| 16.10.2.13. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 34:34:020085 по ул. им. Алехина в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 522,00 | 0,00 |  | 522,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.14. | Строительство жилья по пр-кту Волжскому в Краснооктябрьском районе | 2024-2034 | 4000,00 | 0,00 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.2.15. | Строительство жилья на земельном участке в границах квартала 34:34:020079, ограниченному ул. Богунской, ул. Таращанцев, ул. им. Кузнецова в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 789,00 | 0,00 |  | 789,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.16. | Строительство жилья на земельных участках, расположенных на территории п. Мирного в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 180,00 | 0,00 |  | 180,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.17. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. 2-й Горной в Краснооктябрьском районе | 2024-2029 | 1056,00 | 0,00 |  | 1056,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Кристалл» |  |
| 16.10.2.18. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории квартала 02_06_004 в Краснооктябрьском районе | 2024-2028 | 400,00 | 0,00 |  | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "АСТРОН" |  |
| 16.10.2.19. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном ул. им. Мичурина, ул. им. Репина в Краснооктябрьском районе | 2024-2029 | 1750,00 | 0,00 |  | 1750,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Стройпрогресс» |  |
| 16.10.2.20. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по пер. Волочаевскому, земельный участок 2 в Краснооктябрьском районе | 2024-2030 | 250,00 | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.2.21. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Промышленной в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.2.22. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:020070:60, расположенном в Краснооктябрьском районе | 2024-2032 | 790,00 | 0,00 |  | 790,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.2.23. | Строительство жилья на земельном участке вдоль границ сформированного земельного участка с кадастровым номером 34:34:020025:133 в Краснооктябрьском районе | 2024-2027 | 750,00 | 0,00 |  | 750,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ " Жилбытсервис" |  |
| 16.10.2.24. | Строительство жилья на земельном участке в границах части квартала 34:34:020009, расположенном в Краснооктябрьском районе | 2024-2034 | 10970,00 | 0,00 |  | 10970,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.3. | Реализация 3 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Центральном районе, в том числе: | 2024-2032 | 1011,00 | 0,00 |  | 1011,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.3.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:040011:640, расположенном в Центральном районе | 2024-2028 | 186,00 | 0,00 |  | 186,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.3.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:040006:160 по ул. им. Рокоссовского в Центральном районе | 2024-2032 | 510,00 | 0,00 |  | 510,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.3.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Хиросимы в квартале жилой застройки 34:34:040014 в Центральном районе | 2024-2028 | 315,00 | 0,00 |  | 315,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-2" |  |
| 16.10.4. | Реализация 20 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Дзержинском районе, в том числе: | 2024-2034 | 33339,30 | 0,00 |  | 33339,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.4.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030074: 2320, расположенном по ул. им. Покрышкина в Дзержинском районе | 2024-2028 | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-2" |  |
| 16.10.4.2. | Строительство жилья на земельном участке ориентировочной площадью 0,28 га, расположенном на территории части квартала 34:34:030136 по ул. Васильсурской в Дзержинском районе | 2024-2031 | 120,00 | 0,00 |  | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |  |
| 16.10.4.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:030134 по ул. Бурейской в Дзержинском районе | 2024-2027 | 950,00 | 0,00 |  | 950,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-1" |  |
| 16.10.4.4. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:030104 по ул. Новодвинской в Дзержинском районе | 2024-2028 | 67,00 | 0,00 |  | 67,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "АБН-СТРОЙ" |  |
| 16.10.4.5. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:030108 по ул. Джаныбековской в Дзержинском районе | 2024-2032 | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.4.6. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030052:6, расположенном по ул. им. Землячки, 31г в Дзержинском районе | 2024-2028 | 206,00 | 0,00 |  | 206,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «ЕВРОБИЛД» |  |
| 16.10.4.7. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории квартала номер 34:34:030130 по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2028 | 331,00 | 0,00 |  | 331,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-2" |  |
| 16.10.4.8. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном ул. Джаныбековской, ул. Кирпичной, ул. Новорядской, ул. им. Ползунова в Дзержинском районе | 2024-2032 | 875,00 | 0,00 |  | 875,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.4.9. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030102:17, расположенном по ул. им. Рокоссовского, 129б в Дзержинском районе | 2024-2028 | 400,00 | 0,00 |  | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «ПрофиЛюкс» |  |
| 16.10.4.10. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Абадиева, 4а в Дзержинском районе | 2024-2028 | 230,30 | 0,00 |  | 230,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Пересвет-Юг Квартал» |  |
| 16.10.4.11. | Строительство жилья на земельном участке на пересечении ул. Рощинской и ул. Южно-Украинской в Дзержинском районе | 2024-2029 | 4000,00 | 0,00 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Стройальянс» |  |
| 16.10.4.12. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Бурейской в Дзержинском районе | 2024-2032 | 2500,00 | 0,00 |  | 2500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Метры «Специализированный застройщик» |  |
| 16.10.4.13. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2027 | 185,00 | 0,00 |  | 185,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ СМУ-2" |  |
| 16.10.4.14. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2029 | 615,00 | 0,00 |  | 615,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |  |
| 16.10.4.15. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Полины Осипенко в Дзержинском районе | 2024-2029 | 680,00 | 0,00 |  | 680,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |  |
| 16.10.4.16. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Ангарской в Дзержинском районе | 2024-2028 | 3000,00 | 0,00 |  | 3000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Структура» |  |
| 16.10.4.17. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030085:1741, ограниченном ул. Персиковой и 3-й Продольной магистралью в Дзержинском районе | 2024-2029 | 3000,00 | 0,00 |  | 3000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "ТВЦ" Нижняя Волга" |  |
| 16.10.4.18. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Восточно-Казахстанской и ул. 51-й Гвардейской в Дзержинском районе | 2025-2033 | 180,00 | 0,00 |  | 180,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Жестебаночная фабрика" |  |
| 16.10.4.19. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:030074 в Дзержинском районе | 2024-2034 | 12000,00 | 0,00 |  | 12000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Метры «Специализированный застройщик» |  |
| 16.10.4.20. | Строительство жилья на земельном участке в границах кадастрового квартала 34:34:030077 в Дзержинском районе | 2025-2033 | 2000,00 | 0,00 |  | 2000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО СЗ "СМУ-1" |  |
| 16.10.5. | Реализация 4 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Ворошиловском районе, в том числе: | 2024-2033 | 6733,07 | 0,00 |  | 6733,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.5.1. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части кадастрового квартала 34:34:050046 в Ворошиловском районе | 2024-2033 | 3552,47 | 0,00 |  | 3552,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Граунд» |  |
| 16.10.5.2. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Майкопской (северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:34:050062:35 по ул. Майкопской, 5) в Ворошиловском районе | 2024-2031 | 368,00 | 0,00 |  | 368,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Вымпел» |  |
| 16.10.5.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Майкопской (часть территории кадастрового квартала 34:34:050062) в Ворошиловском районе | 2024-2028 | 2600,00 | 0,00 |  | 2600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Вымпел» |  |
| 16.10.5.4. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе | 2024-2028 | 212,60 | 0,00 |  | 212,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Красивый город» |  |
| 16.10.6. | Реализация 17 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Советском районе, в том числе: | 2024-2034 | 36302,02 | 0,00 |  | 36302,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.6.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060028:1102 площадью 5 148 кв.м. по ул. Логовской в Советском районе | 2024-2027 | 96,00 | 0,00 |  | 96,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО СЗ «Сладкий дом» |  |
| 16.10.6.2. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:060014 в Советском районе | 2024-2034 | 6946,46 | 0,00 |  | 6946,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "Континенталь" |  |
| 16.10.6.3. | Строительство жилья по ул. 35-й Гвардейской в Советском районе | 2024-2025 | 334,50 | 0,00 |  | 334,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.6.4. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:060062 в Советском районе | 2024-2032 | 6834,38 | 0,00 |  | 6834,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Граунд» |  |
| 16.10.6.5. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Автомобилистов и ул. Слесарной в границах части квартала 34:34:060056 в Советском районе | 2024-2032 | 1981,91 | 0,00 |  | 1981,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |  |
| 16.10.6.6. | Строительство жилья на земельном участке в границах части квартала 34:34:060028 в Советском районе | 2024-2030 | 228,37 | 0,00 |  | 228,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.6.7. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060031:1615, расположенном по ул. Слесарной в Советском районе | 2024-2030 | 1925,00 | 0,00 |  | 1925,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «СТРОЙФ» |  |
| 16.10.6.8. | Строительство жилья на земельном участке расположенном на территории части квартала 06_02_088 в р.п. Горьковском в Советском районе | 2024-2032 | 700,00 | 0,00 |  | 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СК Сфера" |  |
| 16.10.6.9. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по пр-кту Университетскому в квартале жилой застройки 34:34:060006 в Советском районе | 2024-2033 | 3300,00 | 0,00 |  | 3300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "Лига Сити" |  |
| 16.10.6.10. | Строительство жилья на территории части квартала 34:34:060014 по ул. им. комиссара милиции Бирюкова в Советском районе | 2024-2032 | 2700,00 | 0,00 |  | 2700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.6.11. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории части квартала 34:34:060006 по ул. им. Тимирязева в Советском районе | 2024-2032 | 2000,00 | 0,00 |  | 2000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ "ВЕРТИКАЛЬ» |  |
| 16.10.6.12. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Новосибирской в Советском районе | 2024-2032 | 455,00 | 0,00 |  | 455,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.6.13. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060031:219, расположенном по ул. 25-летия Октября, 13а в Советском районе | 2024-2032 | 620,00 | 0,00 |  | 620,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.6.14. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Родниковой в кадастровых кварталах 34:34:060013, 34:34:060014 в Советском районе | 2025-2030 | 3000,00 | 0,00 |  | 3000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ Рент-Сервис" |  |
| 16.10.6.15. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:060022:37, расположенном по ул. Армянской в Советском районе | 2024-2030 | 210,00 | 0,00 |  | 210,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «АСЗ» |  |
| 16.10.6.16. | Строительство жилого комплекса из трех 24-этажных домов на земельных участках в границах кадастровых кварталов 34:34:050078, 34:34:060023 в Советском и Ворошиловском районах | 2025-2029 | 3000,00 | 0,00 |  | 3000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ "СМУ-1" |  |
| 16.10.6.17. | Строительство жилья на земельном участке по ул. им. гвардии капитана Курсекова в Советском районе | 2025-2030 | 1970,40 | 0,00 |  | 1970,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СЗ Рент-Сервис" |  |
| 16.10.7. | Реализация 10 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Кировском районе, в том числе: | 2024-2034 | 16804,68 | 0,00 |  | 16804,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.7.1. | Строительство трех трехэтажных многоквартирных домов и двух жилых домов блокированной застройки на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070002:798, расположенном по ул. им. Никитина, 64а в Кировском районе | 2024-2034 | 164,00 | 0,00 |  | 164,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Жилой комплекс «Лапшин сад» |  |
| 16.10.7.2. | Строительство жилья на земельном участке ориентировочной площадью 411500 кв. м, расположенном на территории части квартала 34:34:070058, включая земельные участки с кадастровыми номерами 34:34:070058:48, 34:34:070058:47, 34:34:070058:7 в Кировском районе | 2024-2032 | 11249,38 | 0,00 |  | 11249,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «Граунд» |  |
| 16.10.7.3. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала 34:34:070001 в Кировском районе | 2024-2032 | 210,00 | 0,00 |  | 210,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Метры «Специализированный застройщик» |  |
| 16.10.7.4. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:070088:143, расположенном по ул. им. Розы Люксембург, 23 в Кировском районе | 2024-2028 | 53,00 | 0,00 |  | 53,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Стройальянс» |  |
| 16.10.7.5. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном ул. Плановой и ул. Параллельной в Кировском районе | 2024-2027 | 950,00 | 0,00 |  | 950,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Акварель» |  |
| 16.10.7.6. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Кирова в Кировском районе | 2024-2028 | 1250,00 | 0,00 |  | 1250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Акварель» |  |
| 16.10.7.7. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Лавровой, 23 в Кировском районе | 2024-2027 | 773,40 | 0,00 |  | 773,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ Пересвет-Юг Центральный» |  |
| 16.10.7.8. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Кирова – ул. им. Писемского в Кировском районе | 2024-2031 | 1090,90 | 0,00 |  | 1090,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Большой Дом» |  |
| 16.10.7.9. | Строительство жилья на земельном участке, ограниченном улицами Параллельной – Аврорской – им. Шекспира в Кировском районе | 2024-2029 | 64,00 | 0,00 |  | 64,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.7.10. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Пятигорской в Кировском районе | 2024-2034 | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "СК "Свой круг" |  |
| 16.10.8. | Реализация 30 инвестиционных соглашений о строительстве жилья на земельных участках в Красноармейском районе, в том числе: | 2024-2034 | 26270,64 | 0,00 |  | 26270,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, инвесторы |  |
| 16.10.8.1. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080094:50 площадью 6244 кв. м, расположенном по ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе | 2024-2026 | 467,50 | 0,00 |  | 467,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «А-Строй» |  |
| 16.10.8.2. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:66 площадью 1768 кв. м, расположенном по ул. им. Вучетича, 2 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 93,70 | 0,00 |  | 93,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.3. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:2056 площадью 1352 кв. м, расположенном по ул. им. Вучетича, 3 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 93,70 | 0,00 |  | 93,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.4. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:663, расположенном по ул. Гагринской, 18 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 72,00 | 0,00 |  | 72,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.5. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:662, расположенном по ул. Гагринской, 20 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 75,00 | 0,00 |  | 75,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.6. | Строительство жилья на земельных участках с кадастровым номером 34:34:080111:667, расположенном по ул. Олимпийской, 11, с кадастровым № 34:34:080111:693, расположенном по ул. Олимпийской, 13 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 120,00 | 0,00 |  | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |  |
| 16.10.8.7. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:664, расположенном по ул. Олимпийской, 27, с кадастровым номером 34:34:080111:692, расположенном по ул. Олимпийской, 29 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 131,60 | 0,00 |  | 131,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |  |
| 16.10.8.8. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:665, расположенном по пер. Олимпийскому, 4 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 65,00 | 0,00 |  | 65,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.9. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:16, расположенном по ул. Удмуртской, 75 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 321,60 | 0,00 |  | 321,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.10. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах квартала 08_11_014 по пер. Полевому в Красноармейском районе | 2024-2028 | 59,60 | 0,00 |  | 59,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |  |
| 16.10.8.11. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Николаевской и ул. Удыгейской в Красноармейском районе | 2024-2034 | 16460,00 | 0,00 |  | 16460,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.12. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080111:671, расположенном по ул. Гагринской, 8 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 77,04 | 0,00 |  | 77,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.13. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:2060, расположенном по ул. им. Вучетича, 1 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 113,50 | 0,00 |  | 113,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.14. | Строительство жилья на земельном участке по ул. им. Вучетича, 7 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 140,00 | 0,00 |  | 140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.15. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:3056 по ул. им. Бахтурова, 3 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 190,00 | 0,00 |  | 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.16. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080124:1513 по ул. Удмуртской, 9 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 160,00 | 0,00 |  | 160,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.17. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:65 по ул. им. Бахтурова, 17 в Красноармейском районе | 2024-2026 | 127,00 | 0,00 |  | 127,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.18. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080095:2059 по ул. им. Бахтурова, 5 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 110,00 | 0,00 |  | 110,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.19. | Строительство жилья на земельном участке по ул. Удмуртской, 5 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 145,00 | 0,00 |  | 145,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой-Столетова» |  |
| 16.10.8.20. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080124:1545 по ул. Удмуртской, 1 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 134,00 | 0,00 |  | 134,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.21. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:59 по ул. им. Вучетича, 10 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 155,00 | 0,00 |  | 155,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.22. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080127:6 по ул. Николаевской, 9 в Красноармейском районе | 2024-2030 | 4000,00 | 0,00 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |  |
| 16.10.8.23. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080105:16, расположенном по ул. 40 лет ВЛКСМ, 28 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 1000,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.24. | Строительство жилья на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080096:63 по ул. им. Вучетича, 4 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 82,70 | 0,00 |  | 82,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.25. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном в границах территории на пересечении ул. Брестской и ул. Пятиморской в Красноармейском районе | 2024-2028 | 657,00 | 0,00 |  | 657,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.26. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном на территории квартала 08_11_016, ограниченном ул. Удмуртской, 65, ул. им. Панферова, 6а в Красноармейском районе | 2024-2028 | 780,00 | 0,00 |  | 780,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО "Сигма" |  |
| 16.10.8.27. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Мачтозаводской, 148 в Красноармейском районе | 2024-2028 | 80,00 | 0,00 |  | 80,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
| 16.10.8.28. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. Гагринской, 22 в Красноармейском районе | 2024-2030 | 62,00 | 0,00 |  | 62,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |  |
| 16.10.8.29. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по пр-кту им. Столетова, 12 в Красноармейском районе | 2024-2031 | 175,00 | 0,00 |  | 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «СЗ «РБСтрой» |  |
| 16.10.8.30. | Строительство жилья на земельном участке, расположенном по ул. им. Панферова, 46 в Красноармейском районе | 2024-2029 | 122,70 | 0,00 |  | 122,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, ООО «Волгтрансстрой» |  |
|  | Итого |  | 368283,28 | 47984,79 |  | 320298,49 |  | 2181,89 |  | 1542,35 |  | 1909,55 |  | 2388,03 |  | 1295,99 |  | 38666,98 |  |  |  |

8. Волгоград - международный туристический центр

| № п/п | Наименование мероприятия Программы |  | Период реализации | Общая потребность, млн руб. | Бюджетные источники, млн руб. | Внебюджетные источники, млн руб. | Потребность по годам за счет бюджетных средств, млн руб. |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 8. Волгоград-международный туристический центр |  | 2024-2034 | 143449,61 | 48768,11 | 94681,50 | 12,00 | 0,00 | 47,55 | 195,00 | 0,00 | 48513,56 |  |
| Цель 17. Волгоград - город для отдыха и путешествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Формирование историко-культурного туристического комплекса на островной системе о. Голодный – о. Сарпинский в Волгограде (I этап 2025–2034 гг.) | 2025-2034 |  | 130190,00 | 48477,00 | 81713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48477,00 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области, ООО "Сарпинский Развитие" |
| 17.2. | Развитие Центрального парка культуры и отдыха Волгограда и парка «Дружба: Волгоград-Баку» в Центральном районе | 2024-2027 |  | 4599,50 | 0,00 | 4599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Парк", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.3. | Создание и модернизация коллективных средств размещения | 2024 |  | 285,00 | 12,00 | 273,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет экономической политики и развития Волгоградской области |
| 17.4. | Создание Центра развития туризма в целях патриотического воспитания молодежи | 2026-2027 |  | 242,55 | 242,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по строительству администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, администрация Краснооктябрьского района Волгограда |
| 17.5. | Строительство парка отдыха и туризма «Санаторный» в Кировском районе | 2024-2030 |  | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.6. | Строительство круглогодичного аквапарка с гостиничным комплексом в пойме р. Царицы в Центральном районе | 2024-2030 |  | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Посейдон", департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.7. | Строительство парковой зоны отдыха с детскими и спортивными площадками в пойме р. Царицы | 2027-2029 |  | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.8. | Размещение модульных гостиниц и кемпингов для временного пребывания людей на п-ве Сарептском в Красноармейском районе | 2028-2034 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда |
| 17.9. | Реновация дендрария (благоустройство территории, устройство освещения, реконструкция поливочного водопровода, ландшафтный дизайн) в Красноармейском районе | 2029-2034 |  | 36,56 | 36,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | администрация Красноармейского района Волгограда |
|  | Итого |  |  | 143449,61 | 48768,11 | 94681,50 | 12,00 | 0,00 | 47,55 | 195,00 | 0,00 | 48513,56 |  |
|  | Итого по Программе |  |  | 1547983,20 | 718368,22 | 829614,98 | 38932,13 | 16969,54 | 21743,94 | 42691,86 | 44511,52 | 553519,23 |  |

Департамент экономического развития и инвестиций

администрации Волгограда

| Председатель Волгоградской городской Думы В.В.Колесников | Глава Волгограда В.В.Марченко |
| --- | --- |