ПРОЕКТ

ВОЛГОГРАДСКая городская дума

РЕШЕНИЕ

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении программы

комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город-герой Волгоград

на период 2026-2045 годов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», статьями 24, 26 Устава города-героя Волгограда Волгоградская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2026-2045 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Волгоградской городской Думы Кузнецова Г.Ю.

| Председатель Волгоградской городской Думы В.В.Колесников | Глава Волгограда В.В.Марченко |
| --- | --- |

Утверждена

решением

Волгоградской городской Думы

от ________ № _______

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 
город-герой Волгоград на период 2026-2045 годов

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2026–2045 годов (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»; Устав города-героя Волгограда |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | администрация Волгограда, 400066, Волгоград, ул. Володарского, 5 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30 |
| Цели и задачи Программы | достижение расчетного уровня обеспеченности населения Волгограда объектами социальной инфраструктуры; организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях; организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организация предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования; развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта; развитие инфраструктуры муниципальных организаций культуры Волгограда; организация предоставления услуг медицинской помощи |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | доля обучающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам; доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда, в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных организаций Волгограда; доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет; доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет; уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет; количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культурно-досугового типа Волгограда, в год; удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи по результатам оценки общественного мнения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий, запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | строительство 187 объектов: 34 общеобразовательных организаций; 29 дошкольных образовательных организаций; 92 спортивных объектов; 4 объектов культуры; 28 объектов здравоохранения (регионального значения); реконструкция 15 объектов: 3 общеобразовательных организаций; 4 спортивных объектов; 7 объектов культуры; 1 объекта здравоохранения (регионального значения) |
| Срок и этапы реализации Программы | срок реализации: 2026-2045 годы этапы: I этап – 2026-2034 годы; II этап – 2035-2045 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы на период 2026-2045 годов составит 237444990,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 – 2606368,4 тыс. рублей; 2027 – 15452946,3 тыс. рублей; 2028 – 12822025,1 тыс. рублей; 2029 – 20167374,6 тыс. рублей; 2030 – 25631277,6 тыс. рублей; 2031-2045 – 160764998,2 тыс. рублей из них: федеральный бюджет – 209604363,5 тыс. рублей; областной бюджет – 26849804,7 тыс. рублей; бюджет Волгограда – 310611,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 680210,0 тыс. рублей (указывается при реализации инвестиционных проектов) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | достижение нормативного уровня обеспеченности населения образовательными организациями, организациями здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Волгограда

1.1. Социально-экономическое положение

Волгоград – город-миллионник, административный центр Волгоградской области, расположен в 1073 км к юго-востоку от Москвы на изгибе нижнего течения р. Волги и протянулся вдоль волжского берега на 90 км. Площадь земель в городской черте составляет 859,72 кв. км.

Административно Волгоград делится на 8 районов:

- Тракторозаводский район,

- Краснооктябрьский район,

- Дзержинский район,

- Центральный район,

- Ворошиловский район,

- Советский район,

- Кировский район,

- Красноармейский район.

В настоящее время Волгоград – динамично развивающийся многофункциональный город, выполняющий административно-управленческие, транспортно-распределительные, промышленные, научно-образовательные, торгово-сбытовые функции. В структуре экономики Волгограда наибольшую долю (42,3%) занимает промышленный и потребительский сектор (40,2%).

Волгоград является стратегическим транспортным узлом, через который проходят важнейшие железнодорожные системы, автомобильные дороги федерального значения, транснациональный воздушный коридор, водные системы для речных и морских перевозок с использованием Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина. Через Волгоград проходит Приволжская железная дорога, европейский маршрут E40, а также федеральная трасса «Каспий» М6. Важнейшим транспортным терминалом Волгоградской области является международный аэропорт Сталинград, из которого ежедневно отправляются рейсы в крупнейшие аэропорты страны и мира. В Волгограде существуют все виды городского транспорта, присущие большому мегаполису, - пригородные электропоезда, трамваи, автобусы, электробусы, троллейбусы, такси, маршрутное такси, магистраль скоростного трамвая.

Волгоград - многоотраслевой промышленный центр с преобладанием отраслей тяжелой индустрии. Ведущими отраслями промышленности являются производство нефтепродуктов, производство химической продукции, металлургия, машиностроение, пищевая промышленность и стройиндустрия.

В Волгограде сконцентрирован значительный научный потенциал. Это более 100 научно-исследовательских и проектных институтов и филиалов, центров и лабораторий, большое количество вузов - Волгоградский государственный университет, Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет, Волгоградский государственный аграрный университет и т.д., многочисленные колледжи.

Численность населения Волгограда по состоянию на 1 января 2025 г. составляет 1012219 человек, это около 42% от численности населения Волгоградской области.

В составе населения Волгограда мужчины составляют 46 %, женщины – 54 %. В возрастной структуре 16% приходится на население моложе трудоспособного возраста (младше 16 лет), 59% – на население трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16 - 65 лет, женщины в возрасте 16 - 60 лет), 25% – население старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 65 лет и более, женщины в возрасте 60 лет и более).

Таблица 1

Численность постоянного населения Волгограда на конец года

тыс.чел.

|  | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2045год* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волгоград | 1027,8 | 1025,7 | 1018,9 | 1012,2 | 1200,0 |
| Тракторозаводский район | 133,8 | 132,9 | 131,4 | 130,5 | 159,7 |
| Краснооктябрьский район | 146,4 | 146,1 | 145,5 | 144,5 | 154,9 |
| Дзержинский район | 188,7 | 187,8 | 185,5 | 184,7 | 214,4 |
| Центральный район | 85,1 | 84,1 | 82,7 | 81,9 | 90,1 |
| Ворошиловский район | 79,7 | 79,6 | 79,3 | 78,1 | 85,6 |
| Советский район | 132,7 | 134,1 | 134,9 | 134,6 | 217,8 |
| Кировский район | 98,1 | 98,8 | 98,3 | 98,7 | 106,2 |
| Красноармейский район | 163,3 | 162,3 | 161,2 | 159,2 | 171,3 |

*в соответствии с Генеральным планом городского округа город-герой Волгоград, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 03.12.2025 № 32/555 «Об утверждении генерального плана городского округа город-герой Волгоград».

Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной инфраструктуры Волгограда, которая включает в себя образовательные организации, организации здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры. Положительный образ Волгограда, его привлекательность для развития деловых связей, в том числе и международных, и туризма также существенным образом зависят от социальной инфраструктуры.

В Волгограде широко развита сеть социальных организаций, но уровень обеспеченности ими жителей Волгограда различен. В сравнении с требованиями и нормативами действующего законодательства уровень обеспеченности организациями здравоохранения (поликлиниками и больницами) может быть охарактеризован как удовлетворительный. В то же время обеспеченность населения другими видами услуг значительно ниже. Особенно низкая обеспеченность объектами физической культуры и спорта, объектами культуры.

Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года дало толчок развитию спорта в Волгограде. В рамках подготовки к турниру в Волгограде возвели и реконструировали множество объектов, такие как: стадион «Волгоград Арена» на 45000 зрительских мест, тренировочные площадки (на стадионах «ВГАФК», «Зенит», «Олимпия») и т.п. В течение следующих лет было построено еще 4 спортивных объекта (ФОК открытого типа по ул. им. Курчатова, 1б Кировского района, ФОК по ул. Елецкой Ворошиловского района и др.).

С 2020 по 2025 год введено 7 новых муниципальных общеобразовательных организаций на 7104 места и 5 муниципальных дошкольных образовательных организаций на 885 мест.

Сеть здравоохранения пополнилась новыми организациями – построен новый корпус Волгоградского областного клинического онкологического диспансера, построена поликлиника при ГУЗ «Больница № 16» в Красноармейском районе, модернизирована ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25».

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения Волгограда комплексом объектов социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Необходимо создать для всего населения приемлемые условия пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых организациями социальной инфраструктуры.

Основные показатели системы

муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда

Таблица 2

| Наименование показателей | На 01.01.2026 |
| --- | --- |
| Число муниципальных общеобразовательных организаций, ед., в т.ч.: | 128 |
| осуществляющих обучение в две смены | 61 |
| вечерних общеобразовательных организаций, ед. | 1 |
| Фактическая численность обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях, чел., | 106331 |
| в том числе численность обучающихся во вторую смену в дневных муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | 16410 |
| Фактическая численность обучающихся в вечерних муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | 174 |

В целях обеспечения детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях в Волгограде функционирует сеть организаций как муниципальной, так и частной формы собственности, продолжается строительство новых муниципальных дошкольных организаций в особо востребованных районах. Кроме того, реализуются механизмы стимулирования развития частных образовательных организаций в зонах нового жилищного строительства.

Основные показатели системы

муниципальных дошкольных образовательных организаций Волгограда

Таблица 3

| Наименование показателей | На 01.01.2026 |
| --- | --- |
| Число муниципальных дошкольных образовательных организаций, ед. | 177 |
| Число муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные отделения, ед. | 2 |
| Фактическая численность детей, чел. | 37303 |
| Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях, % | 100% |
| На учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации состоит*, чел. | 8901 |

* отложенный спрос с желательной датой зачисления 2026 - 2029 гг.

В Волгограде сформирована спортивная инфраструктура, включающая 1543 спортивных сооружения. В целях развития физической культуры и спорта в Волгограде возводятся «умные» спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, проводятся ремонты действующих спортивных объектов.

Основные показатели системы

физкультурно-спортивных организаций Волгограда

Таблица 4

| Наименование объекта | Число объектов, ед. |
| --- | --- |
| Число спортивных сооружений, ед., в т.ч.: | 1543 |
| -стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 5 |
| -плоскостные спортивные сооружения | 567 |
| -спортивные залы | 387 |
| -крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 2 |
| -легкоатлетический манеж | 1 |
| -плавательные бассейны | 40 |
| -сооружения для стрелковых видов спорта | 51 |
| -гребные базы и каналы | 3 |
| -объекты городской и рекреационной инфраструктуры | 135 |
| -другие спортивные сооружения | 352 |
| Численность лиц, систематически занимающихся спортом, тыс. чел. | 580,0 |

Культурное пространство Волгограда формируют государственные и муниципальные организации культуры.

Объекты культуры Волгограда

Таблица 5

| Наименование объекта | Количество объектов (ед.) на 01.01.2026 |
| --- | --- |
| Цирк | 1 |
| Театр | 7 |
| Музей | 5 |
| Кинотеатр | 7 |
| Планетарий | 1 |
| Дворец/ Дом культуры | 11 |
| Парк культуры и отдыха | 3 |
| Концертная организация | 3 |
| Библиотека | 47 |
| Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств | 18 |

Отрасль здравоохранения представлена в Волгограде сетью объектов федерального, областного уровня, а также ведомственными и частными организациями здравоохранения.

Объекты здравоохранения Волгограда

Таблица 6

| Наименование объекта | На 01.01.2026 |
| --- | --- |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.), коек | 18824 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещений в смену | 43901 |

Волгоград – это хозяйственно-экономический и организационный центр Волгоградской области, поэтому состав предлагаемых генеральным планом городского округа город-герой Волгоград к строительству объектов шире стандартного набора организаций социальной сферы и включает в себя уникальные или специализированные объекты и комплексы, что может рассматриваться как принципиальная программа на достаточно длительный период. Многие объекты, предусмотренные генеральным планом городского округа город-герой Волгоград, предназначаются для обслуживания не только собственно городского населения, но также и жителей Волгоградской области. Потребность в новых видах организаций обслуживания обусловлена увеличением мобильности населения и необходимостью развития представительских и деловых функций Волгограда.

Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

1.2. Градостроительная деятельность

Ежегодно на территории Волгограда вводится около 500-600 тыс.кв.м. нового жилья. Наибольшее массовое жилищное строительство наблюдается в Советском и Дзержинском районах.

Существующий жилищный фонд Волгограда составляет более 
27 млн кв. м общей площади, в среднем более 27 кв. м на одного жителя, что немного ниже общероссийского показателя (29,6 кв.м. на человека).

Большая часть жилищного фонда представлена многоэтажными многоквартирными домами (от 5 этажей и выше) с высокой долей зданий повышенной этажности (12 и выше этажей). Доля индивидуальных жилых домов составляет около 33,7%.

Площадь аварийных зданий – 2,2% от существующего жилищного фонда.

Строительство нового жилья будет осуществляться в основном на свободных территориях, а также на участках ветхого и аварийного жилищного фонда. Предусматривается освоение территорий, присоединенных к Волгограду в соответствии с Законом Волгоградской области от 21 марта 2005 г. № 1031-ОД «О наделении города-героя Волгограда статусом городского округа и установлении его границ». Здесь предполагается разместить микрорайоны и кварталы многоэтажной и малоэтажной застройки с сетью организаций культурно-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения.

Наиболее крупные районы нового массового жилищного строительства в Волгограде:

-Тракторозаводский район – жилая застройка, расположенная по ул. Тракторостроителей;

-Краснооктябрьский район – жилая застройка, расположенная по ул. им. Алёхина, на территории поселков 4-й участок и 5-й участок;

-Дзержинский район – жилая застройка центрально-западной части Волгограда, ограниченной улицей им. Расула Гамзатова, застройка жилых домов в 124 мкр.;

-Центральный район – жилая застройка пр-кт им. В.И.Ленина, д.59, жилая застройка в квартале 04_03_012, ул. им. Пархоменко;

-Советский район – жилая застройка по ул. Родниковая, ул. им. Григория Засекина, ул. Слесарная («ЦентроПарк»);

-Кировский район – жилые районы «Ергенинский», ул. Санаторная, ул. 64-й Армии;

-Красноармейский район – жилая застройка по ул. им. Голубева; по пр-кту им. Столетова, по ул. им. Вучетича.

Перспективный объем жилищного фонда

Таблица 7

| Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2045 г.) |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | млн кв.м | 47,6* |
| Население | тыс.чел. | 1200,0 |
| Жилищная обеспеченность | кв. м/чел | 38 |
| Убыль жилищного фонда | млн кв. м | 0,1 |
| Новое строительство (2026-2045 годы) | млн кв. м | 22 |

* без учета ликвидируемой площади

При обеспеченности в 38 кв. м на человека жилищный фонд к концу расчётного срока составит более 47 млн кв. м общей площади, а объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в связи с реконструктивными мероприятиями – около 22 млн кв. м.

Развитие нового жилищного строительства базируется на следующих основных принципах:

-сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

-улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

-развитие транспортной и инженерной инфраструктур;

-увеличение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий в пределах границ городского округа.

2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Волгограда, сложившийся уровень обеспеченности населения Волгограда услугами в областях образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения

2.1. Объекты образования

Муниципальная система образования по состоянию на конец 2025 года представлена 321 муниципальной образовательной организацией, в том числе: муниципальные дошкольные образовательные организации – 177; муниципальные общеобразовательные организации – 128 (в т.ч. муниципальные вечерние (сменные) общеобразовательные организации – 1); муниципальные организации дополнительного образования – 15; организации дополнительного профессионального образования – 1.

Численность обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций составляет 143,9 тыс. детей, из них 37,3 тыс. дошкольников, 106,3 тыс. школьников.

Доля детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет 76,6% в общей численности детского населения Волгограда этой возрастной группы. При этом актуальная потребность в предоставлении мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях удовлетворена на 100%. Продолжена работа по увеличению количества групп для обеспечения потребностей родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также круглосуточных групп.

Организации образования

Таблица 8

| Наименование | Число организаций | Кол-во персо-нала | Проект-ная мощность | Фактичес-кое посещение | Резерв/ дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные общеобразовательные организации | 128 | 7286 | 93110 | 106331 | 9430/ 22651 |
| Муниципальные дошкольные образовательные организации | 177 | 6722 | 44257 | 37303 | 9082/ 2128 |
| Муниципальные организации дополнительного образования | 15 | 533 | 7410 | 24206 | 0 |

Анализ технико-экономических параметров существующих объектов образования показал, что дефицит мест, несмотря на имеющиеся резервы, существует как в муниципальных общеобразовательных организациях, так и в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях.

Лидерами по недостаточному обеспечению местами в муниципальных общеобразовательных организациях являются районы города, где ведется интенсивная застройка жилыми микрорайонами (комплексами) с многоэтажными жилыми домами, такие как:

-Дзержинском районе (п. Ангарский и ул. им.Расула Гамзатова) - дефицит 5040 мест в 83% (15 из 18 школ района);

-Советский район (ЖК «Родниковая долина») - дефицит 4663 места в 92% (11 из 12 школ района);

-Кировский район (ЖК «Санаторный», «Парк «Европейский») - дефицит 3700 мест в 85% (11 из 13 школ района).

При том, что актуальная потребность в предоставлении мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях полностью удовлетворена, все же отмечается превышение расчетной мощности по количеству мест в некоторых муниципальных дошкольных образовательных организациях. Лидерами по недостаточному обеспечению местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях являются:

-Советский район - дефицит 341 место в 67% (14 из 21 детских садов района);

-Кировский район - дефицит 150 мест в 50% (9 из 18 детских садов района).

Проектная мощность муниципальных организаций дополнительного образования складывается из расчетного количества обучающихся, которые могут одновременно заниматься в организации. Поскольку рекомендуемая продолжительность занятий не более 3-4 часов, общее списочное число обучающихся по программам дополнительного образования значительно выше проектной мощности организации. В настоящее время в Волгограде отсутствует дефицит мест в муниципальных организациях дополнительного образования.

Создание дополнительных мест в муниципальных общеобразовательных организациях обусловлено выполнением Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановления Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», необходимо для устранения переуплотненности, обеспечения соблюдения санитарных норм площади на одного обучающегося , а также для перевода учащихся на обучение в одну смену, обеспечения внеурочной занятости («школа полного дня») в целях создания безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания детей, сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, предоставления их родителям возможности для полной трудовой занятости.

Возможности по оптимизации загруженности зданий муниципальных общеобразовательных организаций путем создания дополнительных мест в функционирующих зданиях, перераспределения закрепленных территорий исчерпаны. Наиболее приоритетными является строительство современных зданий школ в микрорайонах-новостройках и модернизация существующих зданий путем капитального ремонта с благоустройством территории и созданием на ней современной спортивной и игровой инфраструктуры. С учетом запланированных мероприятий по строительству и капитальному ремонту зданий школ, доля обучающихся во вторую смену уменьшится и будет составлять к 2034 году 10 %, к 2045 году – 0 %. Переход на одну смену — это инфраструктурный рывок. Он требует строительства новых школ, но в долгосрочном периоде экономит средства транспорта, ЖКХ, здравоохранения и повышает связанность всех элементов социальной инфраструктуры Волгограда.

Таким образом, вопрос по удовлетворению потребности населения в образовательных услугах необходимо решать, как за счет нового строительства, прежде всего в микрорайонах интенсивной новой застройки, так и за счет проведения капитального ремонта существующих муниципальных образовательных организаций.

До 2045 года предлагается строительство 34 (на 34044 места) и реконструкция 3 муниципальных общеобразовательных организаций, а также строительство 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций на 6420 мест.

2.2. Объекты физической культуры и спорта

Инфраструктура физической культуры и спорта Волгограда представлена 1543 спортивными сооружениями, в том числе стадионами с трибунами, из них 5 стадионов вместимостью более 1500 мест, 567 плоскостными спортивными сооружениями общей площадью 782,3 тыс. кв. м, 387 спортивными залами общей площадью 197,7 тыс. кв. м, 40 плавательными бассейнами с общей площадью зеркала воды 12,6 тыс. кв. м, 51 стрелковым тиром, 3 гребными базами, 2 крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, 1 легкоатлетическим манежем, 135 объектами городской и рекреационной инфраструктуры, 352 другими спортивными сооружениями.

Для обеспечения условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда действуют 29 организаций физической культуры и спорта, в том числе 26 организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта.

Число обучающихся в организациях физической культуры и спорта

Таблица 9

| Наименование объекта | Число объектов, ед. | Число обучающихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| Организации дополнительного образования в области физической культуры и спорта | 26 | 13480 |
| Физкультурно-спортивные организации | 3 | 483 |

Единовременная пропускная способность объектов

физической культуры и спорта

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Число объектов, ед. | Единовременная пропускная способность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 5 | 3848 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | 567 | 18360 |
| 3 | Спортивные залы | 387 | 21542 |
| 4 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 2 | 140 |
| 5 | Легкоатлетический манеж | 1 | 1200 |
| 6 | Плавательные бассейны | 40 | 1386 |
| 7 | Сооружения для стрелковых видов спорта | 51 | 1171 |
| 8 | Гребные базы и каналы | 3 | 169 |
| 9 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры | 135 | 4684 |
| 10 | Другие спортивные сооружения | 352 | 13835 |
|  | Итого | 1543 | 66335 |

В целом, обеспеченность постоянного населения Волгограда организациями физической культуры и спорта является недостаточной. В настоящее время уровень единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 57 % от нормативной потребности.

До 2045 года предлагается строительство 93 и реконструкция 4 объектов физической культуры и спорта, что составит в целом по городу 74% от нормативной потребности.

2.3. Объекты культуры

Отрасль культуры в Волгограде представлена 11 организациями культурно-досугового типа (дворцы, дома культуры), 47 библиотеками, 5 музеями, 7 профессиональными театрами, 3 парками культуры и отдыха, цирком, 18 детскими музыкальными, художественными, хореографическими школами и школами искусств, 7 кинотеатрами, планетарием, 3 концертными организациями.

Муниципальные организации культуры с количеством обучающихся/посетителей

Таблица 11

| Наименование объекта | Число организаций | Количество обучающихся/ посетителей |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные организации дополнительного образования в сфере искусства (художественные, хореографические, музыкальные школы и детские школы искусств) | 18 | 13200 |
| Муниципальные организации культуры культурно-досугового типа (дворцы и Дома культуры) | 7 | 4586/1139358 |
| Муниципальные парки культуры и отдыха | 2 | 249/157 000 |
| Муниципальные театры | 2 | 135286 |
| Муниципальные концертные организации | 1 | 396000 |
| Муниципальные библиотеки | 43 | 1310474 |

Фактическая обеспеченность организациями культуры в Волгограде от минимально допустимого уровня обеспеченности, определенного нормативами размещения организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» составляет:

-услугами музеев – 38,5 %,

-услугами организаций культурно-досугового типа – 64,7%;

-театрами – 78%,

-услугами муниципальных библиотек – 82,6%.

При этом фактическая обеспеченность цирками и парками культуры и отдыха, концертными организациями (концертными творческими коллективами) соответствует или превышает минимально допустимый уровень обеспеченности.

На сегодняшний день отсутствует целесообразность создания дополнительных государственных или муниципальных театров, музеев и библиотек для обеспечения потребности населения, несмотря на нормативную необеспеченность.

Услуги дополнительного образования в сфере искусств предоставляют 18 муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования Волгограда (художественная, хореографическая, музыкальные школы и детские школы искусств), охват обучающихся в которых составляет не менее 10,3% детей в возрасте от 8 до 18 лет. В связи с методическими рекомендациями, утвержденными Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»), охват детского населения от 8 до 15 лет школами искусств по направлениям подготовки должен быть на уровне не менее 12%. Исходя из этого, существует потребность в строительстве 2 организаций дополнительного образования в сфере искусства.

Прогнозируемый рост численности населения города к 2045 году повлечет за собой острую необходимость в строительстве новых и современных организаций культуры, в том числе многофункциональных культурных комплексов, представляющих собой выразительный архитектурный комплекс из одного или нескольких зданий, предназначенных для различных видов культурного досуга, находящихся в пределах одной рекреационной территории (театральная сцена, кинозалы, библиотека, студии для занятий музыкой, танцами или изобразительным искусством).

До 2045 года предлагается строительство 4 и реконструкция 7 объектов культуры.

2.4. Объекты здравоохранения

Структура системы здравоохранения Волгограда представлена 60 государственными бюджетными организациями здравоохранения.

Существующие объекты здравоохранения

Таблица 12

| Наименование объекта | На 01.01.2026 |
| --- | --- |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 |
| Поликлиника | 8 |
| Детская поликлиника | 6 |
| Поликлиника стоматологическая | 7 |
| Детская стоматологическая поликлиника | 1 |
| Диспансер психоневрологический (психиатрическая больница) | 2 |
| Диспансер наркологический | 1 |
| Диспансер кожно-венерологический | 1 |
| Диспансер противотуберкулезный | 1 |
| Диспансер онкологический | 1 |
| Диспансер кардиологический | 1 |
| Городская больница (включая клинические) | 8 |
| Детская городская больница (включая клинические) | 2 |
| Больница инфекционная | 1 |
| Хоспис | 1 |
| Областные, краевые, республиканские больницы (включая клинические) | 1 |
| Детские областные, краевые, республиканские больницы (включая клинические) | 1 |
| Городские больницы скорой медицинской помощи | 3 |
| Родильные дома | 2 |
| Перинатальные центры | 1 |
| Хозрасчетные поликлиники, амбулатории | 1 |
| Центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями | 1 |
| Центры восстановительной медицины и реабилитации | 1 |
| Медицинские организации особого типа | 5 |
| Центры (отделения) переливания крови | 1 |
| Госпитали | 1 |
| Итого | 60 |

Фактическая обеспеченность объектами здравоохранения в Волгограде согласно нормативам размещения объектов здравоохранения, определенным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», в разрезе каждого вида объекта составляет 100%.

В тоже время, учитывая условия норм размещения медицинских организаций, установленных вышеназванным приказом (исходя из прогнозной численности населения), возникает потребность к 2045 году в строительстве 4 объектов здравоохранения (таблица 13).

До 2045 года планируется строительство 28 и реконструкция 1 объекта здравоохранения.

3.  Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры Волгограда 
в областях образования, физической культуры и спорта, 
культуры и здравоохранения

Расчет потребности населения Волгограда в объектах социальной инфраструктуры местного значения произведен на основании:

-приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»,

-распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 г. № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

-приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

-приказа комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29.12.2025 № 115-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;

-решения Волгоградской городской Думы от 25.06.2025 № 27/479 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград».

Потребность населения Волгограда

в объектах социальной инфраструктуры местного значения

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы | Нормативная потребность (к 2045 г) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемая (на конец 2025г) | требуется запроектировать |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ##### Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальные общеобразовательные организации | ед. (объект) | 100% от численности школьников 1 - 9-х классов, 75% - от численности школьников 10 - 11-х классов при обучении в одну смену | 162 | 128 | 34 |
|  |  | чел. |  | 127154 | 93110 | 34044 |
| 2. | Муниципальные дошкольные образовательные организации | ед. (объект) | 85% от численности детей (от 1 года до 6 лет), из них: общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12% | 206 | 177 | 29 |
|  |  | чел. |  | 50677 | 44257 | 6420 |
| 3. | Муниципальные организации дополнительного образования | ед. (объект) | 10% общего числа школьников по видам зданий | 15 | 15 | 0 |
|  |  | чел. |  | 7410 | 7410 | 0 |
| Организации физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты физической культуры и спорта | ед. (объект) | единовременная пропускная способность объектов спорта по нормативу 122 чел./1000 населения | 4400 | 1543 | 2857 |
| Организации культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Театры | ед. (объект) | театр драматический – 4, театр оперы и балета – 1 театр музыкальный – 1, театр юного зрителя – 1, театр кукол – 1, прочие театры по видам искусств – 1. | 4 1 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 1 | 2 0 0 0 0 0 |
| 2. | Музеи | ед. (объект) | краеведческий музей – 2, художественный музей – 2, тематический музей – 9. | 2 2 9 | 2 2 1 | 0 0 8 |
| 3. | Концертные организации | ед. | концертный зал/концертный коллектив – 3, филармония – 1. | 3 1 | 1 3 | 2 0 |
| 4. | Библиотеки, в том числе | ед. |  | 57 | 47 | 10 |
| 4.1. | Универсальная библиотека/ Универсальная библиотека с отделением для инвалидов по зрению | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Молодежная/Юношеская библиотека | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4.3. | Библиотека для инвалидов по зрению | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4.4. | Общедоступные библиотеки | ед. | 38 | 38 | 27 | 11 |
| 4.5. | Детские библиотеки | ед. | 15 | 15 | 17 | 0 |
| 5. | Культурно-досуговые организации (организации культуры клубного типа) | ед. (объект) | дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых организаций – 17 | 17 | 11 | 6 |
| 6. | Цирки | ед. (объект) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Организации дополнительного образования в сфере искусства | ед. (объект) | охват программами по дополнительному образованию в сфере искусства не менее 12% детей в возрасте от 8 до 15 лет | 20 | 18 | 2 |
|  |  | чел. |  | 14600 | 13200 | 1400 |
| 8. | Парк культуры и отдыха | ед. | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Организации здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Станция (подстанция, отделение) скорой медицинской помощи | Количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи | 1 бригада на 10 тыс. чел. | 120 | 70 | 50 |
| 2. | Поликлиника (в том числе стоматологическая) | посещений | 22 посещения в смену на 1000 чел. | 21691 | 21639 | 2400 |
|  |  | ед. (объект) |  | 43 | 36 | 7 |
| 3. | Детская поликлиника (в том числе стоматологическая) | посещений | 22 посещения в смену на 1000 чел. | 4709 | 4998 | 1788 |
|  |  | ед. (объект) |  | 17 | 10 | 7 |
| 4. | Диспансер психоневрологический (психиатрическая больница) | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | не менее 1 | 1 | - |
| 5. | Диспансер наркологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | не менее 1 | 1 | - |
| 6. | Диспансер кожно-венерологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | не менее 1 | 1 | - |
| 7. | Диспансер противотуберкулезный | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | не менее 1 | 1 | 1 (лечебно-консультационный центр) |
| 8. | Диспансер онкологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | не менее 1 | 1 | - |
| 9. | Городская больница | ед. (объект) | 1 на 20 - 300 тыс. чел. | 3-42 | 8 | - |
| 10. | Детская городская больница | ед. (объект) | 1 на 20 - 200 тыс. детей | 1-9 | 2 | 1 (Волгоградская областная детская клиническая больница) |
| 11. | Больница инфекционная | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | не менее 1 | 1 | 2 (Инфекционная больница на 160 взрослых коек, Инфекционный стационар ГБУЗ «ВОДКБ») |

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Волгограда

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».

11. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

13. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1.

14. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

15. Постановления Администрации Волгоградской области:

от 14 сентября 2009 г. № 337-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской области до 2030 года»;

от 27 января 2023 г. № 38-п «Об утверждении бюджетного прогноза Волгоградской области на период 2023 - 2040 годов»;

от 24 октября 2025 г. № 634-п «О прогнозе социально-экономического развития Волгоградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

от 30 октября 2017 г. № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области»;

от 25 апреля 2018 г. № 189-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области»;

от 25 ноября 2013 № 666-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения в Волгоградской области»;

от 08 мая 2015 г. № 217-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области»;

иные нормативные правовые акты.

5. Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 29 декабря 2025 г. № 115-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

6. Решения Волгоградской городской Думы:

от 03.12.2025 № 32/555 «Об утверждении генерального плана городского округа город-герой Волгоград»;

от 25.06.2025 № 27/479 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград»;

от 19.03.2026 № 36/626 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград»;

от 25.01.2017 № 53/1539 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2034 года»;

от 30.01.2024 № 7/111 «Об утверждении Комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года»

7. Постановления администрации Волгограда:

от 31.10.2025 № 1063 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

от 29.12.2018 № 1890 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории Волгограда»;

от 29.12.2018 № 1883 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда»;

от 29.12.2018 № 1881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда».

Полномочиями по развитию здравоохранения городской округ город-герой Волгоград не наделен.

Территория городского округа город-герой Волгоград на 100% обеспечена документами территориального планирования – генеральным планом городского округа город-герой Волгоград, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 03.12.2025 № 32/555 «Об утверждении генерального плана городского округа город-герой Волгоград», вместе с Положением о территориальном планировании городского округа город-герой Волгоград и документами градостроительного зонирования – правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденными решением Волгоградской городской Думы от 19.03.2026 № 36/626 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград».

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Волгограда

Таблица 14

Перечень объектов социальной инфраструктуры Волгограда

| № | Наименование и местонахождение | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной организации на конверсируемой территории Тракторозаводского района по ул. Тракторостроителей | Не менее 800 мест |  |  | + | + | + | + |
|  | Строительство общеобразовательной организации на конверсируемой территории Тракторозаводского района по ул. Тракторостроителей | Не менее 1000 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации по ул. Ополченской | Не менее 1000 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Реконструкция здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации – МОУ «Средняя школа № 27 Тракторозаводского района Волгограда», ул. Мелиораторов, 9 | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
| Краснооктябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации в ЖК «на Матросова» | Не менее 800 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации - 3 объекта: в микрорайоне Солнечном, по ул. им. Репина, в районе Мамаева Кургана | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Реконструкция здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации – МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда», ул. им. маршала Еременко, 116а | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной организации по ул. им. Расула Гамзатова в ЖК «Герои» | Не менее 1280 мест | + | + | + |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации -4 объекта: в микрорайоне Ангарский, в п. Аэропорт, в п. Гумрак, по ул. им. Расула Гамзатова | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации в микрорайоне «Семь Ветров» | Не менее 1280 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации в микрорайоне Ангарский | Не менее 1500 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Реконструкция здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации «Средняя школа № 82 имени Героя Российской Федерации А.В.Катериничева Дзержинского района Волгограда», ул. Ангарская, 49 | 955 мест |  |  |  |  |  | + |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации в микрорайоне Метизный | Не менее 1280 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации в районе Волгоградского государственного цирка | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
| Ворошиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной организации по ул. Майкопской | Не менее 1000 мест |  |  | + | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации в районе ЖК «Берег Волги» | Не менее 1280 мест |  |  |  |  |  | + |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной организации в микрорайоне «Родниковая долина» | Не менее 1280 мест | + | + |  |  |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной организации по ул. Слесарной в створе ул. им. Загорулько | Не менее 1224 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство общеобразовательной организации по пр-кту Университетскому, 34 | Не менее 1200 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации на территории с. Песчанка | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации - 2 объекта: в микрорайоне «Родниковая долина», в микрорайоне Тулака | Не менее 1280 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации - 2 объекта: по пр-кту Университетскому, в п. Горный | Не менее 1000 мест |  |  |  |  |  | + |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации по ул. Алычевая | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации в ЖК «Европейский» | Не менее 800 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации - 2 объекта: в ЖК «Засекин», в ЖК «Санаторный» | Не менее 1280 мест |  |  |  |  |  | + |
| Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) общеобразовательной организации - 4 объекта: по ул. Мачтозаводской, по пр-кту им.Столетова, по ул. Саушинской, по ул. Героев Малой Земли | Не менее 800 мест |  |  |  |  |  | + |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации по ул. Тракторостроителей | Не менее 140 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации по ул. Ополченской | Не менее 140 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в п. Водстрой | Не менее 150 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в п. ГЭС | Не менее 220 мест |  |  |  |  |  | + |
| Краснооктябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в ЖК «на Матросова» | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации - 2 объекта: в микрорайоне Солнечный, в границе поселков 4 участок и 5 участок | Не менее 220 мест |  |  |  |  |  | + |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации по ул. им. Кортоева | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации по ул. им. Расула Гамзатова | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в квартале 03_03_065 | Не менее 300 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ангарский | Не менее 220 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в ЖК «Герои» | Не менее 300 мест |  |  |  |  |  | + |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в микрорайоне Метизный | Не менее 180 мест |  |  |  |  |  | + |
| Ворошиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации по ул. Майкопской | Не менее 220 мест |  |  |  |  |  | + |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в ЖК «Комарово» | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в ЖК «Родниковая долина» | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в районе ул. им. Тулака | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на территории, включающей кварталы 06_05_020, 06_05_022 | Не менее 245 мест |  |  |  |  | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на территории в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:060014: 1104 | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на территории, ограниченной ул. им. Тимирязева, ул. Казахской, ул. им. Ивановского | Не менее 245 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации - 3 объекта: по пр-кту Университетскому, на территории п. Горный, на территории с. Песчанка | Не менее 200 мест |  |  |  |  |  | + |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на территории по ул. Санаторной, ограниченной земельным участком (кадастровый номер 34:34:07010:23), земельным участком (кадастровый номер 34:34:000000:122), ул. им. Григория Засекина, кварталами 07_01_016, 07_01_189, 07_01_203 | Не менее 220 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на территории по ул. Санаторной, ограниченной земельным участком (кадастровый номер 34:34:07010:23), земельным участком (кадастровый номер 34:34:000000:122), ул. им. Григория Засекина, кварталами 07_01_016, 07_01_189, 07_01_203 | Не менее 240 мест |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в ЖК «Санаторный» | Не менее 245 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации в ЖК «Европейский» | Не менее 240 мест |  |  |  |  |  | + |
| Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации по ул. Мачтозаводской | Не менее 120 мест |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации по ул. Саушинской | Не менее 240 мест |  |  |  |  |  | + |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным спортивным залом в пос. Спартановка | Единовременная пропускная способность – 50 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Реконструкция стадиона «Трактор» по ул. им. Могилевича, 2а | Единовременная пропускная способность – 60 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство спортивного зала (3 объекта) | Единовременная пропускная способность – 48 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Реконструкция Центра единоборств «Луч», ул. им. Менжинского, 11а | Единовременная пропускная способность – 40 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Единовременная пропускная способность – 100 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство ледового катка | Единовременная пропускная способность – 60 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Краснооктябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания Дворца спорта по пр-кту им. В.И.Ленина, 65 | Единовременная пропускная способность – 100 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Реконструкция стадиона «Монолит» под региональный спортивный центр по легкой атлетике по ул. им. капитана Тряскина, 51 | Единовременная пропускная способность – 300 чел |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство комплекса игровых видов спорта на площадке завода «Красный Октябрь» | Единовременная пропускная способность – 100 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Таращанцев, 72 | Единовременная пропускная способность – 48 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (2 объекта) | Единовременная пропускная способность – 114 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство спортивно-досугового комплекса с универсальным спортзалом | Единовременная пропускная способность – 40 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство плавательного бассейна (4 объекта) | Единовременная пропускная способность – 28 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство второй очереди крытого ледового катка на земельном участке по ул. им. Хорошева, юго-восточнее МР-126 (новое строительство второго крытого ледового катка) | Единовременная пропускная способность – 50 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта по ул. Восточно-Казахстанской (земельный участок № 34:34:030030:594) | Единовременная пропускная способность – 76 чел. | + | + | + |  |  |  |
|  | Строительство спортивного зала (5 объектов) | Единовременная пропускная способность – 35 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Единовременная пропускная способность – 21 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного комплекса | Единовременная пропускная способность – 40 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство плавательного бассейна | Единовременная пропускная способность – 50 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (2 объекта) | Единовременная пропускная способность – 194 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Ворошиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного и тренировочного центра по спортивным единоборствам в пойме р. Царицы | Единовременная пропускная способность – 100 чел. |  |  | + | + | + |  |
|  | Строительство спортивно-досугового комплекса с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта | Единовременная пропускная способность – 200 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Единовременная пропускная способность – 75 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Единовременная пропускная способность – 194 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 х 24 в п. Горьковском по ул. им. Голубятникова | Единовременная пропускная способность – 90 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство Центра дзюдо по ул. им. Ивановского | Единовременная пропускная способность – 90 чел. | + | + | + |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом для игровых видов спорта | Единовременная пропускная способность – 90 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (4 объекта) | Единовременная пропускная способность – 64 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство спортивного зала (6 объекта) | Единовременная пропускная способность – 35 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для круглогодичного спортивно-тренировочного и оздоровительного использования (3 объекта) | Единовременная пропускная способность – 90 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство спортивного зала (2 объекта) | Единовременная пропускная способность – 48 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (2 объекта) | Единовременная пропускная способность – 194 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство плавательного бассейна (3 объекта) | Единовременная пропускная способность – 48 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (8 объектов) | Единовременная пропускная способность – 75 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Единовременная пропускная способность – 90 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство спортивного зала (4 объекта) | Единовременная пропускная способность – 44 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для МБУ ДО СШОР № 16 | Единовременная пропускная способность – 144 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (4 объекта) | Единовременная пропускная способность – 64 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство спортивного зала (3 объекта) | Единовременная пропускная способность – 35 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Единовременная пропускная способность – 194 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на о. Сарпинский | Единовременная пропускная способность – 64 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Единовременная пропускная способность – 175 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство ледового катка | Единовременная пропускная способность – 60 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство плавательного бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса для МБУ ДО СШ № 18 | Единовременная пропускная способность – 78 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство конно-спортивного клуба по ул. им. Джека Лондона, 1 | Единовременная пропускная способность – 30 чел. |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Единовременная пропускная способность – 194 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (крытый ледовый каток) | Единовременная пропускная способность – 80 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Единовременная пропускная способность – 75 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство спортивного зала (5 объектов) | Единовременная пропускная способность – 44 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Единовременная пропускная способность – 54 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство учебного центра технических видов спорта с трибунами | Единовременная пропускная способность – 150 чел. |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство плавательного бассейна | Единовременная пропускная способность – 48 чел. |  |  |  |  |  | + |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство школы искусств в п. ГЭС | 600 мест |  |  |  |  |  | + |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция МБУК «Культурно-досуговый комплекс «21 век» Дзержинского района Волгограда» | Не менее чем на 500 участников клубных формирований |  |  |  | + | + | + |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ГБУК «Волгоградская филармония» (Центральный концертный зал) (ул. Набережная 62-й Армии, 4) | Не менее чем на 1000 мест |  | + | + | + | + |  |
|  | Создание культурно-образовательного центра (пр. им. В.И.Ленина, 38) | Пропускная способность не менее 200 человек | + | + | + | + | + | + |
|  | Реконструкция здания Центрального Универмага, в подвале которого 38 мотострелковая бригада полковника Бурмакова взяла в плен штаб вражеской группировки войск в 1943 г.» (пл. Павших Борцов, 2) | Пропускная способность не менее 50 человек | + | + | + |  |  |  |
|  | Создание Музея Космонавтики | Пропускная способность не менее 100 человек |  |  |  |  |  | + |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» | Не менее чем на 500 участников клубных формирований |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство школы искусств | 600 мест |  |  |  |  |  | + |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Центра культуры и досуга «Авангард» (ул. 64-й Армии, 26) | Не менее чем на 450 участников клубных формирований |  |  |  |  |  | + |
|  | Реконструкция здания «Дворец культуры им. Кирова» (объект культурного наследия регионального значения) (ул. Р.Люксембург,1) | Не менее чем на 500 участников клубных формирований |  | + | + | + | + | + |
| Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания ДК «Судоверфь» (объект культурного наследия регионального значения) МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда» (ул. Гражданская, 64) | Не менее чем на 500 участников клубных формирований |  |  |  |  |  | + |

Определить ответственными исполнителями мероприятий (инвестиционных проектов):

по пунктам 1 - 26 раздела «Общеобразовательные организации» и по пунктам 1 - 26 раздела «Дошкольные образовательные организации» таблицы 14 - комитет по строительству администрации Волгограда;

по пунктам 1 - 52 раздела «Объекты физической культуры и спорта» таблицы 14 - комитет по строительству администрации Волгограда, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда;

по пунктам 1 - 11 раздела «Объекты культуры» таблицы 14 - комитет по строительству администрации Волгограда, департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда, подразделения администрации Волгограда;

Учитывая, что вопросы в сфере охраны здоровья относятся к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», информация о планируемых мероприятиях (инвестиционных проектах) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения Волгограда представлена в Таблице 15.

Таблица 15

Планируемые мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения Волгограда

| № | Наименование и местонахождение | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Объекты здравоохранения (регионального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство лечебно-консультационного Центра по борьбе с туберкулезом | Мощностью 800 коек, 189 посещений в смену |  | + | + | + | + | + |
|  | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Клиническая больница № 4» (размещение офтальмологического, оториноларингологического и гинекологического отделений на территории ГУЗ «Клиническая больница № 4» по ул. Ополченской, 40) | Мощностью 202 койки |  |  | + | + | + | + |
|  | Строительство инфекционной больницы на 160 взрослых коек и 20 посещений в смену (строительство нового здания ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1» по ул. им. Николая Отрады, 31) | Мощностью 160 коек, 20 посещений в смену |  | + | + | + | + | + |
|  | Строительство поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (поселок ГЭС) | 300 посещений в смену |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (в микрорайоне Нижний Тракторный) | 700 посещений в смену |  |  |  |  |  | + |
| Краснооктябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание современного Центра травматологии, ортопедии и протезирования на базе ГУЗ «Клиническая больница № 12» | 200 коек |  |  | + | + | + | + |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи | 10 бригад |  |  |  |  |  | + |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство перинатального центра ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» | 175 коек, 200 посещений в смену |  | + | + | + | + | + |
|  | Строительство отделения радионуклидной терапии и диагностики ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» | 884 чел/год | + | + | + |  |  |  |
|  | Строительство корпуса Многопрофильного Центра реабилитации и восстановительной медицины ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» | 150 коек |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство учебного корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» | — |  |  |  |  | + | + |
|  | Строительство административно-хозяйственного корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» | — |  |  |  |  | + | + |
|  | Строительство нового здания основного корпуса ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» | 1000 обучающихся | + | + | + | + | + | + |
|  | Строительство поликлиники для обслуживания детского и взрослого населения (в районе ТРК «Мармелад») по ул. им. Землячки, 110б | 500 посещений в смену |  |  |  |  |  | + |
| Ворошиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи | 10 бригад |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство нового корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» | — |  | + | + | + | + | + |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство инфекционного стационара ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница» | 195 коек |  |  |  | + | + | + |
|  | Строительство детского поликлинического отделения ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» в ЖК «Комарово» | 150 посещений в смену |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство отделения поликлиники ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» в ЖК «Комарово» | 150 посещений в смену |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство детского поликлинического отделения ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» в ЖК «Родниковая Долина» | 250 посещений в смену | + | + |  |  |  |  |
|  | Строительство поликлинического отделения ГУЗ «Клиническая больница №11» в ЖК «Родниковая долина» Советского района Волгограда для обслуживания взрослого населения | 400 посещений в смену |  |  | + | + | + |  |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи | 10 бригад |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» по ул. Казахской, 1 | 50 посещений в смену | + | + |  |  |  |  |
|  | Строительство Волгоградской областной детской клинической больницы (на 880 коек с отдельно стоящим инфекционным корпусом и консультативно-диагностическим отделением и перевод ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница» в новое здание) | 880 коек, 250 посещений в смену | + | + | + | + | + | + |
|  | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2 в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» | 188 посещений в смену |  |  |  | + | + |  |
|  | Строительство учебно-спортивного корпуса государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский медицинский колледж» | 200 обучающихся | + | + |  |  |  |  |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство нового здания поликлиники в Кировском районе Волгограда | 800 посещений в смену |  |  |  |  |  | + |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи | 10 бригад |  |  |  |  |  | + |
| Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15» по ул. Андижанской, 1а | 10 бригад | + |  |  |  |  |  |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Таблица 16

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| № | Наименование | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| 1 | Объекты образования | всего | 1074623,4 | 821900,9 | 968012,8 | 5424571,0 | 9026854,6 | 98189067,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 984322,0 | 550736,7 | 948652,5 | 5316079,6 | 8846317,5 | 96225285,7 |
|  |  | областной бюджет | 85786,3 | 257606,0 | 18392,2 | 103066,8 | 171510,2 | 1865592,3 |
|  |  | бюджет Волгограда | 4515,1 | 13558,3 | 968,0 | 5424,6 | 9026,9 | 98189,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Объекты физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 10000,0 | 19950,0 | 3035360,6 | 1486106,9 | 42091101,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1221582,5 | 1182225,5 | 41307887,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1325393,6 | 125835,4 | 747923,3 |
|  |  | бюджет Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121757,6 | 6622,9 | 35290,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 10000,0 | 19950,0 | 366627,0 | 171423,0 | 0,0 |
| 3 | Объекты культуры | всего | 614179,0 | 49615,3 | 23292,0 | 209000,0 | 8000,0 | 4553705,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 601895,4 | 45657,2 | 22826,2 | 0,0 | 0,0 | 4147845,3 |
|  |  | областной бюджет | 12283,6 | 931,8 | 465,8 | 209000,0 | 0,0 | 289417,4 |
|  |  | бюджет Волгограда | 0,0 | 3026,3 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 4232,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112210,0 |
| 4 | Объекты здравоохранения (регионального значения) | всего | 917566 | 14571430 | 11810770,3 | 11498442,9 | 15110316,1 | 15931124,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 11184187,6 | 7834623,46 | 8182884,9 | 10078754,1 | 10922599,5 |
|  |  | областной бюджет | 917566 | 3387242,44 | 3976146,84 | 3315558 | 5031561,96 | 5008524,66 |

7. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Волгограда

Таблица 17

Целевые индикаторы Программы

| №п/п | Наименование целевого индикатора | Едини-ца изме-рения | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| 1 | Доля обучающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях | % | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 0 |
| 2 | Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда, в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных организациях Волгограда | % | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 75,5 | 75,6 | 75, 7 | 75, 8 | 75,9 | 76 |
| 5 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | % | 61 | 61,5 | 64 | 67 | 70 | 72 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 59 | 60 | 61 | 64 | 70 | 74 |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 8 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культурно-досугового типа Волгограда, в год | тыс. чел. | 1470 | 1470 | 1475 | 1480 | 1485 | 1490 |
| 9 | Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | % | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,5 | 48,8 | 55 |

8. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу

Реализация программных мероприятий является механизмом реализации стратегических ориентиров развития Волгограда посредством расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования и позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Волгограда:

1) обеспечение существующей и проектируемой жилой застройки организациями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких организаций и нормативным количеством мест;

2) увеличение числа населения, занимающегося спортом, путем увеличения спортивных организаций для различных видов спорта;

3) расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа с появлением новых и реконструкцией существующих организаций культуры и досуга;

4) повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Волгограда в результате реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по целевым индикаторам, приведенным в Таблице 17.

Показатели соответствия уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры нормативам градостроительного проектирования приведены в Таблице 18.

По завершению I этапа будет проведена оценка эффективности реализации Программы. В Таблице 18 приведены плановые значения на 2034 год, а также нормативы градостроительного проектирования обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, рассчитанные исходя из прогнозной численности населения к 2034 году – 1013400 человек.

В зависимости от результатов проведенной оценки эффективности возможны следующие решения:

Корректировка программы — при существенных отклонениях от плана. Включает:

изменение целевых индикаторов;

продление сроков реализации отдельных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Волгограда;

добавление новых мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Волгограда;

исключение неэффективных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Волгограда;

корректировка нормативных показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры при существенном отличии численности населения Волгограда от прогнозируемого.

Продолжение реализации без изменений — при соответствии результатов плану или незначительных отклонениях.

Таблица 18

Показатели

соответствия уровня обеспеченности объектами социальной

инфраструктуры нормативам градостроительного проектирования

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив | Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2034 год |  |  | 2045 год |  |  |
|  |  |  |  | текущее значение | по нормам | +/- | плановое значение | по нормам | +/- | плановое значение | по нормам | +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные общеобразовательные организации | мест | 100% от численности школьников 1 - 9-х классов, 75% - от численности школьников 10 - 11-х классов при обучении в одну смену | 93110 | 106331 | -13221 | 102494 | 110563 | -8069 | 127154 | 126777 | 377 |
| 2 | Муниципальные дошкольные образовательные организации | мест | 85% от численности детей (от 1 года до 6 лет), из них: общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12% | 44257 | 38919 | 5338 | 47362 | 40888 | 6474 | 50677 | 48953 | 1724 |
| 3 | Муниципальные организации дополнительного образования | мест | 10% общего числа школьников по видам зданий | 24206 | 10633 | 13573 | 24206 | 11056 | 13150 | 24206 | 12678 | 11528 |
| Организации физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты физической культуры и спорта и спорта | чел. | единовременная пропускная способность объектов спорта по нормативу 122 чел./1000 населения | 66335 | 116377 | -50042 | 82013 | 117162 | -49931 | 97502 | 131760 | -34258 |
| Организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Театры | ед. (объект) | театр драматический – 4, театр оперы и балета – 1 театр музыкальный – 1, театр юного зрителя – 1, театр кукол – 1, прочие театры по видам искусств – 1. | 2 1 1 1 1 1 | 4 1 1 1 1 1 | -2 0 0 0 0 0 | 2 1 1 1 1 1 | 4 1 1 1 1 1 | -2 0 0 0 0 0 | 2 1 1 1 1 1 | 4 1 1 1 1 1 | -2 0 0 0 0 0 |
| 2 | Музеи | ед. (объект) | краеведческий музей – 2, художественный музей – 2, тематический музей – 9. | 2 2 1 | 2 2 9 | 0 0 -8 | 2 2 1 | 2 2 9 | 0 0 -8 | 2 2 2 | 2 2 9 | 0 0 -7 |
| 3 | Концертные организации | ед. | концертный зал/концертный коллектив – 3, филармония – 1. | 1 3 | 3 1 | 2 -2 | 1 3 | 3 1 | 2 -2 | 1 3 | 3 1 | 2 -2 |
| 4 | Библиотеки, в том числе | ед. |  | 47 | 57 | -10 | 47 | 57 | -10 | 47 | 57 | -10 |
| 4.1 | Универсальная библиотека/ Универсальная библиотека с отделением для инвалидов по зрению | ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4.2 | Молодежная/Юношеская библиотека | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4.3 | Библиотека для инвалидов по зрению | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4.4 | Общедоступные библиотеки | ед. | 38 | 27 | 38 | -11 | 27 | 38 | -11 | 27 | 38 | -11 |
| 4.5 | Детские библиотеки | ед. | 15 | 17 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| 4.6 | Культурно-досуговые организации (организации культуры клубного типа) | ед. (объект) | дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых организаций – 17 | 11 | 17 | -6 | 11 | 17 | -6 | 12 | 17 | -5 |
| 4.7 | Цирки | ед. (объект) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4.8 | Организации дополнительного образования в сфере искусства | мест | охват программами по дополнительному образованию в сфере искусства не менее 12% детей в возрасте от 8 до 15 лет | 13200 | 10578 | 2622 | 13200 | 7576 | 5624 | 14400 | 12000 | 2400 |
| 4.9 | Парк культуры и отдыха | ед. | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Организации здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция (подстанция, отделение) скорой медицинской помощи | Количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи | 1 бригада на 10 тыс. чел. | 70 | 101 | -31 | 120 | 101 | 19 | 120 | 120 | 0 |
| 2 | Поликлиника (в том числе стоматологическая) | посещений | 22 посещения в смену на 1000 чел. | 21639 | 18403 | +3236 | 24039 | 18364 | +5675 | 24039 | 21691 | +2348 |
| 3 | Детская поликлиника (в том числе стоматологическая) | посещений | 22 посещения в смену на 1000 чел. | 4998 | 3739 | +1259 | 5527 | 3931 | +1596 | 5527 | 4709 | +818 |
| 4 | Диспансер психоневрологический (психиатрическая больница) | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 |
| 5 | Диспансер наркологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 |
| 6 | Диспансер кожно-венерологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 |
| 7 | Диспансер противотуберкулезный | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | не менее 1 | 0 | 2 | не менее 1 | +1 | 2 | не менее 1 | +1 |
| 8 | Диспансер онкологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 | 1 | не менее 1 | 0 |
| 9 | Городская больница | ед. (объект) | 1 на 20 - 300 тыс. чел. | 8 | 3-42 | +5-(-34) | 8 | 3-42 | +5-(-34) | 8 | 3-49 | +5-(-41) |
| 10 | Детская городская больница | ед. (объект) | 1 на 20 - 200 тыс. детей | 2 | 1-8 | +1-(-6) | 3 | 1-9 | +2-(-6) | 3 | 1-11 | +2-(-8) |
| 11 | Больница инфекционная | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | не менее 1 | 0 | 3 | не менее 1 | +2 | 3 | не менее 1 | +2 |

9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации, предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Реализацию Программы необходимо осуществлять через документы стратегического планирования – стратегию социально-экономического развития Волгограда до 2034 года, плана ее реализации, государственные программы Волгоградской области и муниципальные программы. Также при реализации Программы возможно использовать различные механизмы привлечения средств вышестоящих бюджетов, в том числе инструменты федеральной поддержки в составе национальных проектов. Ряд объектов возможно реализовывать за счет заключения инвестиционных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа Волгоград, являются:

- внесение изменений в Генеральный план городского округа Волгоград в случае выявления новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, появления новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

- применение мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры городского округа Волгоград;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами публичной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Волгоградской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов уполномоченными органами власти.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Департамент экономического развития

и инвестиций администрации Волгограда

Численность населения Волгограда в 2034 году указана в приложении 2 к стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2034 года, утвержденной решением Волгоградской городской Думы от 25.01.2017 № 53/1539