ПРОЕКТ



ВОЛГОГРАДСКая городская дума

**РЕШЕНИЕ**

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs\_kanc@volgsovet.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

Об утверждении программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

городского округа город-герой Волгоград

на период 2019-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г.
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда», статьями 5, 7, 24, 26, 39 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2019-2025 годы (прилагается).

2. Администрации Волгограда опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Волгоградской городской Думы В.В. Колесникова.

Глава Волгограда В.В. Лихачев

Утверждена

решением

Волгоградской городской Думы

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа город-герой Волгоград на период 2019-2025 годы

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2019–2025 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»;решение Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда»;распоряжение администрации Волгограда от 05.09.2018 № 638-р «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград»;Устав города-героя Волгограда |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Волгограда (далее – администрация Волгограда), 400066, г. Волгоград, ул. Володарского, 5 |
| Разработчики Программы, их местонахождение | управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда, 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, 400066, Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, 15 |
| Участники Программы, их местонахождение | департамент по образованию администрации Волгограда, 400066, Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, 17а;комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, 400066, Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 15;комитет по культуре администрации Волгограда, 400066, Волгоград, ул. Мира, 26;комитет по строительству администрации Волгограда, 400066, Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 25;департамент финансов администрации Волгограда, 400066, Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, 15 |
| Цель Программы | достижение расчетного уровня обеспеченности населения Волгограда объектами социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ);организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (далее – МОУ);организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования;создание дополнительных мест для предоставления общедоступного общего и дополнительного образования;развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта;сохранение инфраструктуры муниципальных учреждений культуры Волгограда |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | доля обучающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МОУ;доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам;доля детей 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда, в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда;доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет;доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет;численность жителей Волгограда, систематически занимающегося физической культурой и спортом;количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда;количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях;уровень единовременной пропускной способности объектов спорта;доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет;количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Волгограда, в год |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | строительство и реконструкция 214 объектов:16 общеобразовательных учреждений;8 дошкольных образовательных учреждений;193 спортивных объектов, из которых планируется строительство плоскостных спортивных сооружений в 153 общеобразовательных учреждениях  |
| Срок и этапы реализации Программы | срок реализации: 2019-2025 годы (7 лет на срок действия Генерального плана Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112)Этапы: I этап – 2019-2021 годыII этап – 2022-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы на период с 2019 по 2025 год составит 20028,8 млн. рублей, в том числе по годам:2019 – 446,3 млн. руб.;2020 – 1757,8 млн. руб.;2021 – 731,6 млн. руб.;2022-2025 – 17093,1 млн. руб.из них: федеральный бюджет – 11492,6 млн. руб.;областной бюджет – 1601,8 млн. руб.;бюджет Волгограда – 227,8 млн. руб.внебюджетные средства – 6706,6 млн. руб., в т.ч. целевые средства – 60,8 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, установленного нормативами градостроительного проектирования |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния Волгограда, сведения о градостроительной деятельности на территории Волгограда

2.1.1. Население

Численность населения Волгограда по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 1013533 человека.

Таблица 1

Оценка численности постоянного населения (чел.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
| Численность населенияна конец года | 1020816 | 1013533 | 1010743 | 1009463 | 1008183 | 1006903 | 1003633 |
| Естественный прирост | -3986 | -2495 | -2350 | -2330 | -2380 | -2380 | -2020 |
| Миграционный прирост | 1139 | 442 | 1100 | 1050 | 1100 | 1100 | 1030 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 143935 | 164192 | 166267 | 166158 | 166350 | 166340 | 164596 |
| Трудоспособное население | 624739 | 574673 | 566016 | 562776 | 559037 | 555810 | 548987 |
| Население старшетрудоспособного возраста | 252142 | 274667 | 278460 | 280530 | 282795 | 284752 | 290050 |

2.1.2. Жилищный фонд

Таблица 2

Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. кв.м | 27918 |
| 2 | Население | чел. | 1003633 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 27,8 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв.м | 335 |
| 5 | Новое строительство (2018-2025 годы) | тыс. кв.м | 4000 |

2.1.3. Экономика

Волгоград - административный центр Волгоградской области, расположен в 1073 км к юго-востоку от Москвы на изгибе нижнего течения р. Волги и протянулся вдоль волжского берега более чем на 70 км. Волгоград характеризуется крупным индустриальным, транспортным, научным и культурным потенциалом. Площадь земель в городской черте составляет свыше 859 кв. км. Население Волгограда – 1013,5 тыс. человек, или около 40% от численности населения Волгоградской области.

Основа экономической базы города – многоотраслевая промышленность. Доля объема промышленной продукции Волгограда в общем объеме производства Волгоградской области составляет 63%. Всего на территории Волгограда зарегистрировано 2,3 тыс. крупных и средних предприятий. В промышленности работает около 11% занятого в экономике Волгограда населения.

В городе расположены крупные предприятия энергетики, нефтегазового комплекса, черной и цветной металлургии, машиностроения, стройиндустрии, деревообработки, а также пищевой и легкой промышленности. Городская индустрия использует в качестве сырья богатые природные ресурсы региона, в том числе нефть, газ, натриевые и калийные соли и т.п.

Ведущий сектор промышленности – обрабатывающие производства, обеспечившие более 80% выпуска промышленной продукции. Ключевой отраслью является производство нефтепродуктов с удельным весом в общем производстве обрабатывающей промышленности 67%. Производство химических веществ занимает 5,6% в структуре обрабатывающих производств, металлургическое производство – 4,8%, производство пищевых продуктов – 1,9%, производство табачных изделий – 1,4%, производство прочей неметаллической минеральной продукции –1,2%.

Волгоград является стратегическим транспортным узлом, через который проходят важнейшие железнодорожные системы, автомобильные дороги федерального значения, транснациональный воздушный коридор, водные системы для речных и морских перевозок с использованием Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина. Через город проходит [Приволжская железная дорога](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0), [европейский маршрут](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%25D) [E40](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=E40&action=edit), а также федеральная трасса [«Каспий»](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29) М6. Важнейшим транспортным терминалом Волгоградской области является [Международный аэропорт «Волгоград](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB)«, из которого ежедневно отправляются рейсы в крупнейшие аэропорты страны и мира. В Волгограде существуют все виды городского транспорта, присущие большому мегаполису – пригородные электропоезда, трамваи, автобусы, троллейбусы, такси и маршрутное такси. Также в городе действует магистраль скоростного трамвая, которая проходит как над землей, так и под землей (наподобие метрополитена) со станциями и эскалаторами. Важную роль транспортной системы Волгограда играет городская [электричка](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4), линии которой соединяют все районы города.

В городе сконцентрирован значительный научный потенциал. Это более 100 научно-исследовательских и проектных институтов и филиалов, центров и лабораторий, большое количество вузов: Волгоградский государственный университет, Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградская академия Министерства внутренних дел России, Волгоградский государственный технический университет, Волгоградский государственный аграрный университет и т.д., многочисленные колледжи.

В рамках подготовки Волгограда к Чемпионату мира по футболу 2018 года в городе введены в эксплуатацию спортивные объекты – стадион «Волгоград Арена» на 45000 зрительских мест, тренировочные площадки (на стадионах «ВГАФК», «Зенит», «Олимпия»), построены гостиницы «Хэмптон бай Хилтон», «Парк Инн бай Рэдиссон» и «Хилтон Гарден Инн» (на более, чем 460 номеров категории «четыре звезды»), Шоссе Авиаторов, нулевая Продольная магистраль, Международный аэропорт Волгоград (новые два терминала и взлетно-посадочная полоса), выполнены работы по водоснабжению поселка Аэропорт, резервному электроснабжению станции Аэрации, строительству подводного перехода через р. Волга коллекторов, завершены строительство водоочистных сооружений Краснооктябрьского района Волгограда, ремонт городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 и реконструкция ее приемного отделения, строительство вертолетной площадки, реконструкция посадочного перрона на Мамаевой кургане, строительство остановочной платформы в районе торгового центра «Акварель» и новой железнодорожной ветки от аэропорта.

Экономический рост в Волгограде в 2017 году достигнут за счет увеличения объема промышленного производства (+6,8%), объема строительных работ (+7,9%), оборота розничной торговли (+2,4%), оборота общественного питания (+8,1%). Темпы роста реальных заработных плат в 2017 году вошли в фазу восстановительного цикла (0,6% к 2016 году). Рост реальных заработных плат произошел в условиях сохранения безработицы на низких уровнях (0,62%), рекордного замедления инфляции (2,4%), а также повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в 4 квартале 2017 года в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации. Численность основного населения Волгограда по состоянию на 1 января 2018 г. сократилась на 2040 человек и составила 1013546 человек.

Одним из ограничений экономического роста Волгограда является депопуляция населения, что связано с преобладанием уровня смертности над уровнем рождаемости. Существующий в настоящее время миграционный прирост не способен компенсировать естественной убыли населения. Учитывая глобальность демографических проблем в масштабе всей страны, а также ограниченность полномочий органов местного самоуправления Волгограда в данном вопросе, преодоление существующих тенденций возможно разрешить на государственном уровне. Задачи муниципалитета – обеспечить достаточное количество мест в детских садах и школах, развивать социальную инфраструктуру, поддерживать молодые семьи и приобщать население к здоровому образу жизни путем различных спортивных и культурных мероприятий.

Муниципальная система образования на сегодняшний день представлена 360 муниципальными образовательными учреждениями (далее – МОУ) с общим контингентом обучающихся и воспитанников свыше 144,0 тыс. человек, в том числе 205 дошкольными образовательными учреждениями,
135 общеобразовательными учреждениями, 19 учреждениями дополнительного образования детей и 1 учреждением дополнительного профессионального образования. Одним из основных направлений развития Волгограда в сфере образования остается обеспечение детей местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ). По состоянию на 1 июля 2018 г. муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, посещали 47,6 тыс. воспитанников. На учете для приема в МДОУ в государственной информационной системе состоит 15,9 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет, в том числе в актуальной очереди нуждающихся, но не обеспеченных местами -1,5 тыс. детей до 3-х лет.

Достигнутый уровень охвата МДОУ превышает среднероссийский показатель, но при этом не является достаточным для решения стратегических задач государственной политики в сфере МДОУ, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и другими нормативными правовыми актами. Равенство возможностей для получения качественного МДОУ предполагает обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и экономической доступности для всех социально-демографических групп и слоев населения. При этом состояние доступности МДОУ характеризуется территориальной и возрастной неравномерностью.

С целью обеспечения условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда работают 30 учреждений физической культуры и спорта, в том числе 21 спортивная школа. Инфраструктура физической культуры и спорта Волгограда представлена 1364 спортивными сооружениями, в том числе 9 стадионами с трибунами (все вместимостью более 1500 мест), 489 плоскостными спортивными сооружениями, общей площадью 640,9 тыс. кв. м, 355 спортивными залами, общей площадью 177,7 тыс. кв. м, футбольно-легкоатлетическим манежем, 36 плавательными бассейнами с общей площадью зеркала воды 10,9 тыс. кв. м, 29 стрелковыми тирами, 4 гребными базами, 2 крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, 54 объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом, 385 другими спортивными сооружениями.

Отрасль культуры на территории Волгограда представлена 12 организациями культурно-досугового типа (дворцы, дома культуры), 47 библиотеками, 6 музеями, 7 профессиональными театрами, 3 парками культуры и отдыха, цирком, 18 детскими музыкальными, художественными, хореографическими школами и школами искусств, 8 кинотеатрами, планетарием, 3 концертными организациями.

2.1.4. Градостроительная деятельность

2.1.4.1. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилищного фонда Волгограда

Развитие нового жилищного строительства базируется на следующих основных принципах:

сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

развитие транспортной и инженерной инфраструктур;

увеличение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий в пределах границ городского округа.

Строительство нового жилья будет осуществляться в основном на свободных территориях, а также на участках ветхого и аварийного жилищного фонда с его заменой и за счёт замены малоценной нежилой застройки на жилую застройку. Предусматривается освоение территорий, присоединенных к Волгограду Законом Волгоградской области от 21 марта 2005 г. № 1031-ОД «О наделении города-героя Волгограда статусом городского округа и установлении его границ». Здесь предполагается разместить микрорайоны и кварталы многоэтажной и малоэтажной застройки с сетью учреждений культурно-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения.

Существующий жилищный фонд Волгограда составляет более 23 млн. кв. м общей площади, в среднем более 22 кв. м на одного жителя, что соответствует общероссийскому показателю.

Большая часть жилищного фонда представлена многоэтажными домами (5 – 9-этажности) с высокой долей зданий повышенной этажности (12 и выше этажей). Доля индивидуальных жилых домов составляет около 15%.

Площадь ветхих и аварийных зданий – 1,8% от существующего жилищного фонда. Кроме того, часть домов находится в оползневых и приовражных районах, а также в санитарно-защитных зонах.

При обеспеченности в 27 кв. м на человека жилищный фонд к концу расчётного срока составит около 30 млн кв. м общей площади, а объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в связи с реконструктивными мероприятиями – около 4 млн кв. м. Среднегодовой объем нового жилищного строительства при этом составит 500 тыс. кв. м общей площади.

Наиболее крупные районы нового массового жилищного строительства в Волгограде:

на свободных территориях:

Краснооктябрьский район – жилой район «Солнечный»;

Советский район – жилые районы «Радиоцентр-1», «Радиоцентр-2», «Родниковая долина», «Кирпичный», «Горная Поляна», по ул. Горнополянской, «Песчанка», «Гули Королевой», «Горный», «Водный», «Майский»;

Кировский район – жилые районы «Ергенинский» и по ул. Санаторной;

Красноармейский район – жилые районы «3-й шлюз» и «Заря», по ул. Джека Лондона;

в условиях реконструкции:

Краснооктябрьский район – «40 Домиков»;

Ворошиловский район – по ул. Кузнецкой;

Красноармейский район – Заканальная часть;

Дзержинский район – п. Ангарский.

Суммарные ресурсы для реконструкции и нового строительства Волгограда складываются из следующих составляющих:

1) свободные от застройки территории вне зон планировочных ограничений;

2) существующие селитебные зоны, имеющие возможности для выборочного строительства в существующих микрорайонах и кварталах;

3) площадки, связанные с реорганизацией производственных территорий и уменьшением санитарно-защитных зон – в основном прибрежные зоны;

4) участки ветхого фонда, требующего сноса и подготовки территории для нового строительства;

5) увеличение площади при реконструкции зданий – устройство мансард, увеличение этажности и пр.

2.1.4.2. Стратегические принципы

градостроительной организации жилых зон Волгограда

Стратегическими принципами градостроительной организации жилых зон Волгограда являются:

размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах городских земель Волгограда;

строительство нового жилищного фонда во всех административных районах Волгограда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

ликвидация ветхого фонда, вывод жилищного фонда из санитарно-защитной зоны и оползневых участков, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов;

комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

эффективное использование территорий города – выборочное строительство в существующих микрорайонах и кварталах в соответствии с нормативами плотности; надстройка зданий и устройство мансардных этажей; размещение обслуживающих объектов в комплексе с существующими и новыми жилыми зданиями;

комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок;

дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов Волгограда, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений; дополнение микрорайонной планировки традиционными типами городских пространств: квартал, площадь, пешеходная улица, двор, бульвар, сквер.

2.1.4.3. Развитие городского центра,

системы общественных зон и комплексов Волгограда

Общегородской центр Волгограда – Центральный район – является уникальным социально-архитектурным комплексом, зафиксировавшим в своей материальной среде лучшие ансамблевые традиции советского градостроительства. Над проектами восстановления и строительства центральной зоны Сталинграда в послевоенный период работали лучшие архитектурные силы страны, известные мастера архитектуры.

В настоящее время зона центра в силу престижности места и активизации строительной деятельности, обслуживающих и жилых функций является ареной столкновения самых различных интересов застройщиков и групп жителей Волгограда. Транспортные проблемы, ухудшение экологической ситуации зоны центра, размещение случайных коммерческих объектов, появление контрастных сложившейся среде новых градостроительных комплексов – все эти явления вызывают комплекс социальных и архитектурно-планировочных проблем в функционировании городского центра.

Генеральный план Волгограда основывается на анализе планировочных особенностей Волгограда, преемственности идей предыдущих, но не полностью реализованных градостроительных проектов; концепции сохранения и развития всех ценных исторических элементов планировки и застройки Царицына – Сталинграда – Волгограда, развития выразительной композиции городского пространства и силуэта застройки.

Основная задача территории центра – реализация представительских, деловых, коммерческих, культурных, управленческих, туристических, жилых, информационных и других функций.

В Генеральном плане Волгограда акцентируется внимание на исключительной важности поддержания и развития ансамблевых традиций Волгограда:

формирование ясной планировочной структуры общественных центров;

постепенное освобождение берега р. Волги от производственных объектов и замещение их на общественно-деловые, рекреационные и жилые функции;

раскрытие ансамблей, общественных зон и комплексов на акваторию р. Волги;

сохранение и использование в современной градостроительной практике специфических градостроительных традиций Царицына – Сталинграда – Волгограда (бульваров, площадей, общественных пространств);

продолжение формирования набережной р. Волги;

благоустройство и использование для парковых и рекреационных зон и комплексов поймы р. Царицы и других балочных комплексов и долин малых рек.

Генеральным планом Волгограда предусматривается следующее планировочное развитие общегородского центра Волгограда:

в юго-западном направлении в Зацарицынской части города (Ворошиловский район) – реконструкция береговой зоны, вывод грузового речного порта и производственно-коммунальных объектов; развитие общественно-деловых функций на территории производственно-коммунальной зоны в районе ст. Волгоград-II; развитие жилых и общественно-деловых зон на поперечных связях, соединяющих берег р. Волги и II Продольную магистраль (ул. Череповецкая);

в северо-восточном направлении – поэтапное замещение производственно-коммунальных зон на общественно-деловую зону на участках между пр-ктом им. В.И. Ленина и железнодорожной магистралью; формирование градостроительного узла в зоне нового мостового перехода через р. Волгу; развитие рекреационно-общественной и мемориальной зоны – эспланады – между берегом р. Волги и Мамаевым курганом (Центральный район);

в северо-западном направлении – развитие функций общегородского центра в Заполотновской части Центрального района, а также вдоль важнейшей планировочной оси – ул. Невской – пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Дзержинский район); использование ряда ведомственных территорий для организации общественно-деловых комплексов; развитие общественных зон для размещения крупных деловых и коммерческих объектов при условии комплексного решения транспортных проблем – транспортных развязок; устройство автостоянок в комплексе со зданиями, манежных и подземных; улучшение работы городского транспорта.

Функционирование современного центра города и других общественных зон невозможно без решения транспортных проблем – вывода транзитного и грузового движения, строительства дублеров основных транспортных магистралей, строительства развязок и путепроводов, что предусмотрено Генеральным планом Волгограда. Очень важным условием развития общественных зон и комплексов Волгограда является наличие нулевой продольной магистрали в береговой зоне, которая имеет сложный профиль и выделенные зоны для транспортного движения, автостоянок и пешеходной зоны набережной.

Важными социально-градостроительными элементами планировочной структуры Волгограда являются центры административных районов Волгограда. В зонах общественных центров административных районов Волгограда Генеральным планом Волгограда предусматривается формирование новых пешеходных зон, бульваров, скверов и обслуживающих комплексов, соединяющих общественные зоны и жилые районы с берегом р. Волги и жилыми районами.

Учитывая линейный характер планировочной структуры Волгограда, центры административных районов Волгограда должны включать в свой состав широкий спектр объектов общегородского значения, быть самодостаточными элементами обслуживания и центрами социальной жизни удаленных от городского центра районов.

2.1.4.4. Развитие объектов социальной инфраструктуры Волгограда

Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной сферы города, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты, прочие объекты. Положительный образ города, его привлекательность для развития деловых связей, в том числе и международных, и туризма также существенным образом зависят от социальной инфраструктуры.

В Волгограде сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей города различен. В сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения (поликлиниками и больницами), объектами культуры (театрами и кинотеатрами) и магазинами может быть охарактеризован как удовлетворительный. В то же время обеспеченность населения другими видами услуг значительно ниже. Особенно низка обеспеченность гостиницами, объектами физической культуры и спорта, предприятиями общественного питания и т.п.

Волгоград – это хозяйственно-экономический и организационный центр Волгоградской области, поэтому состав предлагаемых Генеральным планом Волгограда к строительству объектов шире стандартного набора учреждений культурно-бытового обслуживания и включает в себя уникальные или специализированные объекты и комплексы, что может рассматриваться как принципиальная программа на достаточно длительный период. Многие объекты, предусмотренные Генеральным планом Волгограда, предназначаются для обслуживания не только собственно городского населения, но также и жителей Волгоградской области. Потребность в новых видах учреждений обслуживания обусловлена увеличением мобильности населения и необходимостью развития представительских и деловых функций Волгограда.

Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Волгограда, сложившийся уровень обеспеченности населения Волгограда услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры

2.2.1. Объекты образования

Таблица 3

Учреждения образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Число учрежде-ний | Кол-во персонала | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест |
| 1. | Общеобразовательные учреждения | 135 | 8170 | 86000 | 96420 | 6181/17861 |
| 2. | Дошкольные образовательные учреждения | 205 | 8537 | 43128 | 47664 | 1472/4297 |
| 3. | Учреждения дополнительного образования | 19 | 705 | 8822 | 31144 | 105/0 |

Анализ технико-экономических параметров существующих объектов образования показал, что дефицит мест, несмотря на имеющиеся резервы, существует как в общеобразовательных учреждениях, так и в дошкольных образовательных учреждениях. По учреждениям дополнительного образования дефицит мест отсутствует.

Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях обусловлено выполнением Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановления Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области».

Перевод учащихся на обучение в одну смену будет осуществляться путем оптимизации загруженности зданий общеобразовательных учреждений; перераспределения закрепленных территорий; модернизации существующей инфраструктуры общего образования, в том числе строительства новых зданий школ, тем самым доля обучающихся во вторую смену будет составлять 12,2 %.

Лидером по недостаточному обеспечению местами являются Дзержинский, Советский и Кировский районы Волгограда, где ведется интенсивная застройка жилыми микрорайонами (комплексами) с многоэтажными жилыми домами.

Таким образом, решение вопроса по удовлетворению потребности населения в образовательных услугах возможно решать за счет нового строительства и капитального ремонта существующих образовательных учреждений.

2.2.2. Объекты физической культуры и массового спорта

Таблица 4

Учреждения физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Число объектов, ед. | Число обучающихся, чел. |
| 1 | Спортивные школы | 21 | 11169 |
| 2 | Учреждения физической культуры | 9 | 2632 |

Таблица 5

Объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Число объектов, ед. | Единовременная пропускная способность, чел. |
| 1 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 9 | 4500 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения  | 489 | 16347 |
| 3 | Спортивные залы | 355 | 10461 |
| 4 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 2 | 170 |
| 5 | Легкоатлетический манеж | 1 | 60 |
| 6 | Плавательные бассейны | 36 | 1234 |
| 7 | Сооружения для стрелковых видов спорта | 29 | 205 |
| 8 | Гребные базы и каналы | 4 | 153 |
| 9 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры | 54 | 1484 |
| 10 | Другие спортивные сооружения | 385 | 8004 |
|  | Итого  | 1364 | 42618 |

Всего на территории городского округа город-герой Волгоград находится 1364 объекта физической культуры и спорта всех форм собственности, единовременная пропускная способность которых составляет 42 618 человек.

Фактическая обеспеченность объектами спорта, рассчитанная исходя из единовременной пропускной способности в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», составляет по Волгограду 35,7 % от нормативной потребности. Нормативная потребность районов Волгограда в объектах физической культуры и спорта по видам определена исходя из количества жителей, проживающих на их территории и потребности населения в занятиях тем или иным видом спорта.

Для достижения 100% единовременной пропускной способности необходимо наличие на территории Волгограда 1994 объектов физической культуры и спорта (строительство дополнительно 630 объектов). До 2025 года к строительству и реконструкции предлагаются 193 объекта физической культуры и спорта, что составит в целом по городу 55% от нормативной потребности.

2.2.3. Объекты культуры

Таблица 6

Существующие объекты культуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Число организаций |
| 1 | Цирк | 1 |
| 2 | Театр | 7 |
| 3 | Музей | 6 |
| 4 | Кинотеатры | 8 |
| 5 | Планетарий | 1 |
| 6 | Дворец/ Дом культуры | 12 |
| 7 | Парк культуры и отдыха | 3 |
| 8 | Концертная организация | 3 |
| 9 | Библиотеки | 47 |
| 10 | Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств | 18 |

Таблица 7

Из существующих объектов культуры – муниципальные учреждения культуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Число организаций |
| 1 | Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере искусства (художественные, хореографические, музыкальные школы и детские школы искусств) | 18 |
| 2 | Муниципальные образовательные учреждения высшего образования | 1 |
| 3 | Муниципальные учреждения культуры культурно-досугового типа (дворцы и Дома культуры) | 9 |
| 4 | Муниципальные парки культуры и отдыха | 3 |
| 5 | Муниципальные театры | 2 |
| 6 | Муниципальные концертные организации | 1 |
| 7 | Муниципальные библиотеки | 43 |

Нормативы размещения учреждений культуры определены распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 г. № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», в соответствии с которым:

обеспеченность цирками –100%,

обеспеченность театрами составляет 100 %,

обеспеченность музеями – 100%,

обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями (учреждениями культуры клубного типа) – 100%,

обеспеченность парками культуры и отдыха – 9%,

обеспеченность концертными организациями (концертными творческими коллективами) – 100%,

обеспеченность библиотеками – 71%.

Услуги дополнительного образования в сфере искусства предоставляют 18 муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда (художественные, хореографические, музыкальные школы и детские школы искусств), охват обучающихся в которых составляет 12% от количества обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных организаций (данный норматив определен письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»).

2.3.  Прогнозируемый спрос на услуги социальной

инфраструктуры Волгограда в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Еди-ница изме-ре-ния | Принятые нормативы  | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| Сохра-няемая  | требует-ся запроек-тировать |
| Учреждения образования |
| 1 | Муниципальные общеобразователь-ные учреждения Волгограда | ед. (объект) | 100% от численности школьников 1 - 9 кл. и 75% - 10 - 11 кл. | 157 | 135 | 16 |
| чел. | 100333 | 86000 | 14333 |
| 2 | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Волгограда | ед. (объект) | 85% от численности детей (1 - 6 лет) | 268 | 205 | 55 |
| чел. | 56435 | 43128 | 13307 |
| 3 | Муниципальные учреждения дополнительного образования Волгограда | ед. (объект) | 10% общего числа школьников по видам зданий | 22 | 19 | 3 |
| чел. | 10033 | 8822 | 1211 |
| Продолжение таблицы 8 |
| Учреждения культуры |
| 1 | Театры | ед. (объект) | 1 – на 500 тыс. чел. | 2 | 7 | - |
| 2 | Музеи | ед. (объект) | Краеведческий музей – 1Тематический музей - 1(независимо от количества населения) | 2 | 6 | *-* |
| 3 | Концертные организации | ед.  | Концертный зал – 1Концертный творческий коллектив - 1(независимо от количества населения) | 1 | 1 | *-* |
| 4 | Библиотеки, в т.ч. | ед. | Х | 66 | 47 | 21 |
| 4.1. | Общедоступные библиотеки | ед. | 1 на 20 тыс. чел. | 51 | 30 | 21 |
| 4.2. | Детские библиотеки | ед. | 1 на 10 тыс. чел. | 15 | 17 | - |
| 5 | Культурно-досуговые учреждения (учреждения культуры клубного типа) | ед. (объект) | 1 – на 200 тыс. чел. | 5 | 9 | - |
| 6 | Цирки | ед. (объект) | 1 (население от 100 до 500 тыс. чел.) | 1 | 1 | *-* |
| 7 | Учреждения дополнительного образования в сфере искусства | ед. (объект) | Охват программами по доп.образованию в сфере искусства не менее 12% обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций | 18 | 18 | - |
| чел. | 11640 | 12423 | - |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |
| 1 | Объекты спорта | ед. (объект) | Единовременная пропускная способность объектов спорта (ЕПС) норм = 122 чел./1000 населения | 1994 | 1364 | 630 |
| чел. | 119512 | 42618 | 76894 |

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Волгограда

В настоящее время для функционирования и развития социальной инфраструктуры Волгограда действуют следующие нормативно-правовые документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Постановления Администрации Волгоградской области:

от 31.01.2017 № 37-п «Об утверждении бюджетного прогноза Волгоградской области на период 2017-2034 годов»;

от 26.10.2017 № 493-п «О прогнозе социально-экономического развития Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»;

от 30.10.2017 № 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области»;

от 16.12.2013 № 746-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области»;

от 14.09.2009 № 337-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской области до 2030 года».

4. Решения Волгоградской городской Думы:

от 29.06.2007 № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда»;

от 30.01.2013 № 72/2156 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград»;

от 15.09.2010 № 36/1087 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград»;

от 25.01.2017 № 53/1539 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года».

5. Постановления администрации Волгограда:

от 31.10.2017 № 1695 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года»;

от 01.11.2018 № 1529 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»;

от 31.12.2015 № 1886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда»;

от 28.12.2015 № 1830 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда»;

от 30.10.2015 № 1517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда».

Полномочиями по развитию здравоохранения городской округ город-герой Волгоград не наделен.

Территория городского округа город-герой Волгоград на 100% обеспечена документами территориального планирования - Генеральный план Волгограда, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007
№ 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда» вместе с «Положением о территориальном планировании городского округа город-герой Волгоград» и документами градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденные решением Волгоградской городско Думы от 15.09.2010
№ 36/1087 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград».

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Волгограда

Таблица 9

Перечень объектов социальной инфраструктуры Волгограда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технико-экономические параметры  | Сроки реализации в плановом периоде |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Объекты образования |
| Общеобразовательные учреждения |
|  | Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательное учреждение по ул. им. академика Бардина в квартале 01\_03\_019 пос. ГЭС Тракторозаводский район Волгограда | 1000 |  | + | + | + |  |  |  |
|  | Краснооктябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство здания общеобразовательной организации в п. Солнечном Краснооктябрьского района Волгограда | 500 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство здания общеобразовательной организации на участке 03\_04\_007 Дзержинского района Волгограда | 1000 |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Строительство здания общеобразовательной организации на участке 03\_03\_006 Дзержинского района Волгограда | 500 |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Общеобразовательное учреждение в квартале 03\_02\_155 по ул. Шекснинской жилая зона Дзержинский район Волгограда | 1000 |  |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Строительство здания общеобразовательной организации на участке 03\_03\_001 Дзержинского района Волгограда | 1000 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство здания общеобразовательной организации в квартале 104 Центрального района Волгограда | 1000 |  |  |  |  |  |  | + |
| 8 | Строительство здания общеобразовательной организации в квартале 101 Центрального района Волгограда | 1000 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Ворошиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Общеобразовательное учреждение в микрорайоне 205 по ул. Кузнецкой жилая зона Ворошиловский район Волгограда | 1000 |  | + |  | + |  |  |  |
|  | Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общеобразовательное учреждение в квартале 06\_09\_066 в жилом комплексе «Комарово» Советский район Волгограда | 1000 |  | + | + |  |  |  |  |
| 11 | Общеобразовательное учреждение в квартале 06\_09\_064 в жилом комплексе «Комарово» Советский район Волгограда | 1000 |  |  |  | + |  |  |  |
| 12 | Строительство здания общеобразовательной организации в квартале 06\_05\_024 ЖК «Родниковая долина-2» Советского района Волгограда | 1000 |  |  |  | + |  |  |  |
| 13 | Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 106» Советского района Волгограда | 450\* |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство здания общеобразовательной организации по ул. им. Григория Засекина Кировского района Волгограда | 1000 |  |  |  |  |  | + |  |
| 15 | Общеобразовательное учреждение в квартале 07\_01\_204 в жилом районе «Санаторный» между ул. им. Григория Засекина и ул. гвардии майора Маресьева Кировский район Волгограда | 800 |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест в границах улиц 2-я Штурманская, 2-я Караванная до пересечения с ул. Удыгейской (СШ № 117) Красноармейский район Волгограда | 1000 | + | + |  | + |  |  |  |
| Объекты дошкольного образования |
|  | Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ в квартале 01\_03\_018 по ул. Героев Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда | 135 | + | + |  |  |  |  |  |
|  | Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДОУ в ЖК «Родниковая долина-2» в квартале 06\_05\_024 в Советском районе Волгограда | 245 |  |  |  |  | + | + |  |
| 3 | ДОУ в ЖК «Родниковая долина-2» в квартале 06\_05\_024 в Советском районе Волгограда | 500 |  |  |  |  |  | + | + |
| 4 | ДОУ в квартале 06\_03\_019 по ул. им. Григория Засекина в п. Горной Поляне Советского района Волгограда | 110 | + |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Здание детского сада № 246 по ул. Даугавской, 7 в Советском районе Волгограда. Реконструкция и надстройка этажа | 75\* | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДОУ в квартале 07\_05\_045 по ул. им. Кирова (между жилыми домами № 92а и № 92б) в Кировском районе Волгограда | 120 | + | + |  |  |  |  |  |
| 7 | ДОУ в квартале 07\_05\_045 по ул. им. Кирова (между жилыми домами № 94а и № 96) в Кировском районе Волгограда | 135 |  |  |  |  | + | + |  |
| 8 | ДОУ в квартале 07\_03\_004 по ул. им. Никитина в Кировском районе Волгограда | 240 |  |  |  |  |  | + | + |
| Объекты физической культуры |
|  | Тракторозаводский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным спортивным залом на смежной территории отеля «Старт» по ул. им. Грамши, 4 (2 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 |  |  |  |  |  |  | + |
| 3 | Реконструкция стадиона «Трактор» по ул. Могилевича, 1а  | + | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» МБУ «Спортивный комплекс «Родина» ул. Гули Королевой, 4Б (2 бассейна) |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 |  |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия № 13 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 14 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 15 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 16 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 17 |  |  |  |  |  | + |  |
| 18 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 19 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 51 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 20 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 61 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 21 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 86 Тракторозаводского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |
| 22 |  |  |  |  |  |  | + |
| 23 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 24 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 88 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 25 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 94 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 26 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 99 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Краснооктябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция плавательного бассейна «Волна» МБУ «Спортивный комплекс «Зенит» по ул. Таращанцев, 72 (2 бассейна) |  |  |  | + |  |  |  |
| 28 |  |  |  | + |  |  |  |
| 29 | Строительство футбольно-легкоатлетического манежа на территории МБУ «СК «Зенит» |  |  |  | + |  |  |  |
| 30 | Реконструкция стадиона «Монолит» по ул. Капитана Тряскина, 51 А  |  |  |  |  |  | + |  |
| 31 | Строительство и реконструкция спортивных объектов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  | + |  |  |
| 32 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  | + |  |  |
| 33 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  | + |  |  |
| 34 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  | + |  |  |
| 35 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  | + |  |  |
| 36 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  | + |  |  |
| 37 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  | + |  |  |
| 38 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 34 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 39 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 40 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 41 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 42 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 76 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 43 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 44 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 91 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 45 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 92 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  |  | + |
| 46 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  |  | + |
| 47 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 98 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  |  | + |
| 48 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  |  | + |
| 49 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  |  | + |
| 50 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  |  | + |
| 51 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа - интернат Краснооктябрьского района Волгограда»  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство школы гандбола по ул. им. Комиссара Хорошева в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  | + |
| 53 | Строительство двух универсальных спортивных площадок на территории МБУ СШОР № 10 по ул. 51-й Гвардейской, 29а в Дзержинском районе Волгограда (2 объекта) |  |  |  |  | + |  |  |
| 54 |  |  |  |  | + |  |  |
| 55 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Восточно-Казахстанской |  |  |  |  |  |  | + |
| 56 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 57 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 58 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 59 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 60 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 101 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 61 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 62 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 63 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 33 Дзержинского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  | + |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | + |
| 65 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 66 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 67 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 68 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 69 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 70 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 67 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 71 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 72 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 73 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 74 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 96 Дзержинского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |
| 75 |  |  |  |  |  |  | + |
| 76 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 97 Дзержинского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБУ СШОР № 7 по ул. им. Ткачева, 7а в Центральном районе Волгограда |  | + | + |  |  |  |  |
| 78 | Строительство зоны спорта (пять объектов: мини-футбол, тренажерная площадка, шахматы, роллердром, баскетбольная площадка) в Центральном парке культуры и отдыха (5 объектов) | + |  |  |  |  |  |  |
| 79 | + |  |  |  |  |  |  |
| 80 | + |  |  |  |  |  |  |
| 81 | + |  |  |  |  |  |  |
| 82 | + |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Реконструкция плавательного комплекса Волгоградских Профсоюзов по проспекту Ленина, 74 |  |  |  | + | + |  |  |
| 84 | Строительство скейт-парка и роллердрома в Центральном районе Волгограда |  |  |  |  |  | + | + |
| 85 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 Центрального района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 86 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 Центрального района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 87 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда» (2 объекта)  |  |  |  |  | + |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  | + |
| 89 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 90 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 имени Героя Советского Союза П.А. Панина Центрального района Волгограда»  |  |  |  |  |  | + |  |
| 91 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 Центрального района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 92 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 Центрального района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 93 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 94 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №81 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 95 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №83 Центрального района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 96 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №84 Центрального района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Ворошиловский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Реконструкция стадиона «Пищевик» по ул. Баррикадная, 25  |  | + | + |  |  |  |  |
| 98 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения, № 2 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 99 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 100 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 101 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 102 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 53 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 103 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 104 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 104 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 105 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 106 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 107 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 108 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 109 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 6 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 110 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 111 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа № 26 Ворошиловского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Советский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района Волгограда» с универсальным спортивным залом по адресу: Волгоград, ул. им. Григория Засекина, 3 |  |  |  |  | + | + | + |
| 113 | Строительство ледовой арены по пр-кту Университетскому, 79 в Советском районе (в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание парка «Зеленое кольцо») | + | + |  |  |  |  |  |
| 114 | Строительство горнолыжного курорта в Советском районе (парк «Санаторный») |  |  |  |  |  | + | + |
| 115 | Строительство спортивно-досугового комплекса с универсальным спортзалом по ул. Майкопская, 5 в Советском районе (на территории бывшего консервного завода) |  |  |  |  |  | + | + |
| 116 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Максима Горького по ул. Голубятникова (2 объекта) |  |  |  |  |  | + |  |
| 117 |  |  |  |  |  | + |  |
| 118 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 Советского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  | + |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  | + |  |
| 120 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 15 Советского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 121 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 46 Советского района Волгограда (2 объекта») |  |  |  |  | + |  |  |
| 122 |  |  |  |  | + |  |  |
| 123 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №54 Советского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 124 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55 Советского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 125 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №58 Советского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 126 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  | + |  |
| 127 |  |  |  |  |  | + |  |
| 128 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 103 Советского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 129 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 106 Советского района Волгограда» (3 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |
| 130 |  |  |  |  |  |  | + |
| 131 |  |  |  |  |  |  | + |
| 132 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 111 Советского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 133 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №129 Советского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |
| 134 |  |  |  |  |  | + |  |
| 135 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №140 Советского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Строительство по ул. Молодежная, 35 на территории Кировского района Волгограда спортивного центра с футбольным полем  |  |  |  | + | + | + |  |
| 137 | Реконструкция здания МБУ СШОР № 11 «Зенит-Волгоград» по ул. им. Писемского, 36 в Кировском районе Волгограда |  |  |  | + |  |  |  |
| 138 | Реконструкция стадиона МБУ СШОР № 16 по ул. им. Курчатова, 1б в Кировском районе Волгограда |  |  |  | + |  |  |  |
| 139 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №9 Кировского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  | + |  |  |
| 140 |  |  |  |  | + |  |  |
| 141 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 Кировского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 142 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 10 Кировского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
| 143 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Федотова Кировского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  | + |  |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  | + |
| 145 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25 Кировского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 146 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |
| 147 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 57 Кировского района Волгограда» (3 объекта) |  |  |  |  |  | + |  |
| 148 |  |  |  |  |  | + |  |
| 149 |  |  |  |  |  | + |  |
| 150 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 59 имени полного кавалера ордена Славы Н.П. Красюкова Кировского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 151 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |
| 152 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 110 Кировского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |
| 153 |  |  |  |  |  |  | + |
| 154 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 112 Кировского района Волгограда» |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в рамках реконструкции стадиона «Темп» в Красноармейском районе Волгограда (в том числе 2 спортивные площадки и полоса препятствий) (3 объекта) | + |  |  |  |  |  |  |
| 156 | + |  |  |  |  |  |  |
| 157 | + |  |  |  |  |  |  |
| 158 | + |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, двумя бассейнами по адресу: ул. Удмуртская в Красноармейском районе Волгограда для МБУ СШ № 18 (3 объекта) |  |  |  |  |  | + | + |
| 160 |  |  |  |  |  | + | + |
| 161 |  |  |  |  |  | + | + |
| 162 | Строительство глубоководного бассейна в Красноармейском районе |  |  |  |  | + | + |  |
| 163 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 164 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 4 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 165 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 166 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 167 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 168 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 169 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 170 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 9 Красноармейского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 171 |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 172 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 173 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 174 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 176 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 62 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 177 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 64 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 178 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 179 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 180 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 79 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 181 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 182 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 115 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 183 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 117 Красноармейского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 184 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 185 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 118 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 186 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 119 Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 187 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 189 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда» (2 обьекта) |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 191 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» (2 объекта) |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 192 |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 193 | Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 134 «Дарование» Красноармейского района Волгограда» |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Объекты культуры |
|  | Реконструкция здания по пр-ту им. В.И. Ленина д. 38 |  | + |  |  |  |  |  |  |

\*создание дополнительных мест

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Волгограда

Таблица 10

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, млн. руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Объекты образования | Всего | 142,5 | 1 587,4 | 596,6 | 2 952,4 | 1 508,5 | 1 818,0 | 3 312,2 |
| Федеральный бюджет | 44,6 | 1 370,6 | 513,1 | 2 539,0 | 1 297,3 | 1 563,5 | 2 848,5 |
| Областной бюджет | 65,5 | 171,2 | 66,8 | 383,5 | 186,8 | 226,3 | 434,5 |
| Местный бюджет | 32,4 | 45,6 | 16,7 | 29,9 | 24,4 | 28,2 | 29,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Объекты физической культуры | Всего | 296,8 | 170,4 | 135,0 | 317,0 | 1586,0 | 2863,0 | 2736,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 109,6 | 206,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 26,8 |
| Местный бюджет | 0,0 | 4,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники, в т.ч. | 296,8 | 166,0 | 125,0 | 317,0 | 1586,0 | 1713,0 | 2502,8 |
|  целевые средства | 60,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объекты культуры | Всего | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые

и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Волгограда

Таблица 11

Целевые индикаторы Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Едини-цаизме-рения | Значение целевого индикатора по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Доля обучающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МОУ | % | 16,1 | 14,6 | 14,2 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,2 |
| 2 | Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда, в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда | % | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,2 | 38,4 |
| 4 | Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75,0 | 75,2 | 75,4 |
| 5 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | % | 38,0 | 40,6 | 43,7 | 47,2 | 51,2 | 55,1 | 57,0 |
| 6 | Численность жителей Волгограда, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 366376 | 396876 | 427376 | 460876 | 499376 | 537876 | 557876 |
| 7 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда | ед. | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| 8 | Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 107725 | 109725 | 111725 | 113725 | 115725 | 117725 | 117725 |
| 9 | Уровень единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 11 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Волгограда, в год | тыс. чел. | 925 | 930 | 935 | 940 | 945 | 945 | 945 |

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Успешная реализация программы позволит:

1. уменьшить долю обучающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МОУ, до 12,2% в 2025 году;
2. увеличить долю обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам до 100% в 2025 году,
3. увеличить долю детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет, до 75,4% в 2025 году,
4. увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, до 57% в 2025 году,
5. увеличить уровень единовременной пропускной способности объектов спорта до 57% в 2025 году,
6. обеспечить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет, на уровне 10,3%,
7. увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Волгограда, в 2025 году до 945 человек в год.
8. сохранить обеспечение населения Волгограда услугами, предоставляемыми муниципальными театрально-концертными организациями, учреждениями культуры культурно-досугового типа, учреждениями дополнительного образования в сфере искусства, с учетом требований действующих нормативов обеспеченности населения услугами организаций культуры, образования в сфере искусства.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры Волгограда, направленные на достижение целевых показателей программы

Необходимо приведение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в части норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

Управление экономического развития

и инвестиций аппарата главы Волгограда

Департамент по градостроительству
и архитектуре администрации Волгограда