ПРОЕКТ



ВОЛГОГРАДСКая городская дума

**РЕШЕНИЕ**

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs\_kanc@volgsovet.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/116 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2019 – 2025 годов»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г.  
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьями 5, 7, 24, 26, 39 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума

**РЕШИЛА:**

1. Внести в программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2019 – 2025 годов, утвержденную решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/116 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город-герой Волгоград на период 2019 – 2025 годов», следующие изменения:

1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы составит 25311,3 млн. рублей, в том числе по годам:  2019 – 1704,8 млн. рублей;  2020 – 2415,4 млн. рублей;  2021 – 2797,7 млн. рублей;  2022 – 2025 – 18393,4 млн. рублей;  из них:  федеральный бюджет – 15620,9 млн. рублей;  областной бюджет – 2570,9 млн. рублей;  бюджет Волгограда – 298,3 млн. рублей;  целевые средства, поступающие в бюджет Волгограда, - 91,4 млн. рублей;  внебюджетные средства – 6729,8 млн. рублей». |

1.2. В разделе 2:

1.2.1. В подразделе 2.2:

1.2.1.1. В наименовании слова «и культуры» заменить словами «, культуры и здравоохранения».

1.2.1.2. Дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:

«2.2.4. Объекты здравоохранения

Таблица 71

Существующие объекты здравоохранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Количество организаций (ед.) |
| 1. | Станция скорой медицинской помощи | 1 |
| 2. | Поликлиника | 10 |
| 3. | Детская поликлиника | 6 |
| 4. | Поликлиника стоматологическая | 8 |
| 5. | Детская стоматологическая поликлиника | 1 |
| 6. | Диспансер психоневрологический (психиатрическая больница) | 1 |
| 7. | Диспансер наркологический | 1 |
| 8. | Диспансер кожно-венерологический | 1 |
| 9. | Диспансер противотуберкулезный | 1 |
| 10. | Диспансер онкологический | 1 |
| 11. | Городская больница | 12 |
| 12. | Детская городская больница | 2 |
| 13. | Больница инфекционная | 1 |
| 14. | Больница инфекционная детская | 1 |

Нормативы размещения объектов здравоохранения определены приложением к Требованиям к размещению медицинских организаций  
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», в соответствии с которыми:

обеспеченность станцией скорой медицинской помощи составляет - 100%;

обеспеченность поликлиниками - 59%;

обеспеченность детскими поликлиниками - 100%;

обеспеченность поликлиниками стоматологическими - 100%;

обеспеченность детскими стоматологическими поликлиниками - 75%;

обеспеченность диспансером психоневрологическим - 100%;

обеспеченность диспансером наркологическии - 100%;

обеспеченность диспансерами кожно-венерологическими - 100%;

обеспеченность диспансером противотуберкулезным - 100%;

обеспеченность диспансером онкологическим - 100%;

обеспеченность городскими больницами - 100%;

обеспеченность детскими городскими больницами - 100%;

обеспеченность больницами инфекционными - 100%;

обеспеченность больницами инфекционными детскими - 100%.».

1.2.2. В подразделе 2.3:

#### 1.2.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:

#### «2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры Волгограда в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры и здравоохранения».

1.2.2.2. Таблицу 8 дополнитьподразделом «Учреждения здравоохранения» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | |
| 1. | Станция скорой медицинской помощи | ед. (объект) | 1 свыше 50 тыс. чел. | 1 | 1 (8 отделений) | - |
| 2. | Поликлиника | ед. (объект) | 1 на 20-50 тыс. чел. | 17 | 10 | 7 |
| 3. | Детская поликлиника | ед. (объект) | 1 на 10-30 тыс. детей | 6 | 6 | - |
| 4. | Поликлиника стоматологическая | ед. (объект) | не менее 1 до 100 тыс. чел. | 8 | 8 | - |
| 5. | Детская стоматологическая поликлиника | ед. (объект) | 1 на 20-50 тыс. детей | 4 | 1 (3 отделения) | 1 |
| 6. | Диспансер психоневрологический  (психиатрическая больница) | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | 1 (8 отделений) | - |
| 7. | Диспансер наркологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | 1 (8 отделений) | - |
| 8. | Диспансер кожно-венерологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | 1 (7 отделений) | - |
| 9. | Диспансер противотуберкулезный | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | 1(3  отделения, 2 амбулатории) | - |
| 10. | Диспансер онкологический | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | 1 | - |
| 11. | Городская больница | ед. (объект) | 1 на 20-300 тыс. чел. | 3 | 12 | - |
| 12. | Детская городская больница | ед. (объект) | 1 на 20-200 тыс. детей | 1 | 2 | - |
| 13. | Больница инфекционная | ед. (объект) | не менее 1 на субъект РФ | 1 | 1 | - |
| 14. | Больница инфекционная детская | ед. (объект) | 1 на 500 тыс. детей | 1 | 1 | - |

1.2.3. В подразделе 2.4:

1.2.3.1. Подпункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

«; от 25 ноября 2013 г. № 666-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения в Волгоградской области;

от 8 мая 2015 г. № 217-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области».

1.2.3.2. В подпункте 5 абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«от 29.12.2018 № 1890 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории Волгограда»;

от 29.12.2018 № 1883 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда»;

от 29.12.2018 № 1881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда.».

1.3. В разделе 3:

1.3.1. В таблице 9 «Перечень объектов социальной инфраструктуры Волгограда»:

1.3.1.1. Пункты 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16 раздела «Общеобразовательные организации (ОО)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Строительство здания ОО по ул. им. академика Бардина в квартале 01\_03\_019, п. ГЭС, Тракторозаводский район Волгограда | 11000 |  |  | + | + | + |  |  |
| 3. | Строительство здания ОО на участке 03\_04\_007 по ул. Закарпатской Дзержинского района Волгограда | 1000 |  |  |  |  | + |  |  |
| 4. | Строительство здания ОО на участке 03\_03\_006 по ул. им. Землячки Дзержинского района Волгограда | 1000 |  |  |  |  | + |  |  |
| 55. | Строительство здания ОО в квартале 03\_02\_155 по ул. Шекснинской, жилая зона, Дзержинский район Волгограда | 11000 |  | + | + | + | + |  |  |
| 99. | Строительство здания ОО в микрорайоне 205 по ул. Кузнецкой, жилая зона, Ворошиловский район Волгограда | 11000 |  |  |  | + | + |  |  |
| 110. | Строительство здания ОО в квартале 06\_09\_066 в жилом комплексе «Комарово», Советский район Волгограда | 11000 |  |  | + | + | + |  |  |
| 111. | Строительство здания ОО в квартале 06\_09\_064 в жилом комплексе «Комарово», Советский район Волгограда | 11000 |  |  |  | + | + | + | + |
| 112. | Строительство здания ОО в квартале 06\_05\_024, ЖК «Родниковая долина-2» Советского района Волгограда | 11000 |  |  |  |  |  | + |  |
| 115. | Строительство здания средней общеобразовательной школы на 800 учащихся по ул. им. Григория Засекина в Кировском районе Волгограда | 8  800 |  | + | + |  |  |  |  |
| 116. | Строительство здания ОО на 1000 мест в границах ул. 2-й Штурманской, 2-й Караванной до пересечения с ул. Удыгейской (школа № 117), Красноармейский район Волгограда | 11000 |  | + | + | + |  |  |  |

1.3.1.2. Раздел «Дошкольные образовательные организации (ДОО)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации (ДОО) | | | | | | | | | |
| Тракторозаводский район | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство здания ДОО в квартале 01\_03\_018 по ул. Героев Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда | 1140 | ++ | ++ |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район | | | | | | | | | |
| 2. | Строительство здания ДОО по ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе Волгограда | 185 | + |  |  |  |  |  |  |
| Советский район | | | | | | | | | |
| 3. | Строительство здания ДОУ на 245 мест в жилом районе «Долина-2» в Советском районе г. Волгограда | 2245 | ++ | ++ |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство здания ДОО в ЖК «Родниковая долина-2» в квартале 06\_05\_024 в Советском районе Волгограда | 2255 |  |  |  |  |  | ++ | ++ |
| 5. | Строительство здания ДОО в квартале 06\_03\_019 по ул. им. Григория Засекина в п. Горная Поляна Советского района Волгограда | 110 | + |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция здания МДОО № 246 по ул. Даугавской, 7 в Советском районе Волгограда. Реконструкция и надстройка этажа | 2220 | ++ |  |  |  |  |  |  |
| Кировский район | | | | | | | | | |
| 7. | Строительство здания ДОО в квартале 07\_05\_045 по ул. им. Кирова (между жилыми домами № 92а и № 92б) в Кировском районе Волгограда | 1140 | ++ | ++ |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство здания ДОО в квартале 07\_05\_045 по ул. им. Кирова (между жилыми домами № 94а и № 96) в Кировском районе Волгограда | 135 |  |  |  |  | + | + |  |
| 9. | Строительство здания ДОО в квартале 07\_03\_004 по ул. им. Никитина в Кировском районе Волгограда | 240 |  |  |  |  |  | + | + |

1.3.1.3. Пункты 2, 23, 70, 100, 103, 1161 раздела «Объекты физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкция стадиона «Трактор» по ул. им. Могилевича, 1а (строительство ледового катка, физкультурно-оздоровительного комплекса, площадок для спортивных игр, стационарной трибуны, административно-бытового комплекса и других объектов) |  |  | + | + | + | + | + | + |
| 223. | Реконструкция плавательного бассейна «Волна» МБУ «Спортивный комплекс «Зенит» по ул. Таращанцев, 72 (2 бассейна) |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 70. | Строительство зоны спорта (пять объектов: мини-футбол, тренажерная площадка, шахматы, роллердром, баскетбольная площадка) в Центральном парке культуры и отдыха (5 объектов) |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 100. | Строительство ледовой арены по пр-кту Университетскому, 79 в Советском районе Волгограда (в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание парка «Зеленое кольцо») |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 1103. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Горьковском по ул. им. Голубятникова (2 объекта) |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 1161. | Строительство парка отдыха и туризма «Санаторный» в Кировском районе» Волгограда |  |  | + | + | + |  |  |  |

1.3.1.4. Раздел «Объекты культуры» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция дворца культуры имени С.М. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.1.5. Дополнить разделами следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения (регионального значения) | | | | | | | | | |
| Тракторозаводской район | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство инфекционной больницы на 160 взрослых инфекционных коек и 20 посещений в смену по адресу ул. им. Николая Отрады, 29 | 160 коек  20 посеще-ний в смену | + | + |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство лечебно-консультационного центра по борьбе с туберкулезом на земельном участке по адресу ул. им. Николая Отрады, 29 | 800 коек  135 посе-ще-ний в смену | + | + |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район | | | | | | | | | |
| 3. | Строительство лечебно-консультационного центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1» по адресу ул. им. Землячки, 78 | 9 коек  700 посе-ще-ний в смену | + | + | + |  |  |  |  |
| 4. | Строительство радиологического корпуса для лучевой терапии на территории ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» по адресу ул.им. Землячки, 78 | 100 посеще-ний в сме-ну | + | + |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство родильного дома ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», по адресу ул. им. Землячки, 74 | 225 коек  100 посеще-ний в сме-ну | + | + |  |  |  |  |  |
| Советский район | | | | | | | | | |
| 6. | Строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7», по адресу ул. Казахская, 1 | 100 посеще-ний в сме-ну | + | + | + |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2 в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» | 188 посеще-ний в сме-ну |  | + | + |  |  |  |  |
| 8. | Проектирование учебно-спортивного корпуса ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» по адресу ул. Казахская, 12 | 200 обучающихся в день | + | + |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство Волгоградской областной детской клинической больницы, по адресу пр-кт Университетский, 100 | 640 коек, 250 посеще-ний в сме-ну | + | + |  |  |  |  |  |
| Красноармейский район | | | | | | | | | |
| 10. | Строительство подстанции скорой медицинской помощи на территории ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15» по адресу ул. Андижанская, 1а | 10 бри-гад |  | + |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Объекты регионального значения, объемы и (или) источники финансирования по которым не определены» | | | | | | | | | |
| Объекты образования | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство пристройки к государственному образовательному бюджетному учреждению культуры высшего профессионального образова-ния «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство конноспортивного комплекса при государственном казенном общеобразовательном учреждении «Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова», 20 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном при государственном казенном общеобразовательном учреждении «Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова», 60 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство 3-этажной пристройки (800 кв. метров) к учебному корпусу государственному казенному общеобразовательному учреждению казачьему кадетскому корпусу имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова, 200 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общеобразовательное учреждение общего образования со специализированным обучением по направлениям с действующими высшими учебными заведениями (Красноармейский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Общеобразовательное учреждение общего образования со специализированным обучением по направлениям с действующими высшими учебными заведениями (Тракторозаводский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения | | | | | | | | | |
| 7. | «Центр позитронно-эмиссионной диагностики (с блоком радионуклидного обеспечения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
| 8. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. Елецкая, 9б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство объекта «Многофункциональная спортивная площадка 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. им. Тулака, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. Вучетича, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство объекта «Многофун-кциональная игровая площадка 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. Рабоче-Крестьянская, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. Полесская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Плавательный бассейн «Искра». Строительство водозаборной скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. Ярославская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. им. Колумба, 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. Вершинина, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» ул. 51 Гвардейской Дивизии, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом» Волгоградская область, пос. Аэропорт, 18 - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Манеж легкоатлетический крытый с трибунами (для проведения соревнований национального и международного уровня) (Кировский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство открытого автодрома (для проведения соревнований национального и международного уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры и туризма | | | | | | | | | |
| 22. | Сохранение и приспособление для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения «Училище Кулибина (кинотеатр «Победа»), 1895 г., рек. 1948 г., архитектор Е.И. Левитан», ул. Коммунистическая, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция музея им. И.И. Машкова, пр-кт им. В.И. Ленина, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Строительство здания архивохранилища (Центральный район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Строительство культурно-досугового центра (Центральный район) |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«Определить ответственными исполнителями мероприятий (инвестиционных проектов):

– по пунктам 1-16 раздела «Общеобразовательные организации»  
и по пунктам 1-9 раздела «Дошкольные образовательные организации» таблицы 9 - комитет по строительству администрации Волгограда;

– по пунктам 1-157 раздела «Объекты физической культуры и спорта» таблицы 9 - комитет по строительству администрации Волгограда, управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда;

– по пункту 1 раздела «Объекты культуры», пунктам 1-25 раздела «Объекты регионального значения, объемы и (или) источники финансирования по которым не определены» таблицы 9 – комитет строительства Волгоградской области»;

– по пунктам 1-10 раздела «Объекты здравоохранения (регионального значения)» таблицы 9 - комитет строительства Волгоградской области.».

### 1.4. Таблицу 10 «Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы» раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Источник финансирования | Годы (млн руб.) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Объекты образования | всего | 378,2 | 720,8 | 964,3 | 1480,8 | 2817,7 | 2860,4 | 3703,5 |
| федеральный бюджет | 231,0 | 443,0 | 864,7 | 1371,2 | 2512,0 | 2506,9 | 3232,0 |
| областной бюджет | 103,7 | 215,2 | 74,2 | 85,2 | 257,6 | 320,6 | 440,8 |
| бюджет Волгограда | 43,5 | 59,1 | 25,4 | 24,4 | 48,1 | 32,9 | 30,7 |
| целевые средства | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Объекты физической культуры | всего | 121,6 | 228,6 | 353,9 | 571,0 | 1655,0 | 2610,0 | 2695,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1109,6 | 206,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 26,8 |
| бюджет Волгограда | 0,0 | 14,3 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| целевые средства | 31,6 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 90,0 | 158,0 | 334,0 | 571,0 | 1655,0 | 1460,0 | 2461,8 |
| 3. | Объекты здравоохранения (регио-нального значения) | всего | 1205,0 | 1466,0 | 1479,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1007,2 | 1047,5 | 1089,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 197,8 | 418,5 | 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.5. Пункт 11 таблицы 11 «Целевые индикаторы Программы» раздела 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Волгограда, в год | тыс. чел. | 835,9 | 856,2 | 856,8 | 857,3 | 857,4 | 857,4 | 858,0 |

2. Администрации Волгограда опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Волгоградской городской Думы А.П.Гимбатова.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Волгоградской городской Думы  В.В.Колесников | Глава Волгограда  В.В.Лихачев |