Информация

о заседании Общественной палаты Волгограда 28 февраля 2017 г.

28 февраля 2017 г. состоялось заседание Общественной палаты Волгограда, на котором были обсуждены вопросы благоустройства Набережной им. 62-ой Армии в Центральном районе Волгограда, продолжения работы по контролю за организацией и качеством питания детей в муниципальных дошкольных и средних образовательных учреждениях и др.

В заседании приняли участие: Косолапов А.В. – глава Волгограда, Лихачев В.В. – глава администрации Волгограда, руководители структурных подразделений администрации Волгограда и МУП «Институт градостроительного планирования «Мегаполис»,  представители общественных организаций.

Прежде чем перейти к основным вопросам повестки дня глава Волгограда Косолапов А.В. вручил благодарственные письма Общественной палаты представителям станичного казачьего общества «Благовещенская станица» и прихода храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского за большой вклад  в дело воспитания достойного подрастающего поколения, активную патриотическую работу с учениками МОУ «Основная школа-интернат Краснооктябрьского района Волгограда» и личное участие в организации и проведении городской историко-краеведческой игры «Казачий круг» 17.02.2017г.

Председатель Общественной палаты Волгограда Харитонов М.М. подчеркнул, что в связи с приближающейся 75-ой годовщиной победы в Сталинградской битве в 2017 году и проведением матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году остро стоит проблема состояния Набережной им. 62-ой Армии в Центральном районе города. Поэтому вопрос о реконструкции  и ремонте набережной уже обсуждался на заседании Общественной палаты, а на данное заседание вынесена тема ее благоустройства.

С информацией выступили:

- Косолапов Андрей Владимирович – глава Волгограда,

- Лихачев Виталий Викторович – глава администрации Волгограда,

- Норкин Михаил Карлович – член Общественной палаты Волгограда, Почетный архитектор России,

- Скляр Сергей Васильевич – руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда,

- Шадрина Елена Геннадьевна – заместитель директора МУП «Институт градостроительного планирования «Мегаполис»,

- Волков Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела капитального строительства комитета по строительству администрации Волгограда,

- Члены Общественной палаты Волгограда.

В ходе заседания было установлено:

- Институт «Гипростроймост» (г. Санкт-Петербург) выполнил архитектурную концепцию благоустройства Набережной им. 62-ой Армии с разработкой функционального зонирования, ландшафтной организацией территории с учетом годичного колебания уровня воды в Волге, организацией пространств для проведения массовых и зрелищных мероприятий, усилением значения мемориальных объектов, созданием удобных пешеходных связей набережной и террас, организацией парковочных мест и озеленением территории.

Парадная зона у речного вокзала композиционно связана с верхней террасой и центральной лестницей и является завершением существующего парадного спуска. Зрелищную зону предполагается разместить между улицами Порт-Саида и Ковентри на нижней террасе набережной, где планируется возведение амфитеатра вместимостью 2 тыс. человек. В мемориальной зоне, на берегу Волги у памятника бронекатеру БК-13 планируется строительство часовни для молитвенного поминовения защитников Сталинграда.

В развлекательной и игровых зонах появятся площадки аттракционов с павильонами, пункты проката спортинвентаря, детские площадки. Для любителей активного отдыха будут организованы условия для катания на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах. Концепция также включает прогулочную зону с зеленой зоной, цветниками, малыми архитектурными формами и др.

- После утверждения концепции МБУ «Институт градостроительного планирования «Мегаполис» в рамках муниципального контракта выполнил проект планировки территории, который прошел публичные слушания и был утвержден постановлением главы администрации Волгограда.

- В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 23.12.2016 № 43882-ЮГ/05 бюджету Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по обустройству территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии в 2017 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 265 629,5 тыс. рублей.

В связи с этим МУП «Институт градостроительного планирования «Мегаполис» провело работу по разделению проекта «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии» на 3 этапа.

- В 2017 году будут реализованы 1-й этап «Инженерные сети. Наружное электроснабжение» и 2-й этап  «Гидротехнические сооружения. Участок № 1 (в границах речного порта участок причалов 10-15 СП «Пассажирский порт» ОАО "ВРП" длиной 825,6 м)».

Комплекс работ включает в себя  реконструкцию и строительство сетей электроснабжения, протяженностью трассы инженерных сетей 2 710 п.м. (общая длина кабелей 34 935 п.м.), а также реконструкцию существующих причалов с 10-го по 15-й и обустройство набережной швартовыми и отбойными устройствами.

Стоимость выполнения 1-го этапа составляет 125 001,03 тыс. руб. (федеральный бюджет – 100 000,0 тыс. руб., областной бюджет – 25 001,03 тыс. руб.).

Стоимость выполнения 2-го этапа составляет 207 037,23 тыс. руб. (федеральный бюджет – 165 629,5 тыс. руб., областной бюджет – 41 407,19 тыс. руб.).

Срок проведения работ – 6 месяцев с момента заключения муниципального контракта.

- 3-й этап «Гидротехнические сооружения. Участок № 2 (от стенки Родимцева до речного порта длиной 1097,5 м). Берегоукрепительные сооружения, лестничные спуски, фонтаны, амфитеатр, мостовые переходы, дождевая канализация, бытовая канализация, канализационная насосная станция, поливочный водопровод, наружные водовод, наружное освещение, ландшафтное благоустройство, устройство покрытия затапливаемой части набережной, магистральная дорога городского значения».

Работы планируется провести в 2018-2019 гг. Финансирование работ составит: 2018 г. – 915 560,0 тыс. руб.; 2019 г. – 1 570 314,4 тыс. руб.

- Реконструкция фасада здания речного вокзала, а также здания водокачки (где раньше размещался департамент городского хозяйства) будет выполнена за счет частных инвесторов в 2017 году.

- Для удобства гостей и жителей города в 2017 году на набережной будет построено 8-10 стационарных туалетов.

- Световые опоры, изначально установленные на набережной, находятся в плачевном состоянии, кроме того, значительная их часть по неизвестным причинам перенесена в Дзержинский район Волгограда.

После обсуждения члены Общественной палаты Волгограда решили:

- Принять к сведению информацию о проекте благоустройства Набережной им. 62-ой Армии в Центральном районе Волгограда, финансировании и сроках выполнения работ:

  - Косолапова А.В. – главы Волгограда,

  - Лихачева В.В. – главы администрации Волгограда,

  - Норкина М.К. – Почетного архитектора России, председателя комиссии Общественной палаты Волгограда по архитектуре, градостроительству и городской среде,

  - Скляра С.В. – руководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда,

  - Шадриной Е.Г. – заместителя директора МБУ «Институт градостроительного планирования «Мегаполис»,

  - Волкова С.Н. – заместителя начальника отдела капитального строительства комитета по строительству администрации Волгограда.

- Согласно п. 3 Положения об Общественной палате Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24.06.2015 № 31/992, и в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»  комиссии Общественной палаты Волгограда по архитектуре, градостроительству и городской среде продолжить контроль за своевременным и качественным исполнением работ по благоустройству Набережной им. 62-ой Армии в Центральном районе Волгограда.

- В сентябре 2017 г. повторно заслушать информацию о ходе выполнения работ по благоустройству Набережной им. 62-ой Армии в Центральном районе Волгограда:

  - комиссии Общественной палаты Волгограда по архитектуре, градостроительству и городской среде,

  - департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда,

  - комитета по строительству администрации Волгограда,

  - МБУ «Институт градостроительного планирования «Мегаполис».

- Рекомендовать администрации Волгограда принять меры по восстановлению световых опор в соответствии с их историческим  обликом и местоположением на Набережной им. 62-й Армии в Центральном районе Волгограда.

Председатель Общественной палаты Волгограда Харитонов М.М. отметил, что на заседании Общественной палаты Волгограда 02 декабря 2016 г. было принято решение: на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и по рекомендации главы Волгограда Косолапова А.В. продолжить работу по контролю организации и качества питания детей в муниципальных дошкольных и средних образовательных учреждениях города.

Для посещения учреждений в целях получения достоверной информации была создана рабочая группа в составе членов и экспертов Общественной палаты Волгограда:

| Тракторозаводский район | - Бирюлькина Олеся Семеновна |
| --- | --- |
| Краснооктябрьский район | - Акимов Александр Иванович |
| Дзержинский район | - Сотник Владимир Васильевич |
| Центральный район | - Ростовщиков Олег Викторович - Сикорская Людмила Георгиевна |
| Ворошиловский район | - Донцова Антонина Алексеевна - Ростовщиков Олег Викторович |
| Советский район | - Илясов Евгений Федорович - Чирков Дмитрий Викторович - Пилипенко Любовь Ивановна |
| Кировский район | - Попков Виталий Сергеевич |
| Красноармейский район | - Тырса Роман Валерьевич - Полубедова Людмила Михайловна |

Подчеркнул, что с этого года введена новая система организации питания детей в дошкольных учреждениях – аутсорсинг. Конкурс на организацию питания выиграли 3 компании: ООО «Венера», ИП Стрельников А.В., ООО «Торговый дом СПП». Вопрос о проведении проверок согласован с департаментом по образованию администрации Волгограда.

Харитонов М.М. предложил членам рабочей группы совместно с представителями территориальных управлений департамента по образованию посетить детские сады и школы Волгограда в период с марта по май 2017 года. Предложение Харитонова М.М. было поддержано единогласно.

Член Общественной палаты Волгограда Барышев Н.Н. сказал, что 20 февраля 2017 года в Нью-Йорка (США) скончался постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Виталий Иванович Чуркин.

По всему миру прошли мероприятия, посвященные памяти выдающегося дипломата. Во многих городах России и зарубежья общественность, представители власти выходили с предложением об увековечивании памяти Виталия Ивановича. К примеру, несколько дней назад было объявлено решение властей г. Севастополя о присвоении одной из улиц города имени Виталия Ивановича Чуркина.

Высказал мнение, что в городе-герое Волгограде, который в последние несколько лет позиционирует себя как столица общественной (народной) дипломатии, было бы целесообразно назвать улицу в честь настоящего народного дипломата и истинного патриота России.

Предложил обратиться в Волгоградскую городскую Думу с инициативой об увековечении памяти бывшего постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Виталия Ивановича Чуркина и присвоении его имени одной из улиц города-героя Волгограда.

После обсуждения члены Общественной палаты Волгограда единогласно решили поддержать инициативу об увековечении памяти В.И. Чуркина и направить соответствующее обращение в Волгоградскую городскую Думу.

В завершение заседания председатель Общественной палаты Волгограда Харитонов М.М. отметил, что к 70-летию победы в Сталинградской битве членами Общественной палаты предыдущих созывов: Козловым А.В., Полубедовой Л.М., Шульженко М.В., Акимовым А.И., Илясовым Е.Ф., Арутюновым Д.Р. была проведена большая работа по сохранению памятников Великой Отечественной войны и увековечению памяти погибших воинов и выдающихся земляков. В связи с тем, что в следующем году вся страна будет отмечать 75-летнюю годовщину победы под Сталинградом, предложил членам Общественной палаты Волгограда в рамках подготовки к празднованию юбилея проявить инициативу и внести свой конкретный вклад в общее дело.

Информация принята к сведению.

Председатель

Общественной палаты Волгограда                                           М.М. Харитонов